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О строительстве малоэтажного жилого дома №5
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «ИНВЕКО»

                                                             На 03.06.2015 г.

             В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации» подготовлены изменения к проектной декларации на малоэтажный жилой дом №5, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, п. Красный Ключ, ул. Нагорная, опубликованный на официальном сайте www.e-nkama.ru. 

П.1 Этапы и сроки реализации:   
      Перекрытие 1 этажа по всем блок секциям.
2-ой этаж : 

1 блок секция – 70 % кирпичной кладки
3 блок секция 95 % кирпичной кладки, монтаж перекрытия

4 блок секция 85 % кирпичной кладки

Срок передачи объектов долевого строительства: IV квартал 2016 года.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома - не позднее 3 квартал 2016 г.

П. 3 Разрешение на строительство, выданное  Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU16530000-01-36 от 27.05.2013 г. продлено до 28 мая 2016 г.
Директор                                                                                   А.М. Халаимов

