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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан разработан на основании контракта № 8172-ПР от 13.01.2017 г. с ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» в соответствии с заданием на разработку проекта.

Генеральный план – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Разработки генерального плана направлена на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Генеральный план муниципального образования «город Нижнекамск» разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь – до 2020 года.

Расчетный срок – до 2035 года.
В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств, лесопарков;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Генеральный план выполнялся с учетом следующих документов территориального планирования: Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 21.февраля 2011г. (в редакции Постановления Кабинета Министров РТ от 14 ноября 2016г. №842); Схема территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, утвержденная Решением Совета Нижнекамского муниципального района № 15 от 29.04.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 25 июля 2013 г.); Проект Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; Генеральный план г. Нижнекамска, утвержденный Решением ХХIII сессии Совета Нижнекамского муниципального района от 23 апреля 2008г. №16; Внесение изменений в Генеральный план г. Нижнекамска (утвержден Решением Нижнекамского городского Совета 5 декабря 2017г. №32), а также официальные данные, предоставленные администрацией Нижнекамского муниципального района и муниципального образования «г. Нижнекамск», входящего в его состав.
При подготовке генерального плана городского поселения использованы материалы республиканских и муниципальных программ социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. 
Генеральный план выполнен на картографическом материале, предоставленном администрацией Нижнекамского МР РТ: цифровые планы территории муниципального образования (на 2017г.), картографическая основа г. Нижнекамска в растровом виде М 1:10000 и М 1:25000.
Разделы проекта «Инженерная инфраструктура» (том 4) и «Перечень мероприятий гражданской обороны» (том 5) содержат сведения, отнесенные к государственной тайне, подлежащие засекречиванию, имеют гриф «секретно».
Разработка генерального плана осуществлена в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г.              № 540).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» являются:

· создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

· обеспечение средствами территориального планирования целостности городского поселения как муниципального образования;

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

· выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

· функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

· определение системы параметров развития муниципального образования «город Нижнекамск», обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

· подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности городского поселения при условии сохранения окружающей природной среды.
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК»
2.1. Экономико-географическое положение
Граница муниципального образования «город Нижнекамск» принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2008 г. № 149-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований, административно-территориального устройства Республики Татарстан и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».
В состав муниципального образования «город Нижнекамск» в соответствии с этим законом входят: город Нижнекамск (административный центр) и прилегающие к нему территории, включая территории деревень Алань, Дмитриевка и Ильинка. 
Город Нижнекамск расположен в северо-восточной части Республики Татарстан, на левом берегу р. Кама в 237 км от столицы Республики Татарстан – г. Казань. Муниципальное образование «город Нижнекамск» граничит с Красноключинским (на севере), Простинским (на северо-востоке), Шингальчинским и Афанасовским (на юге), Каенлинским (на западе) сельскими поселениями Нижнекамского муниципального района, а также с Елабужским (на западе и северо-западе) и Тукаевским (на востоке и юго-востоке) муниципальными районами.

В настоящее время г. Нижнекамск – административный центр Нижнекамского муниципального района, культурный, научный, промышленный центр северо-восточной части Республики Татарстан, а также крупнейший в России центр нефтехимической промышленности.

Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках программы «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года», город Нижнекамск входит в состав Камского экономического района Республики Татарстан, по своему потенциалу занимающего второе место после Столичного экономического района.

На сегодняшний день город занимает третье место по численности населения после г.Казани и г.Набережные Челны. На начало 2016 года численность населения муниципального образования «ГП г.Нижнекамск» составила 236 294 человека, в т.ч. города Нижнекамск – 236 197 чел., подчинённых ему сельских населенных пунктах д.Дмитриевка и д. Ильинка – 97 человек.
Основной градообразующий вид деятельности экономики города – нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность.

Крупнейшими градообразующими и бюджетообразующими предприятиями г. Нижнекамска являются ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», УК «Камаглавстрой», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамский механический завод», ОАО «Нижнекамсктехуглерод», ОАО «ТГК-16» - в состав которой вошла Нижнекамская ТЭЦ-1000 «Нижнекамская ТЭЦ (филиал ОАО «Татнефть»).

В 2004 году был создан Нижнекамский промышленный округ в целях ускорения роста и образования новых современных предприятий, производящих готовые изделия из нефтехимического сырья. Нижнекамский промышленный округ объединил «округообразующее» предприятие – ОАО «Нижнекамскнефтехим» и малые и средние предприятия по переработке полимеров в готовую продукцию.

Город Нижнекамск – один из основных и крупных центров Республики Татарстан по подготовке специалистов практически во всех областях. В городе располагаются учреждения начального профессионального и средне-специального образования, государственные и негосударственные ВУЗы, а также их филиалы, научные организации, проектно-конструкторские и проектно-изыскательские бюро на промышленных предприятиях.

Город обладает очень выгодным транспортно-географическим положением, находясь на пересечении всех основных видов транспортных магистралей.

Непосредственно через город Нижнекамск проходят автомобильные дороги регионального и местного значения, имеющие выход на федеральные трассы. Связь с Казанью обеспечивается федеральной трассой М-7 через Набережные Челны, а также автодорогой местного и регионального значения, проходящей через г.Чистополь и далее через мостовой переход в районе населенного пункта Сорочьи горы. Междугородные пассажирские автомаршруты связывают г.Нижнекамск с такими городами, как Заинск, Бугульма, Лениногорск, Набережные Челны; с поселками Ташлык, Дмитриевка и др.

Железнодорожное сообщение осуществляется по ветке Алнаши-Акташ, имеющей выход к ветке Куйбышевской железной дороги. На вокзале станции Алнаши осуществляется реализация билетов в любом направлении по всей территории России.

В 23 км от города находится международный аэропорт «Бегишево».

В 2 км от города Нижнекамска в п. Красный Ключ расположен пассажирский речной порт Камского речного пароходства, обслуживающего пассажирские перевозки дальнего и местного следования. Грузовой причал Нижнекамской базы стройиндустрии находится в районе населенного пункта Нижнее Афанасово.

Город обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. Город Нижнекамск находится на берегу красивого извилистого русла р.Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны гослесфонда и большого количества озер-стариц. В близлежащих населенных пунктах (п. Красный Ключ, с.Большое Афанасово и др.) расположены памятники градостроительства и архитектуры республиканского значения.

Роль в системе расселения

При разработке Схемы территориального планирования Республики Татарстан определены три групповые системы расселения: Казанская, Набережно-Челнинская и Альметьевская. Нижнекамск входит в состав Набережно-Челнинской групповой системы расселения, являясь одним из основных центров, наряду с такими городами как Набережные Челны и Елабуга. Расположение в окружении достаточно хорошо развитых в промышленном и экономическом отношении городов, таких как Набережные Челны, Менделеевск, Елабуга, Заинск, способствует созданию благоприятных условий для развития промышленности в г. Нижнекамске. С одной стороны, такое соседство открывает широкие перспективы для взаимовыгодной экономической интеграции, с другой – обуславливает конкуренцию в борьбе за инвестиции, рынки сбыта, трудовые ресурсы. 
2.2. Современное использование территории муниципального образования «город Нижнекамск»
В состав городского поселения входит 3 населенных пункта: город Нижнекамск, деревни Дмитриевка и Ильинка. 

Город Нижнекамск – административный центр городского поселения и всего Нижнекамского муниципального района.
В существующей планировочной организации города определяются три основные функциональные зоны: производственная, селитебная, зона отдыха.


В производственной зоне сосредоточены все предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации в промышленные районы:

- Промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г.Нижнекамска (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобно-вспомогательные производства и т.д.). В настоящее время на территории Восточного промышленного района намечено строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «САФ ПЭТ»

Промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул.Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности и коммунально-складские объекты (хлебокомбинат, молкомбинат и т.д.).

Промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.).

Юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийно-сортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

Селитебная территория города расположена к западу и северо-западу от промышленной зоны и ориентирована на обширную лесопарковую зону, выходящую на акваторию р. Кама. 
Транспортно-планировочный каркас города составляют поперечные магистрали, связывающие функциональные зоны между собой и продольные магистрали, связывающие жилые районы города. На пересечении продольных и поперечных магистралей общегородского значения сформировались основные узлы системы общегородского центра, включающего в себя культурно – просветительскую зону, административно-деловую зону, торговую улицу, связывающую эти две зоны между собой, центральный городской парк, спортивный городской комплекс, студенческий центр. 

В Нижнекамске отсутствуют административные районы. Город поделен на кварталы, жилые микрорайоны и поселки (Строителей, Ахтуба). В настоящее время ведется застройка микрорайонов 47 и 49, осуществлены отводы земельных участков для размещения многоэтажной застройки в юго-западном направлении от существующей застройки, а также отводы земельных участков для размещения индивидуальной застройки по ул. Береговая на прибрежной территории р. Кама. 
Основная застройка территории города характеризуется незначительным износом, она осуществлялась, в основном, 5- и 9-этажной застройкой с полным инженерным благоустройством. 
В городе создана развитая сеть учреждений образования и воспитания (лицеи, кадетская школа, коррекционные школы, детские сады), а так же учреждения дошкольного образования (спортивные, музыкальные, художественные школы). Большое количество объектов социальной сферы размещено во встроенных в жилые дома помещениях.

Город имеет развитую систему городского озеленения, в которую входят парки, бульвары, районные сады, скверы (Городской парк, Парк нефтехимиков, Парк Шинников, Парк аттракционов, Парк спортивного и семейного отдыха "Солнечная поляна", Экстрим – парк, Парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая; улицу-бульвар «Школьный Бульвар», скверы им. Лемаева; Чернобыльцев, Афганцев, а также внутримикрорайонное озеленение. В общую систему озеленения включены территории санитарно-защитных зон промрайонов.

 Деревня Дмитриевка расположена в 11 км к северо-западу от                         г. Нижнекамск, в 2 км от р. Кама, oснована в 1865-1867 гг. В дореволюционных источниках известно также под название Н. Котловка. 

Деревня Ильинка расположена в 10 км к западу от г. Нижнекамск, в 1,5 км от р. Кама. Основана в 1922 г. Вблизи дер. Ильинка размещается майдан, где проходят различные массовые мероприятия, в том числе Сабантуй и День города.

Данные населенные пункты со всех сторон окружены садово-дачными товариществами, находятся на берегу извилистого русла р.Кама, в окружении лесопарковой зоны и зеленой зоны гослесфонда и большого количества озер-стариц. В населенных пунктах размещается усадебная застройка, имеются небольшие объекты торговли.
Пригородная зона отдыха сформирована на базе лесопарка, примыкающего к городским территориям с северо-запада, где расположены базы отдыха и детские оздоровительные лагеря, а также на благоустроенных территориях на берегу р. Кама в поселке Красный Ключ (в составе Красноключинского сельского поселения), включающих в себя набережную, зону отдыха у Святого Ключа, пляжную зону, пристань со сценой для ночных и дневных шоу с трибунами для зрителей.  Сообщение с городом Нижнекамск осуществляется по автомобильной дороге и удобным трамвайным сообщением.
В настоящее время въезд в г. Нижнекамск осуществляется по автодороге местного и регионального значения со стороны г.Чистополя через н.п. Большое Афанасово и по автомагистралям городского значения через производственную зону со стороны г. Набережные Челны.

Сообщение между населенными пунктами в городском поселении осуществляется по автодорогам местного значения автобусными маршрутами. 
В целом, за прошедшие этапы развития в г. Нижнекамска, и городского поселения в целом, удалось создать полноценную материально-пространственную базу для дальнейшего социально-экономического развития и функционирования градостроительной системы.

В результате комплексного анализа Городского поселения городского поселения определены приоритетные задачи разработки Генерального плана на период расчетного срока:
 - установление и приведение в соответствие с требованиями законодательства границы г. Нижнекамска;
- сбалансированное развитие социально-культурной инфраструктуры населенных пунктов в составе городского поселения;

- проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды и   улучшению экологической ситуации на территории города; 

- повышение уровня озеленения и благоустройства территорий населенных пунктов, создание полноценной зоны отдыха населения;
- дальнейшее развитие и реконструкция транспортной и инженерной городской инфраструктуры населенных пунктов в составе городского поселения.
2.3. Характеристика земельного фонда
2.3.1 Распределение земельного фонда по категориям и угодьям
Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли лесного фонда;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Общая площадь муниципального образования «город Нижнекамск» составляет 20995,24 га, в том числе 11702,72 га площадь города Нижнекамск (согласно картографическому материалу). 

Земли лесного фонда занимают территорию 7258,8 га (в том числе 17,0 га площадь лесного поселка), что составляет около 34,6% от всей площади муниципального образования «город Нижнекамск» (согласно картографическому материалу).
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан (Росреестр) на 1 января 2017 года, площадь земель муниципального образования «город Нижнекамск», поставленных на кадастровый учет, составила 11073,1 га (52,7% от общей территории муниципального образования) и 9922,1 га (47,3%) земель не поставленых на кадастровый учет (см. табл. 2.3.1.1).

Таблица 2.3.1.1

Распределение земельного фонда муниципального образования «город Нижнекамск» по категориям земель

	№ п/п
	Категории
	Современное состояние на 01.01.2017 г.

	
	
	га
	%

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1297,4
	6,2

	2
	Земли населенных пунктов
	7196,4
	34,3

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	663,8
	3,2

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0,0
	0,0

	5
	Земли лесного фонда 
	218,4
	1,0

	6
	Земли водного фонда 
	0,0
	0,0

	7
	Земли запаса  
	0,0
	0,0

	 
	Категория земель не установлена
	1697,1
	8,1

	 
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	9922,1
	47,3

	 
	Итого земель в административных границах 
	20995,2
	100,0


В границах муниципального образования «г.Нижнекамск» выделены следующие функциональные зоны:

· Жилые зоны;

· Общественно-деловые зоны;

· Зоны производственного использования;

· Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

· Зоны сельскохозяйственного использования;

· Зоны рекреационного назначения;

· Зоны специального назначения;

· Зоны добычи полезных ископаемых;

· Зоны природных объектов;

· Прочие территории. 

Жилая зона представлена существующей многоквартирной жилой застройкой, индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками и отводами под жилищное строительство.

Общественно-деловая зона представлены объектами делового, общественного и коммерческого назначения, социального и культурно-бытового обслуживания, зоной обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Зона производственного использования представлены такими крупными предприятиями, как предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», а также большим количеством производственных баз малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (более подробно см. раздел 2.4.3 «Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство»).

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает территории инженерных объектов, автомобильных дорог непрерывного движения и городских магистралей, гаражных комплексов.

Рекреационная зона включает территории зеленых насаждений общего пользования.

Зона сельскохозяйственного использования включает территории сельскохозяйственного возделывания земли, территории садоводческих товариществ, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.

Зона специального назначения представлена территориями кладбищ, территориями складирования захоронений твердых коммунальных отходов, промышленных отходов, озеленением специального назначения.

Зона добычи полезных ископаемых включает в себя карьеры по добыче различных полезных ископаемых, нефтяные скважины.

Зона природных объектов включает территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью, лесами, поверхностными водными объектами.

Зона прочих территорий включает в себя территории, функциональное назначение которых не определено ввиду отсутствия информации.

Баланс современного функционального использования территории муниципального образования «город Нижнекамск» представлен в таблице 2.3.1.2.
Таблица 2.3.1.2
Баланс функционального использования территории муниципального образования «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Наименование территории
	Существующее положение (2016г.)

	
	
	га
	%

	 
	Общая площадь территории муниципального образования «г.Нижнекамск», в том числе:
	20995,24
	100,00

	1
	Территории населенных пунктов, в том числе:
	11702,72
	55,74

	1.1
	городские населенные пункты (г.Нижнекамск), 
в том числе:
	11639,72
	55,44

	1.1.1
	Жилая зона, в том числе:
	1517,47
	7,23

	 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	107,54
	0,51

	 
	зона застройки малоэтажными жилыми домами
	5,80
	0,03

	 
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	159,49
	0,76

	 
	зона застройки многоэтажными жилыми домами
	234,92
	1,12

	 
	зона жилой застройки (отводы)
	1009,71
	4,81

	1.1.2
	Общественно-деловая зона, в том числе:
	418,98
	2,00

	 
	зона делового, общественного и коммерческого назначения
	362,82
	1,73

	 
	зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
	16,01
	0,08

	 
	зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности
	25,25
	0,12

	 
	общественно-деловая зона специального вида
	0,00
	0,00

	 
	зона делового, общественного и коммерческого назначения(отвод)
	14,89
	0,07

	1.1.3
	Зона производственного использования, в том числе:
	2716,44
	12,94

	 
	производственная зона
	2310,61
	11,01

	 
	коммунально-складская зона
	300,30
	1,43

	 
	зона, занятая отводами под объекты производственного назначения
	84,65
	0,40

	 
	зона, занятая отводами под объекты коммунально-складского назначения
	20,89
	0,10

	1.1.4
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, 
в том числе:
	909,09
	4,33

	 
	зона инженерной инфраструктуры
	402,64
	1,92

	 
	зона транспортной инфраструктуры
	497,87
	2,37

	 
	зона транспортной инфраструктуры (отводы)
	8,57
	0,04

	1.1.5
	Зона сельскохозяйственного использования, 
в том числе:
	1762,87
	8,40

	 
	зона сельскохозяйственных угодий
	1587,93
	7,56

	 
	зона земель под садоводство
	158,40
	0,75

	 
	зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
	14,72
	0,07

	 
	зона, занятая отводами под объекты сельскохозяйственного назначения
	1,83
	0,01

	1.1.6
	Зона рекреационного назначения
	97,80
	0,47

	1.1.7
	Зона специального назначения, в том числе:
	305,63
	1,46

	 
	зона, связанная с захоронениями (кладбища)
	1,05
	0,00

	 
	зона скотомогильника
	0,04
	0,00

	 
	зона, связанная с захоронениями (отвод)
	13,14
	0,06

	 
	зона, связанная с государственными объектами
	59,36
	0,28

	 
	зона, связанная со складированием промышленных отходов
	55,95
	0,27

	 
	зона, связанная со складированием твердых коммунальных отходов
	0,00
	0,00

	 
	зона озеленения специального назначения
	176,09
	0,84

	1.1.8
	Зона добычи полезных ископаемых, в том числе:
	9,62
	0,05

	 
	зона, связанная с добычей полезных ископаемых
	9,62
	0,05

	 
	зона, связанная с добычей полезных ископаемых (отвод)
	0,00
	0,00

	1.1.9
	Зона природных объектов, в том числе:
	2493,15
	11,87

	 
	лес (земли лесного фонда)
	2216,90
	10,56

	 
	древесно-кустарниковая растительность
	3,82
	0,02

	 
	поверхностный водный объект (водоток, водоем)
	272,42
	1,30

	1.1.10
	Прочие территории
	1408,68
	6,71

	1.2
	сельские населенные пункты, в том числе:
	46,00
	0,22

	1.2.1
	д.Дмитриевка
	21,41
	0,10

	 
	Жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	14,79
	0,07

	 
	Общественно-деловая зона (зона делового,общественного и коммерческого назначения)
	0,01
	0,00

	 
	Зона сельскохозяйственного использования (зона земель под садоводство)
	2,36
	0,01

	 
	Прочие территории
	4,26
	0,02

	1.2.2
	д.Ильинка
	24,59
	0,12

	 
	Жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	19,03
	0,09

	 
	Общественно-деловая зона (зона делового,общественного и коммерческого назначения)
	0,02
	0,00

	 
	Зона инженерной инфраструктуры
	0,00
	0,00

	 
	Зона сельскохозяйственного использования (зона земель под садоводство)
	1,10
	0,01

	 
	Прочие территории
	4,43
	0,02

	1.3
	лесные поселки, в том числе:
	17,00
	0,08

	1.3.1
	п.Биклянское лесничество
	17,00
	0,08

	 
	Жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	1,95
	0,01

	 
	Прочие территории
	15,05
	0,07

	2
	Территория общественно-делового назначения, 
в том числе:
	32,23
	0,15

	3
	Территория производственного использования, 
в том числе:
	566,88
	2,70

	 
	производственная территории
	502,04
	2,39

	 
	коммунально-складская 
	64,84
	0,31

	4
	Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе:
	199,80
	0,95

	 
	инженерная инфраструктура
	161,69
	0,77

	 
	транспортная инфраструктура
	38,11
	0,18

	5
	Территории сельскохозяйственного назначения, 
в том числе:
	2616,42
	12,46

	 
	сельскохозяйственные угодья
	1579,56
	7,52

	 
	садоводческие территории
	866,96
	4,13

	 
	объекты сельскохозяйственного назначения
	140,93
	0,67

	 
	территория отводов под объекты сельскохозяйственного назначения
	28,97
	0,14

	6
	Рекреационные территории
	60,96
	0,29

	7
	Территории специального назначения, в том числе:
	119,64
	0,57

	 
	территория кладбищ
	56,06
	0,27

	 
	территория, связанная со складированием промышленных отходов
	43,22
	0,21

	 
	территория, связанная со складированием твердых коммунальных отходов
	20,35
	0,10

	8
	Территории добычи полезных ископаемых, в том числе:
	10,26
	0,05

	 
	территория добычи полезных ископаемых
	9,48
	0,05

	 
	территория добычи полезных ископаемых (отводы)
	0,78
	0,00

	9
	Природные территории, в том числе:
	5457,64
	25,99

	 
	лес (земли лесного фонда)
	4745,47
	22,60

	 
	древесно-кустарниковая растительность
	28,64
	0,14

	 
	поверхностный водный объект (водоток, водоем, болото)
	683,54
	3,26

	10
	Прочие территории общего пользования
	228,68
	1,09


2.3.2 Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

· государственная собственность (федеральная и республиканская);

· муниципальная собственность;

· частная собственность

По предоставленной Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан информации, на территории муниципального образования «город Нижнекамск» располагается организация федерального значения ФГУП «Куйбышевская железная дорога», земельные участки которых (суммарной площадью 159 га) находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды (см. табл. 2.3.2.1). 
Помимо этого, согласно статье 8 Лесного кодекса, лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах муниципального образования «город Нижнекамск» ориентировочно 7258,8 га общей площади лесных земель в федеральной собственности.

В границах территории Нижнекамского муниципального района, муниципального образования «город Нижнекамск» земельный фонд, поставленный на кадастровый учет, находится как в государственной и муниципальной собственности, так и в частной собственности юридических лиц. Однако, необходимо отметить, что среди земельных участков государственного кадастра недвижимости имеются и те, собственность на которые не разграничена. 

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории Нижнекамского муниципального района имеются земли, находящиеся в республиканской собственности, общая площадь территорий которых составляет 20,26 га (см. табл. 2.3.2.2). 
Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории муниципального образования «город Нижнекамск» не имеется.

Таблица 2.3.2.1
Перечень федеральных земель в границах г.Нижнекамск, в том числе находящихся 
в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ
	№ п/п
	Кадастровые номера
	Наименование муниципального района, правообладателя земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь (га)
	Категория земель
	Информация о фактическом использовании данного земельного участка

	1
	16:53:010102:1; 16:53:010112:12; 16:53:020103:18; 16:53:020104:34; 16:53:020108:2; 16:53:030105:3;* 16:53:030106:9; 16:53:030107:3; 16:53:030107:4; 16:53:030108:1;*

16:53:030108:42;* 16:53:030111:3;* 16:53:030113:6;* 16:30:011801:14;* 16:53:030113:6*
	Нижнекамский муниципальный район ФГУП «Куйбышевская железная дорога»
	г. Нижнекамск
	159
	земли населенных пунктов
	освоен, используется


Примечание: данные участки переданы в аренду на срок 49 лет

*участки на сегодняшний день отсутствуют в публичной кадастровой карте

Таблица 2.3.2.2
Перечень земель в границах Нижнекамского района, находящихся в собственности Республики Татарстан
	№ п/п
	Кадастровые номера
	Наименование муниципального района, правообладателя земельного участка
	Местоположение земельного участка
	Площадь (га)
	Категория земель
	Разрешенное использовании данного земельного участка

	1
	16:53:040503:129
	КУ Нижнекамская телерадиокомпания
	г. Нижнекамск, 

пр Химиков д.64а
	0,647
	земли населенных пунктов
	Для осуществления теле-радиовещания

	2
	16:53:040204:35
	Профессиональный лицей №62
	г. Нижнекамск, 

пр Химиков, д.33
	0,824
	земли населенных пунктов
	Эксплуатация профессионального колледжа №62

	3
	16:53:040204:4
	Профессиональный лицей №62
	г. Нижнекамск, 

ул. Студенческая, д.29
	0,1257
	земли населенных пунктов
	Под общественную застройку

	4
	16:53:040601:8
	Нижнекамский детский дом
	г. Нижнекамск, 

ул. Чабьинская, д.19
	0,8878
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации детского дома

	5
	16:53:040101:63
	Противотуберкулезный диспансер
	г. Нижнекамск, 

ул. Менделеева, д.46а
	2,164
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания противотуберкулезного диспансера

	6
	16:53:040502:21
	Нижнекамское музыкальное училище имени Салиха Сайдашева
	г. Нижнекамск, 

пл. Лемаева, д.12
	0,2832
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации музыкального училища

	7
	16:53:040307:20
	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Балкыш»
	г. Нижнекамск, 

пр Химиков, д.102а
	0,9756
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации приюта

	8
	16:53:040503:40
	Коррекционная школа №18 г.Нижнекамск
	г. Нижнекамск, 

пр Химиков, д.74а
	0,9005
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации специальной школы

	9
	16:53:040308:7*
	Центр социального обслуживания населения «Милосердие»
	Нижнекамский район, ул. Ахтубинская, д.6
	0,8537
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации центра социального обслуживания населения «Милосердие»

	10
	16:53:040204:31
	Профессиональный лицей №66
	г. Нижнекамск, 

пр Химиков, д.29
	0,8896
	земли населенных пунктов
	Эксплуатация профессионального лицея №66

	11
	16:53:040204:58
	Профессиональный лицей №66
	г. Нижнекамск, 

ул. 30 лет Победы, д.11
	0,1995
	земли населенных пунктов
	Эксплуатация здания общежития

	12
	16:53:010101:9
	Отдел вневедомственной охраны при управлении внутренних дел г.Нижнекамск Республики Татарстан
	г. Нижнекамск, 

ул. Первопроходцев, д.5а
	0,76
	земли населенных пунктов
	Для строительства и эксплуатации собственной базы

	13
	16:53:040204:2
	Психоневрологический диспансер
	г. Нижнекамск, 

ул. Студенческая, д.33
	0,4536
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации психоневрологического диспансера

	14
	16:53:040501:46
	Детский терапевтический санаторий
	г. Нижнекамск, 

ул. Тихая аллея, д.11а
	0,9452
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания детского терапевтического санатория

	15
	16:53:040204:49
	Профессиональный лицей №63
	г. Нижнекамск, 

ул. 30 лет Победы, д.7а
	0,9455
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания училища

	16
	16:53:040206:14
	Межрайонный психоневрологический реабилитационный центр «Надежда» для детей и подростков с ограниченными возможностями
	г. Нижнекамск, 

пр. Строителей, д.58
	1,0262
	земли населенных пунктов
	Эксплуатация здания центра

	17
	16:53:040206:22
	Межрайонный психоневрологический реабилитационный центр «Надежда» для детей и подростков с ограниченными возможностями
	г. Нижнекамск, 

ул. Баки Урманче, д.35
	1,0517
	земли населенных пунктов
	Эксплуатация здания центра

	18
	16:53:040301:108
	ГУ УВД по городу Нижнекамску и Нижнекамскому району
	г. Нижнекамск, 

ул. Лесная, д.49
	1,020214
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания МОБ

	19
	16:30:150304:141
	ГУ УВД по городу Нижнекамску и Нижнекамскому району
	Нижнекамский район, пгт Камские Поляны, Пионерская база
	1,147653
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания МОБ

	20
	16:53:040507:115
	ГУ УВД по городу Нижнекамску и Нижнекамскому району
	г. Нижнекамск, 

ул. Спортивная, д.19
	0,7546
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания УВД

	21
	16:30:150304:78
	-
	Нижнекамский район, пгт Камские Поляны
	0,0649
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации объектов недвижимости

	22
	16:53:040307:70
	-
	г. Нижнекамск, 

ул. Кайманова
	0,3286
	земли населенных пунктов
	Для строительства автопарковки

	23
	16:53:040307:11
	Нижнекамский государственный драматический театр
	г. Нижнекамск, 

ул. Кайманова, д.9
	0,0617
	земли населенных пунктов
	Для обслуживания здания театра

	24
	16:30:070203:37
	ГКУ «Заинское лесничество»
	Нижнекамский район, Старошешминское сельское поселение, с Старошешминск, ул. Гагарина, д.1
	0,084
	земли населенных пунктов
	Для обслуживания конторы и гаража

	25
	16:30:090705:97
	ГКУ «Заинское лесничество»
	Нижнекамский район, Шереметьевское сельское поселение, с Шереметьевка, ул Заводская, д.5
	0,2074
	земли населенных пунктов
	Для обслуживания конторы

	26
	16:30:060303:5
	ГУП «Горэлектротранспорт»
	Нижнекамский район, Красноключинское сельское поселение, п.Красный Ключ
	0,0068
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации диспетчерской ГУП «Горэлектротранспорт»

	27
	16:30:011701:3
	ГУП «Горэлектротранспорт»
	г. Нижнекамск, 

остановка «Иштеряково»
	0,0129
	земли населенных пунктов
	Для размещения объектов транспорта

	28
	16:53:010111:68
	Главное управление ветеринарии Республики Татарстан нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение
	г Нижнекамск, 
ул. Чистопольская, д.58а
	0,8882
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации ветеринарной станции

	29
	16:53:010111:69
	Главное управление ветеринарии Республики Татарстан нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение
	г Нижнекамск, 
ул. Чистопольская, д.58
	1,605
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации ветеринарной станции

	30
	16:53:010111:67
	Главное управление ветеринарии Республики Татарстан нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение
	г Нижнекамск
	0,1437
	земли населенных пунктов
	Для эксплуатации ветеринарной станции

	
	Итого земель:
	
	
	20,258467
	
	


Примечание: *участок на сегодняшний день отсутствует в публичной кадастровой карте

2.4. Социально-экономический потенциал территории

2.4.1 Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным сборников Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на начало 2016 г. численность населения муниципального образования «город Нижнекамск» составила 236 294 человека. 
Среди городов Республики Татарстан г.Нижнекамск занимает третье место по численности населения. Демографическая ситуация в Нижнекамском муниципальном районе характеризуется динамичным ростом рождаемости.
Таблица 2.4.1.1
Динамика численности постоянного населения МО «г.Нижнекамск»
на начало года (тыс.чел.)
	Наименование
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	МО «г.Нижнекамск»,
в том числе:
	227,211
	234,271
	235,042
	235,515
	235,706
	235,549
	236,294

	- г.Нижнекамск
	227,123
	234,152
	234,928
	235,407
	235,605
	235,448
	236,197

	- подчиненные сельские населенные пункты (д.Дмитриевка, д.Ильинка)
	0,088
	0,119
	0,114
	0,108
	0,101
	0,101
	0,097


Примечание: все таблицы раздела составлены по данным сборников территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат).

Вплоть до 1998 года наблюдался бурный рост численности населения города, что характерно для многих новых промышленных городов республики. Относительная стабилизация численности населения наблюдается с 1999 года, что является процессом, характерным для всей территории России, и мотивировано изменениями социально-экономической структуры на государственном уровне. За последнее время ощутимый рост численности постоянного населения муниципального образования «г.Нижнекамск» произошел в 2011 году. В целом прослеживается общий рост численности населения муниципального образования (см. рис.2.4.1.1).
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Рис. 2.4.1.1. Динамика численности населения МО «г.Нижнекамск», на начало года
Одними из основных показателей движения населения являются показатели рождаемости и смертности.

За рассматриваемый период показатели рождаемости в муниципальном образовании «город Нижнекамск» сохраняются на довольно высоком уровне, и, как правило, превышают среднереспубликанские значения. Величина естественного прироста имеет положительное значение.
Таблица 2.4.1.2
Динамика коэффициентов рождаемости МО «г.Нижнекамск»
	Наименование
	Число родившихся на 1000 человек

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Республика Татарстан в целом 
	11,8
	12,4
	12,9
	13,4
	14,5
	14,7
	14,7
	14,7

	Городское население РТ
	11,8
	12,5
	13,2
	13,8
	15
	15,1
	15,1
	15,8

	Нижнекамский район в целом
	-
	-
	13,5
	13,9
	14,9
	14,7
	14,1
	14,3

	МО «г.Нижнекамск»
	12,6
	13,8
	13,6
	13,9
	15,1
	15,2
	14,3
	15,1


Уровень рождаемости в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» выше республиканских значений в 1,1-1,2 раза. По итогам 2015 года рождаемость выросла на 38,8% по отношению к 2006 году и составила 3552 ребенка. Заметный рост рождаемости отмечается с 2006 года.
Таблица 2.4.1.3
Динамика коэффициентов смертности МО «г.Нижнекамск»
	Наименование
	Число умерших на 1000 человек

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Республика Татарстан в целом 
	13,0
	12,7
	13,1
	12,4
	12,2
	12,1
	12,2
	12

	Городское население РТ
	11,7
	11,3
	11,9
	11,2
	11
	11
	11
	10,9

	Нижнекамский район в целом
	-
	-
	9,4
	8,7
	8,9
	9
	9,3
	9,2

	МО «г.Нижнекамск»
	8,7
	8,1
	8,6
	7,9
	8,2
	8,2
	8,6
	8,5


Показатель смертности в г.Нижнекамске за рассматриваемый период был в 1,2-1,4 раза ниже, чем по республике и другим городам. Из чего можно сделать вывод, что в городе устойчивость к факторам, воздействующим на смертность, выше, чем по Республике Татарстан и другим городам (более устойчивая демографическая и экономическая ситуации). При этом изменения значений показателей смертности по городу повторяют тенденции  изменений среднереспубликанских значений аналогичных показателей, но с меньшей амплитудой. 
По итогам 2015 года смертность в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» составила 2001 человек, что на 26,5% ниже уровня 2006 года.
Таблица 2.4.1.4
Естественный прирост (убыль) на 1000 жителей МО «г.Нижнекамск»
	Наименование
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Республика Татарстан в целом 
	-1,2
	-0,3
	-0,2
	1,0
	2,3
	2,6
	2,5
	2,7

	Городское население РТ
	0,1
	1,2
	1,3
	2,6
	4
	4,1
	4,1
	4,9

	Нижнекамский район в целом
	-
	-
	4,1
	5,2
	6
	5,7
	4,8
	5,1

	МО г.Нижнекамск
	3,9
	5,7
	5,0
	6,0
	6,9
	7
	5,7
	6,6


Как видно из приведенных выше данных, рождаемость в городе преобладает над смертностью. Естественный прирост населения (на 1000 жителей) в муниципальном образовании «г.Нижнекамске» значительно выше среднереспубликанских показателей и имеет стабильные положительные значения. Естественный прирост населения в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» увеличился более чем в 2 раза и составил за 2015 год 1551 человек.
Вторая составляющая движения населения – миграция. Необходимо отметить, что последние восемь лет миграционный прирост муниципального образования «г.Нижнекамск» имеет отрицательные значения. 

Таблица 2.4.1.5
Результаты миграционного обмена МО «г.Нижнекамск»
	Наименование
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Прибыло – всего, в т.ч.:
	2183
	2510
	4106
	4843
	4881
	4862
	4945

	- из других городов и районов РТ
	1266
	1854
	2764
	3278
	3324
	3231
	3252

	из других регионов России
	522
	570
	932
	1205
	1251
	1298
	1340

	-  из государств ближнего зарубежья
	392
	82
	391
	342
	290
	323
	340

	- из государств дальнего зарубежья
	3
	4
	19
	18
	16
	10
	13

	Выбыло – всего, в т.ч.:
	2916
	3825
	4685
	5992
	6337
	6361
	5751

	- в другие города и районы РТ
	2317
	3028
	3443
	4328
	4673
	4566
	3957

	-  в другие регионы России
	576
	760
	1203
	1569
	1532
	1576
	1508

	- в государства ближнего зарубежья
	18
	30
	29
	74
	113
	201
	264

	- в государства дальнего зарубежья
	5
	7
	10
	21
	19
	18
	22

	Сальдо миграции
	-733
	-1315
	-579
	-1149
	-1456
	-1499
	-806


Наиболее активно происходит миграционный обмен с городами и районами Республики Татарстан. Число мигрантов из других регионов России значительно меньше числа мигрантов из городов и районов Республики Татарстан. Несмотря на столь активный обмен, сальдо миграции остается отрицательным. Максимальная убыль населения за рассматриваемый период произошла в 2014 году и составила 1499 человек. На начало 2016 года отток населения составил 806 человек, что на 46,2% ниже предыдущего года. 
Динамика возрастной структуры населения города приводится в таблице 2.4.1.6.
Таблица 2.4.1.6
Численность и возрастная структура населения МО «г.Нижнекамск»
на начало 2016 года (чел.)

	Показатели
	Всё

население
	В том числе

	
	
	городское
	сельское

	Численность постоянного населения – всего,
	236 294
	236 197
	97

	Моложе трудоспособного возраста
	47 088
	47 083
	5

	До 1 года
	3 534
	3 534
	0

	1-6 лет
	19 863
	19 859
	4

	7-15 лет
	23 691
	23 690
	1

	Трудоспособного возраста
	140 892
	140 879
	13

	16-17 лет
	5 106
	5 098
	8

	18-54 для женщин
	64 963
	64 963
	0

	18-59 для мужчин
	70 823
	70 818
	5

	Старше трудоспособного возраста
	48 314
	48 235
	79

	Старше 55 лет для женщин
	34 413
	34 373
	40

	Старше 60 лет для мужчин
	13 901
	13 862
	39

	Общий прирост населения 
	745
	-*
	-

	Естественный
	1 551
	-
	-

	Родилось
	3 552
	-
	-

	Умерло
	2 001
	-
	-

	Механический
	- 806
	-
	-

	Прибыло 
	4 945
	-
	-

	Выбыло
	5 751
	-
	-


Примечание: *данные отсутствуют. 
Из таблицы 2.4.1.6 видно, что общий прирост населения составил на начало 2016 года 745 человек. 

По уровню демографической нагрузки муниципального образования «г.Нижнекамск» имеет один из самых благоприятных показателей среди городов республиканского значения, что объясняется существующей возрастной структурой города. 
Таблица 2.4.1.7
Число зарегистрированных браков и разводов (на 1000 человек)

	Показатели
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Браки

	-МО «г.Нижнекамск»
	10,4
	9,7
	10,1
	10,9
	9,7
	9,1
	8,1
	8,5

	- в целом по Республике Татарстан
	7,8
	7,8
	8,3
	9,5
	8,7
	8,8
	8,5
	7,9

	Разводы

	-МО «г.Нижнекамск»
	4,9
	4,8
	4,6
	5
	4,5
	4,6
	4,9
	4,3

	- в целом по Республике Татарстан
	4,2
	3,9
	3,7
	3,9
	3,3
	3,6
	3,9
	3,5


Положительной характеристикой социальной сферы является рост числа зарегистрированных браков. На начало 2016 года по количеству заключаемых браков (при расчете на 1000 жителей) муниципальное образование «г.Нижнекамск» имеет значение выше республиканского уровня. Однако с 2011 года наблюдается тенденция снижения числа заключаемых браков, что косвенно влияет на демографическую структуру, в частности, на уровень рождаемости. По количеству разводов муниципальное образование «г.Нижнекамск» имеет значения выше общереспубликанского уровня, что также является неблагоприятным моментом.
Нижнекамскому муниципальному району присущи все основные демографические тенденции, характерные для Республики Татарстан и России в целом: уменьшается численность населения трудоспособного возраста за счет оттока молодежи в другие города и районы, сокращается численность женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах, увеличивается доля пожилого населения.

В Схеме территориального планирования Нижнекамского муниципального района все городские и сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Муниципальное образование «город Нижнекамск» входит в группу поселений с очень высоким демографическим потенциалом. 
2.4.2 Уровень жизни населения. Занятость населения

Уровень жизни населения

Уровень жизни – сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

Динамика изменения основных показателей уровня жизни в соответствии с данными, предоставленными Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района, представлена в таблице 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1

Показатели уровня жизни населения (на начало года)
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016

	Среднемесячная заработная плата по муниципальному образованию в целом 
	руб.
	31032,1
	34 527,5
	39 031,0


	Темпы роста  среднемесячной заработной платы  по крупным и средним предприятиям
	%
	107,3
	111,0
	113,0

	Отношение среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи, рассчитанному в целом по республике
	раз
	2,57
	2,53
	2,76

	Денежные доходы населения на душу населения,  руб.
	руб.
	30099,5
	32589,8
	32710,4

	Объем платных услуг в расчете на 1 жителя
	руб.
	64153,7
	21283,4
	23626,2

	Обеспеченность  общей площадью жилья на 1 жителя
	кв. м
	22,40
	22,80
	23,40


Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района

Важнейшими показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются доходы населения и его покупательская способность.

Денежные доходы на душу населения по муниципальному образованию «г.Нижнекамск» за 2015 год составили 32710,4 рублей, что выше уровня 2014 года на 0,4%.

Основным источником доходов является оплата труда. Среднемесячная заработная плата работающих за 2015 год составила 39031,0 рублей. По отношению к уровню 2014 года значение данного показателя выросло на 13%.

В последние годы происходил стабильный рост оплаты труда, за счет чего росла также покупательная способность населения. В 2014 году уровень среднемесячной заработной платы превысил в 2,53 раза величину такого социального норматива, как минимальный потребительский бюджет на члена типовой семьи, рассчитанный в целом по Республике Татарстан. В 2015 году данное отношение составило 2,76 раза.
Реальный уровень заработной платы характеризуется не только ее размерами, но и регулярностью ее получения. Между тем несвоевременная выплата заработной платы является одним из наиболее распространенных нарушений трудового законодательства. Вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в Республике Татарстан. Также проводится работа, направленная на сокращение объемов и влияния неформального рынка труда.

Также наиболее значимым в определении уровня жизни населения является показатель обеспеченности жителей квадратными метрами жилья. Обеспеченность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» общей площадью жилья на одного жителя за рассматриваемый период имела тенденцию к росту. За 2015 год обеспеченность составила 23,4 кв.м общей площади жилья на 1 жителя, что выше уровня 2014 года на 2,6%. 

Занятость населения

Среднегодовая численность работающих по муниципальному образованию «г.Нижнекамск» на начало 2016 года составила 92,8 тыс.чел., что на 3,9 % меньше, чем в предыдущем году. 

Количество трудовых ресурсов за последние годы стабилизировалось, на начало 2016 года численность трудовых ресурсов составила 159,6 тыс. чел. или 67,5% от общего числа жителей.

Численность экономически активного населения на начало 2016 года составила 139,7 тыс. чел. 

Количество зарегистрированных безработных в государственных учреждениях службы занятости на начало 2016 года составило 1408 человек, что на 216 человек меньше (20,6 %) количества безработных по состоянию на начало 2015 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,78%.

Таблица 2.4.2.2

Основные показатели занятости населения, на начало года
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016

	Численность постоянного населения
	чел.
	235706
	235549
	236294

	Среднегодовая численность работающих
	чел.
	98211
	96378
	92799

	Трудовые ресурсы
	чел.
	159600
	159600
	159550

	Численность экономически активного населения
	чел.
	139693
	139493
	139693

	Численность зарегистрированных безработных
	чел.
	1 290
	1 264
	1 048

	Уровень регистрируемой безработицы
	%
	0,94
	0,76
	0,78

	Фонд заработной платы
	тыс. руб.
	36542,15
	40691,81
	43984,19


Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района

Как видно из таблицы 2.4.2.2, в настоящее время муниципальное образование «г.Нижнекамск» располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте, а также безработными, которые являются основным резервом для покрытия перспективной потребности муниципального образования в трудовых ресурсах.

Одним из главных факторов, снижающих трудовой потенциал Нижнекамского района и, в частности, муниципального образования «г.Нижнекамск», является дефицит квалифицированных кадров рабочих профессий. Это связано в первую очередь с профессиональным образованием, не ориентированным на экономику района. Решение данной проблемы возможно путем модернизации организаций профессионального образования, проведения профориентационной работы, развития движения профессиональных конкурсов, дальнейшего внедрения дуальной формы обучения. Дуальная форма подготовки кадров – это совмещение теоретического обучения в учебных заведениях и практического обучения на производственном предприятии. На сегодняшний день ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с техникумом нефтехимии и нефтепереработки осуществляют эту работу по подготовке операторов, токарей, электромонтеров, слесарей по КИПиА. ООО «УК «Татнефть-нефтехим» совместно с индустриальным техникумом осуществляет подготовку по дуальной форме обучения операторов в производстве шин. Такая система отвечает интересам и самих предприятий, и учащихся. Для предприятия – это возможность подготовить для себя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию. Для учащихся – это адаптация к реальным производственным условиям и большая вероятность успешного трудоустройства по специальности после окончания обучения. Необходимо расширять перечень предприятий, участвующих в подготовке кадров по дуальной системе обучения. 

Согласно таблице 2.4.2.3 среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий муниципального образования «г.Нижнекамск» имеет тенденцию к снижению. На начало 2016 года значение данного показателя составило 79374 человека, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 730 человек (0,9%).

Таблица 2.4.2.3
Среднесписочная численность работающих 
по средним и крупным предприятиям МО «г.Нижнекамск»
в разрезе основных видов экономической деятельности 

	Виды экономической деятельности
	Среднесписочная численность, человек

	
	01.01.2015 г.
	01.01.2016 г.

	Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих отраслях
	449
	820

	Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих отраслях
	32
	88

	Обрабатывающие производства
	36018
	34497

	в том числе:
	
	

	производство пищевых продуктов, включая напитки
	946
	985

	текстильное производство
	204
	242

	производство одежды; выделка и крашение меха
	-
	12

	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
	260
	250

	издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
	24
	22

	производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
	5901
	6482

	химическое производство
	16556
	15806

	производство резиновых и пластмассовых изделий 
	6962
	6005

	производство прочих неметаллических  минеральных продуктов
	1310
	1416

	производство готовых металлических изделий 
	376
	242

	производство машин и оборудования
	2746
	2442

	производство электрических машин и электрооборудования
	340
	232

	производство медицинских изделий; средств измерений контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов
	191
	194

	производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
	125
	91

	обработка вторичного сырья
	77
	76

	Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
	4345
	4358

	Сбор, очистка и распределение воды
	154
	149

	Строительство
	7404
	8641

	Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт
	652
	575

	Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
	464
	483

	Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
	2939
	2694

	Деятельность гостиниц и ресторанов
	1016
	1001

	Деятельность сухопутного транспорта
	3896
	3972

	Связь
	683
	651

	Финансовое посредничество
	1227
	770

	Страхование
	183
	153

	Операции с недвижимым имуществом
	427
	400

	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
	3917
	3770

	Образование
	9781
	9739

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	5146
	5106

	Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
	1371
	1507

	Итого:
	80104
	79374


Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района
По вышеприведенным данным можно сделать вывод, что большая часть мест приложения труда приходится на сферу производства – 44,6%. В коммунальной сфере занято 5,7% работающих, в строительстве – 10,9%, в транспорте – 5,0%, в сфере обслуживания – 33,8%.

К 2020 и 2035 гг. в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» возрастет потребность в местах приложения труда, что будет связано с развитием нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

2.4.3 Промышленное производство и коммунально-складское хозяйство. Малое предпринимательство
Основу промышленности муниципального образования «г.Нижнекамск» составляют крупные предприятия, представляющие наукоемкие отрасли – нефтехимию и нефтепереработку, энергетику, а также мощный строительный комплекс. Крупнейшими градообразующими предприятиями являются: ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», АО «Управляющая компания «Камаглавстрой», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ. 

Муниципальное образование «г.Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района наряду с Елабужским, Заинским, Менделеевским, Тукаевским муниципальными районами, а также городским округом Набережные Челны входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера Республики Татарстан «Иннокам», являющегося основной точкой экономического роста Республики Татарстан. 

Основные промышленные районы

На сегодняшний день, исходя из современного использования территории, в муниципальном образовании «г.Нижнекамск», в частности в г.Нижнекамске, сформировалась производственная и коммунально-складская зона, в которой сосредоточены промышленные предприятия города и объекты коммунально-складского назначения. В зависимости от  сгруппированности производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения на территории города и их специализации производственную и коммунально-складскую зону можно разделить на четыре промышленных района:

1) Промышленный район «Нижнекамский промышленный узел», где размещаются основные промышленные предприятия г.Нижнекамска (нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, заводы по производству шин, завод технического углерода, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, складские объекты, снабжающие предприятия сырьем, подсобно-вспомогательные производства и т.д.).

2) Промышленный район «Промбаза», расположенный вдоль ул.Первопроходцев, где сосредоточены предприятия пищевой промышленности (хлебокомбинат, молкомбинат и т.д.) и коммунально-складские объекты.

3) Промышленный район «БСИ», где размещены предприятия строительной индустрии (завод крупнопанельного домостроения, цеха по производству асфальтобетона, керамического кирпича, производственные базы строительных фирм и т.д.).

4) Юго-западный промышленный район, где размещены предприятия строительной индустрии и коммунально-складские объекты (гравийно-сортировочная станция, асфальтобетонный завод, нефтебаза и т.д.).

Распределение территорий производственной и коммунальной складской зон в разрезе промышленных районов выглядит следующим образом (см. табл. 2.4.3.1).

Таблица 2.4.3.1
	Наименование промышленного района
	Производственная зона, га
	Коммунально-складская зона, га

	Нижнекамский промышленный узел
	2653,09
	40,81

	Промбаза
	38,65
	53,48

	БСИ
	124,71
	190,91

	Юго-западный
	24,32
	25,17

	Итого
	2840,77
	310,37


Кроме того, ряд производственных объектов (общей площадью 4,31 га) и объектов коммунально-складского назначения (общей площадью 54,99 га) расположен вне указанных промышленных районов по территории города и муниципального образования.
2.4.3.1 Промышленное производство

В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» представлены все секторы промышленности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Добыча полезных ископаемых

Полезные ископаемые муниципального образования «г.Нижнекамск» представлены месторождениями нефти и месторождением нерудных полезных ископаемых (кирпичных глин). Более подробно месторождения полезных ископаемых рассмотрены в Томе 3. Раздел 1.4. «Полезные ископаемые».

Нефтедобычу на территории муниципального образовании «г.Нижнекамск» осуществляют ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина (Афанасовское, Биклянское и Елабужское нефтяные месторождения) и АО «РИТЭК» (Танайский участок недр).

Также нефтедобыча представлена предприятием ООО «Крекинг-Проф», предоставляющим услуги в области добычи нефти и природного газа. 

Добычей нерудных полезных ископаемых (кирпичных глин) в целях дальнейшей переработки сырья занимается ООО «Нижнекамский кирпичный завод» на Афанасовском месторождении кирпичных глин (овражный участок).

Обрабатывающие производства муниципального образования «г.Нижнекамск» представлены крупными и средними предприятиями следующих отраслей:

1) Топливная промышленность:

· АО «ТАНЕКО» – комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, занимающийся первичной переработкой нефти, производством авиационного керосина, дизельного топлива, газойля;

· ОАО «ТАИФ-НК» – нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.

2) Химическая и нефтехимическая промышленность:

· ПАО «Нижнекамскнефтехим», занимающееся производством синтетических каучуков, пластиков, мономеров и прочей нефтехимической продукции;

· ПАО «Нижнекамскшина» – завод по производству шин для различных видов автомобильной техники (легковые, грузовые, для сельскохозяйственной техники, для погрузчиков);

· АО «Нижнекамсктехуглерод» – завод по производству технического углерода - важнейшего компонента для изготовления резины;

· ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» – завод по производству грузовых шин;

· ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» – завод по производству цельнометаллокордных шин;

· ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», основным видом деятельности является производство резиновых шин, покрышек и камер. Кроме того предприятие осуществляет обеспечение предприятий нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть» сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями;

· ООО «Ай-Пласт», занимающееся производством промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки;

· ООО «Завод Эластик» – занимающееся производством нетканых материалов для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления (обувь, рукавицы, шланги, тентовые изделия);

· ООО «Камский завод полимерных материалов», производящее полимерные пленки, гибкую промышленную упаковку и компаунды;

· ООО «Эластокам», производящее полиуретановые системы для широкого круга областей применения;

· ООО «Декафом» – предприятие, занимающееся производством эластичного пенополиуретана;

· ООО «КарбоКам», занимающееся производством карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы;

· ООО «Кампласт», занимающееся производством пластмассовых комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ;

· ООО «Полимерхолодтехника», занимающееся производством полимерных оросителей и водоуловителей для градирен;

· ООО «Катализ-Пром», основным видом деятельности которого является производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.

3) Промышленность строительных материалов:

· ООО «Камэнергостройпром», производящее сборный железобетон, товарный бетон, керамзит;

· ООО «Завод крупнопанельного домостроения», занимающееся производством сборного железобетона, бетонных блоков, товарного бетона, асфальтобетона и керамического кирпича;

· Асфальтобетонный завод АО «Татавтодор», занимающийся производством асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.
4) Производство машин и оборудования:

· ООО «Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим», выпускающее теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов;

· АО «Нижнекамский механический завод», изготавливающее металлические заготовки, валы, шестерни, гильзы;

· ООО «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов», изготавливающий гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели.

5) Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:

· ДООО «Цех 4100-НКНХ», занимающееся обработкой металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

· ООО «Мекбар», занимающееся металлообработкой и ремонтом оборудования.

6) Пищевкусовая промышленность:

· Филиал ОАО «Татспиртпром» - «Нижнекамский ликеро-водочный завод», занимающийся производством ликероводочной продукции;

7) Мясная и молочная промышленность:

· ООО «Нижнекамский молочный комбинат», выпускающий цельномолочную продукцию, масло, сыр;

8) Хлебобулочная и мучная кондитерская промышленность:

· ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат», выпускающий хлебобулочные и кондитерские изделия.

9) Легкая промышленность:

· ООО «Мекбар», занимающееся пошивом спецодежды для работников различных сфер деятельности.

7) Деревообрабатывающая промышленность:

· ООО «Татлесстрой» – предприятие по производству деревянной промышленной тары.

8) Целлюлозно-бумажное производство:

· ООО «Нефтехим медиа» – предприятие по производству целлюлозы, древесной массы.

9) Полиграфическая промышленность:

· Издательско-полиграфический центр «Гузель»;

· Редакция газеты «Нижнекамская правда» (филиал АО «Татмедиа»);

· Редакция газеты «Туган Як» (филиал АО «Татмедиа»).

10) Электронная и электротехническая промышленность:

· ООО «Преттль-НК», занимающееся производством кабельных жгутов для промышленного оборудования, бытовой техники, для автомобильной и железнодорожной отраслей.

11) Строительная индустрия: 

· ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», осуществляющее строительство жилых и нежилых зданий;

· ООО «Нижнекамское предприятие «Центромонтажавтоматика», занимающееся производством прочих строительно-монтажных работ;

· ООО «Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация», занимающееся прочими специализированными строительными работами, не включенными в другие группировки;

· АО «НМУ-3», осуществляющее работы по монтажу стальных строительных конструкций;

· ООО «НК-РТИ-Сервис», занимающееся производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производством, передачей и распределением электроэнергии и тепловой энергии на территории Нижнекамского района занимаются ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и филиал ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)», расположенные в г.Нижнекамске.

Филиал ОАО «Сетевая компания» - Нижнекамские электрические сети, а также ООО «Предприятие электрических сетей-НК» осуществляют передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», производственные базы которого также расположены в г.Нижнекамске, осуществляет сбор, очистку и распределение воды.

Показатели деятельности крупных и средних предприятий регионального и местного (районного) значения представлены в таблице 2.4.3.2.
Как видно из таблицы на предприятия топливной, химической и нефтехимической промышленности приходится основной вклад в совокупный объем промышленного производства. Объем отгруженных товаров предприятиями данных отраслей в 2016 году составил 381405,75 тыс.рублей или 91,5% от общего объема отгруженных товаров крупными и средними предприятиями муниципального образования «г.Нижнекамск». 

Также предприятиям вышеперечисленных отраслей принадлежит значительная доля мест приложения труда. Среднесписочная численность сотрудников данных предприятий в 2015 году составила 28924 человек или 72,8% от общего числа занятых на крупных и средних предприятиях муниципального образования «г.Нижнекамск».
Таблица 2.4.3.2
Показатели деятельности основных промышленных предприятий (на начало года)

	Наименование предприятия
	Среднесписочная численность работников, человек
	Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.
	Основная производимая продукция
	Промышленный район

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	
	

	ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ *

	Топливная промышленность
	

	АО «ТАНЕКО»
	2570
	2990
	31903,86
	37778,33
	первичная переработка нефти, керосин авиационный, топливо дизельное
	Нижнекамский промышленный узел

	ОАО «ТАИФ-НК»
	3067
	3472
	131948,93
	143471,92
	бензин, дизельное топливо, мазут, керосин, газойль 
	Нижнекамский промышленный узел

	Химическая и нефтехимическая промышленность
	

	ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
	16880
	15376
	130895,1
	150049,9
	синтетические каучуки, бензол, полиэтилен, полистирол, полипропилен
	Нижнекамский промышленный узел

	ПАО «Нижнекамскшина»
	3474
	2731
	13770,68
	15343,63
	автомобильные и с/х шины
	Нижнекамский промышленный узел

	АО «Нижнекамсктехуглерод»
	385
	344
	3646,72
	3961,68
	технический углерод
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»
	2248
	1806
	11673,18
	13025,94
	шины, покрышки и камеры резиновые
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
	718
	691
	6083,1
	8105,98
	шины, покрышки и камеры резиновые
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
	356
	305
	7,71
	42,10
	шины, покрышки и камеры резиновые (в том числе их восстановление)
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Завод Эластик»
	207
	239
	602,82
	625,88
	обувь, рукавицы, шланги, тентовые изделия
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Ай-Пласт» 
	574
	437
	3731,86
	3933,32
	поддоны, мешки, контейнеры 
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Камский завод полимерных материалов»
	188
	171
	1587,69
	2550,31
	концентраты, полистирол, пленка полиэтиленовая 
	БСИ

	Производство машин и оборудования
	

	ООО «Ремонтно-механический завод-Нижнекамскнефтехим»
	526
	501
	473,39
	506,84
	теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов
	Нижнекамский промышленный узел

	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	

	ДООО «Цех 4100-НКНХ»
	81
	80
	96,87
	106,99
	обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
	Нижнекамский промышленный узел

	Электронная и электротехническая промышленность
	

	ООО «Преттль-НК»
	361
	225
	660,77
	929,51
	кабельные жгуты для промышленного оборудования, бытовой техники, для автомобильной и железнодорожной отраслей
	Нижнекамский промышленный узел

	Промышленность строительных материалов 
	

	ООО «Камэнергостройпром»
	637
	603
	1408,86
	1555,86
	сборный ж/б, бетон товарный, керамзит
	БСИ

	ООО «Завод крупнопанельного домостроения»
	598
	781
	581,87
	1140,02
	сборный ж/бетон
	БСИ

	ООО «Завод крупнопанельного домостроения». Цех по производству керамического кирпича
	69
	77
	-
	-
	керамический красный кирпич 
	Промбаза

	ООО «Завод крупнопанельного домостроения». Асфальтобетонный цех
	9
	11
	-
	-
	асфальтобетон
	БСИ

	АО «Татавтодор». Асфальто-бетонный завод
	-
	-
	-
	-
	асфальтобетонные и битумоминеральные смеси
	Юго-западный промышленный район

	Пищевкусовая промышленность 
	

	Филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликеро-водочный завод»
	224
	292
	1153,47
	2239,98
	ликероводочные изделия
	БСИ

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	

	ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
	521
	496
	4476,09
	4545,18
	производство, передача и распределение электроэнергии и теплоэнергии
	Нижнекамский промышленный узел

	Филиал ОАО «ТГК-16» - «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»
	800
	770
	15844,32
	16537,80
	производство, передача и распределение электроэнергии и теплоэнергии
	Нижнекамский промышленный узел

	Филиал ОАО «Сетевая компания» - Нижнекамские электрические сети
	388
	399
	30,89
	13,83
	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
	-

	АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»
	1024
	1029
	1211,91
	1196,46
	сбор, очистка и распределение воды;

производство, передача и распределение электроэнергии, газа,  пара и горячей воды
	-

	ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ

	Химическая и нефтехимическая промышленность
	

	ООО «Кампласт»
	134
	83
	169,47
	110,02
	пластмассовые изделия 
	Промбаза

	ООО «Декафом»
	141
	120
	934,16
	935,82
	пенополиуретан
	БСИ

	ООО «Эластокам»
	69
	71
	1068,52
	929,35
	полиуретановые системы
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Катализ-Пром»
	-
	39
	-
	47,76
	основные химические вещества, удобрения и азотные соединения, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «КарбоКам»
	15
	11
	231,98
	435,15
	карбоксиметилцеллюлоза и полианионная целлюлоза; плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные 
	БСИ

	ООО «Полимерхолодтехника»
	-
	38
	-
	58,67
	полимерные оросители и водоуловители для градирен
	Нижнекамский промышленный узел

	Производство машин и оборудования
	

	АО «Нижнекамский механический завод» 
	1821
	1683
	1852,62
	1817,01
	металлические заготовки, валы, шестерни, гильзы
	Нижнекамский промышленный узел

	ООО «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов»
	130
	101
	127,71
	111,05
	гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели
	-

	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	

	ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» 
	161
	244
	284,57
	478,57
	металлоконструкции, кислород
	БСИ

	ООО «Мекбар»
	148
	127
	156,23
	141,15
	металлообработка, ремонт оборудования
	Нижнекамский промышленный узел

	Мясная и молочная промышленность 
	

	ООО «Нижнекамский молочный комбинат»
	256
	261
	573,42
	536,96
	цельномолочная продукция, масло, сыр
	Промбаза

	Хлебобулочная и мучная кондитерская промышленность
	

	ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
	519
	433
	388,96
	412,49
	хлебобулочные и кондитерские изделия
	Промбаза

	Легкая промышленность
	

	ООО «Мекбар»
	148
	127
	156,23
	141,15
	пошив спецодежды
	Нижнекамский промышленный узел

	Деревообрабатывающая промышленность
	

	ООО «Татлесстрой»
	244
	249
	564,13
	427,00
	деревянная промышленная тара
	Нижнекамский промышленный узел

	Целлюлозно-бумажное производство
	

	ООО «Нефтехим Медиа»
	-
	67
	-
	78,37
	целлюлоза, древесная масса
	Нижнекамский промышленный узел

	Полиграфическая промышленность
	

	Редакция газеты «Нижнекамская правда» (филиал АО «Татмедиа»)
	15
	13
	3,81
	3,92
	деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
	-

	Редакция газеты «Туган Як» (филиал АО «Татмедиа»)
	10
	8
	5,31
	3,75
	деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
	-

	Издательско-полиграфический центр «Гузель»
	-
	50
	-
	-
	деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
	-

	Строительная индустрия
	

	ООО «НК-РТИ-Сервис»
	-
	-
	-
	-
	производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
	Промбаза

	ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой»
	1890
	1751
	1332,81
	1322,12
	строительство жилых и нежилых зданий
	Нижнекамский промышленный узел, БСИ, Промбаза

	ООО «Нижнекамское предприятие «Центромонтажавтоматика»
	301
	273
	553,82
	514,94
	производство прочих строительно-монтажных работ
	БСИ

	ООО «Инженерно-Диагностический-Центр-Строймеханизация»
	55
	67
	18,65
	88,56
	работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
	БСИ

	АО «НМУ-3»
	250
	263
	351,48
	417,17
	работы по монтажу стальных строительных конструкций
	БСИ

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	

	ООО «Предприятие электрических сетей-НК»
	94
	97
	86,90
	136,40
	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
	Промбаза

	Итого
	42080
	39720
	370494,64
	416667,69
	
	


Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района; 
*согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 июня 2017 г. № 1363-р
Основные предприятия топливной, химической и нефтехимической промышленности, благодаря наибольшим объемам произведенной и отгруженной продукции и высоким показателям прибыли, являются основным источником доходов местного бюджета, а по сути своей являются бюджетообразующими предприятиями г.Нижнекамска.

Данные предприятия имеют хороший экономический потенциал для развития. Однако увеличить темпы роста основных параметров, характеризующих их деятельность, сложно, так как существует ряд ограничивающих факторов, тормозящих потенциально возможный рост:

· отсутствие необходимой образовательной  инфраструктуры, и как следствие дефицит специалистов высокого уровня; 

· нехватка ряда объектов транспортной инфраструктуры и логистических центров; 

· некоторые экологические проблемы. 
Нижнекамск должен стать еще более привлекательным для инвесторов, а также для населения в условиях, когда будет создана наиболее комфортная среда проживания. Это тем более важно для привлечения дополнительных трудовых ресурсов в Нижнекамский район и в республику в целом. Рост производства должен быть связан, прежде всего, с расширением номенклатуры выпускаемой продукции основными предприятиями, а также с развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Для этих целей разработан целый перечень основных объектов нового строительства, расширения,  реконструкции и технического перевооружения предприятий топливной, химической и нефтехимической промышленности.
2.4.3.2 Коммунально-складское хозяйство

Из крупных и средних предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» расположены:

· ООО «Энергошинсервис» – предприятие обслуживания производственной инфраструктуры таких предприятий, как ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК». ООО «Энергошинсервис» производит на территории шинного комплекса модернизацию, замену, техническое обслуживание и текущий ремонт кабельных линий, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, пароводов, газопроводов, подземных коммуникаций, капитальный ремонт крупногабаритных электродвигателй и другие работы;

· АО «Нижнекамскресурсы» осуществляет деятельность по складированию и хранению;

· ООО «Нижнекамская нефтебаза» занимается транспортной обработкой грузов.

Таблица 2.4.3.3
Показатели деятельности основных предприятий

коммунально-складского назначения (на начало года)

	Наименование предприятия
	Среднесписочная численность работников, человек
	Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.
	Основная производимая продукция
	Промышлен-ный район

	
	2015
	2016
	2015
	2016
	
	

	ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	ООО «Энергошинсервис»
	463,5
	495
	307,03
	1148,20
	ремонт машин и оборудования
	Нижнекамский промышленный узел

	ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ

	АО «Нижнекамскресурсы»
	58
	57
	45,90
	56,08
	деятельность по складирова-нию и хранению
	БСИ

	ООО «Нижнекамская нефтебаза»
	118,42
	107
	153,69
	115,16
	транспортная обработка грузов
	Юго-западный промышленный район


Помимо крупных и средних промышленных предприятий и предприятий коммунально-складского назначения на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» расположено большое количество производственных баз и объектов коммунально-складского назначения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.
2.4.3.3 Малое предпринимательство
В условиях рыночной экономики малый бизнес является наиболее динамично развивающимся сектором. В современных рыночных условиях субъекты малого предпринимательства успешно осуществляют предпринимательскую деятельность, достигая при этом положительных финансово-хозяйственных результатов.

Таблица 2.4.3.4
Деятельность малых предприятий МО «город Нижнекамск»

	Показатели
	На 01.01.2016 г.

	Количество зарегистрированных малых предприятий (шт.), в т.ч. по видам деятельности:
	4149

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	5

	Добыча полезных ископаемых
	6

	Обрабатывающие производства
	404

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	20

	Строительство
	435

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	704

	Гостиницы и рестораны
	21

	Транспорт и связь
	980

	Финансовая деятельность
	67

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	926

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	78

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	457

	Прочие
	53


Примечание: данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района

Как видно из таблицы 2.4.3.4, на начало 2016 года в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» функционировало 4149 малых предприятий. В разрезе видов экономической деятельности наибольшее их количество представлено:

· предприятиями транспорта и связи – 23,6%;

· предприятиями, занимающимися операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 22,3%;

· предприятиями оптовой и розничной торговли; предприятиями, осуществляющими ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17,0%;

· предприятиями, предоставляющими прочие коммунальные, социальные и персональные услуги – 11%;

· предприятиями строительной индустрии – 10,5%;

· предприятиями обрабатывающих производств – 9,7%.

Произвести более полный анализ деятельности малых предприятий муниципального образования «г.Нижнекамск» не представляется возможным в связи с отсутствием информации.

Развитие малого предпринимательства является одной из приоритетных задач, посредством создания необходимых мер поддержки и организации достаточных условий для комфортного ведения бизнеса, стимулирующих межотраслевую конкуренцию и обеспечивающих в доступе к ресурсам, государственному имуществу.  В связи с чем, основными задачами в данном направлении является снижение административных барьеров путем совершенствования нормативной правовой базы деятельности субъектов малого предпринимательства; налоговые преференции; финансовая поддержка в виде предоставления грантов для открытия бизнеса; осуществление мер, направленных для облегчения получения доступа к объектам инфраструктуры.

Возможный способ поддержки малого предпринимательства является развитие малых форм производства по переработке сырья, производимых на промышленных предприятиях. Реализация данного направления осуществима через стимулирование крупных предприятий к развитию аутсорсинга, с целью передачи подрядов малым и средним предприятиям.

Важнейшим аспектом развития малого предпринимательства будет являться увеличение взаимодействия предпринимательского сообщества с органами местного самоуправления, поскольку только комплексное всестороннее рассмотрение проблем позволит улучшить экономические и правовые условия для предпринимательской деятельности. 

В качестве создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнекамском муниципальном районе была утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района на 2014-2017 годы». Одним из основных направлений программы является развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, а также информационная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства. Одной из перспективных форм взаимодействия может стать муниципальная промышленная площадка. Для этих целей, в Нижнекамском муниципальном районе выделен земельный участок общей площадью 20 га под строительство промышленного парка «Нижнекамск» муниципального значения, где будут предложены налоговые преференции.  

2.4.4 Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Животноводством на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» занимаются ООО «Челны-Бройлер» и ООО «Нефтехимагропром».

ООО «Челны-Бройлер» – инновационный птицекомплекс, один из крупнейших производителей куриного мяса в России. В составе предприятия имеется 11 площадок по выращиванию птицы, одна из которых расположена на территории муниципального образования «г.Нижнекамск». Так, южнее карьера по добыче кирпичных глин расположена птицефабрика ООО «Челны-Бройлер» мощностью 8 млн.шт. в год.

ООО «Нефтехимагропром» имеет ряд объектов на территории муниципального образования «г.Нижнекамск», а именно:

· действующая свиноферма на 6000 голов;

· действующий машинно-тракторный парк;

· недействующие ферма крупнорогатого скота, птицефабрика, зернохранилища, тепличное хозяйство.

Все объекты ООО «Нефтехимагропром» (за исключением фермы КРС) расположены на общей территории северо-западнее Нижнекамского промышленного узла.
Растениеводство на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» представлено тепличными хозяйствами:

· цветочные теплицы ПАО «Нижнекамскнефтехим», расположенные на Соболековском тракте;

· теплицы (для выращивания продуктов питания), расположенные по ул.Индустриальная.

Общая площадь зон, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, составляет 155,64 га.

2.4.5 Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.
Лесной комплекс муниципального образования «город Нижнекамск» представлен лесными землями ГКУ «Нижнекамское лесничество» и входящими в его состав Биклянским и Кзыл-Юлским участковыми лесничествами Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Леса ГКУ «Нижнекамское лесничество» занимают площадь 7258,8 га, что составляет около 34,6% от всей площади муниципального образования. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в данную площадь земель лесного фонда входит также территория лесного поселка – поселок Биклянского лесничества, земли которого пока не переведены в земли населенных пунктов. В отношении данного лесного поселка Казанским филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» было подано обращение в Федеральное агентство лесного хозяйства о согласовании проектной документации по изменению и установлению границ лесопарковых зон в лесах Нижнекамского лесничества Республики Татарстан. Целью изменения границ лесопарковых зон является исключение из состава земель лесного фонда лесных участков, занятых лесным поселком, площадью 17,0 га (Нижнекамское лесничество, Биклянское участковое лесничество, квартал 36, выдел 6). Данная проектная документация была рассмотрена на заседании Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства 06.10.2017 г. и получила положительное решение.
Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд (883,5 га). Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса. 

Большая часть земель лесного фонда, расположенного в границах муниципального образования «город Нижнекамск», (4564,9 га) представлена защитными лесами. Остальная часть лесного фонда – 2693,9 га представлена эксплуатационными лесами (согласно картографическому материалу).
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории сельского поселения представлены категориями лесов:
· леса, расположенные в водоохранных зонах, выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
· леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (шириной 0,25 км с каждой стороны от оси). Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра.

б) лесопарковые зоны. Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.
· ценными лесами - леса, расположенные в лесостепных зонах. К лесам, расположенным в лесостепных зонах относятся разобщенные участки лесов в лесостепных зонах, а также естественные или искусственно созданные участки лесов, имеющие защитное и противоэрозионное значение, размеры и границы которых определяются с учетом местных геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных условий. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.
Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. 
2.4.6 Жилищный фонд

На сегодняшний день одной из важнейших характеристик уровня жизни населения и экономики является обеспеченность жильем и масштабы жилищного строительства.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района на 01.01.2016 года, объем жилищного фонда муниципального образования «г. Нижнекамск» составляет 4863,0 тыс.кв.м, в том числе: г.Нижнекамск – 4824,5 тыс.кв.м, д.Дмитриевка – 9,02 тыс.кв.м, д.Ильинка – 22,4 тыс.кв.м, пос.Биклянское лесничество (лесной поселок) – 7,124 кв.м.
Таблица 2.4.6.1
Существующий жилищный фонд МО «г. Нижнекамск» 
(на начало 2016 года)
	№№
	Наименование
	Обеспеченность,

кв.м/чел.
	Жилищный фонд,

тыс.кв.м

	1
	МО «город Нижнекамск», в т.ч. 
	20,5
	4863,0

	1.1
	г.Нижнекамск, в т.ч.:
	20,4
	4824,5

	
	- многоквартирный жилищный фонд
	-
	4761,8

	
	- блокированный жилищный фонд
	-
	9,92

	
	- индивидуальный жилищный фонд
	-
	52,8

	1.2
	д.Дмитриевка (индивидуальный жилищный фонд)
	231,3
	9,02

	1.3
	д.Ильинка (индивидуальный жилищный фонд)
	386,2
	22,4

	1.4
	Пос.Биклянское лесничество (лесной поселок) (индивидуальный жилищный фонд)
	-
	7,124


Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является обеспеченность населения жильем (число квадратных метров общей площади на одного жителя).

По муниципальному образованию «г. Нижнекамск» на начало 2016 г. на одного жителя приходится 20,4 кв.м общей площади жилья, среднереспубликанский показатель жилищной обеспеченности населения по городской местности – 24,0 кв.м общей площади жилья на человека. 

Высокая жилищная обеспеченность в д.Дмитриевка и д.Ильинка объясняется тем, что на территории данных населенных пунктов имеются жилые дома, используемые жителями г.Нижнекамска в качестве второго жилья, и дачные дома.

Таблица 2.4.6.2

Индивидуальная жилая застройка под второе жилье

(для непрописанных жителей, жилье для временного проживания)

	Наименование населенного пункта
	Общая площадь домов, тыс.кв.м
	Количество домов, шт.

	
	
	

	д.Дмитриевка
	6,9
	46

	д.Ильинка
	12,8
	48

	Пос.Биклянское лесничество (лесной поселок)
	7,124
	64

	Итого
	26,824
	158


Таким образом, реальная жилищная обеспеченность составляет в д.Дмитриевка 54,4 кв.м/чел, в д.Ильинка – 165,5 кв.м/чел.
Более подробная характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования «г.Нижнекамск» в разрезе микрорайонов (кварталов) города и типов жилой застройки дана в таблице 2.4.6.3.

Таблица 2.4.6.3
Характеристика существующего жилищного фонда 

МО «г.Нижнекамск» на начало 2016г.
	№ квартала, 

микрорайона
	Тип застройки
	Этажность
	Терри- тория,  га
	Коли- чество домов
	Общая площадь квартир (кв.м)

	кв.1,2
	малоэтажная многоквартирная
	4
	2,056
	7
	15 347,50

	
	среднеэтажная
	5
	9,2061
	26
	84 144,70

	
	многоэтажная
	9
	0,8865
	3
	6 860,00

	кв.3
	среднеэтажная
	5
	7,3323
	20
	67 905,70

	
	многоэтажная
	9
	0,428
	2
	4 401,50

	кв.5, кв."Е"
	среднеэтажная
	5
	9,9675
	23
	109 172,20

	
	многоэтажная
	9
	3,885
	12
	45 169,10

	
	многоэтажная
	12
	0,6257
	2
	7 680,60

	кв.6,7
	среднеэтажная
	5
	7,9428
	19
	81 111,20

	
	многоэтажная
	9
	1,079
	7
	13 795,00

	
	многоэтажная
	12
	0,8631
	1
	12 567,90

	мкр.6,7,8
	среднеэтажная
	5
	23,1604
	52
	220 087,31

	
	многоэтажная
	9
	1,7193
	3
	21 793,00

	
	многоэтажная
	12-14
	9,4476
	9
	33 374,80

	кв.8,9
	среднеэтажная
	5
	13,5676
	32
	131 068,60

	
	многоэтажная
	9
	1,0397
	6
	15 681,74

	мкр.9А
	среднеэтажная
	5
	1,3366
	3
	13 643,70

	
	многоэтажная
	12
	1,4014
	3
	25 606,80

	кв."В"
	среднеэтажная
	5
	1,5538
	5
	12 156,40

	
	многоэтажная
	9
	0,8783
	4
	13 548,82

	мкр.9
	среднеэтажная
	5
	12,0228
	12
	103 718,11

	
	многоэтажная
	9
	1,1742
	7
	42 141,31

	
	многоэтажная
	12
	0,87
	3
	10 975,30

	мкр.10
	среднеэтажная
	5
	5,8872
	8
	73 929,40

	
	многоэтажная
	9
	6,6961
	8
	87 506,11

	мкр.11
	блокированная
	2
	1,8891
	6
	9 922,80

	
	среднеэтажная
	5-7
	1,5774
	6
	18 203,10

	
	многоэтажная
	9-10
	6,3613
	9
	90 445,31

	
	многоэтажная
	12-14
	2,088
	2
	28 564,30

	мкр.12
	среднеэтажная
	5
	5,8755
	8
	55 713,50

	
	многоэтажная
	9,10
	4,6937
	9
	75 713,71

	мкр.13
	среднеэтажная
	5
	5,9601
	8
	63 982,80

	
	многоэтажная
	9
	4,6049
	9
	39 963,60

	мкр.14
	среднеэтажная
	5
	5,7011
	12
	60 185,08

	
	многоэтажная
	9,10
	1,8696
	7
	25 795,70

	мкр.14А
	многоэтажная
	9
	0,6805
	3
	9 279,50

	мкр.15
	многоэтажная
	10
	1,1644
	2
	15 619,70

	мкр.17-18
	среднеэтажная
	5
	9,511
	13
	95 511,60

	
	многоэтажная
	9,10
	9,6897
	19
	140 821,40

	
	многоэтажная
	12,14
	0,3896
	2
	6 847,10

	мкр.19
	многоэтажная
	9,10
	5,9332
	8
	92 174,20

	мкр.20
	малоэтажная многоквартирная
	4
	1,8596
	9
	8 353,10

	
	среднеэтажная
	5
	10,0518
	15
	96 205,88

	
	многоэтажная
	9
	10,9914
	16
	125 745,90

	мкр.21
	многоэтажная
	9,10
	12,5235
	17
	172 775,73

	мкр.22
	многоэтажная
	9,10
	4,6767
	8
	74 157,30

	мкр.23
	среднеэтажная
	5
	0,3924
	1
	4 037,70

	
	многоэтажная
	9,10
	4,7773
	9
	70 417,10

	
	многоэтажная
	13
	0,4197
	1
	6 518,20

	мкр.24
	многоэтажная
	5-9,10
	7,8448
	7
	60 553,10

	мкр.25
	среднеэтажная
	7,8
	1,4574
	2
	14 476,80

	
	многоэтажная
	9,10
	4,7099
	10
	106 928,90

	
	многоэтажная
	12
	0,3559
	1
	3 850,30

	мкр.26
	многоэтажная я
	9
	8,148
	13
	117 947,80

	
	многоэтажная я
	11
	0,1271
	1
	4 451,90

	мкр.27
	среднеэтажная
	5-7
	2,3405
	14
	40 590,72

	
	многоэтажная
	9,10
	11,0119
	26
	177 513,03

	мкр.28
	среднеэтажная
	5,7
	2,6482
	8
	38 241,10

	
	многоэтажная
	9,10
	7,3298
	19
	132 987,90

	мкр.29А
	многоэтажная
	9,10
	2,748
	9
	90 500,30

	мкр.29Б
	среднеэтажная
	7
	0,2523
	2
	11 550,45

	
	многоэтажная
	9,10
	7,4667
	25
	186 116,52

	мкр.30
	среднеэтажная
	5
	1,0096
	2
	9 558,70

	
	многоэтажная
	9,10
	8,8889
	13
	115 552,00

	
	многоэтажная
	11,14
	0,5996
	4
	35 400,50

	мкр.31
	многоэтажная
	10
	3,3863
	4
	21 194,30

	
	многоэтажная
	12
	5,2158
	5
	39 324,50

	мкр.34
	многоэтажная
	10
	16,9818
	8
	80 400,56

	мкр.35
	среднеэтажная
	6
	0,1811
	1
	5 594,30

	
	многоэтажная
	9,10
	12,8386
	18
	152 259,74

	
	многоэтажная
	11,12
	0,7718
	3
	24 524,40

	мкр.35А
	среднеэтажная
	6
	1,4716
	3
	15 785,91

	
	многоэтажная
	10
	5,679
	8
	74 349,84

	мкр.36
	усадебная
	1-2
	56,7005
	136
	27 200,00

	
	среднеэтажная
	5
	4,1258
	7
	37 617,41

	
	многоэтажная
	9,10
	2,7533
	6
	44 266,59

	
	многоэтажная
	12
	0,8779
	3
	12 950,91

	мкр.36А
	среднеэтажная
	5
	4,2487
	4
	27 467,50

	
	многоэтажная
	9
	1,615
	6
	24 670,33

	
	многоэтажная
	12
	1,1568
	1
	10 140,10

	мкр.36Б
	среднеэтажная
	5
	2,5623
	2
	21 289,30

	
	многоэтажная
	12
	0,4534
	1
	4 385,30

	мкр.37
	среднеэтажная
	5
	6,6092
	15
	62 296,40

	
	многоэтажная
	9
	2,3678
	6
	40 239,60

	
	многоэтажная
	12
	0,6317
	1
	8 703,40

	мкр.СУЗ
	среднеэтажная
	5
	3,3545
	12
	44 100,53

	
	многоэтажная
	9
	1,2223
	6
	19 914,04

	мкр.СО
	среднеэтажная
	5
	1,6572
	6
	14 720,18

	
	многоэтажная
	9
	2,782
	9
	38 247,98

	мкр.44
	многоэтажная
	9,10
	12,2357
	15
	88 546,50

	
	многоэтажная
	12
	1,2152
	1
	10 240,80

	мкр.45
	многоэтажная
	10
	13,9098
	9
	57 438,30

	пос. Строителей
	усадебная
	1-2
	47,5881
	178
	16 700,00

	
	малоэтажная многоквартирная
	2
	0,7709
	6
	4 470,00

	Ахтуба
	усадебная
	1-2
	7,707
	36
	6 480,00

	Жилой массив «ул.Береговая»
	усадебная
	1-2
	4,9095
	20
	2400,0

	Итого г.Нижне-камск:
	всего, в т.ч.:
	
	515,4307
	1154
	4 824 479,85

	
	усадебная
	1-2
	116,9051
	370
	52 780,00

	
	блокированная
	2
	1,8891
	6
	9 922,80

	
	малоэтажная многоквартирная
	4
	4,6865
	22
	28 170,60

	
	среднеэтажная
	5-8
	161,411
	336
	1 634 066,28

	
	многоэтажная
	9-10
	202,6901
	377
	2 813 433,06

	
	многоэтажная
	выше 10 эт.
	26,2951
	43
	286 107,11

	д.Дмитриевка
	усадебная (постоянное население)
	1-2
	17,2776
	36
	2120,0

	
	усадебная (второе жилье)
	
	
	46
	6900,0

	Итого д.Дмитриевка:
	усадебная
	1-2
	17,2776
	82
	9020,0

	д.Ильинка
	усадебная (постоянное население)
	1-2
	21,4722
	64
	9600,0

	
	усадебная 
(второе жилье)
	
	
	48
	12800,0

	Итого д.Ильинка:
	усадебная
	1-2
	21,4722
	112
	22400,0

	Пос.Биклянское лесничество
	усадебная 
(второе жилье)
	1-2
	12,75
	64
	7124,0

	Пос.Биклянское лесничество
	усадебная
	1-2
	12,75
	64
	7124,0

	Итого МО «г.Нижне-камск»
	всего, в т.ч.:
	
	566,9305
	1348
	4 863 023,85

	
	усадебная
	1-2
	168,4
	628
	91324,00

	
	блокированная
	2
	1,89
	6
	9 922,80

	
	малоэтажная многоквартирная
	4
	4,69
	22
	28 170,60

	
	среднеэтажная
	5-8
	161,41
	336
	1 634 066,28

	
	многоэтажная
	9-10
	202,69
	377
	2 813 433,06

	
	многоэтажная
	выше 10 эт.
	26,30
	43
	286 107,11


Основным показателем для анализа состояния жилищного фонда является процент износа. Высокий процент износа жилищного фонда и инженерных коммуникаций отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности, содержит постоянную опасность возникновения техногенных, санитарно-эпидемических и экологических бедствий.

Согласно данным, предоставленным Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района, аварийные или ветхие дома в городском поселении отсутствуют.
Уровень состояния жилищного фонда также характеризуется уровнем оснащенности жилых помещений инженерными коммуникациями. По данным сборников Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан на начало 2016 г. удельный вес площади, оборудованной одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, горячим водоснабжением, в Нижнекамске составляет 99,5 %; среднереспубликанский показатель по городской местности – 89,9 %.
Оценивая социально-экономический потенциал территории муниципального образования «г.Нижнекамск», необходимо отметить высокий уровень темпов жилищного строительства в городе и в муниципальном образовании (см. табл.2.4.6.4).
Таблица 2.4.6.4
Жилищное строительство за 2011-2015 гг. в МО «г.Нижнекамск» (многоквартирные секционные жилые дома)
	№№ п/п
	Годы
	Количество домов, ед.
	Общая площадь квартир, кв.м

	
	
	
	

	1
	2011 г.
	17
	54 420,04

	2
	2012 г.
	7
	48 655,9

	3
	2013 г.
	8
	41 665,31

	4
	2014 г.
	10
	75 173,1

	5
	2015 г.
	4
	25 549,8


Примечание: Информация по жилищному строительству в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» отсутствует.
За пять лет (2011-15 гг.) в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» построено 46 многоквартирных домов общей площадью квартир 245,5 тыс.кв.м. Многоквартирное жилищное строительство ведется в г.Нижнекамск.
За 2016-2017 гг. в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» построены 13 многоквартирных домов общей площадью 67,5 тыс.кв.м. в микрорайонах №15,34,47, а также 46 микрорайон усадебной жилой застройки общей площадью 22,032 тыс.кв.м. На сегодняшний день часть жилых домов в микрорайоне №46 являются заброшенными (120 домов общей площадью 12,24 тыс.кв.м.).
2.4.7 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
Потребность существующего населения муниципального образования «г.Нижнекамск» в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2016, Распоряжением Правительства РФ № 923-р от 13.07.2007 г. «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (с изменениями от 23.11.2009 г. № 1767-р), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) и другими отраслевыми нормами.
Все ниже перечисленные организации расположены в г.Нижнекамск. В д.Дмитриевка и д.Ильинка объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.
2.4.7.1 Образовательные организации
Дошкольные образовательные организации
В настоящее время в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» размещается 71 детский сад (в том числе 1 начальная школа-детский сад на 112 дошкольников) общей вместимостью 15121 мест. Численность воспитанников составляет 16 210 человек. Заполненность существующих детских садов составляет 107,2 %.
Таблица 2.4.7.1
Дошкольные образовательные организации МО «г.Нижнекамск»

	№№
	Наименование объекта
	Численность воспитан-ников, чел.
	Проектная мощность, мест
	Физическое состояние

	1
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 г.Нижнекамск РТ»
	276
	205
	ветхое

	2
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 г.Нижнекамск РТ»
	250
	205
	нормальное

	3
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 7 г.Нижнекамск РТ»
	284
	200
	ветхое

	4
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 г.Нижнекамск РТ»
	-
	220
	закрыт на капремонт

	5
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Нижнекамск РТ»
	190
	168
	ветхое

	6
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Нижнекамск РТ»
	206
	162
	ветхое

	7
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 12 г.Нижнекамск РТ»
	165
	150
	ветхое

	8
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 г.Нижнекамск РТ»
	205
	150
	ветхое

	9
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 г.Нижнекамск РТ»
	-
	280
	закрыт на капремонт

	10
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 г.Нижнекамск РТ»
	200
	200
	нормальное

	11
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 г.Нижнекамск РТ»
	285
	210
	ветхое

	12
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 г.Нижнекамск РТ»
	259
	190
	ветхое

	13
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 г.Нижнекамск РТ»
	225
	190
	ветхое

	14
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 г.Нижнекамск РТ»
	236
	190
	ветхое

	15
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 г.Нижнекамск РТ»
	230
	214
	ветхое

	16
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24 г.Нижнекамск РТ»
	269
	240
	ветхое

	17
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 г.Нижнекамск РТ»
	276
	230
	ветхое

	18
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 г.Нижнекамск РТ»
	297
	220
	ветхое

	19
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28 г.Нижнекамск РТ»
	267
	205
	ветхое

	20
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями слуха № 29 г.Нижнекамск РТ»
	-
	170
	закрыт на капремонт

	21
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31 г.Нижнекамск РТ»
	-
	190
	закрыт на капремонт

	22
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32 г.Нижнекамск РТ»
	220
	240
	ветхое

	23
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33 г.Нижнекамск РТ»
	294
	210
	ветхое

	24
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 г.Нижнекамск РТ»
	253
	190
	ветхое

	25
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 35 г.Нижнекамск РТ»
	306
	245
	ветхое

	26
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36 г.Нижнекамск РТ»
	246
	185
	ветхое

	27
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37 г.Нижнекамск РТ»
	253
	200
	ветхое

	28
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38 г.Нижнекамск РТ»
	250
	216
	нормальное

	29
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 39 г. Нижнекамск РТ»
	270
	193
	ветхое

	30
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 40 г.Нижнекамск РТ»
	219
	140
	ветхое

	31
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 41» г.Нижнекамск РТ
	204
	160
	ветхое

	32
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42 г.Нижнекамск РТ»
	270
	200
	ветхое

	33
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43 г.Нижнекамск РТ»
	246
	246
	ветхое

	34
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 44 г.Нижнекамск РТ»
	302
	185
	нормальное

	35
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45 г.Нижнекамск РТ»
	270
	210
	ветхое

	36
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 47 г.Нижнекамск РТ»
	-
	200
	закрыт на капремонт

	37
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49 г.Нижнекамск РТ»
	225
	185
	ветхое

	38
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50»
	-
	220
	закрыт на капремонт

	39
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53 г.Нижнекамск РТ»
	266
	320
	ветхое

	40
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 57 г.Нижнекамск РТ»
	208
	158
	ветхое

	41
	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58 г.Нижнекамск РТ»
	275
	225
	ветхое

	42
	МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для тубинфицированных детей № 60» г.Нижнекамск РТ
	235
	160
	ветхое

	43
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 61 г.Нижнекамск РТ»
	205
	250
	нормальное

	44
	МДОУ «Детский сад компенсирующего вида в приоритетном осуществлении квалифицированной коррекции отклонений в психическом развитии детей № 63 г.Нижнекамск РТ»
	181
	320
	ветхое

	45
	МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с урологическими заболеваниями № 64 г.Нижнекамск РТ»
	269
	220
	ветхое

	46
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 66 г.Нижнекамск РТ»
	298
	220
	ветхое

	47
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 67 г.Нижнекамск РТ»
	165
	320
	ветхое

	48
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 68»
	274
	240
	ветхое

	49
	МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 69 г.Нижнекамск РТ»
	124
	87
	нормальное

	50
	МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции для детей с нарушением зрения № 70 г.Нижнекамск РТ»
	177
	125
	ветхое

	51
	МБОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида (по коррекции зрения) № 71» Нижнекамского муниципального района РТ
	112
	112
	ветхое

	52
	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 72 г.Нижнекамск РТ»
	230
	240
	ветхое

	53
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 73 г.Нижнекамск РТ»
	240
	177
	ветхое

	54
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 74 г.Нижнекамск РТ»
	305
	255
	нормальное

	55
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для тубинфицированных детей № 75» НМР РТ
	247
	185
	нормальное

	56
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76 г.Нижнекамск РТ»
	305
	245
	нормальное

	57
	МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 77 г.Нижнекамск РТ»
	249
	225
	нормальное

	58
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями речи № 78 г.Нижнекамск РТ»
	215
	165
	нормальное

	59
	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 80»
	320
	250
	нормальное

	60
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 82» г.Нижнекамск РТ
	280
	245
	нормальное

	61
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83 г. Нижнекамск РТ»
	245
	245
	нормальное

	62
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 84 г. Нижнекамск РТ»
	306
	245
	нормальное

	63
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 86 г.Нижнекамск РТ»
	270
	240
	нормальное

	64
	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с группами для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 87, г.Нижнекамск, РТ»
	261
	320
	нормальное

	65
	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 88 г.Нижнекамск РТ»
	292
	255
	нормальное

	66
	МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 89» г.Нижнекамск РТ
	119
	110
	нормальное

	67
	МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 90 «Подсолнушек» г.Нижнекамск РТ
	310
	260
	нормальное

	68
	МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 91» г.Нижнекамск РТ
	317
	260
	нормальное

	69
	МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 92 «Ладушки» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
	322
	260
	нормальное

	70
	МАДОУ «Детский сад № 93 «Эллюки» г.Нижнекамск РТ
	320
	260
	нормальное

	71
	МБДОУ «Детский сад № 94 «Соенеч» Нижнекамского муниципального района РТ
	320
	260
	нормальное


При нормативном уровне обеспеченности (85 % детей в возрасте 1-6 лет) потребность муниципального образования «г.Нижнекамск» в дошкольных образовательных организациях составляет 16884 места. Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет 89,6%.
Физическое состояние зданий детских садов на 66% ветхое, из них 6 детских садов закрыты на капитальный ремонт. Из общего количества детских садов 24 не требуют капитального ремонта.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р в 2016 году был произведен капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 г.Нижнекамск».
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016г. №2959-р осуществляется капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 г.Нижнекамск», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г.Нижнекамск», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 г.Нижнекамск», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47 г.Нижнекамск». 

Кроме этого, осуществляется капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №31 г.Нижнекамск» и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №50 г.Нижнекамск».

Общеобразовательные организации
В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» функционируют 38 общеобразовательных организаций: 22 средние школы, 5 гимназий, 2 лицея, 2 гимназии-интерната, 1 лицей-интернат, 1 начальная школа-детский сад, 1 кадетский корпус, а также 4 коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая проектная вместимость данных организаций составляет 25796 мест, численность обучающихся – 24271 человек. Заполненность существующих общеобразовательных организаций составляет 94,1 %.
В три общеобразовательных организации осуществляется подвоз учащихся: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 21 человек, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» - 5 человек, МБОУ «Гимназия-интернат № 34» - 42 человека.
Кроме того, в г.Нижнекамске функционируют Нижнекамский детский дом (численность воспитанников 19 человек), 2 вечерние школы для взрослого населения: МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» и МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3». 
Таблица 2.4.7.2
Общеобразовательные организации МО «г.Нижнекамск»
	№№
	Наименование объекта
	Численность обучающихся, чел.
	Проектная мощность, мест
	Физическое состояние

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» имени Максимова Н.М.
	558
	575
	нормальное

	2
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
	685
	650
	нормальное

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
	754
	800
	нормальное

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
	377
	450
	ветхое

	5
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	540
	800
	ветхое

	6
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
	762
	1000
	ветхое

	7
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
	904
	800
	нормальное

	8
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»
	580
	800
	нормальное

	9
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов»
	1019
	1000
	ветхое

	10
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением отдельных предметов»
	579
	800
	нормальное

	11
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов»
	539
	1000
	нормальное

	12
	МБОУ «Лицей № 14»
	1266
	1000
	нормальное

	13
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов»
	769
	1000
	нормальное

	14
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»
	649
	1000
	нормальное

	15
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида»
	173
	220
	нормальное

	16
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Нижнекамска РТ
	664
	1000
	ветхое

	17
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
	318
	1000
	ветхое

	18
	БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
	591
	1000
	ветхое

	19
	МБОУ «Гимназия № 22»
	1063
	750
	нормальное

	20
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 23 VIII вида»
	136
	180
	нормальное

	21
	МБОУ «Гимназия № 25»
	1098
	825
	ветхое

	22
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов»
	584
	750
	ветхое

	23
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»
	922
	750
	ветхое

	24
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
	481
	750
	ветхое

	25
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
	1451
	825
	ветхое

	26
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов»
	1015
	825
	ветхое

	27
	МБОУ «Гимназия № 32»
	1265
	825
	ветхое

	28
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка»
	1160
	750
	ветхое

	29
	МБОУ «Лицей № 35»
	784
	1000
	нормальное

	30
	МБОУ «Начальная школа-детский сад компенсирующего вида (по коррекции зрения) №71» 
	45
	48
	ветхое

	31
	МБОУ «Гимназия № 1» имени Мусы Джалиля
	363
	800
	нормальное

	32
	МБОУ «Гимназия № 2» имени Баки Урманче
	1130
	825
	нормальное

	33
	МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» (г. Нижнекамск, учреждение УЭ - 148/4)
	
	
	

	34
	МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3» (г. Нижнекамск, Промзона БСИ Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 1» УФСИН РФ по РТ)
	
	
	

	35
	МБОШИ «Гимназия-интернат № 13»
	229
	350
	нормальное

	36
	МБОШИ «Лицей-интернат № 24»
	234
	250
	нормальное

	37
	МБОУ «Гимназия-интернат № 34»
	230
	198
	ветхое

	38
	Муниципальное автономное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида «Надежда»
	92 школьника, 32 дошкольни-ка, 80 реабилити-рующихся из г.Нижне-камска и др. городов
	200
	ветхое

	39
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида»
	49
	66
	нормальное

	40
	ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	252
	252
	нормальное

	41
	ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнекамский детский дом»
	21
	34
	нормальное


Расчет обеспеченности произведен без учета школ-интернатов, школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, кадетского корпуса, вечерних школ и детского дома:

· ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 18 VIII вида»;

· ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 23 VIII вида»;
· МБОШИ «Гимназия-интернат №13»;

· МБОШИ «Лицей-интернат №24»;

· МБОУ «Гимназия-интернат № 34»;

· Муниципальное автономное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида «Надежда»;

· ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I - II вида»;
· ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»;
· МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»;

· МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №3»;

· ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Нижнекамский детский дом».

При нормативной обеспеченности (100 % детей в возрасте 7-17 лет), потребность в общеобразовательных организациях для муниципального образования «г.Нижнекамск» составляет 28797 мест. Таким образом, обеспеченность общеобразовательными организациями составляет 85,4%.
На сегодняшний день здания 18 общеобразовательных организаций находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта зданий. В 7 общеобразовательных школах обучение проводится в две смены.
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2015г. №2253-р в 2016 году был произведен капитальный ремонт ГБС(К)ОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  №23 VIII вида» и ГБС(К)ОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида».
Организации дополнительного образования детей
Возрастающую роль в подготовке современной личности, отличающейся высокой социальной и профессиональной мобильностью и адаптивностью, способностью к смене и совмещению различных видов деятельности, играет сегодня система дополнительного образования детей. Внешкольное дополнительное образование направлено на создание условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей и подростков во внеурочное время, для раскрытия и развития их творческих способностей в свободное от учебы время на основе диагностирования их интересов и потребностей в дополнительном образовании.
В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» дополнительное образование детей осуществляется на базе общеобразовательных организаций, а также в МБОУ «Станция детского юношеского туризма и экскурсий», МБОУ «Дворец творчества и молодежи им.И.Х.Садыкова», МБУ «Детская музыкально-хоровая школа «Мечта», МБОУ «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «Центр детского (юношеского) технического творчества», МБУ «Центр внешкольной работы» для одаренных детей, МБУ «Детская школа искусств», МБУ «Детский эколого-биологический центр», МАОУ «Межшкольный учебный комбинат», на базе «Нижнекамского детского дома», подростковых клубов.
Таблица 2.4.7.3
Организации дополнительного образования детей 
МО «г.Нижнекамск»

	№
№
	Наименование организации
	Численность обучающихся, чел.

	1
	МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Мечта» (пр. Химиков, 8б, ул.Сююмбике, 38)
	177

	2
	МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» им. И.Х.Садыкова»
	2341

	3
	МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей»
	1596

	4
	МБУ ДО «Станция детского, юношеского туризма и экскурсий»
	1132

	5
	МБУ ДО «Детская школа искусств» (основное здание, структурное подразделение на базе гимназии № 1,2,25,34)
	1465

	6
	МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества»
	600

	7
	МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
	1980

	8
	МБУ ДО «Центр внешкольной работы» для одаренных детей НМР РТ
	906

	9
	МБУ ДО «Центр детского творчества» НМР РТ (пр. Вахитова д.2А, ул. Спортивная 13 Б)
	1224

	10
	МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 3»
	659

	11
	МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Батыр»
	759

	12
	МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»
	986

	13
	МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа № 1»
	

	14
	МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа «ДИНАМО»
	280

	15
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» НМР РТ
	310

	16
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» НМР РТ
	300

	17
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» НМР РТ
	240

	18
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» НМР РТ
	122

	19
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» НМР РТ
	187

	20
	МАУ ДО «Детская художественная школа №1» НМР РТ
	645

	21
	МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» НМР РТ
	487

	22
	Подростковый клуб «Азамат»
	75

	23
	Подростковый клуб «Алые паруса»
	105

	24
	Подростковый клуб «Аметист»
	105

	25
	Подростковый клуб «Буревестник»
	105

	26
	Подростковый клуб «Гайдаровец»
	135

	27
	Подростковый клуб «Гренада»
	135

	28
	Подростковый клуб «Дружба»
	105

	29
	Подростковый клуб «Затейник»
	135

	30
	Подростковый клуб «Луч»
	105

	31
	Подростковый клуб «Мечта»
	105

	32
	Подростковый клуб «Небо»
	105

	33
	Подростковый клуб «Олимпия»
	135

	34
	Подростковый клуб «Орбита»
	105

	35
	Подростковый клуб «Радуга»
	135

	36
	Подростковый клуб «Ровесник»
	75

	37
	Подростковый клуб «Романтик»
	135

	38
	Подростковый клуб «Чайка»
	105

	39
	Подростковый клуб «Чародейка»
	135

	40
	Подростковый клуб «Юность»
	135

	41
	Подростковый клуб «Юный техник»
	135

	42
	Подростковый клуб «Феникс»
	135

	43
	Подростковый клуб «Энергия»
	105

	44
	Подростковый клуб «Ялкын»
	165

	45
	Кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» имени Максимова Н.М.
	210

	46
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
	210

	47
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
	120

	48
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов»
	150

	49
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	150

	50
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	70

	51
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
	115

	52
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов»
	180

	53
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов»
	465

	54
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов»
	368

	55
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов»
	60

	56
	кружки ЦВР МБОШИ «Гимназия-интернат №13»
	45

	57
	кружки ЦВР МБОУ «Лицей №14»
	373

	58
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов»
	195

	59
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов»
	80

	60
	кружки ЦВР ГБОУ «Нижнекамская школа №18 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	70


	61
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Нижнекамска РТ
	120

	62
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»
	55

	63
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»
	240

	64
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия №22»
	105

	65
	кружки ЦВР ГБОУ «Нижнекамская школа №23 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
	60

	66
	кружки ЦВР МБОШИ «Лицей-интернат №24»
	15

	67
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия №25»
	195

	68
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным изучением отдельных предметов»
	45

	69
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»
	465

	70
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»
	375

	71
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов»
	260

	72
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия №32»
	120

	73
	кружки ЦВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением английского языка»
	30

	74
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия-интернат №34»
	45

	75
	кружки ЦВР МБОУ «Лицей №35»
	243

	76
	кружки ЦВР МАОУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида «Надежда»
	48

	77
	кружки ЦВР ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	766

	78
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия №1» имени М.Джалиля
	135

	79
	кружки ЦВР МБОУ «Гимназия №2» имени Б.Урманче
	45


Источник: Исходные данные представлены Управлением культуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.
Общий охват учащихся организациями дополнительного образования составляет 31349 человек. При нормативной обеспеченности 120 % детей школьного возраста потребность в организациях дополнительного образования для муниципального образования «г.Нижнекамск» составляет 34556 мест, что не в полной мере обеспечивает нормативные потребности муниципального образования «г. Нижнекамск» (90,7% от нормативного уровня).
В 2016 году произведен капитальный ремонт подростковых клубов «Радуга», «Ялкын» и «Феникс» в г.Нижнекамск.
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016г. №2507-р осуществляется капитальный ремонт подростковых клубов «Аметист», «Юный техник», «Романтик».

Среднее и высшее профессиональное образование

На сегодняшний день в Нижнекамске действуют 8 организаций среднего профессионального образования – 1 индустриальный техникум и 7 колледжей (нефтехимии и нефтепереработки, политехнический, агропромышленный, сварочно-монтажный, педагогический, медицинский, музыкальный) суммарной проектной мощностью 4586 мест. Это более чем в 5 раз превышает минимально необходимый показатель для городских поселений (3 места на 1 тыс.жителей). Численность обучающихся в организациях среднего профессионального образования на сегодняшний день составляет 4722 человека, заполненность составляет 103 %.
Техникум нефтехимии и нефтепереработки, Нижнекамский технологический колледж и Нижнекамский нефтехимический колледж были реорганизованы путем слияния. На их базе создан ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева».
Также в г.Нижнекамск функционируют три высших учебных заведения – Нижнекамский филиал частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», Нижнекамский филиал АНО ВПО «Московский гуманитарно-экономический университет», Нижнекамский химико-технологический институт ФГБОУ ВО «КНИТУ им.А.Н.Туполева - КАИ». Проектная мощность данных организаций составляет 3408 мест. В то время как численность обучающихся в них на сегодняшний день составляет 2657 человек, заполненность составляет 78 %. В 2014 году ликвидирован Нижнекамский муниципальный институт. 
С учетом концентрации на территории города Нижнекамск предприятий нефтехимического комплекса и потребностей данных предприятий в кадрах была создана концепция развития среднего профессионального образования нефтехимического профиля. Ключевым вопросом концепции стали изменения в формировании государственного заказа на подготовку кадров. Государственный заказ с 2014-2015 год в разрезе образовательных организаций был изменен. Рабочие профессии и специальности распределены между образовательными организациями так, чтобы исключить дублирование. Прекращен набор на непрофильные и невостребованные профессии и специальности. В дальнейшем работа по формированию государственного заказа на подготовку кадров всеми образовательными организациями будет продолжена с учетом потребностей предприятий.
2.4.7.2 Медицинские организации
Сеть медицинских организаций в районе представлена в настоящее время ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Детская городская больница с Перинатальным центром, станцией скорой медицинской помощи (24 специализированных автомобиля), ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации», ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации», а также различными профильными медицинскими организациями, расположенными в г.Нижнекамск.

Таблица 2.4.7.4
Медицинские организации МО «г.Нижнекамск»
	№
№
	Наименование организации
	Единица измерения
	Мощность
	Физическое состояние

	1
	Нижнекамский психоневрологический диспансер Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. Акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ» ул.Студенческая,33
	койки
	196
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	200
	

	2
	Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер»

	
	-ул.Студенческая, 31а
	койки
	33
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	250
	

	
	-пр.Шинников, 43а
	посещений в смену
	100
	ветхое

	3
	Филиал ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» в г.Нижнекамск ул.Менделеева, 32а
	-
	-
	нормальное

	4
	Нижнекамское межрайонное судебно-медицинское отделение
	-
	-
	ветхое

	5
	Филиал «Нижнекамский наркологический диспансер» ул.Студенческая,33
	койки
	65
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	210
	

	6
	Филиал государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РТ» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» ул.Менделеева, 46а
	койки
	120
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	200
	

	7
	ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»:

	
	хирургический корпус с пристроем
	койки
	126
	ветхое

	
	терапевтический корпус № 2 с наземным переходом
	койки
	265
	ветхое

	
	стоматологическая поликлиника
	посещений в смену
	700
	ветхое

	
	помещение 2Н (лечебный корпус № 1)
	койки
	159
	ветхое

	
	поликлиника № 2
	койки
	19
	нормальное

	
	
	посещений в смену
	600
	

	
	терапевтический корпус ЦРБ
	койки
	253
	нормальное

	
	лечебно-учебный корпус
	посещений в смену
	600
	ветхое

	
	Клинико-диагностическая поликлиника (главный корпус больницы)
	посещений в смену
	600
	ветхое

	
	инфекционный корпус
	койки
	31
	ветхое

	
	здание скорой медицинской помощи
	автомобили
	25
	ветхое

	
	поликлиника № 1
	койки
	66
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	600
	

	
	рентгенкорпус
	
	
	ветхое

	
	патологоанатомический корпус №1 (ул.Ахтубинская, 9б)
	
	
	ветхое

	
	патологоанатомический корпус №2 (ул.Ахтубинская, 11е)
	
	
	нормальное

	
	помещение хозяйственного блока под баклабораторию
	
	
	ветхое

	8
	ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»

	
	главный корпус, оперблок с комплексом «Чистый воздух» детская поликлиника № 2, грудничковая, пищеблок
	койки
	263
	ветхое

	
	
	посещений в смену
	700
	

	
	приемно-диагностическое отделение
	
	
	ветхое

	
	детская городская поликлиника № 1
	посещений в смену
	700
	нормальное

	
	инфекционный корпус
	койки
	44
	нормальное

	
	родильный дом, акушерский корпус
	койки
	162
	ветхое

	
	женская консультация
	посещений в смену
	500
	ветхое

	
	Раздаточный пункт детской молочной кухни
	кв.м
	718,1
	нормальное

	9
	ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации»
	койки
	100
	ветхое

	10
	ГАУЗ «Центр медицинской профилактики»

	
	центр здоровья при поликлинике № 1 Центральной районной многопрофильной больнице
	посещений в смену
	18
	ветхое

	
	врачебно-физкультурное отделение при МБОШИ «Гимназия-интернат № 13»
	посещений в смену
	95
	ветхое


Источник: исходные данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района.
Больницы
Больничные организации имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность по данным медицинским организациям рассчитывается в целом на муниципальный район. По нормативам потребность населения Нижнекамского муниципального района в больничных организациях составляет 3691 койка (в том числе 3183 койки для населения муниципального образования «г.Нижнекамск»). 
Согласно Проекту Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района существующий коечный фонд составил 1644 койки. Существующий коечный фонд в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» составляет 1488 коек.
Коечный фонд специализированных объектов регионального значения, таких как Нижнекамский психоневрологический диспансер, Нижнекамский кожно-венерологический диспансер, Нижнекамский наркологический диспансер и Нижнекамский противотуберкулезный диспансер в расчете обеспеченности не учитывался. Потребность в данных медицинских организациях рассчитывается на население Республики Татарстан в целом.
Таким образом, на сегодняшний день обеспеченность населения района составляет 44,5% от нормативной потребности.
Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи. 
Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница, Детская городская больница с перинатальным центром, Центр медицинской профилактики, Детский центр медицинской реабилитации находятся в ветхом физическом состоянии и требуют проведения капитального ремонта существующего здания или строительства нового взамен ветхого.

По поликлиническим учреждениям нормативная потребность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» составляет 4289 посещений в смену. Общая мощность сети поликлинических учреждений в городе Нижнекамск на сегодняшний день составляет 5724 посещения в смену, что полностью покрывает нормативные потребности (обеспеченность 133,5%).
При расчете обеспеченности населения муниципального образования «г.Нижнекамск» была учтена соответствующая доля специализированных диспансеров без стационаров (согласно СП 42.13330.2016).
Здания амбулаторно-поликлинических учреждений в большинстве своем находятся в ветхом состоянии, требуют капитального ремонта. 
Станция скорой медицинской помощи

Станции скорой медицинской помощи рассчитываются исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс.человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Данные организации имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается на население района в целом.

Обеспеченность станциями скорой медицинской помощи населения района составляет 100% от нормативной потребности.
Для оказания неотложной помощи населению, в частности, в г.Нижнекамске функционирует станция скорой медицинской помощи мощностью 25 специализированных автомобилей.

Детская молочная кухня
На сегодняшний день детское питание производится на молочных комбинатах и на специализированных предприятиях по производству детского питания в герметичных упаковках и доставляется на раздаточный пункт. 
В городе Нижнекамск функционирует раздаточный пункт детской молочной кухни в здании ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» площадью 718,1 кв.м, что обеспечивает население на 67,7% от нормативного уровня.
Аптеки
На территории города Нижнекамск расположены 68 аптечных пунктов, что обеспечивает потребности населения на 287,8% от нормативной потребности.
2.4.7.3 Социальная защита населения
Система социальной защиты населения – это один из важнейших инструментов стабилизации политического и социально-экономического положения в обществе, нейтрализации негативных последствий острых противоречий в жизнедеятельности различных социально-демографических групп населения. 

На данный момент в Нижнекамском районе и, в частности, в городе Нижнекамск функционируют:

· ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Балкыш» на 80 мест в г.Нижнекамске;

· ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» в г.Нижнекамске;

· ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в г.Нижнекамске.
2.4.7.4 Культурно-досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие муниципальное образование, предприятия и учреждения.

В г.Нижнекамске функционирует достаточно разветвленная сеть учреждений культуры и искусства:
- концертно-творческий центр;

- комплексный музей города Нижнекамска;

- татарский эстрадный ансамбль «Ильхам»;

- ансамбль песни и танца «Нардуган»;

- Дом культуры г.Нижнекамска, 
- Дом культуры «Альфа», 
- культурный Центр г.Нижнекамска, 
- Дом дружбы народов, 
- Дом народного творчества,
- 16 общедоступных библиотек (из них 6 – детских, 3 – семейного чтения),
- библиотека для слепых.
Таблица 2.4.7.5
Объекты культуры и искусства МО «г.Нижнекамск»
	№№
	Наименование объекта
	Мощность объекта
	Физическое состояние

	1
	МАУ «Дом дружбы народов»
	150 посадочных мест
	нормальное

	2
	МБУ «Комплексный музей г.Нижнекамска»
	27215 экспонатов
	нормальное

	3
	Музей народного художника Асхана Фатхутдинова
	36 экспонатов
	нормальное

	4
	ГАУК РТ «Нижнекамский Государственный Татарский Драматический Театр им.Т.А.Миннуллина»
	193 посадочных места
	ветхое

	5
	МБУ «Культурный центр г.Нижнекамска»:
	
	

	
	- МБУ «Дом культуры г.Нижнекамска»
	
	незавершен-ное строительство

	
	- Национально-краеведческая библиотека им.К.Гали
	22399 экземпляров
	нормальное

	
	- МБУ «Ансамбль песни и танца «Нардуган» г.Нижнекамска РТ»
	
	нормальное

	
	- Концертно-творческий центр
	
	нормальное

	6
	МБУ «Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам»
	70 посадочных мест
	нормальное

	7
	Центральная библиотека им.Г.Тукая
	46464 экземпляров
	нормальное

	8
	Центральная детская библиотека
	28422 экземпляров
	нормальное

	9
	Библиотека-филиал № 1
	16135 экземпляров
	нормальное

	10
	Библиотека-филиал № 2
	25103 экземпляров
	нормальное

	11
	Библиотека-филиал № 3
	27772 экземпляров
	нормальное

	12
	Библиотека семейного чтения – филиал № 4
	31794 экземпляров
	нормальное

	13
	Библиотека-филиал № 5
	36877 экземпляров
	нормальное

	14
	Библиотека-филиал № 6
	26081 экземпляров
	нормальное

	15
	Библиотека-филиал № 7
	19917 экземпляров
	нормальное

	16
	Детская библиотека-филиал № 37
	28019 экземпляров
	нормальное

	17
	Детская библиотека-филиал № 38
	22300 экземпляров
	нормальное

	18
	Молодежная библиотека-филиал № 45
	27339 экземпляров
	нормальное

	19
	Детская библиотека-филиал № 47
	24768 экземпляров
	нормальное

	20
	Библиотека семейного чтения – 
филиал № 48
	32342 экземпляров
	нормальное

	21
	Библиотека-филиал № 49
	5565 экземпляров
	нормальное

	22
	Библиотека для слепых
	2917 экземпляров
	нормальное

	23
	ООО «Дом народного творчества –Нижнекамскнефтехим»
	623 посадочных места
	нормальное


Источник: исходные данные предоставлены Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района
В настоящее время в составе МБУ «Культурный центр г.Нижнекамска» ведется строительство МБУ «Дом культуры г.Нижнекамска» на 600 мест. ООО «Дом народного творчества – Нижнекамскнефтехим» к 2018 году предлагается передать в управление Исполнительного комитета МО «г.Нижнекамск». В муниципальном образовании действуют 16 массовых библиотек общей мощностью 396,3 тыс.экземпляров, а также библиотека для слепых (2917 экз.). 
Клубные учреждения обеспечивают потребности населения на 4,6 %, библиотеки на 28 % от нормативного уровня.
2.4.7.5 Объекты физической культуры и спорта
Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом. 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» функционируют следующие крупные спортивные объекты:

· Частное учреждение «Спорткомплекс «Шинник» в г.Нижнекамске;

· Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба») в г.Нижнекамске;

· Спорткомплекс «Нефтехимик» (Спортзал «Факел») в г.Нижнекамске;

· Ледовый дворец «Нефтехим Арена» на 6000 мест в г.Нижнекамске;

· Малая ледовая арена «Нефтехимик» на 2000 мест в г.Нижнекамске;
· Культурно-спортивный комплекс «Ильинка» на 5448 мест д.Ильинка.
В целях развития детско-юношеского спорта в районе функционируют:

· МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»;

· МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

· МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «ДИНАМО» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» (многофункциональный зал «Ярыш»);

· МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Батыр» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»;

· МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 3» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.
Спортивные залы имеются также в общеобразовательных школах, колледжах, техникуме и высших учебных заведениях, а также в ведомственных учреждениях. Общая площадь спортивных залов составляет 29488,8 кв.м. площади пола. Обеспеченность спортивными залами составляет 35,7% от нормативной потребности.
Таблица 2.4.7.6
Спортивные залы МО «г.Нижнекамск»
	№№
	Наименование объекта
	Мощность, кв.м. площади пола
	Физическое состояние

	1
	Спортзал МБУ ДО «ДЮСШ «Батыр», ФОК «Батыр»
	2592,0
	ветхое

	2
	Спортзал МБУ ДО «Динамо», МФЗ «Ярыш»
	1276,5
	ветхое

	3
	Спортзал ЧУСК «Шинник»
	1184,0
	ветхое

	4
	Спортзал СК «Нефтехимик» (Спортзал «Факел»)
	836,6
	ветхое

	5
	Спортзал СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	756,0
	нормальное

	6
	Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ 1» (баскетбольный зал)
	725,8
	ветхое

	7
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	650,1
	ветхое

	8
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	646,6
	ветхое

	9
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	645,8
	ветхое

	10
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	645,6
	ветхое

	11
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	644,8
	ветхое

	12
	Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (гимнастический зал)
	622,1
	ветхое

	13
	Спортзал Спорткорпуса УВД
	609,8
	нормальное

	14
	Спортзал ГБОУ СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж»
	536,0
	нормальное

	15
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский политехнический колледж им.Е.Н. Королева»
	536,0
	нормальное

	16
	Спортзал ЧУСК «Шинник» (зал национальной борьбы)
	509,9
	ветхое

	17
	Спортзал Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	427,2
	нормальное

	18
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	340,0
	ветхое

	19
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	339,8
	ветхое

	20
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	339,2
	ветхое

	21
	Спортзал Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	338,1
	ветхое

	22
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	337,4
	ветхое

	23
	Спортзал ГБСОУ «СКОШ № 23»
	336,0
	нормальное

	24
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	333,4
	ветхое

	25
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	300,8
	ветхое

	26
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	300,6
	ветхое

	27
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	299,0
	ветхое

	28
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	298,4
	ветхое

	29
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	296,7
	ветхое

	30
	Спортзал МБОУ «СОШ № 16»
	296,0
	ветхое

	31
	Спортзал МБОУ «СОШ № 5»
	295,5
	ветхое

	32
	Спортзал МБОУ «СОШ № 15»
	294,7
	ветхое

	33
	Спортзал МБОУ «СОШ № 19»
	294,1
	ветхое

	34
	Спортзал МБОУ «СОШ № 12» (Спортзал и теннисный зал)
	292,8
	ветхое

	35
	Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13»
	291,8
	ветхое

	36
	Спортзал МБОУ «Лицей № 35»
	290,8
	ветхое

	37
	Спортзал МБОУ «СОШ № 10»
	290,6
	ветхое

	38
	Спортзал МБОУ «СОШ № 20»
	289,7
	ветхое

	39
	Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	288,0
	ветхое

	40
	Спортзал МБОУ «СОШ № 21»
	287,4
	ветхое

	41
	Спортзал МБОУ «Лицей № 14»
	286,9
	ветхое

	42
	Спортзал МБОУ «СОШ № 26»
	284,6
	ветхое

	43
	Спортзал МБОУ «СОШ № 27»
	284,6
	ветхое

	44
	Спортзал МБОУ «СОШ № 33»
	284,3
	ветхое

	45
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный колледж»
	282,7
	ветхое

	46
	Спортзал МБОУ «СОШ № 28»
	282,6
	ветхое

	47
	Спортзал МБОУ «СОШ № 22»
	282,0
	ветхое

	48
	Спортзал МБОУ «СОШ № 7»
	282,0
	ветхое

	49
	Спортзал ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки»
	278,8
	ветхое

	50
	Спортзал МБОУ «СОШ № 2»
	278,5
	ветхое

	51
	Спортзал МБОУ «СОШ № 11»
	277,0
	ветхое

	52
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский медицинский колледж»
	273,8
	ветхое

	53
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 1»
	273,7
	ветхое

	54
	Спортзал МБОУ «Лицей-интернат № 24»
	273,2
	ветхое

	55
	Спортзал МБОУ «СОШ № 9»
	271,8
	ветхое

	56
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский технологический колледж»
	271,0
	ветхое

	57
	Спортзал МБОУ «СОШ № 6»
	270,8
	ветхое

	58
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж»
	270,3
	ветхое

	59
	Спортзал МБОУ «СОШ № 3»
	270,1
	ветхое

	30
	Спортзал МБОУ «СОШ № 8»
	269,8
	ветхое

	31
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский педагогический колледж»
	269,7
	ветхое

	32
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»
	268,0
	ветхое

	33
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум»
	267,7
	ветхое

	34
	Спортзал МБОУ «СОШ № 1»
	267,2
	ветхое

	35
	Спортзал МБОУ «СОШ № 10»
	224,5
	ветхое

	36
	Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	205,0
	ветхое

	37
	Спортзал МБОУ «СОШ № 19»
	147,0
	ветхое

	38
	Спортзал МБОУ «СОШ № 7»
	146,5
	ветхое

	39
	Спортзал МБОУ «СОШ № 16»
	145,5
	ветхое

	40
	Спортзал МБОУ «СОШ № 20»
	145,5
	ветхое

	41
	Спортзал МБОУ «Лицей № 35»
	145,4
	ветхое

	42
	Спортзал МБОУ «СОШ № 15»
	144,9
	ветхое

	43
	Спортзал МБОУ «СОШ № 21»
	144,9
	ветхое

	44
	Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13»
	142,7
	ветхое

	45
	Спортзал МБОУ «Лицей № 14»
	142,1
	ветхое

	46
	Спортзал ГБСОУ «СКОШ № 23»
	112,0
	ветхое

	47
	Спортзал МБОУ «СОШ № 26»
	106,1
	ветхое


Плоскостные сооружения муниципального образования «г.Нижнекамск» представлены спортивными площадками при ДЮСШ, школах, колледжах, техникуме и высших учебных заведениях, а также при ведомственных учреждениях. Общая площадь плоскостных сооружений составляет 146338,52 кв.м. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 31,8% от нормативной потребности.
Таблица 2.4.7.7
Плоскостные сооружения МО «г.Нижнекамск»

	№

№
	Наименование объекта
	Мощность, кв.м.
	Физическое состояние

	1
	волейбольная площадка СК «Нефтехимик» (ДОЛ «Юность»)
	162
	нормальное

	2
	волейбольная площадка ЧУСК «Шинник»
	162
	ветхое

	3
	волейбольная площадка ГБСОУ «СКОШ № 18»
	120
	ветхое

	4
	волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 32»
	180
	ветхое

	5
	волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 10»
	278,25
	ветхое

	6
	волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 19»
	300
	ветхое

	7
	волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 22»
	207,9
	ветхое

	8
	волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 28»
	120
	ветхое

	9
	волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 1»
	162
	ветхое

	10
	волейбольная площадка УДМиС (20 мкр. Лесной массив)
	522
	нормальное

	11
	волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 2»
	540
	нормальное

	12
	волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 22»
	540
	нормальное

	13
	волейбольная площадка ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	540
	нормальное

	14
	баскетбольная площадка МБОШИ «Лицей-интернат № 24»
	630
	нормальное

	15
	баскетбольная площадка МБОУ «СОШ № 10»
	291,25
	ветхое

	16
	баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 19
	421,5
	ветхое

	17
	баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 22
	385
	ветхое

	18
	баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 27
	473,92
	ветхое

	19
	баскетбольная площадка МБОШИ Лицей-интернат № 13
	361
	ветхое

	20
	хоккейный корт СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	1800
	нормальное

	21
	хоккейная коробка ГБУ «Нижнекамский детский дом»
	594
	ветхое

	22
	хоккейный корт МБОШИ «Лицей-интернат № 24»
	1740
	ветхое

	23
	хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 25»
	1980
	ветхое

	24
	хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 32»
	1040
	ветхое

	25
	хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 14»
	1430
	ветхое

	26
	хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 35»
	1430
	ветхое

	27
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 1»
	1430
	ветхое

	28
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 10»
	2064
	ветхое

	29
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 12»
	1430
	ветхое

	30
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 15»
	1980
	ветхое

	31
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 16»
	1815
	ветхое

	32
	хоккейный корт МБОУ «СОШ № 19»
	1980
	ветхое

	33
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 20»
	1980
	ветхое

	34
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 21»
	400
	ветхое

	35
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 22»
	1980
	ветхое

	36
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 26»
	1596
	ветхое

	37
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 27»
	1430
	ветхое

	38
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 28»
	1980
	ветхое

	39
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 29»
	600
	ветхое

	40
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 3»
	600
	ветхое

	41
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 31»
	1197
	ветхое

	42
	хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 1»
	1980
	ветхое

	43
	хоккейная коробка пос.Строителей
	1375
	ветхое

	44
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 6»
	1980
	ветхое

	45
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 8»
	1980
	ветхое

	46
	футбольный стадион СК «Нефтехимик»
	7258,7
	ветхое

	47
	футбольный стадион ЧУСК «Шинник»
	7884
	ветхое

	48
	футбольный стадион ДЮСШ ООО «ФК Нефтехимик»
	6760
	ветхое

	49
	футбольный стадион СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	7673,3
	нормальное

	50
	футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 24»
	1800
	ветхое

	51
	футбольное поле МБОУ «Гимназия № 32»
	2100
	ветхое

	52
	футбольное поле МБОУ «Лицей № 14»
	1800
	ветхое

	53
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 15»
	1800
	ветхое

	54
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 20»
	1920
	ветхое

	55
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 21»
	1808
	ветхое

	56
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 26»
	3752,3
	ветхое

	57
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 28»
	1776
	ветхое

	58
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 29»
	1800
	ветхое

	59
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 3»
	2400
	ветхое

	60
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 31»
	2480,5
	ветхое

	61
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 6»
	2800
	ветхое

	62
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 8»
	2400
	ветхое

	63
	футбольное поле МБОУ «Гимназия № 1»
	3200
	ветхое

	64
	футбольное поле ДЮСШ ООО «ФК Нефтехимик»
	7000
	нормальное

	65
	футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 24»
	968
	нормальное

	66
	футбольное поле МБОУ «Гимназия № 34»
	774
	нормальное

	67
	футбольное поле МБОУ «Лицей № 35»
	2204
	нормальное

	68
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 1»
	1800
	нормальное

	69
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 12»
	1920
	нормальное

	70
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 16»
	1920
	нормальное

	71
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 19»
	2160
	нормальное

	72
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 27»
	2312
	нормальное

	73
	футбольное поле МБОШИ «Лицей-интернат № 13»
	1798,9
	нормальное

	74
	площадка для минифутбола №1 (20 мкр.Лесной массив)
	3600
	нормальное

	75
	площадка для минифутбола №2 (20 мкр.Лесной массив)
	2400
	нормальное

	76
	площадка для минифутбола (пр.Строителей, 50)
	1800
	ветхое

	77
	площадка для минифутбола (пр.Химиков, 4)
	1800
	ветхое

	78
	площадка для минифутбола (пр.Химиков, 76А)
	450
	ветхое

	79
	площадка для минифутбола (ул.Бызова, 1)
	450
	ветхое

	80
	площадка для минифутбола (ул.Вокзальная, 28)
	200
	ветхое

	81
	площадка для минифутбола (ул.Корабельная, 31)
	1250
	ветхое

	82
	площадка для минифутбола (ул.Лесная, 5)
	450
	ветхое

	83
	площадка для минифутбола (ул.Сююмбике,72)
	648
	нормальное

	84
	площадка для минифутбола (31 мкр, пр.Мира, 74)
	1511
	нормальное

	85
	площадка для минифутбола (ул.Юности, 34)
	522
	нормальное

	86
	площадка для минифутбола (ООО «Нижнекамская ТЭЦ»)
	800
	ветхое


В соответствии с Распоряжениями Кабинета Министров №2090-р от 19.09.2015г. и №2808-р от 06.12.2016г. построены следующие универсальные площадки в г.Нижнекамск:

- универсальная спортивная площадка №3 МБОУ «Гимназия №2 им.Б.Урманче» площадью 2151,5 кв.м;
- универсальная спортивная площадка №2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» площадью 1611,5 кв.м;

- универсальная спортивная площадка №3 МБОУ «Гимназия №22» площадью 2151,5 кв.м;

- универсальная спортивная площадка №2 МБОУ «Гимназия №25» площадью 1611,5 кв.м;

- универсальная спортивная площадка №3 МБОУ «Гимназия №32» площадью 2151,5 кв.м;

- универсальная спортивная площадка №6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» площадью 622,5 кв.м.

Бассейны

При определении обеспеченности использовался норматив 750 кв.м. площади зеркала воды бассейнов на 10000 населения. Плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания. Обеспеченность данными объектами рассчитывается на население района в целом.
Таблица 2.4.7.8
Плавательные бассейны МО «г.Нижнекамск»
	№

№
	Наименование объекта
	Мощность, кв.м. зеркала воды
	Физическое состояние

	1
	Плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	250,3
	нормальное

	2
	Плавательный бассейн ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	212,5
	нормальное

	3
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25»
	230,23
	ветхое

	4
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32»
	225
	ветхое

	5
	Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 29»
	250
	ветхое

	6
	Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31»
	255,7
	ветхое

	7
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 2»
	263,64
	ветхое

	8
	Малый плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	54,6
	ветхое

	9
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25»
	59,61
	ветхое

	10
	Малый плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31»
	68,7
	ветхое

	11
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия №2»
	64,85
	ветхое

	13
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32»
	54
	ветхое

	14
	Плавательный бассейн ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
	215,5
	нормальное


В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» общая площадь плавательных бассейнов составляет 2204,6 кв.м зеркала воды, что обеспечивает потребности муниципального образования на 10,7%. 

2.4.7.6 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Для муниципального образования «г. Нижнекамск» характерен высокий уровень развития торговли и общественного питания. Общая торговая площадь существующих магазинов составляет 208009,1 кв.м, в том числе: в г.Нижнекамск – 207849,1 кв.м, возле д.Ильинка – 120 кв.м, в КСК «Ильинка» - 40 кв.м. В д.Дмитриевка магазины отсутствуют. Данная торговая площадь соответствует 314,4 % нормативной обеспеченности муниципального образования.
Кроме этого, на территории г.Нижнекамска имеется два рыночных комплекса суммарной торговой площадью 3503 кв.м. Обеспеченность населения рыночными комплексами составляет 57,0%.
В г.Нижнекамске работают предприятия общественного питания, включая столовые при предприятиях, общей вместимостью 18394 посадочных места. Обеспеченность предприятиями общественного питания превышает нормативные потребности почти вдвое (194,6 %).
Общая проектная мощность предприятий бытового обслуживания составляет 2169 рабочих мест. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения МО «г.Нижнекамск» достигает 102 % от нормативного уровня.
Также в городе Нижнекамск имеются прачечные и химчистки (информация по мощности данных объектов отсутствует).
2.4.7.7 Объекты административно-делового назначения
В городе Нижнекамск действуют 13 отделений почтовой связи, 47 отделений и филиалов банков, 7 нотариальных контор, прокуратура, районный суд и адвокатские конторы.
Население муниципального образования «г.Нижнекамск» обеспечено почтовыми отделениями связи на 100,0%, отделениями банков - на 39,8% от нормативной потребности. 
2.4.7.8 Предприятия жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» предоставляют услуги следующие объекты сервиса (гостиницы) суммарной мощностью 745 мест:

· гостиница санатория-профилактория «Корабельная роща» мощностью 250 мест, расположенная в лесном квартале №18;
· гостиница «Ял» на 30 мест в г.Нижнекамск;

· гостиница санатория-профилактория «Шифалы» на 120 мест в г.Нижнекамск;
· гостиница «Кама» на 84 места в г.Нижнекамск;

· гостиница «Парадиз» на 32 места в г.Нижнекамск;
· гостиница «Фиалка» на 40 мест в г.Нижнекамск;
· гостиница «Дом иностранных специалистов» на 148 мест в г.Нижнекамск;

· гостиница «Оливия» на 41 место в г.Нижнекамск.
Обеспеченность гостиницами в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» составляет 52,5% от нормативного уровня.

Жилищно-эксплуатационные организации

На территории города имеется достаточное количество жилищно-эксплуатационных организаций. Обеспеченность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» жилищно-эксплуатационными организациями составляет 133,3%.
Общественные уборные

На сегодняшний день в городе Нижнекамск имеются общественные туалеты общей мощностью 9 приборов. Обеспеченность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» составила 3,8%.
2.4.7.9 Общественные пункты охраны правопорядка
В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» действуют 17 опорных пунктов полиции, что обеспечивает нормативные потребности на 70,8%.
Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.4.7.9
Таблица 2.4.7.9
Анализ обеспеченности населения муниципального образования «город Нижнекамск» объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Всего необходимо по нормам
	Существующее положение на исходный год
	Обеспечен-ность,
%

	
	
	
	
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет
	16884
	15121
	89,6

	Общеобразовательные организации
	место
	100% детей в возрасте 7-17 лет
	28797
	24598
	85,4

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% школьников
	34556
	31349
	90,7

	Больницы*
	койка
	13,47 коек на 1000 чел.
	3691
	1644
	44,5

	Станция скорой медицинской помощи*
	автомобиль
	1 на 10 000 чел.
	27
	27
	100

	Лечебно-профилактические медицинские организации
	посещ./см.
	18,15 посещ. в смену на 1000 чел.
	4289
	5724
	133,5

	Аптеки
	объект
	1 объект на 13 тыс.чел.
	24
	68
	287,8

	Раздаточные пункты ДМК
	кв.м.общей пл.
	0,3 кв.м на 1 реб.до года
	1060
	718,1
	67,7

	Дома-интернаты для детей
	место
	3 места на 1 тыс.чел (с 4-17 лет)
	115
	34
	29,6

	Клубы, Дома культуры
	место
	25 мест на 1000 чел.
	5907
	270
	4,6

	Кинотеатры
	место
	25 мест на 1000 чел.
	5907
	1559
	26,4

	Библиотеки
	тыс.томов
	6 тыс.томов на 1000 чел.
	1417764
	396297
	28

	Музеи
	объект
	1-2 на муниципальный район
	1
	2
	200

	Театры
	место
	5 мест на 1000 чел.
	1181
	193
	16,3

	Спортзалы общего пользования
	кв.м. пола
	350 кв.м. на 1000 чел.
	82703
	29488,8
	35,7

	Плоскостные сооружения
	кв.м.
	1949,4 кв.м. на 1000 чел.
	460632
	146338,5
	31,8

	Бассейны
	кв.м. зерк.воды
	75 кв.м. на 1000 чел.
	20553
	2204,6
	10,7

	Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы
	кв.м.торг.пл.
	280 кв.м. на 1000 чел.
	66162
	208009,1
	314,4

	Рыночные комплексы
	кв.м
	26 кв.м на 1000 чел.
	6144
	3503
	57,0

	Предприятия питания
	посад. мест
	40 мест на 1000 чел.
	9452
	18394
	194,6

	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	9 раб.места на 1000 чел.
	2127
	2169
	102,0

	Химчистки
	кг вещей в смену
	11,4 кг в смену на 1000 чел.
	2694
	нет данных
	-

	Прачечные
	кг белья в смену
	120 кг в смену на 1000 чел.
	28355
	нет данных
	-

	Банно-оздоровительный комплекс
	помывочное место
	5 мест на 1000 чел.
	1181
	25
	2,1

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 9-25 тыс.жит.
	13
	13
	100,0

	Отделения полиции
	объект
	1 ОПОП на 10-12 тыс.человек
	24
	17
	70,8

	Отделения и филиалы банка
	объект
	0,5 объекта на  1000 человек
	118
	47
	39,8

	Районные (городские народные) суды
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	8
	18
	225,0

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	24
	63
	262,5

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	8
	7
	87,5

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на  20 тыс. чел.
	12
	16
	133,3

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	236
	9
	3,8

	Гостиницы
	место
	6 мест на 1000 чел.
	1418
	745
	52,5


2.4.8 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)
В муниципальном образовании «г.Нижнекамск» имеется два действующих и два недействующих кладбища общей площадью 57,2452 га. Заполненность действующих кладбищ варьируется от 65 до 95%. Таким образом, свободные от захоронений территории составляют 25,69 га  (см.таблицу 2.3.8.1).

Таблица 2.4.8.1
Характеристика кладбищ МО «г.Нижнекамск»
	Местоположение
	Кадастровый номер
	Терри-тория, га
	Религиозная принадлежность
	Заполненность, %
	Функциональ-ность
	Незапол-ненная территория, га

	МО «г.Нижне-камск»
	16:30:011602:9
	25,74
	мусульманское
	70
	действующее
	25,675

	
	16:30:011602:10
	16,46
	христиан-ское
	
	
	

	
	К№16:30:011602:
953
	13,7
	мусульманское
	5
	
	

	г.Нижнекамск (пос.Ахтуба)
	16:30:011402:1
	0,5
	христиан-ское
	100
	недействующее
	0

	
	16:30:011402:16
	0,4531
	
	
	
	

	г.Нижнекамск (бывш. д.Чабья)
	16:53:040309:39
	0,0921
	христиан-ское
	100
	недействующее
	0

	МО «г.Нижне-камск» (возле д.Ильинка выдел 10 квартала 13 лесопарковой зоны защитных лесов Нижнекамско-го лесничества
	-
	0,3
	христиан-ское
	95
	действующее 
	0,015

	Итого
	
	57,2452
	
	
	
	25,69


Потребность существующего населения муниципального образования «г.Нижнекамск»  в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативная потребность населения в территориях кладбищ составила 56,71 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 45,3%.
2.5. Историко-культурное наследие
Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
2.5.1 Объекты культурного наследия на территории МО «город Нижнекамск»
Таблица 2.5.1

	№

п.п
	Наименование объекта культурного наследия
	Местоположение 
	Значение ОКН 

(Ф, Р, М)

	
	Храм Воскресения Христова
	г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна д.5
	М

	1. 
	Центральная Соборная мечеть, 1989- 1996 гг.
(выявленный объект культурного наследия)
	г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче д.59
	Р

	2. 
	Памятник Г. Тукаю
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Юности и Тукая
	М

	3. 
	Монумент воинам-интернационалистам
	г. Нижнекамск, пр. Строителей


	М

	4. 
	Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны
	г. Нижнекамск, ул. Спортивная


	М

	5. 
	Памятник М. Вахитову
	г. Нижнекамск, на территории Городской больницы №2                               ул. Менделеева
	М

	6. 
	Памятник Н.В.Лемаеву
	г. Нижнекамск, сквер Лемаева,  на пересечении пл. 50 лет Октября и пр. Химиков
	М

	7. 
	Памятник Е.Н.Королёву
	г. Нижнекамск, на территории Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н.Королёва

пр. Химиков д. 33
	М

	8. 
	Памятник первостроителям
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Вокзальной и пр. Строителей
	М

	9. 
	Памятник космонавтам
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Спортивной и Гагарина
	М

	10. 
	Нижнекамский фонтан
	г. Нижнекамск, сквер Лемаева
	М

	11. 
	Музей г. Нижнекамска
	г. Нижнекамск,

пр. Строителей, д. 14
	М

	12. 
	Мечеть (1993г.)
	пос.Строителей, ул. Садовая, д.6
	М

	13. 
	Памятник Г. Тукаю
	г. Нижнекамск,

на территории медсанчасти
	М

	14. 
	Памятник павшим Ахтубинцам
	пос. Ахтуба


	М


Примечание. Значение ОКН: Р – республиканского значения, М – местного значения
2.5.2 Памятники археологии
1. «Ильинское селище, XV – XVII вв.». Выявленный объект культурного наследия (Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267). 
Ильинка, деревня, левый берег р. Камы. В 1,5 км к востоку от деревни на мысу в обнажении зафиксирован выход слоя мощностью в 20-40 см, содержащего керамику XV-XVI вв. и кремневые отщепы.
Коллекция: АФ НЦАИ, (Ил. п.-86)

Лит.: АП, 1989, №190

2. «Дмитриевская стоянка, Неолит.» Выявленный объект культурного наследия (Приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 22.11.2000 г. № 267).

Дмитриевка, деревня. В 1,5-2 км к северо-востоку от деревни на западной оконечности невысокой, поросшей сосняком дюны на площади 30х30 м в 1986 г. собраны фрагменты волго-камской неолитической керамики и кремневые отщепы.
Коллекция: АФ НЦАИ.
Лит.: АП, 1989, №193
3.  Чабьинское селище. Им. (?). Выявленный объект культурного наследия
Чабья, б. деревня Нижнекамского района, левый берег р. Камы. В 1958 г. в 0,35 км к северо-северо-востоку от деревни на широкой площади (300х100 м) распаханной надлуговой террасы собрана керамика именьковского облика.

Коллекция: АФ НЦАИ.
Лит.: АП, 1989, №197

Небольшое количество выявленных памятников археологии на территории муниципального образования «город Нижнекамск» не позволяет провести полноценного анализа оценки территориального размещения памятников. Предварительное картографирование известных древних и средневековых памятников археологии показывает, что большинство из них выявлено в зоне Нижнекамского водохранилища. Это объясняется не только естественным тяготением мест проживания человека к воде, но и субъективными причинами: исследования данной территории производились неравномерно, охранные работы были сосредоточены главным образом в зоне именно водохранилища, где культурный слой легче выявляется в обнажениях, связанных с воздействием воды, и т. д. 

На сегодяшний день некоторые памятники археологии древнего, средневекового, а также нового времени частично или полностью уничтожены застройкой, остались под водами Нижнекамского водохранилища и т.д.
2.6. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Нижнекамском районе представлена рядом активно используемых культурно-познавательных, религиозных, лечебно-оздоровительных, спортивно-оздоровительных, рекреационных объектов, концентрирующихся в основном в г. Нижнекамск и на реке Кама, и потенциальных для использования в туристско-рекреационных целях объектов, размещающихся по всему району. Среди них:

- Музей истории города Нижнекамск;

- Культурно-развлекательные объекты: Нижнекамский татарский драматический театр в г. Нижнекамск, Дома культуры, молодежные центры, кинотеатры, игровые центры;

- 10 религиозных объектов (православные и мусульманские), потенциальные для участия в паломническом и экскурсионном туризме, 2 из которых находится на охране у государства;

- Лечебно-оздоровительные учреждения: санатории-профилактории «Шифалы», «Корабельная роща», детские оздоровительные лагеря «Олимпиец», «Юность», 2 базы отдыха;

- спортивно-оздоровительные и спортивно-развлекательные объекты г. Нижнекамска (спортивно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы, стадионы, фитнес-клубы, конно-спортивная школа);

- садово-огороднические товарищества;

- объекты сервиса (гостиницы, банный комплекс);

- акватория реки Кама и лесные массивы.

Наиболее привлекательными для туристов на территории муниципального образования «город Нижнекамск» являются следующие объекты (см. табл 2.3.1). 

Таблица 2.5.2
Перечень объектов, привлекательных для туризма и рекреации в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

	№ п/п
	Наименование

объекта
	Местоположение
	Принадлежность
	Мощность

	Природные территории и особо охраняемые природные объекты

	1
	Леса Нижнекамского лесничества
	
	
	7,2 тыс.га, из них 0,2 тыс.га – леса лесопарковой зоны

	2
	Акватория реки Кама 
	ГП «г. Нижнекамск», Простинское СП, Красноключинское СП, Каенлинское СП, Старошешминское СП
	
	В землях водного фонда – 831,5 га.

	Культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты 

и достопримечательные места

	1
	Комплексный музей города Нижнекамска
	г.Нижнекамск, 

пр. Строителей, д.14
	Муниципальная 
	26 772 экспонатов, 34068 посетителей в год

	2
	Памятник Г. Тукаю
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Юности и Тукая
	
	

	3
	Монумент воинам-интернационалистам (установлен новый в 2016г.)
	г. Нижнекамск, пр. Строителей
	
	

	4
	Мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны
	г. Нижнекамск, ул. Спортивная
	
	

	5
	Памятник 

Г. Тукаю
	г. Нижнекамск, на территории Медсанчасти
	
	

	6
	Памятник 

М. Вахитову
	г. Нижнекамск, на территории Городской больницы №2 ул. Менделеева
	
	

	7
	Памятник 

Н. В. Лемаеву
	г. Нижнекамск, сквер Лемаева  на пересечении пл. 50 лет Октября и

пр. Химиков
	
	

	8
	Памятник Е.Н.Королёву
	г. Нижнекамск, на территории Нижнекамского политехнического колледжа им. Е.Н.Королёва пр. Химиков д. 33
	
	

	9
	Памятник первостроителям
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Вокзальной и пр. Строителей
	
	

	10
	Памятник космонавтам
	г. Нижнекамск, на пересечении

ул. Спортивной и Гагарина
	
	

	11
	Нижнекамский фонтан 
	г. Нижнекамск, сквер Лемаева
	
	

	12
	Кинотеатр «СИНЕМА 5» 
	г.Нижнекамск, Проспект Химиков, 18, кор. 2, ТРЦ Сити Молл, 4-й этаж.
	
	678 мест

	13
	Кинотеатр «ДЖАЛИЛЬ» 
	г. Нижнекамск, пл. Лемаева, д. 2
	
	662 места

	14
	Кинозал «ВОСХОД»
	г. Нижнекамск, пл. Лемаева, 14, здание Дома народного творчества, 2-й этаж
	
	219 мест

	15
	Дом дружбы народов
	г.Нижнекамск

пр.Химиков, 74Б
	Муниципальная
	150 мест

	16
	Нижнекамский государственный татарский драматический театр им Т.А.Миннуллина
	г.Нижнекамск, ул.Кайманова, д.9
	Государственная
	193 места

	17
	Дом культуры «Альфа» города Нижнекамска 
	г.Нижнекамск,

ул. 30 лет Победы, д.3
	Муниципальная
	70 мест

	18
	Культурный центр города Нижнекамска
	г.Нижнекамск , ул.Юности 13
	Муниципальная
	600 мест

	19
	Театр юного зрителя города Нижнекамска
	
	Муниципальная
	284 места

	20
	Монумент Победы
	г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября
	
	23 675,2 кв.м

	21
	Сквер погибшим в техногенных катастрофах
	г. Нижнекамск, ул. Спортивная
	
	16 505,4 кв.м

	22
	Памятник Воинам Интернационалистам
	г. Нижнекамск, ул. Строителей
	
	1 339,7 кв.м

	23
	Сквер им.Лемаева
	г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября
	
	70 352,56 кв.м

	24
	Монумент Победы
	г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября
	
	23 675,2 кв.м

	Религиозные (паломнические) объекты

	1
	Храм Воскресенье Христово 
	г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна д.5
	
	

	2
	Православный храм 
	г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, д.29а
	
	

	3
	Церковь Ионна Кронштадтского
	г. Нижнекамск, ул. Садовая, д.5
	
	

	4
	Православный храм 
	г. Нижнекамск, 

2-я Промышленная улица
	
	

	5
	Приход Рождества Христова
	г. Нижнекамск, 49-й микрорайон
	
	

	6
	Центральная Соборная мечеть
	г. Нижнекамск, ул. Баки Урманче д. 59
	
	

	7
	Центральная Соборная мечеть «Джамиг»
	г. Нижнекамск, пр.Химиков, д.59
	
	

	8
	Мечеть Нур
	г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д.12а
	
	

	9
	Мечеть
	г. Нижнекамск, Пр.Химиков, д.14а
	
	

	10
	Мечеть «Хусаиния»
	г. Нижнекамск, 

2-я Промышленная улица
	
	

	Лечебно-оздоровительные и рекреационные объекты

	1
	Санаторий-профилакторий «Корабельная роща»
	западнее г.Нижнекамск, Биклянское участковое лесничество квартал 18
	ПАО «Нижнекамскнетехим»
	250 мест

	2
	Санаторий-профилакторий «Шифалы» 
	г. Нижнекамск,

ул. Мурадьяна, д. 7 
	АО «ТАНЕКО»
	120 мест

	3
	Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»
	Нижнекамский район
	ПАО «Нижнекамскнетехим»
	220 детей, 3 смены

	4
	Оздоровительный лагерь «Юность»
	Нижнекамский район, Биклянское участковое лесничество квартал 18
	ПАО «Нижнекамскнетехим»
	220 детей, 3 смены

	5
	Место проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурно-спортивного комплекса «Ильинка»
	северо-западнее г.Нижнекамск
	
	8000 мест

	6
	Базы отдыха (2 шт.)
	северо-западнее г.Нижнекамск
	
	

	7
	Пляж 
	г.Нижнекамск
	
	0,3 га

	Зоны отдыха местного населения

	1
	Центральный городской парк «СемьЯ»
	г. Нижнекамск, ул. Химиков, около Центральной мечети
	
	411 864,9 кв.м

	2
	Парк им.Г.Тукая
	г. Нижнекамск, ул. Тукая
	
	31 309,3кв.м

	3
	Парк «Солнечная Поляна» со спортивными площадками
	
	
	

	Спортивные, спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные объекты

	1
	Ледовый дворец «Нефтехим Арена» / ООО СКК «Нефтехимик»
	г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы,8
	Государственная
	6000 мест

	2
	Малая ледовая арена «Нефтехимик»
	г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы,8а
	Государственная
	2000 мест

	3
	Спорткомплекс «Шинник»
	г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д.32
	Оперативное управление
	

	4
	Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба»)
	г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.5Б
	Оперативное управление
	

	5
	Спорткомплекс «Нефтехимик» (спортзал «Факел»)
	г. Нижнекамск, сквер Лемаева, д.16
	Оперативное управление
	

	6
	МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
	г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.59
	Муниципальная
	175 чел, 1132 занимающихся

	7
	Нижнекамский Яхт-клуб
	г. Нижнекамск, ТЭ-1, а/я 170
	Частная
	

	8
	Парк «Солнечная Поляна» со спортивными площадками
	г. Нижнекамск
	
	

	Объекты сервиса

	1
	Гостиница санатория-профилактория «Корабельная роща»
	г. Нижнекамск,

Нижнекамское лесничество, кв.18
	Собственность ПАО «НКНХ»
	250 мест

	2
	Гостиница «ЯЛ»
	г. Нижнекамск,

ул. Ахтубинская, д.8
	Частная
	30 мест

	3
	Гостиница санатория-профилактория «Шифалы»
	г. Нижнекамск,

ул. Мурадьяна, д. 7 
	АО «ТАНЕКО»
	120 мест

	4
	Гостиница «КАМА»
	г.Нижнекамск,

пр.Строителей, д.18
	Частная
	84 места

	5
	Гостиница «Парадиз» 
	г. Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.46
	Частная
	32 места

	6
	Гостиница «Фиалка» 
	г. Нижнекамск, ул.Корабельная, д.23
	Частная
	40 мест

	7
	Гостиница Дом иностранных специалистов
	г. Нижнекамск; 

ул. Юности 20,22
	Собственность ПАО «НКНХ»
	148 мест

	8
	Гостиница «Оливия» 
	г. Нижнекамск, ул.Гагарина д.40а
	Частная 
	41 место

	9
	ООО «Комбинат здоровья», банный комплекс
	г.Нижнекамск,

ул. Гагарина, д.21
	
	25 мест


По результатам проведенных оценок туристско-рекреационного потенциала в разрезе районов Пригородной зоны г. Набережные Челны Нижнекамский район обладает потенциалом на уровне ниже среднего по сравнению с другими районами, что связано с невысокими показателями историко-культурного потенциала и напряженной экологической ситуацией в районе.

Однако по сравнению со всеми муниципальными районами республики Нижнекамский район характеризуется средним уровнем оценки туристско-рекреационного потенциала в соответствии с аналогичной оценкой, проведенной в проекте Схемы территориального планирования Республики Татарстан. Наличие на территории района разноплановых объектов свидетельствует о возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в частности, паломнического, лечебно-оздоровительного, детского, спортивно-оздоровительного и спортивно-развлекательного туризма, а также закрепиться в статусе территории для кратковременного отдыха жителей близлежащих крупных промышленных центров. Концентрация лечебно-оздоровительных, спортивных и спортивно-оздоровительных объектов в г. Нижнекамск способствует развитию соответствующих видов туризма в городе.

Неравномерное распределение природных и историко-культурных ресурсов и объектов по территории района, различное функциональное использование и различная степень хозяйственного освоения (в том числе, туристско-рекреационного) позволяет выявить зоны различной степени благоприятности ведения и развития туристско-рекреационной деятельности: особо благоприятные, благоприятные и условно благоприятные. По результатам рекреационной оценки территории Нижнекамского района, проведенной в разделе «Комплексная оценка территории» муниципальное образование «город Нижнекамск» получил условно благоприятную оценку для ведения рекреационной деятельности.

Наличие на территории Нижнекамского района 2-х городских населенных пунктов – г. Нижнекамск и пгт Камские Поляны – предполагает активное посещение городскими жителями привлекательных природных территорий района в целях кратковременного отдыха. К таким природным территориям относятся леса зеленой и лесопарковой зоны, река Кама, реки, пруды, а также территории коллективных садов и дачных товариществ.

Потенциальные возможности организации и развития различных видов туризма невозможно реализовать при отсутствии объектов туристического обслуживания (информационные и экскурсионные центры, пункты проката и обучения и др.), объектов размещения и питания, объектов придорожного сервиса, качественной транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Поэтому необходимость организации и создание сети объектов туристического и сервисного обслуживания посетителей остается приоритетной задачей для развития туристско-рекреационной системы.

2.7. Транспортно-коммуникационная инфраструктура
Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.
Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.

Транспортные связи городские, пригородные, внешние осуществляются железнодорожным, автомобильным, водным, трубопроводным транспортом. 

Транспортные сооружения включают в себя:

· объекты, обслуживающие внешний транспорт (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные порты), городской  и личный транспорт (гаражи, стоянки, автосервис, дорожно-эксплуатационные службы); 

· мосты, развязки, эстакады, обеспечивающие непрерывный режим движения и создающие единство территорий населённого пункта.

Транспортная структура муниципального образования «город Нижнекамск» является частью транспортной структуры Нижнекамского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан. 

2.7.1 Внешний транспорт

2.7.1.1 Железнодорожный транспорт
Существующая железная дорога не осуществляет пассажирские перевозки. Железнодорожная грузовая контейнерная станция Нижнекамск предназначена для погрузки и выгрузки контейнеров промышленных предприятий.

Железнодорожный вокзал города Нижнекамска находящийся по адресу: г.Нижнекамск, ул.Вокзальная д.7, построенный в 1987 году, с недавних пор стал тупиковым. Пассажирское сообщение (пригородное) прекратилось в 2014 году из-за низкого пассажиропотока. На вокзале можно купить билеты на поезда дальнего следования с отправлением из соседних городов (Н.Челны, Менделеевск, Казань). 

2.7.1.2 Автомобильный транспорт и дороги
В границах городского поселения и, непосредственно, через город Нижнекамск, проходят автомобильные дороги регионального значения, имеющие выход на федеральные трассы. Связь со столицей Республики Татарстан г. Казанью обеспечивается федеральной трассой М-7 через Набережные Челны, а также автодорогой регионального значения, проходящей через г.Чистополь и далее через мостовой переход в районе населенного пункта Сорочьи горы. 
Автодорога регионального значения «Чистополь – Нижнекамск», III –технической категории, подходит к г. Нижнекамску с юга-запада, проходит по магистральной улице общегородского значения вдоль пос. Строителей, далее с южной части города по автодорогам промышленно-складских зон и выходит на юго-восток на автодорогу регионального значения «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» – Нижнекамск, II –технической категории. 
Функционирование данных автодорог в городе связано с определенными трудностями, в том числе – это наличие транзитных грузовых перевозок в составе транспортного потока, проходящего в пределах границы населенного пункта. А это в свою очередь означает, что функционирование данной магистрали негативно влияет на экологическую ситуацию в городе, поскольку основную долю в загрязнении атмосферного воздуха дает грузовой автотранспорт, доля которого в транспортном потоке велика. Кроме того грузовой автотранспорт вносит существенный вклад в разрушение дорожной сети города. Прохождение вышеперечисленных автомобильных дорог в границах города, к тому же, способствует снижению уровня безопасности и повышению вероятности ДТП.
Основными автомобильными дорогами, обеспечивающими внешние транспортные связи городского поселения являются:

а) Автомобильная дорога территориального значения Чистополь-Нижнекамск протяженностью 2,5 км асфальто-бетонного покрытия;

б) дорога № 1 (Соболековская) – 11,27 км.

в) дорога «Южная» - 12,46 км.
Транспортная связь с городами Российской федерации и Республики Татарстан, пригородное сообщение осуществляется пассажирскими автомобильными маршрутами связывают  г. Нижнекамск. 

Межрегиональные маршруты по РФ 

- Нижнекамск – Октябрьский (через Заинск, Альметьевск, Бугульму);

- Нижнекамск – Уфа (через Верхнеяркеево, Дюртюли);

- Нижнекамск – Самара (через Новошешминск, Черемшан);

- Нижнекамск – Ижевск (через Агрыз, Можгу);

- Нижнекамск – Ульяновск (через Нурлат, Димитровград).
Межмуниципальные маршруты по РТ
- Нижнекамск – Аксубаево;

- Нижнекамск – Альметьевск (ч/з Заинск);

- Нижнекамск - Болгары (Спасский район);

- Нижнекамск – Чистополь;

- Нижнекамск - Казань (ч/з Кам.Поляны);

- Нижнекамск - Казань (ч/з Наб.Челны);

- Нижнекамск – Лениногорск;

- Нижнекамск – Набережные Челны.
Пригородные  автобусные маршруты

- Нижнекамск - Кулмаксы № 662; 
- Нижнекамск - Благодатное (Троицк) №663 ;

- Нижнекамск-Елантово №657;

- Нижнекамск - очистные (АО совхоз Нижнекамский) № 104;

- Нижнекамск - Ташлык №107;

- Нижнекамск - Красная Кадка (через Сухарево) №113;

- Нижнекамск - Трудовой №115;

- Нижнекамск - Н. Уратьма №114;

- Нижнекамск - Ташлык №116;

- Нижнекамск - Камские Поляны №124.

Транспортное сообщение г.Нижнекамск с пос. Красный Ключ осуществляется по автомобильной дороге и трамвайным сообщением.

Автовокзал, являющийся конечной и начальной остановкой межмуниципальных, межрегиональных и пригородных маршрутов, а также городских автобусных и трамвайных маршрутов, находится по адресу ул. Автовокзальная ,7 .   Автовокзал введен в эксплуатацию в 1982 г., структурное подразделение АО «Нижнекамское ПАТП-1». 

Площадь помещений - 3 069,7 м2; 

Площадь земельного участка - 29 500 м2;

Количество посадочных платформ – 10 ед.;

Проектная пропускная способность – до 5 000 пассажиров в день;

Количество обслуживаемых междугородных маршрутов всего – 12, из них:

межрегиональных 5 (Уфа, Самара, Ижевск, Октябрьский, Ульяновск);

межмуниципальных 7 (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск, Аксубаево, Чистополь, Болгары);

пригородных: 10 (Кулмаксы, Благодатное, Елантово, Очистные, Ташлык, Красная Кадка, Трудовой, Нижняя Уратьма, пгт Камские Поляны, Красная Кадка (через с.Сухарево)

Количество отправляемых рейсов в день – 36 рейсов + пригородные;

Количество перевезенных пассажиров из Нижнекамского автовокзала за 2016 год – более 140 000 человек.
В целях обеспечения безопасности объектов транспортной  инфраструктуры автовокзал оснащен средствами объективного контроля и контроля доступа, а также системой пожарной сигнализации.

На сегодняшний день в городе Нижнекамске, внешние автобусные перевозки осуществляют два основных предприятия: 

- межрегиональные и межмуниципальные перевозки выполнят АО «Нижнекамское ПАТП-1». Автобусный парк предприятия насчитывает 111 автобусов различного класса. Численность работников на предприятии АО «Нижнекамское ПАТП-1» составляет 297 человек. Адрес расположения предприятий: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 21. 

- ООО «Нижнекамское ПАТП» осуществляет автобусные перевозки по 10 пригородным маршрутам и 14 сезонных маршрутов в сады-огороды и зоны отдыха. Отправка пригородных маршрутов осуществляется с городского автовокзала, сезонные маршруты отправка осуществляется с Ахтубинской автобусной площадки.  Предприятие располагает автобусным парком в количестве 213 единиц. Численность работников на предприятии ООО «Нижнекамское ПАТП» составляет 598 человек. Предприятие расположено по адресу: г.Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 20.

Межрегиональные маршруты по РФ осуществляются  также следующими перевозчиками: Уфимское ПАП-3, ООО ТФА Альбатрос, ИП Тепляков.
Межмуниципальные маршруты по РТ осуществляются также следующими перевозчиками: Уфимское ПАП-3, ООО ТФА Альбатрос, ИП Тепляков, Альметьевское ПОПАТ, ИП Валиуллина, ООО Партнер, ООО Буревестник, Маршрутное такси ИП Шарафеев, ООО Буревестник.
1.7.1.3  Водный транспорт

Нижнекамск расположен на левом берегу крупной воднотранспортной магистрали – река Кама, по которой осуществляется связь с городами: Казань, Волгоград, Ростов на Дону, Астрахань, Нижний Новгород, Ярославль, Москва, Уфа, Пермь, Чистополь и другими городами и промышленными центрами, расположенными на Волге и на водных путях, имеющих связь с р. Кама и р. Волга. Благодаря рекам Волга и Кама обеспечивается связь между районами Урала, Сибири, районами юга, Поволжья и Северного Кавказа, а также с международной сетью водных путей. 

В 2 км от г. Нижнекамска, в пос. Красный Ключ расположен пассажирский речной порт Камского речного пароходства, обслуживающего пассажирские перевозки дальнего и местного следования. 
Через Нижнекамскую пристань по транзитному маршруту проходит теплоход «М 8» для перевозки пассажиров в ближайшие деревни (Н.Челны, Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье, Грахань, Соколки). Транспортные услуги осуществляет ООО «Производственное объединение нерудных материалов Набережные Челны».

Характеристика причальной стенки

Местоположение: левый берег Кубышевского водохранилища, пос. Красный Ключ, г.Нижнекамск.

Дата ввода в эксплуатацию 1970 г.

Конструктивный тип сооружения – больверк;
Класс сооружения – III;
Основные размеры – длина, м: 

Причального фронта – 171,3 

Верхового открылка – 42,4

Низового открылка – 30,6

- свободная высота шпунтовой стенки, м – 7,3;
- высота надстройки, м – 6,0;
- проектная глубина, м – 6,5. 

На сегодняшний день с начала навигационного периода, Красноключинский пассажирский причал посетило 55 теплоходов с общей количеством туристов - 10800 человек.
Вокзал с гостиничным комплексом в пос.Красный Ключ
Участок гостиничного комплекса представляет собой единую зону пристани, гостиничного комплекса, гостевых стоянок и прибрежную зону отдыха. Предоставляет собой два блока соединенные переходом между собой. На сегодняшний день объект находится на реконструкции.
Грузовой  причал  Нижнекамской базы стройиндустрии размещается в 6 км от впадения протоки Старая Кама в р. Каму, в районе н.п. Н.Афанасово. В Нижнекамске имеются искусственные и естественные причалы, расположенные в Афанасовской и Соболековской воложках и являются причалами клиентуры. Естественные причалы имеют: Нижнекамское ДУ, ОАО «Нижнекамск-ресурсы», ОАО «Железобетон», АО «Химокам», Сельхозхимия, ГУП «КЭСП». Искусственные причалы: АО «Транскама», ГУП «КЭСП», АО «Химокам», ООО трест «ТСНХРС». 
1.7.1.4 Воздушный транспорт
Ближайший международный аэропорт «Бегишево» находится на расстоянии 23,15 км, к западу от г. Нижнекамска.

1.5. Придорожный сервис

На территории муниципального образования «город Нижнекамск» вдоль автодорог М-7 «Волга», размещены АЗС, АГЗС, пункты питания (кафе, шашлычные).
2.7.2 Улично-дорожная сеть
Согласно СП 42.13330.2011(п. 11.4 таб. 7, п. 11.5 таб.5) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» автодороги города имеют следующие категории: 

1. Магистральные улицы общегородского значения – регулируемого движения;

2. Магистральные улицы районного значения – транспортно-пешеходные;

3. Улицы и дороги местного значения – улицы в жилой застройке;

Категория автодороги в сельских населенных пунктах:  улица в жилой застройке.
Основные параметры дорог г. Нижнекамск приведены в таблице                  № 2.7.2.1
Таблица 2.7.2.1
Основные параметры дорог г. Нижнекамск
	№ п/п
	Наименование улицы
	Класс по освещению
	Общее число полос движения, штук
	Ширина полосы движения, м
	Ширина разделительной полосы, м
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Пересечение с автомобильными дорогами

	Магистральные улицы общегородского значения – регулируемого движения

	1
	Пр. Вахитова
	А4
	6
	4
	4,5
	80
	В одном уровне

	2
	Ул. Корабельная
	
	6
	3,5
	3
	
	

	3
	Пр. Мира
	
	6
	4
	11
	
	

	4
	Пр. Строителей
	
	4-6
	4
	4
	
	

	5
	Пр. Химиков 
	
	6
	3,5
	20
	
	

	Магистральные улицы районного значения-транспортно-пешеходные:

	6
	Участок ул. 30 лет Победы (от ул. Студенческая до пр. Мира)
	Б1
	4
	3,8
	-
	70
	В одном уровне

	7
	Ул. 50 лет Октября (четная сторона)
	
	2
	3,5
	-
	
	

	
	Ул. 50 лет Октября (нечетная сторона)
	
	3
	4
	-
	
	

	8
	Участок ул. Ахтубинская (от ул. Индустриальная до ул. Спортивная)
	
	4
	3,5
	-
	
	

	9
	Ул. Баки Урманче
	
	4
	3,5
	-
	
	

	10
	Ул. Бызова
	
	4
	3
	-
	
	

	11
	Ул. Вокзальная
	
	4
	3,5
	-
	
	

	12
	Ул. Гагарина
	
	4
	3,5
	-
	
	

	13
	Ул. Лесная
	
	4
	3,5
	-
	
	

	14
	Участок ул. Менделеева (от ул. Гагарина до ул. Сююмбике)
	
	4
	3,5
	-
	
	

	15
	Ул. Мурадьяна
	
	2
	3,5
	-
	
	

	16
	Ул. Спортивная
	
	4
	3,4
	-
	
	

	17
	Ул. Студенческая 
	
	4
	4
	5
	
	

	18
	Ул. Сююмбике
	
	4
	3,5
	-
	
	

	19
	Ул. Чулман
	
	4
	3,8
	-
	
	

	20
	Пр. Шинников
	
	4
	3,5
	9
	
	

	21
	Ул. Южная
	
	4
	3,75
	9
	
	

	22
	Ул. Юности 
	
	4
	3
	-
	
	

	23
	Ул. Р. Гайнуллина
	
	4
	3,6
	-
	
	

	24
	Ул. Первопроходцев, п. Строителей 
	
	2
	4
	-
	
	

	25
	Ул. Пролетарская, с. Б. Афанасово
	
	2
	3,5
	-
	
	

	Улицы и дороги местного значения – улицы в жилой застройке:

	26
	Участок ул. 30 лет Победы (от пр. Химиков до ул. Студенческая)
	В1
	2
	3,5
	-
	40
	В одном уровне

	27
	Участок ул. Ахтубинская (проходящая вдоль больничного городка)
	
	2
	4
	-
	
	

	28
	Ул. Кайманова
	
	2
	3
	-
	
	

	29
	Участок ул. Менделеева (от пр. Вахитова до ул. Гагарина, от ул. Сююмбике до ул. Ямьле) 
	
	2
	3,5
	-
	
	

	30
	Ул. Тукая 
	
	2
	3,5
	
	
	

	31
	Ул. Чабьинская
	
	2
	3,5
	-
	
	

	32
	Ул. Чишмале
	
	2
	4
	-
	
	

	33
	Ул. Ямьле
	
	2
	4
	-
	
	

	34
	Ул. Тихая аллея
	
	2
	3,5
	-
	
	

	35
	Ул. Субай – 36 мкр. коттеджи
	
	2
	4
	-
	
	

	36
	Ул. Афанасовская – 36 мкр. коттеджи
	
	2
	3
	-
	
	

	37
	Ул. Чулпан – 36 мкр. коттеджи
	
	2
	3
	-
	
	

	38
	Внутриквартальные дороги
	
	2
	3
	-
	
	

	39
	Дворовые проезды
	
	1
	4
	-
	
	

	Улицы в жилой застройке - основная

	40
	Ул. Романтиков, Якты, Грушевая, Рябиновая – п. Строителей
	-
	2
	3
	-
	40
	

	41
	Ул. Озерная -  д. Ильинка
	-
	2
	3
	-
	
	

	42
	Ул. Садовая, Лесная – д. Дмитриевка
	-
	2
	3
	-
	
	

	43
	Ул. Центральная – д. Ахтуба
	-
	2
	3
	-
	
	


Таблица 2.7.2.2

Информация по протяженности улично-дорожной сети города Нижнекамска, по Нижнекамскому муниципальному району
	№п/п
	Наименование поселения
 и улиц
	Протяженность а/б покрытия, км

	1
	2
	3

	Магистральные дороги

	1
	ул. 30 лет Победы
	0,42536

	2
	 ул. 50 лет Октября
	1,70826

	3
	ул. Ахтубинская
	1,86623

	4
	ул. Баки Урманче
	0,93727

	5
	ул. Бызова
	0,98694

	6
	пр. Вахитова
	2,32908

	7
	ул.Менделеева
	4,94574

	8
	ул. Мурадьяна
	1,57653

	9
	пр. Химиков
	6,31388

	10
	ул. Лесная
	2,78297

	11
	пр. Шинников
	2,89727

	12
	ул. Гагарина
	2,25777

	13
	ул. Кайманова
	0,81616

	14
	ул. Чабьинская
	1,19233

	15
	ул. Спортивная
	1,99107

	16
	ул. Сююмбике
	1,9502

	17
	ул. Ямьле
	0,1711

	18
	ул. Чулман
	0,56274

	19
	ул. Чишмале
	1,46059

	20
	пр. Мира
	2,47844

	21
	ул. Юности
	2,20527

	22
	ул. Тукая
	2,17143

	23
	пр. Строителей
	2,31795

	24
	ул. Студенческая
	1,2568

	25
	ул. Корабельная
	1,52456

	26
	ул. Южная
	0,39637

	27
	ул. Вокзальная
	2,13343

	 
	Итого:
	51,65574

	Внутриквартальные дороги

	1
	19 мкр
	1,68138

	2
	21 мкр
	3,03931

	3
	20 мкр
	3,3249

	4
	17,18 мкр
	4,59758

	5
	15 мкр
	0,1451

	6
	10 мкр
	3,50484

	7
	11мкр
	3,71062

	8
	12 мкр
	2,43385

	9
	13 мкр
	1,64296

	10
	14 мкр
	1,98131

	11
	16 мкр
	1,19738

	12
	6,7,8 мкр
	3,47886

	13
	28 мкр
	2,18527

	14
	22,23,24,25 мкр
	6,71741

	15
	29 б мкр
	2,28556

	16
	29 мкр
	0,53196

	17
	1,2 кв
	1,49077

	18
	кв 3
	1,44043

	19
	26,30 мкр
	3,81419

	20
	кв Б 9А мкр
	4,11686

	21
	кв. коммунального обслуживания
	0,98448

	22
	кв. студенческих общежитий
	2,81412

	23
	СУЗ
	2,65224

	24
	27 мкр
	3,2677

	25
	36,36а мкр
	3,81821

	26
	37 мкр
	2,87392

	27
	Рыночный комплекс
	0,38773

	28
	6,7 мкр
	1,30701

	29
	35,35а мкр 
	4,3435

	30
	Е 5 кв
	2,36393

	31
	9 мкр.
	2,63263

	32
	кв. №8,9
	1,9991

	33
	мкр. № 36А
	0,77078

	34
	мкр. № 44
	0,73932

	35
	сквер Лемаева
	0,94313

	36
	пос. Строителей
	20,33164

	37
	мкр. 36, котед
	9,95351

	 
	Итого:
	115,50349

	Дороги вне города

	1
	От Лесной до базы НШЗ(ул. Береговая)
	3,27144

	2
	От Афанасовского кольца до свалки
	8,8687

	3
	Дорога до городского кладбища
	1,41471

	4
	Дорога до д.Алань
	6,98337

	5
	Дорога от кольца Студенческая до остановки Ильинка
	5,35267

	6
	Дорога от развилки на д. Ильинка до Корабельной рощи
	3,84143

	7
	От Корабельной рощи по движению маршрутных автобусов
	1,69089

	8
	Участок дороги, соединяющий дамбу с дорогой на д. Ильинка
	1,50427

	9
	От развилки перед майданом по 106 маршруту до разворотной площади
	2,68403

	10
	Дорога маршрута 106 «Д» до разворотной площади
	5,84975

	11
	Маршрут до разворотной площадки и выезд на дамбу, 121 «А» до дамбы, объездная по садам – огородам с выездом на развилку маршрута 121 «а»
	3,51169

	12
	От Красного Ключа до Мурадьяна
	1,43369

	13
	Дорога по дамбе до развилки на понтонный мост до д. Ильинка
	8,89449

	14
	от МСО до ж/д переезда на очистные
	11,58937

	15
	«д. Ахтуба»
	0,29028

	17
	д. Дмитриевка
	0,41017

	18
	д. Ильинка
	0,78593

	 
	Итого:
	68,37688

	Незавершенные строительством магистральные дороги

	1
	30 Лет Победы
	0,52

	2
	пр. Мира
	1,3

	3
	пр. Строителей
	0,6

	 
	Итого:
	2,42

	Автодороги, расположенные в промышленной зоне

	1
	Дорога № 1 (Соболековская)
	11,27595

	2
	Дорога "Южная"
	12,46651

	3
	Дорога № 4А
	3,79732

	4
	Дорога № 4
	3,8378

	5
	Дорога № 2
	3,91141

	 
	Итого:
	35,28899

	Автомобильная дорога территориального значения (Чистополь-Нижнекамск)-Нижнекамск (участок км 0+000-2+500) 

	1
	Автодорога (Чистополь-Нижнекамск)-Нижнекамск (участок км 0+000-2+500)
	2,5

	 
	Итого:
	2,5

	 
	ВСЕГО:
	275,74510


Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в муниципальном образовании "город Нижнекамск" составляет 275,75 км.

2.7.3 Городской общественный транспорт

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) представлен тремя видами: трамваем, автобусом и таксомоторами.

Население города обслуживается внутригородскими, пригородными, вахтовыми видами автобусных перевозок и трамваем.

В г. Нижнекамске функционирует два вида общественного транспорта – автобусный и наземный электрический транспорт (трамвай).
В соответствии с потребностями населения организованы и функционируют 7 трамвайных, 9 городских автобусных. 

Предприятия осуществляющие автобусное и трамвайное обслуживание:

а) ООО «Нижнекамское ПАТП» осуществляет автобусное обслуживание  и находится по адресу: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 20. Хранение и обслуживания автобусного парка осуществляется по тому же адресу. Общее количество автопарка составляет 213 единиц, преимущественно большие автобусы типа НефАЗ, средние автобусы ПАЗ, малыой вместимости «Газель» и «Фиат». 

ООО «Нижнекамское ПАТП» обслуживает: 9 городских маршрутов, 10 пригородных, 14 сезонных, 5 специальных маршрутов в промышленные предприятия города. 

б) МУП «Горэлектротранспорт» находится по адресу: г. Нижнекамск,            ул. Вокзальная, 9. Хранение и обслуживания трамвайного парка осуществляется по тому же адресу. Общее количество трамвайного парка – 64 вагона, производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

МУП «Горэлектротранспорт» обслуживает: 7 маршрутов, связывающих город и промышленную зону.
Протяженность трамвайных линий составляет – 10,6км.
Таблица 2.7.3.1
Число пассажиров, перевезенных автобусным городским транспортом:

	Год
	Пассажиры

	2016
	11 684 750

	2015
	11 407 706

	2014
	11 697 068

	2013
	11 444 929

	2012
	11 754 895

	2011
	13 846 050

	2010
	14 811 870

	2009
	13 270 460

	2008
	16 665 100

	2007
	20 873 600


Таблица 2.7.3.2
Число пассажиров, перевезенных трамвайным городским транспортом
	Год
	Пассажиры

	2016
	11 676 300

	2015
	12 392 002

	2014
	13 163 300


Таблица 2.7.3.3
Сведения об имеющихся таксопарках в г. Нижнекамске:

	№ п/п
	Наименование такси
	Задействовано таксомоторов, единица
	Количество перевезенных пассажиров

	1
	«Камилла»
	2016г. – 100 ед.

2017г. – 120 ед.
	2016г. – 624000

2017г. 374 400 (за 6 месяцев)

	2
	«Фортуна»
	2016г. – 100 ед.

2017г. – 150 ед.
	2016г. – 130000

2017г. 70000  (за 6 месяцев)

	3
	«Макс»
	2016г. – 70 ед.

2017г. – 70 ед.
	2016г. – 100000

2017г. – 60000  (за 6 месяцев)

	4
	«Инномарка»
	2016г. – 10 ед.

2017г. – 3 ед.
	2016г. – 600

2017г. – 100  (за 6 месяцев)

	5
	«Максим»


	Предоставляет информационные услуги, в наличии своих машин нет
	-

	6
	«Омега»
	Предоставляет информационные услуги, в наличии своих машин нет
	-

	7
	«Яндекс»
	2017г. – 250 ед.
	2017г. – 32000 (за 3 месяца)

	8
	«Элит»
	2016г. – 45 ед.

2017 – 13 ед.
	2016г. – 20000

2017г. - 4


3.6.  Сведения за 2016 г. об объеме перевозок всеми видами городского пассажирского транспорта:
- автобусный транспорт – 11,7 млн.чел.

- трамвайный транспорт – 11,5 млн.чел.

- услуги такси – 1,5 млн.чел.

3.7. Основные планировочные показатели работы городского пассажирского транспорта:
Таблица 2.7.3.4
а) автобусный коэффициент использования парка – 0,767
	№

п/п
	Наименование автобусного маршрута
	Протяженность, км
	Эксплуатационная скорость

	1
	Маршрут № 1
	16,9
	15,48 км/ч

	2
	Маршрут № 5
	20,3
	15,48 км/ч

	3
	Маршрут № 5А
	20,3
	15,48 км/ч

	4
	Маршрут № 10
	20,2
	15,48 км/ч

	5
	Маршрут № 25 
	13,8
	15,48 км/ч

	6
	Маршрут № 34
	9,0
	15,48 км/ч

	7
	Маршрут № 55
	22,6
	15,48 км/ч

	8
	Маршрут № 56
	30,6
	15,48 км/ч

	9
	Маршрут № 59
	26,5
	15,48 км/ч

	
	Всего:
	
	


Таблица 2.7.3.5
 б) трамвайный коэффициент использования парка 0,511
	№

пп/п
	Наименование трамвайного маршрута
	Протяженность, км
	Эксплуатационная скорость

	1
	Маршрут № 1
	20,86
	16,6 км/ч

	2
	Маршрут № 2
	18,4
	16,6 км/ч

	3
	Маршрут № 3
	35,1
	16,6 км/ч

	4
	Маршрут № 5
	36,2
	16,6 км/ч

	5
	Маршрут № 6
	13,6
	16,6 км/ч

	6
	Маршрут № 7
	16,9
	16,6 км/ч

	7
	Маршрут № 8
	21,7
	16,6 км/ч


2.7.4 Станции технического обслуживания автомобилей, автозаправочные станции, автостоянки
Таблица 2.7.4.1
Сведения о станциях технического обслуживания (СТО)
	п/п
	Наименование
	Месторасположение

	1
	Автосервис «Мираж»
	ул.Мурадьяна 30а

	2
	Автосервис шиномонтажное
	ул.Лесная, 44

	3
	Автосервис «Спектр»
	ул.Лесная, 41

	4
	Автосервис «Березка»
	ул. Ахтубинская 12в

	5
	Автосервис «Ролис»
	ул.Центральная 91

	6
	Автосервис «мастеравто»
	ул. Южная 3а

	7
	Автосервис «Жесть»
	ул.Менделеева 2, ст.2

	8
	Автомастерская ИП Хасанов И.Н.
	ул.Вокзальная 26в

	9
	Автосервис «Автохонда»
	Ул.Менделеева 56

	10
	Автосервис «Эверест-авто»
	Ул.Южная 3а

	11
	Автосервис «Гараж 52»
	Ул. Менделеева 52, ст.1

	12
	«Автотехсервис»
	Ул.Студенческая 6в

	13
	«Камилла»
	Ул.Индустриальная 21

	14
	«LADA-сервис»
	Ул.Первопроходцев 14

	15
	«Автолайф»
	Ул.Первопроходцев 26

	16
	«Авто-М»
	Ул.Первопроходцев 5, ст.1

	17
	«Автокомфорт»
	Ул.Ахтубинская 8 ст.4

	18
	«Идрис»
	Ул.Первопроходцев 23

	19
	«Vianor»
	Ул.Сююмбике 74

	20
	«Дулкын»
	ул.Менделеева 58

	21
	Автосервис «Шиномонтаж»
	Ул.Гагарина, 56 

	22
	Автосервис «Ойлавто»
	Ул.Менделеева 1

	23
	Автосервис «АМ-Моторс»
	Ул. Первопроходцев, 27А

	24
	Автосервис «Регион-НК»
	Ул. Первопроходцев, 29Б

	25
	Автосервис «Автотрактор»
	Ул. Чистопольская, 54Б

	26
	Автосервис «Шинькофъ»
	Ул. Вокзальная, 5, стр. 3

	27
	Автосервис «Амиго»
	Ул. Ахтубинская , 4Л

	28
	Автосервис «Эверест Авто»
	Ул. Южная, 3

	29
	Автосервис, автотехцентр
	Ул. Первопроходцев, 27


	30
	Автосервис «АвтоРегион»
	Ул. Промышленная 3, 50

	31
	Нжнекамская  Станция Технического Ообслуживания Автомобилей
	Ул. Химиков,  70б

	32
	Автосервис «АвтоЛенд»
	Ул. Вокзальная, ГСК-16 (СайГак боксы 55,69)

	33
	
	

	34
	Автосервис  «Каратай»
	пос.Красный Ключ, ул.Нагорная, 8

	35
	Автосервис "ВИРАЖ"
	Ул. Пролетарская, 1

	36
	Автосервис «Заречье»
	Ул. Промышленная 5, 4 ст3

	37
	Автосервис «Евроавторай»
	Ул. Промышленная 2, 21

	38
	Автосервис «Vim avto»
	Ул. Первопроходцев, 4

	39
	Автесервис «Servis Motors»
	Ул. Первопроходцев, 10

	40
	Автосервис «Автоголливуд»
	Ул. Вокзальная, 13 ст5

	41
	Автосервис «Ягуар»
	Ул. Менделеева, 2д

	42
	Автосервис «ИП Сафин А.Р»
	Ул. Юности, 32а

	43
	Автосервис «Автолик»
	Ул. Сююмбике, 74а

	44
	Автосервис «Багира»


	Ул. Первопроходцев, 6 ст1

	45
	Автосервис «ИП Корпетян Н.А»
	Ул. Вокзальная, 27б

	46
	Автосервис «AV-G Motors G900»
	Ул. Ахтубинская, 8а

	47
	Автосервис «Автобан-НК»
	Ул. Субай, 2а

	48
	АвтоГазСервис 


	Ул. Спортивная, 2


Таблица 2.7.4.2
Сведения о автозаправочных станциях (АЗС, АГНС, АГЗС, АГНКС):

	Наименование
	Вид топлива
	Место нахождения

	Татнефть


	Евро-ДТ, ДТ, АИ-95, АИ-92
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Чабьинская улица, 7Б

	Татнефть

АЗС, АГНС, АГЗС, АГНКС
	Евро-ДТ, ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80, АИ-76
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск (Южная автодорога)

	Татнефть

АЗС, АГНС, АГЗС, АГНКС
	ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Соболековский тракт

	Татнефть

АЗС
	АИ-95, АИ-92, АИ-80
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Ахтубинская улица

	Татнефть


	АИ-98, АИ-95, АИ-92, АИ-76
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Спортивная улица, 10

	Татнефть


	АИ-95, АИ-92, АИ-80
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, улица Первопроходцев

	Татнефть


	АИ-95, АИ-92
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Южная улица

	Татнефть


	ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Лесная улица

	Татнефть


	Евро-ДТ, ДТ, АИ-95, АИ-92
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, 2-я Промышленная улица, 2

	Татнефть


	АИ-98, АИ-95, АИ-92
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, проспект Мира, 74

	Татнефть


	АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ, ДТ "Танеко"
	Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный р-н, Нижнекамск г., ул. Лесная

	Татнефть


	АИ-92, АИ-95, АИ-98, ДТ, ДТ "Танеко"
	Республика Татарстан, Нижнекамск г., ул. Соболеково

	Таиф-НК


	АИ-92, АИ-92-K5, АИ-95,Премиум ЕВРО-95(вид III)
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, Вокзальная улица, 13Б

	Таиф-НК


	92, 95, ДТ
	Россия, Нижнекамск, ул.Менделеева, 1(1-5)

	"Таиф-НК №НК-02"
	92, 95
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 11

	"Таиф-НК №НК-01"
	92, 95, ДТ
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, 42

	Таиф-НК


	92, 95, ДТ
	Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, проспект Вахитова, 2Е, стр. 2

	"Татнефтепродукт №245"
	80, 92, 95, ДТ
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Южная, 5, пересечение с ул. Химиков

	АГЗС №3
	пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Чабьинская

	АГЗС
	пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике, д. 17

	"Татнефтепродукт №246"
	80, 92, 95, ДТ


	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Сююмбике

	"Автодорстрой №33"
	пропан, бензин (92, 95), дизель, ГСМ
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Студенческая, 44

	АГЗС "Автодорстрой
	80, 92, 95, ДТ, пропан
	Нижнекамский р-н, Большое Афанасово с., автодорога Нижнекамск - Чистополь, 3-й км

	МАЗК "Газпром"
	92, 95, 98, ДТ, пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Вокзальная, 7а

	"Татнефть №60"
	80, 92, 95, ДТ, пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, БСИ, Выезд на Чистополь

	АГЗС "Автодорстрой №44"
	пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская

	"Лукойл №16049"
	92, 92+, 95+, ДТ+
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, р-н автостанции

	"Уфа-Ойл"
	80, 92, 95, ДТ
	Республика Татарстан, г. Нижнекамск ул. Первопроходцев, 14/2

	"КамаНефтеПродукт"
	80, 92, 95, ДТ
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск Промышленная 1, 35

	"Лукойл №16114"
	92, 92+, 95+, ДТ+
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, в районе Завода грузовых шин

	"Уфимская"
	92
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 52/1

	"Татнефтепродукт №241"
	80, 92, 95, ДТ, пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Лесная

	АЗС  «Газпром»
	Сжиженный газ
	Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Вокзальная улица, 7а

	Автомобильная газозаправочная станция
	Сжиженный пропан-бутан
	Республика Татарстан, Нижнекамск г., ул. Мурадьяна, 36а

	Газонаполнительные станции «АГНКС»
	Пропан-бутан
	Республика Татарстан

Нижнекамск, Ахтубинская, 6а/1

	Газпром — Сеть АГНКС
	газомоторное топливо
	Республика Татарстан

г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 19а

	АГЗС
	Пропан-бутан
	Республика Татарстан

Нижнекамск, Ахтубинская

	Автодорстрой, №11
	ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80


	Татарстан, Нижнекамский р-н, Большое Афанасово, перекрёсток дорог Нижнекамск-Шереметьево-Балчаклы

	Татнефть
	ДТ, АИ-95, АИ-92, АИ-80
	Республика Татарстан, Нижнекамск, 2-я Промышленная улица, 50

	АГЗС №3
	газ
	Республика Татарстан, Нижнекамск , Чабьинская улица, 7В

	Татнефть
	Евро-ДТ, ДТ, АИ-95, АИ-92
	Республика Татарстан, Нижнекамск, Чабьинская улица, 7Б

	Татнефть
	80, 92, 95, ДТ, пропан
	Республика Татарстан, Нижнекамск, Соболековский тракт

	АГЗС №12
	газ
	Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, Большое перекрёсток дорог Нижнекамск-Шереметьево-Балчаклы


Таблица 2.7.4.3
Сведения об автостоянках, предназначенных для постоянного хранения легковых автомобилей

	№

п/п
	Наименование
	Месторасположение
	Вместимость, автомобилей
	Надземные/подземные

	1
	"Автостоянка на Корабельной" 
	ул. Корабельная, д. 10, корп. 1.
	80
	надземная

	2
	Автостоянка 
	пр-кт Шинников, д. 10/б
	430
	надземная

	3
	Автостоянка Бердэм
	ул. Менделеева, д. 15, корп. 1
	150
	надземная

	5
	автостоянка "Истикбаль" 
	ул. Лесная, д. 44 
	250
	надземная

	
	Автостоянка 
	ул. Рифката Гайнуллина, д.8/б.
	400
	надземная

	7
	Стоянка N 7
	ул. Менделеева, д. 43/а. 
	405
	надземная

	8
	Автостоянка 
	ул. Первопроходцев, д. 9/в.
	150
	надземная

	9
	Автостоянка
	ул.  Химиков проспект, 23а ст1
	90
	надземная

	10
	Автостоянка N 6
	ул. Менделеева, д. 45, корп. 3.
	420
	надземная

	11
	Автостоянка 
	пр-кт Мира, д. 89, корп. 1
	80
	надземная

	12
	автостоянка "Кама"
	ул. Южная, д. 5/б
	450
	надземная

	13
	Автостоянка 
	ул. Лесная, д. 3.
	460
	надземная

	14
	Сеть автостоянок "Камагарант"
	ул. Лесная, д. 8/а

ул. Лесная, д. 8

ул. Лесная, д. 8, корп. 1
	800
	надземная

	15
	автостоянка "Камила"
	ул. Сююмбике, д. 45
	200
	надземная

	16
	Автостоянка "Южная"
	ул. Южная, д. 3б
	550
	надземная

	17
	Автостоянка 
	ул. Вокзальная, д. 27
	150
	надземная

	18
	Автостоянка "Сеам"
	ул. Ахтубинская д.10
	360
	надземная

	19
	Автостоянка "Престиж"
	ул. Вокзальная,  д. 5 ст2
	350
	надземная

	20
	Телецентр
	пр-кт Химиков, д. 67
	550
	надземная

	21
	Автостоянка N 16
	Ул. Ахтубинская  5
	670
	надземная

	22
	Автостоянка 
	ул.Студенческая, 6Б
	150
	надземная

	23
	Автостоянка, ИП Демахин А.П.
	ул. Менделеева, д. 52 
	435
	надземная

	24
	Автостоянка 
	ул. Тукая, 19/1
	100
	надземная

	25
	Автостоянка "Салман"
	ул. Чабьинская  д.4а
	200
	надземная

	26
	Автостоянка " Мустанг"
	ул. Менделеева д.1е ст.1
	550
	надземная

	27
	Автостоянка " Шинник"
	ул.Менделеева, 4 ст1
	300
	надземная

	28
	Автостоянка " Идель"
	ул. Бызова, 2,
	150
	надземная

	29
	Автостоянка
	ул. Баки Урманче, 8Б
	100
	надземная


При анализе существующей улично-дорожной сети города были выявлены следующие недостатки:

· Пропуск транзитного движения автотранспорта через улично-дорожную сеть города;
· Отсутствие грузовых магистралей, проложенных в обход города;
·  Недостаточное количество подземных и надземных пешеходных переходов (необходимых, в целях реализации безопасности дорожного движения);
· Отсутствие развязок в разных уровнях, на пересечениях основных городских магистралей при значительных интенсивностях движения транспорта;
· Недостаточное количество открытых автостоянок и гаражей в микрорайонах;
· Основными недостатками в работе трамвайного транспорта в городе являются:
- недостаточное развитие трамвайной сети в новой части города;
- недостаточное развитие трамвайной сети на участке, между городом и промышленной-складской зоной.
2.8. Инженерная подготовка территории

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

2.8.1 Существующее положение

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и  разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия муниципального образования оцениваются как «средней сложности».

В таблице 2.8.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 2.8.1

	Месяц
	Повторяемость направлений ветра
	Количество осадков (мм)

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Октябрь
	10
	6
	4
	7
	24
	21
	17
	11
	51,9

	Ноябрь
	7
	7
	5
	9
	28
	20
	16
	8
	40,6

	Декабрь
	4
	6
	5
	11
	32
	21
	15
	6
	31,6

	Январь
	4
	7
	6
	14
	30
	18
	14
	7
	26,8

	Февраль
	6
	10
	8
	12
	26
	17
	14
	7
	20,1

	Март
	5
	7
	7
	15
	27
	19
	14
	6
	22,6


Как видно из таблицы 2.8.1 в зимний период преобладают южные и юго-западные ветра, которые составляют в среднем 28% и 19% соответственно. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги широтного направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории муниципального образования «г.Нижнекамск»:
- эрозионные и склоновые процессы;

- затопление;

- подтопление; 

- просадочные грунты;

- сейсмичность;

- снежные заносы.
Эрозионные и склоновые процессы

К эрозионным процессам на территории муниципального образования (МО) можно отнести группу природных процессов линейной (овражной) эрозии. 

Овражная эрозия сформировала различные морфоскульптурные формы рельефа, которые являются по сути различными стадиями оврагообразования: промоины, рытвины, овраги.

Овражная эрозия на территории МО в основном приурочена к склонам долины р.Кама и ее притокам, что обусловлено механическим составом пород слагающих склоны. Рост оврагов на склонах обусловлен интенсивным снеготаянием, а также редкими экстремальными ливневыми осадками, размывающими рыхлую толщу.

Вдоль южной и юго-восточной границ города Нижнекамска прослеживается группа Афанасовских оврагов и овраг Омшанский. Афанасовские овраги отличаются большой разветвлённостью; глубина их колеблется от 3 до 8-9 м и находятся они, в основном, за городской чертой. Омшанский овраг, который начинается в районе д.Ахтуба и, продолжаясь в северо-восточном направлении, открывается в пойму р.Кама. Глубина оврага меняется от 5 до 10 м, ширина по верху от 80 до 200 м. В средней части глубина оврага и его отвершков достигает 9,0 – 9,5 м, где отмечается ярко выраженная эрозия почвы. Начало донной эрозии выражено уступообразным понижением глубиной 3,0 – 3,5 м. 

По дну Омшанского оврага протекает ручей. Некоторые отвершки оврагов со стороны городской территории засыпаны.

Боковая эрозия проявляется в виде обрушения склонов главного оврага и его отвершков. Обрушение происходит глыбами различных размеров.

Эрозионные процессы на территории муниципального образования осложнены гравитационными (склоновыми) процессами осыпания. Осыпания характерны для крутых склонов активных оврагов.

Затопление

Согласно ГОСТ 22.0.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

В пределах муниципального образования «г.Нижнекамск» зона вероятного затопления приурочена к береговой линии Куйбышевского водохранилища при достижении уровня воды 1% обеспеченности. В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.) зона возможного затопления Куйбышевского водохранилища 1 % обеспеченности проходит по отметке 58,7 м. Затоплению подвержены северная часть муниципального образования, включая территорию поселков Ильинка, Дмитриевка, Пробуждение.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 № 1625-р) и по данным МЧС РТ в зону возможного затопления талыми водами попадают: Дмитриевка – 1дом с количеством жителей 4 человека; Ильинка –1дом с количеством жителей 4 человека.

Подтопление

Согласно ГОСТ 22.0.03-95 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения", под подтоплением понимают повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
Негативными последствиями подтопления являются:

снижение прочностных и увеличение деформационных свойств грунтов, особенно обладающих просадочностью;

затопление подземных частей зданий и сооружений, ухудшение условий их эксплуатации;

возникновение и активизация опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

изменение химического состава и усиление агрессивности подземных вод;

повышение сейсмической балльности за счет изменения категории грунтов по сейсмическим составам при их водонасыщении;

ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

 Проектные территории на востоке МО граничат с заболоченными территориями, что говорит о близком залегании к поверхности грунтовых вод. Данная территория также потенциально подвержена процессам  подтопления.

Просадочность

Наиболее распространенными на рассматриваемой территории являются элювиально-делювиальные суглинки коричневато-желтого и красно-коричневого цвета, мощность слоев которых колеблется от 0,01 – 0,02 до 1,7 – 2,0м.

Общая мощность покровных суглинков в центральной части города Нижнекамск достигает 14-20 м.

В зоне заложения фундаментов рассматриваемая территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям заложения фундаментов.

На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами первого типа и требуют предохранения от замачивания. Глубина распространения просадочных грунтов преимущественно не превышает 6,0 м, иногда достигает 8,0 м.

Сейсмичность
Территория города Нижнекамск расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы и приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинского прогиба.

Характер сейсмических проявлений на данной территории типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы.

По геолого-геофизическим и сейсмологическим данным Прикамский разлом вместе с серией окаймляющих и оперяющих его других разломов относится к категории сейсмогенных. О современной активности Прикамского глубинного разлома  свидетельствует ряд локальных землетрясений, зарегистрированных в 80-х годах XX века.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С).

Снежные заносы

Территория Муниципального образования «г. Нижнекамск» относится к V снеговому району, согласно СП 20.13330.2011.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

2.8.2 Комплексная оценка воздействия природных процессов на территорию района

Комплексная оценка опасных процессов на рассматриваемой территории позволяет выделить не благоприятные участки для освоения, и установить целесообразность освоения территории под новое строительство. С этой целью на этапе проектирования производится оценка сложности и опасности природных процессов, которым подвержено МО.

В соответствие с разделом ООС п.1 «Природные условия и ресурсы» и разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия республики оцениваются как «средней сложности».

Данную оценку природных условий необходимо учитывать в дальнейшем при строительном освоении территории.

На следующем этапе проводится выявление обобщенной категории опасности природных процессов.

Для упорядочивания опасных природных процессов в соответствии с категорией опасности и для применения элементарного математического аппарата, так как не требуется точное измерение критериев, применяем ранжирование показателей.

Для этого присваиваем каждой категории опасности соответствующий ранг: так категории «чрезвычайно опасные процессы» присваиваем ранг «4», а категории «умеренно опасные» - ранг «1» (таблица 2.8.2).

Таблица 2.8.2
	Категория опасности природного процесса
	чрезвычайно опасные (катастрофические)
	весьма опасные
	опасные
	умеренно опасные

	Ранг
	4
	3
	2
	1


Таким образом, в соответствии с приложением Б СНиП 22-01-95 и предложенным ранжированием получаем совокупность чисел, которая отражает категории опасности природных процессов, происходящих на территории муниципального образования в числовом виде (таблица 2.8.3).

Таблица 2.8.3
	
	Опасные природные процессы

	
	Сейсмичность
	Подтопление
	Затопление
	Эрозионные

процессы
	Склоновые процессы
	Просадочные грунты

	Ранг
	2
	1
	1
	1
	1
	2


Необходимо отметить, что уже на этапе ранжирования можно сделать однозначный вывод о степени опасности воздействий природных процессов на территории МО -  опасные природные процессы, выявленные в муниципальном образовании, относятся к категории «умеренно» и «опасные». Однако, при большей дифференциации процессов по категориям опасности, однозначный вывод будет сделать уже сложнее и поэтому возникает необходимость применения элементарного математического аппарата.

Для определения числового значения обобщенной категории опасности природных процессов применяем методику вычисления значения среднего арифметического.

Числовое значение обобщенной категории опасности природных процессов на территории муниципального образования «1». В соответствии с предложенным ранжированием это означает, что обобщенная категория опасности природных процессов на территории МО соответствует категории «умеренно опасные». Следовательно, требуется учитывать все опасные природные процессы, которые будут непосредственно оказывать негативное воздействие на территории населенных пунктов района, предназначенных для их развития.

В качестве результирующего метода, при проведении комплексной оценки воздействий природных процессов на территорию МО, может быть выбран картографический метод.

Картографический метод основан на обобщении, систематизации и пространственной локализации сведений об опасных природных процессах, имеющих распространение на территории района, и направлен на визуализацию последних.

В основе визуализации лежит создание карты, отражающей воздействие природных процессов на территорию района. На карте также отражаются те участки территории МО, где необходимо учитывать возможность проведения мероприятий, направленных на снижение воздействий опасных природных процессов.

Необходимо отметить, что на дальнейших стадиях проектирования необходим более детальный уровень исследований и оценки воздействия природных процессов на жизнедеятельность человека. 
3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НИЖНЕКАМСК» ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Архитектурно-планировочная организация территории
Генеральный план муниципального образования "город Нижнекамск" представляет собой преемственное развитие функционально-планировочной структуры, заложенной в предыдущем генеральном плане города.
В результате комплексного анализа территории муниципального образования "город Нижнекамск" были определены территории, предназначенные для перспективного развития различных функциональных зон в соответствии с планировочными ограничениями. 

В существующей планировочной организации города сохраняются основные функциональные зоны: производственная, селитебная, зона отдыха.


В производственной зоне сосредоточены все действующие  предприятия города, сгруппированные в зависимости от специализации в 4 промышленных района. Проектом предлагается размещение Промышленного парка «Нижнекамск» на свободных от застройки территориях в санитарно-защитной зоне от основной производственной площадки между «БСИ» и «Промбаза».
Генеральным планом предусмотрена реорганизация территорий ряда промышленных предприятий. Резерв территории для размещения предприятий пищевой промышленности (теплицы), выносимых из санитарно-защитной зоны предприятий непищевой промышленности намечен на территориях в южном направлении от города на участке между кварталом 39 Биклянского лесничества и р. Аланкой.
Площадка для развития селитебных территорий города имеет строго очерченные границы: с трех сторон площадку города окружает лес и пойменные террасы р. Кама, с юга территорий города ограничен санитарно-защитными зонами скотомогильников, с востока – границей санитарно-защитных зон от нефтехимических производств. В связи с этим дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться на территориях в юго-западном и северо-западном направлении от существующей жилой застройки.
Территория планируемого развития жилой застройки решается регулярными планировочными жилыми образованиями многоэтажной жилой застройки с понижением этажности к лесопарку. Среднеэтажной и малоэтажной застройкой предлагается освоение территорий, расположенных вдоль лесопарка, а также в северо-восточном направлении от существующей застройки за ул. Лесная.

Выходом жилой малоэтажной застройки к р. Кама в северо-восточной части города завершается архитектурно-пространственная композиция, открывая город со стороны реки. 
Общественные территории сосредоточивают в себе основную массу функций и размещения рабочих мест в сферах обслуживания, культуры, досуга, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу урбанизированного каркаса города.

Основу архитектурно-планировочного построения г. Нижнекамска составляет общегородской центр, имеющий разветвленную структуру.

Главные элементы общегородского центра города образуют ось  в направлении юго-запад - северо-восток и перпендикулярные к  ней направления, связывающие между собой основные функциональные зоны города – производство, селитьба, зона отдыха. В его состав входят территории вдоль пр. Химиков, пр. Мира, пр. Вахитова, пр. Строителей.

Проектируемый общегородской центр носит линейный характер и развивается, в основном, вдоль пр. Шинников, пр. Мира в существующей застройке, и далее вдоль пр. Сиюмбике в проектируемой части города, включает в себя, наряду с территориями общественного назначения, бульварные зоны, городские парки и скверы.

Развитие общественно-деловых зон г. Нижнекамска предусматривает формирование пространственно-развитой полицентрической системы многопрофильных и специализированных центров, развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей, формирование общественно-деловых центров в транспортных узлах и др. 

На расчетный срок реализации Генерального плана намечено завершение формирования ядра общегородского центра, местоположение которого сохраняется в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией, на территории, ограниченной ул. Урманче, пр. Шинников, пр. Менделеева, пр. Химиков. Формирование ядра общегородского центра направлено на создание уникальной полифункциональной городской среды, обеспечивающей широкий выбор видов деятельности для проведения культурного досуга и общения жителей города в наиболее престижной и общедоступной части города. Городской парк, созданный на базе существующих зеленых насаждений, органично включен в пространственную композицию общегородского центра, выявляя основные акценты архитектурно-планировочной структуры и обогащая архитектурную выразительность объектов.
Проектом предусмотрено создание развитой системы городского озеленения, в которую входит центральный парк, бульвары, скверы, внутримикрорайонное озеленение. Городские парки спортивного и развлекательного назначения проектом предлагается разместить в непосредственной близости от лесопарковой зоны на продолжении улиц Урманче и Южная. В дополнение к благоустроенным территориям на берегу р. Кама в поселке Красный Ключ, проектом предлагается организация благоустроенной прогулочной набережной на р. Кама вдоль планируемой индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части в границах города, напротив острова Песчаный. 
Генеральным планом планируется незначительное увеличение территории населенных пунктов Дмитриевка и Ильинка за счет участков из состава садовых товариществ.
В соответствии с федеральным законом от 29.07.2017 г. №280-ФЗ предлагается из лесного поселка, расположенного на землях государственного лесного фонда образовать новый населенный пункт -                пос. Биклянское лесничество.
3.2. Функциональное зонирование территорий и параметры их использования

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры городского поселения предполагает формирование основных функциональных зон.

В проекте генерального плана городского поселения предложено установление следующих функциональных зон:

- жилых;

- общественно-деловых;

- производственного использования;

- инженерной  и транспортной инфраструктуры;
- рекреационного назначения;
- сельскохозяйственного использования;
- специального назначения;
- добычи полезных ископаемых;

- природных объектов;

- прочие территории

1. Жилые зоны

В состав жилых зон городского поселения входят несколько зон: зона застройки многоэтажными  жилыми домами, зона застройки средне-этажными жилыми домами, зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенно-пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, автостоянок, гаражей, и иных объектов, связанных с обслуживанием населения.

В жилых зонах не допускается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и комфортное проживание населения.

Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой от 9 этажей и выше.
3она застройки среднеэтажными  жилыми домами
Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой от 5 до 8 этажей.
Зона застройки  малоэтажными жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами жилой застройки и вновь планируемыми территориями с жилой застройкой  от 1 до 4 этажей.
Режим данных зон предусматривает сохранение сложившегося жилого фонда, уплотнение, реконструкцию и освоение новых территорий. Кроме того, предусматривается обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.
Зона застройки индивидуальными (коттеджными) жилыми домами

Зона сформирована сложившимися кварталами индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-4 этажа).

Режим предусматривает сохранение существующего усадебного жилого фонда и освоение новых территорий, обустройство объектами социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой.

2. Общественно-деловые зоны

В состав общественно-деловых зон входят:
зоны делового, общественного и коммерческого назначения; зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и коммерческой деятельности.

Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения.

Режимом предусматривается сохранение, реконструкция размещение новых учреждений управления, культуры, предприятий торговли и общественного питания, учреждений управления, культуры, предприятий торговли и общественного питания, объектов здравоохранения, детских дошкольных организаций, общеобразовательных школ, специализированных центров.
3. Зона производственного назначения.
4. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры.

В состав зон входят производственная зона, коммунально-складская зона, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, производственных объектов с различными нормами воздействия на окружающую среду и объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, объектов связи.
Режимом предусматривается сохранение, реконструкция и модернизация существующих площадок и освоение новых территорий.
5. Рекреационные зоны

В состав рекреационных зон входят территории занятые скверами, парками, городскими парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые для отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивно - развлекательной деятельности, а также особо охраняемые природные территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое и др. особо ценное назначение.
Режимом предусматривается размещение городских парков, скверов, бульваров, размещение объектов рекреационного назначения, сохранение существующего функционального назначения территории, модернизация, реконструкция существующих объектов, размещение новых объектов физкультурно-оздоровительного назначения и объектов спорта, объектов отдыха и оздоровления населения. 6. Зоны сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения являются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодий, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
В состав зоны сельскохозяйственного назначения  включены территории садоводческих и дачных объединений.
Режимом предусматривается размещение садово-дачных хозяйств, которые носят сезонный характер. Запрещается размещение объектов капитального строительства.

7. Зоны специального назначения:

Зона включает в себя территории сельских и городских кладбищ, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Режимом предусматривается организация мест захоронения и погребения на новых территориях, санитарно-защитное озеленение с целью защиты жилой застройки от негативного воздействия промышленных, коммунально-складских и транспортных объектов, иные территории специального назначения.
8. Зона добычи полезных ископаемых.

9. Зона природных территорий

Зона включает в себя земли государственного лесного фонда, водные объекты, территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью, с нарушенным рельефом, болотами, заболоченными территориями и др.
3.3. Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск»
Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск» выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе муниципального образования «город Нижнекамск» выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2016 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом муниципального образования «город Нижнекамск».
Прогноз численности населения МО «г.Нижнекамск» на первую очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) реализации генерального плана выполнен методом передвижки возрастов с учётом миграционного прироста. Согласно данному прогнозу численность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» на период реализации генерального плана до 2035 года увеличится до 266 480 человек. 

Таблица 3.3.1

Прогноз численности населения муниципального образования «город Нижнекамск», чел.
	Наименование
	2015г.
	2020 г.
	2035 г.

	МО «г.Нижнекамск», в т.ч:
	236 294
	242 660
	266 480

	- г.Нижнекамск
	236197
	242 428
	266 250

	- д.Дмитриевка
	39
	20
	20

	- д.Ильинка
	58
	32
	30

	- пос.Биклянское лесничество
	-
	180
	180


3.4. Экономическое развитие

3.4.1 Развитие промышленного производства
Муниципальное образование «г.Нижнекамск» в составе Нижнекамского муниципального района входит в состав Камского инновационного территориально-производственного кластера, создание которого стало важным шагом на пути реализации масштабного проекта по созданию в его границах территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» (далее - Центр «ИнноКам»).

Создание Центра «ИнноКам» позволит раскрыть промышленный и инновационный потенциал Камского инновационного территориально-производственного кластера за счет повышения связности территории, снятия ограничений в развитии транспортной и социальной инфраструктуры, создания территории высокого качества жизни.

Одним из системообразующих в составе Камского инновационного территориально-производственного кластера является нефтехимический кластер. Основными направлениями развития предприятий кластера являются повышение качества выпускаемой продукции, развитие новых рынков и обеспечение импортозамещения.

Предприятия кластера выпускают как материалы для дальнейшей переработки (синтетические каучуки, пластики, мономеры и пр.), так и продукцию, ориентированную на массового потребителя (бензины и другие горюче-смазочные материалы, покрышки и камеры резиновые).

Ключевыми организациями - участниками нефтехимического кластера являются предприятия, расположенные в г.Нижнекамске - ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК» и ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина в настоящее время реализует проект по строительству инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов (АО «ТАНЕКО»). Запущена первая очередь строительства, которая позволяет перерабатывать 8,7 млн. тонн высокосернистой нефти в год с глубиной переработки до 74%. К 2020 году планируется увеличить мощность комплекса до 14 млн. тонн с доведением глубины переработки до 95%. В рамках указанного инновационного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов предусматривается внедрение технологических инноваций мирового уровня, которые позволят добиться высокой производительности труда, реализовать задачу «замкнутого цикла» в электро- и теплоснабжени комплекса, а также будут способствовать развитию малых и средних предприятий в области нефтехимии и нефтепереработки.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» занимает лидирующие позиции в России и в мире по производству каучуков, пластмассы в первичной форме. Крупнейшими проектами компании являются строительство установки пиролиза мощностью 1,2 млн. тонн олефинов (две очереди строительства, каждая из которых позволит производить по 600 тыс. тонн этилена), создание центра по разработке импортозамещающих компонентов и разработка катализаторов полимеризации этилена и пропилена, гетерогенных катализаторов нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессов. Кроме того, в 2015 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществлен запуск производства микросферического катализатора дегидрирования изобутана, который предполагается использовать для получения изобутилена - сырья для каучуков.

ОАО «ТАИФ-НК», современный нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий завод и завод бензинов, планирует строительство установки гидрокрекинга, производство серы и реконструкцию товарно-сырьевых парков. Технология, по которой будет создана установка гидрокрекинга, является уникальной и позволяет на 95% переработать весь имеющийся гудрон в нафту, керосин и дизель. 

Инвестиционные программы нефтехимического кластера до 2020 года предусматривают реализацию проектов в наиболее уязвимых отраслях экономики России с точки зрения импортозависимости, а именно в производстве катализаторов для нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В настоящее время доля импорта в потреблении катализаторов нефтехимии составляет от 50 до 100 процентов, в зависимости от типа катализаторов.

Стратегической целью развития полимерного производства является организация выпуска конкурентоспособной продукции, формирование экспортного потенциала Центра «ИнноКам», развитие импортозамещающих производств и увеличение производства продукции предприятиями отрасли.

Основными участниками кластера полимерных материалов станут следующие предприятия Нижнекамского муниципального района, расположенные на территории муниципального образования «г.Нижнекамск»: ООО «Ай-Пласт», ЗАО «Полиматиз», ООО «Завод Эластик», ООО «Завод полимерных материалов «БАКЕЛИТ», ООО «Камский завод полимерных материалов», ООО «ТатхимПласт», а также средние и малые предприятия.

Мероприятия по развитию промышленного производства муниципального образования «город Нижнекамск» были определены с учетом республиканских и муниципальных программ, а также инвестиционных предложений промышленных предприятий, а именно:

· Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2016 года № 1048;

· Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы, утвержденная решением Совета Безопасности Республики Татарстан от 17 июня 2015 года (протокол от 23 июля 2015 года № ПР-219);

· Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 28 октября 2014 года № 2138;

· инвестиционные предложения ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК», ООО «Ай-Пласт», ООО «Камэнергостройпром», ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат».

Мероприятия регионального значения

В соответствии с Инвестиционным меморандумом Республики Татарстан на 2017 год, Программой развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы, инвестиционными предложениями промышленных предприятий предлагаются следующие мероприятия регионального значения:

в целях развития топливной промышленности:

· строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК»;

· строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО».

в целях развития химической и нефтехимической промышленности:

· наращение мощности изопрена до 300 тыс. тонн в год (в т.ч. организация производства изобутилена и формальдегида) ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

· наращение мощности производства синтетического изопренового каучука (СКИ) ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

· строительство производства дивил-стирольного синтетического каучука (ДССК) ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

· строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

· организация производства полистирола (4-я линия) ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

· реконструкция производства технического углерода АО «Нижнекамсктехуглерод»;

· создание нового инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике Татарстан ООО «СафПЭТ»;

· реконструкция подготовительного производства ПАО «Нижнекамскшина»;

· приобретение и монтаж линии изготовления бортового крыла для легковых и легкогрузовых шин ПАО «Нижнекамскшина»;

· приобретение и монтаж системы раскроя текстильного корда ПАО «Нижнекамскшина»;

· увеличение производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год ПАО «Нижнекамскшина»;

· увеличение производства шин ЦМК на 300 тыс. шт. в год ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

· создание и организация производства в России специальных шин нового поколения ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»;

· организация производства тары для агропромышленного комплекса ООО «Ай-Пласт».

в целях развития производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования:
· развитие производства кабельно-проводниковой продукции ООО «Преттль-НК»;

· производство гибкого алюминиевого провода ООО «Преттль-НК;

· развитие производства кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для предприятий железнодорожной отрасли ООО «Преттль-НК».

в целях развития промышленности строительных материалов:

· модернизация бетоносмесительных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных изделий ООО «Камэнергостройпром».

В целях развития Камского промышленного кластера Республики Татарстан, модернизации производств в сфере нефтехимии и глубокой переработки остатков нефтепереработки согласно постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 28 марта 2017 года № 192 планируется создание индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» на территории промышленного узла г.Нижнекамска в Нижнекамском муниципальном районе. Резидентами индустриального парка станут действующие предприятия: АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК».

Мероприятия местного значения

Согласно инвестиционным предложениям ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат» планируется запуск автоматизированной линии для производства мелкоштучных и сдобных изделий, запуск упаковочной линии для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий, автоматизация склада бестарного хранения муки на действующем предприятии в г.Нижнекамске.

Муниципальной целевой программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района на 2014-2017 годы» на территории г.Нижнекамска предусмотрено размещение промышленного парка «Нижнекамск» общей площадью 88,09 га. В таблице 3.2.1.1 представлен предварительный перечень резидентов, предлагаемых к размещению на территории промышленного парка.

Проектом схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района предлагается расширение территории действующего карьера по добыче кирпичных глин ООО «Нижнекамский кирпичный завод на 4,29 га в период до 2020 года.

Таблица 3.4.1.1
Перечень резидентов, планируемых к размещению на территории промышленного парка «Нижнекамск»

	Название инвестиционного проекта
	Сумма инвестиций, млн. руб.
	Производственная площадь, кв. м
	Производственная мощность
	Кадастровый номер земельного участка
	Создание рабочих мест, чел.
	Год начала и окончания строительства

	ООО ЗПМ «Бакелит» (производство полимерных изделий)
	30
	3000
	600 т/год
	16:30:011403:23
	20
	2017-2019

	ООО «Мехтрансмонтажлогистик» (строительство, перевозка грузов)
	226
	8000
	950 т/год
	16:30:011403:24
	25
	2017-2018

	ООО «Преттль-НК» (производство автомобильной проводки и жгутов)
	1174
	10000
	7000 т/год
	16:30:011403:29
	108
	2016-2022

	ООО «ПромТехСнаб» (производство глушителей-нейтрализаторов

для автомобилей)
	63
	1000
	7000 шт/год
	16:30:011403:25
	50
	2017-2020

	ООО «Синтекс-2» (производство мебели)
	50
	4000
	862000 шт/год
	16:30:011403:18
	50
	2017-2022

	ООО «Технология НК» (антикоррозийная защита труб и металлоконструкций)
	45
	13000
	65000 кв2/год
	16:30:011403:16
	40
	2017-2018

	ООО «ЭкваторНК» (производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из глины)
	22,5
	3444
	252000 шт/год
	16:30:011403:27
	43
	2017-2018


Функционирование ряда промышленных и коммунально-складских объектов на территории муниципального образования «г. Нижнекамск» противоречит природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям. Генеральным планом в целях улучшения экологической ситуации предлагается проведение мероприятий по оптимизации производства
, перефункционированию территорий данных объектов, а именно:

· оптимизация производства объектов производственной зоны: ООО «Завод крупнопанельного домостроения (цех по производству кирпича), Филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликеро-водочный завод», ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»,  ООО «Нижнекамский молочный комбинат», ООО «НК-РТИ-Сервис», ООО «Декафом», ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой», ООО «СтройЭлемент», ООО «Регион Снаб», швейная фабрика, пункт приема металлолома, завод по производству металлоконструкций, ООО «Мастер-НК»;

· оптимизация производства объектов коммунально-складской зоны: Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Втормет», ООО «Полимер-Холдинг», база строительных материалов «Строймастер», ООО «ПЖКХ-10», ООО «Событобслуживание «Шинник», ООО «Жилстрой», СМУ АО «Татэлектромонтаж», ООО «НефтеПромСтрой», ООО «Водолей», МУП «Департамент строительства ЖКХ и благоустройства в г.Нижнекамск», ООО «Снабзаказ», база оптовой торговли ГСМ;

· перефункционирование недействующей производственной базы ООО «Аманат» и недействующей производственной базы (на карте № 82);

· перефункционирование недействующих объектов коммунально-складского назначения (на карте № 116, 119, 123, 238, 292, 293, 316) .

Кроме того в муниципальном образовании имеется ряд территорий недействующих производственных объектов и объектов коммунально-складского назначения. Генеральным планом предлагается создание условий для развития промышленного производства и коммунально-складского хозяйство разрешенного класса опасности на данных территориях.

Также генеральным планом предлагаются новые территории для развития промышленного производства общей площадью 212,39 га и коммунально-складского хозяйства общей площадью 39,41 га.
Итоговый перечень мероприятий по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства на территории муниципального образовании «г.Нижнекамск» представлен в таблице 3.2.1.2.

Таблица 3.4.1.2

Мероприятия по развитию промышленного производства и коммунально-складского хозяйства в период до 2035 года

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятий
	Единица измерения
	Мощность
	Срок реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок (2021- 2035  годы)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	1
	Нижнекамский муниципальный район
	ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и нефтяные организации
	Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация скважин и иных объектов, необходимых для пользования недрами в соответствии с лицензиями на всей территории района в границах лицензионных участков, за исключением территорий, на которых такая деятельность запрещена федеральным законодательством
	
	
	Согласно утвержденным технологическим схемам разработки месторождений и лицензионным условиям
	+
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР,

генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Объекты и территории промышленного назначения

	1
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «ПРЕТТЛЬ-НК»
	Развитие производства кабельно-проводниковой продукции
	тонн в год
	-
	7000
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	2
	г.Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «ПРЕТТЛЬ-НК»
	Организация производства гибкого алюминиевого провода
	
	
	
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	3
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «ПРЕТТЛЬ-НК»
	Развитие производства кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для предприятий железнодорожной отрасли
	
	
	
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	4
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ОАО «ТАИФ-НК»
	Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода
	млн. тонн
	-
	3,7
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение ОАО «ТАИФ-НК»

	5
	МО «г.Нижнекамск», Нижнекамский промышленный узел
	АО «ТАНЭКО»
	Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
	
	
	
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение АО «ТАНЕКО»

	6
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Наращение мощности изопрена до 300 тыс. тонн в год (в т.ч. организация производства изобутилена и формальдегида)
	тыс.

тонн/

год
	204
	изопрен – 96, изобутилен – 160,

формальдегид – 100


	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим»

	7
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Наращение мощности производства синтетического изопренового каучука (СКИ)
	тыс.

тонн/

год
	-
	380
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим»

	8
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК)
	тыс.

тонн/

год
	-
	100
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим»

	9
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Строительство нового олефинового комплекса и производства полиолефинов:

-этилен;

-полиэтилен;

-полипропилен;

-полистирол;

-производные пропилена;

-производные этилена;

-МДИ
	тыс.

тонн
	
	600

300

180

200

163

110

93
	+

+

+

+

+

+

+
	+

+

+

+

+

+
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год,

Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы, 

Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскнефтехим»

	10
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Организация производства полистирола (4-я линия)
	тыс.

тонн/

год
	-
	50
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	11
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	АО «Нижнекамсктехуглерод»
	Реконструкция производства технического углерода
	тыс.

тонн/

год
	-
	134
	+
	
	Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015 – 2019  годы

	12
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскшина»
	Реконструкция подготовительного производства
	тыс. тонн резиновых смесей/ год
	-
	30
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год, 

Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскшина»

	13
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскшина»
	Приобретение и монтаж линии изготовления бортового крыла для легковых и легкогрузовых шин
	
	
	
	+
	
	Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскшина»

	14
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскшина»
	Приобретение и монтаж системы раскроя текстильного корда
	
	
	
	+
	
	Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскшина»

	15
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ПАО «Нижнекамскшина»
	Увеличение производства шин Viatti до 5,9 млн. шт. в год
	млн. шт. / год
	-
	5,9
	+
	
	Инвестиционное предложение ПАО «Нижнекамскшина»

	16
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
	Увеличение производства ЦМК шин
	тыс. шт. / год
	-
	300
	+
	
	Инвестиционное предложение ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

	17
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
	Создание и организация производства в России специальных шин нового поколения
	
	
	
	+
	
	Инвестиционное предложение ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

	18
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «Ай-Пласт»
	Организация производства тары для агропромышленного комплекса
	
	
	
	+
	
	Инвестиционное предложение ООО «Ай-Пласт»

	19
	г.Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Камэнергостройпром». Завод железобетонных изделий
	Модернизация бетоносмесительных установок и организация адресной подачи бетона на заводе железобетонных изделий
	тыс. куб.м бетонной смеси в год
	-
	500
	+
	
	Инвестиционное предложение ООО «Камэнергостройпром»

	20
	МО «г.Нижнекамск», Нижнекамский промышленный узел
	Индустриальный парк «Алабуга-2. Нефтехимия»
	Создание индустриального парка
	
	
	
	+
	+
	Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 28 марта 2017 года № 192 «О создании на территории Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия»

	21
	МО «г.Нижнекамск», Шингальчинское СП,

Нижнекамский промышленный узел
	ООО «СафПЭТ». Завод по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата
	Новое строительство
	тонн ТФК в год/ тонн ПЭТФ в год
	-
	210000/

250000
	+
	
	Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год

	22
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Завод крупнопанельного домостроения». Цех по производству керамического кирпича
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Филиал ОАО «Татспиртпром» «Нижнекамский ликеро-водочный завод»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Объекты и территории коммунально-складского назначения

	1
	г. Нижнекамск, жилая зона
	Управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ

	Объекты и территории промышленного назначения

	1
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
	Запуск автоматизированной линии для производства мелкоштучных и сдобных изделий; 

запуск упаковочной линии для нарезки и упаковки хлебобулочных изделий; 

автоматизация склада бестарного хранения муки
	
	
	
	+
	
	Инвестиционное предложение ОАО «Нижнекам-ский хлебокомбинат»

	
	
	
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Промышленный парк «Нижнекамск»
	Новое строительство с соблюдением санитарных норм и правил
	га
	-
	88,09
	+
	+
	МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Нижнекамского муниципального района на 2014-2017 годы»

	3
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Нижнекамский кирпичный завод». Карьер по добыче кирпичных глин
	Расширение территории карьера
	га
	1,76
	4,29
	+
	
	Проект СТП Нижнекамского МР

	4
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Нижнекамский молочный комбинат»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «НК-РТИ-Сервис»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Декафом»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г. Нижнекамск, жилая зона
	ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск, в районе поселка Ахтуба
	ООО «ТРЕСТ «Татспецнефтехимремстрой»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Завод по производству металлоконструкций
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ)

	Объекты и территории промышленного назначения

	1
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «СтройЭлемент
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Регион Снаб»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г. Нижнекамск, жилая зона
	Швейная фабрика
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	Пункт приема металлолома
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Мастер-НК». Столярный цех
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Аманат» (недействующее)
	Перефункционирование  под территорию коммерческого назначения
	га
	0,17
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	Недействующая производственная база (на карте № 82)
	Перефункционирование  под территорию коммерческого назначения
	га
	0,09
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «Химстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	6,20
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Химстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности
	га
	0,26
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Камско-Волжское АО «Резинотехники» «Кварт» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	9,70
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ТОО ПКФ «Казан» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	4,22
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Недействующая производственная база (на карте № 52)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	1,21
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Недействующая производственная база (на карте № 95)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	2,33
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Недействующая производственная база (на карте № 79)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности
	га
	0,25
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Бахетле-Агро» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности
	га
	0,63
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	СТ «Займонтажспецстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности
	га
	1,43
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	Недействующая производственная база (на карте № 45)
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 4 класса опасности
	га
	0,73
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	0,99
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,00
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,00
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,00
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,00
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,13
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов промышленного производства
	Создание условий для развития промышленного производства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	1,13
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г.Нижнекамск
	Площадки перспективного развития объектов промышленного производства, 6 шт. (на карте № 367)
	Создание условий для развития объектов коммунально-складского назначения не выше 5 класса опасности
	га
	-
	5,35
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Объекты и территории коммунально-складского назначения

	1
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Втормет»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Полимер-Холдинг»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	База строительных материалов «Строймастер»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г. Нижнекамск, жилая зона
	ООО «ПЖКХ-10»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г. Нижнекамск, жилая зона
	ООО «Событобслуживание «Шинник»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г. Нижнекамск, жилая зона
	ООО «Жилстрой»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	СМУ АО «Татэлектромонтаж»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «НефтеПромСтрой»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Водолей»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск, в районе поселка Ахтуба
	МУП «Департамент строительства ЖКХ и благоустройства в г.Нижнекамск»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Снабзаказ»
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	База оптовой торговли ГСМ
	Оптимизация производства
	
	
	
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск
	ООО «Строймаш» (недействующее)
	Перефункционирование  под территорию коммерческого назначения
	га
	1,30
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск
	Недействующие объекты коммунально-складского назначения (на карте № 116, 119, 123, 238, 292, 293)
	Перефункционирование  под территорию коммерческого назначения
	га
	2,47
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	АО «Монтажхимзащита» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,15
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	АО «УК Камаглавстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	14,20
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	АО «УК Камаглавстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	12,35
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	АО «УК Камаглавстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	6,86
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ОАО «Нижнекамскснаб» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,50
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ОАО «Нижнекамскснаб» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	7,55
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ОАО «Петрокам» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	5,47
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ОАО «Петрокам» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	1,49
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Химстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	1,23
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г.Нижнекамск, в районе поселка Ахтуба
	ООО «Жилищно-коммунальная сервейинговая компания» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,50
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Мехтранс» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,40
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	26
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Персонал-НК» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	1,47
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	27
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Прокам» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,79
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	28
	г.Нижнекамск, Нижнекамский промышленный узел
	ООО «Проф-Шип» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,31
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	29
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Спецэнергомонтаж» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	2,27
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	30
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «ТАТМЕТСНАБ» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	2,67
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	31
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Технополис-Синергия» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	1,34
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	32
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Технополис-Синергия» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	0,40
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	33
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО «Техстрой» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	1,17
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	34
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	ООО «Трест КЖКО» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	3,07
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	35
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	ООО фирма «Строительство объектов промышленности и города» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	1,11
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	36
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Производственно-строительный кооператив «Огнеупор» (недействующее)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	0,50
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	37
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	Недействующий объект коммунально-складского назначения (на карте № 292)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	1,28
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	38
	г.Нижнекамск
	Недействующие объекты коммунально-складского назначения (на карте № 118, 120, 122, 126, 127, 206, 211, 220, 293, 224, 225, 226, 227, 303, 233, 234, 237, 239, 249, 256, 260, 262, 264, 302, 266, 267, 275)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	9,45
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	39
	г. Нижнекамск, промышленный район «Промбаза»
	Недействующий объект коммунально-складского назначения (на карте № 292)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 5 класса опасности
	га
	0,44
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	40
	г.Нижнекамск, ул. Индустриальная
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на месте теплиц, предлагаемых к перефункционированию)
	Создание условий для развития объектов коммунально-складского назначения не выше 5 класса опасности
	га
	-
	10,68
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	41
	г.Нижнекамск
	Площадки перспективного развития объектов коммунально-складского назначения, 10 шт. (на карте № 366)
	Создание условий для развития объектов коммунально-складского назначения не выше 5 класса опасности
	га
	-
	20,29
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	42
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 344)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	2,40
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	43
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 345)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	2,21
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	44
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 354)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	0,52
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	45
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 355)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	0,64
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	46
	г. Нижнекамск, промышленный район «БСИ»
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 356)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 3 класса опасности
	га
	-
	0,64
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	47
	г. Нижнекамск, Юго-западный промышленный район
	Площадка перспективного развития объектов коммунально-складского назначения (на карте № 365)
	Создание условий для развития коммунально-складского хозяйства не выше 4 класса опасности
	га
	-
	1,82
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»


Для реализации вышеуказанных мероприятий потребуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения или изменение вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов.

Под строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «СафПЭТ» Исполнительным комитетом города Нижнекамск и Нижнекамского муниципального района согласованы земельные участки с кадастровыми номерами 16:30:011701:531, 16:30:011701:530 (земли лесного фонда, для строительства реконструкции и эксплуатации линейных объектов), 16:30:011701:247 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), 16:30:011502:91 (земли сельскохозяйственного назначения) на территории муниципального образования «город Нижнекамск»,  16:30:110901:266, 16:30:110901:265 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) на территории Шингальчинского сельского поселения.

Генеральным планом предлагается перевод земельного участка с кадастровым номером 16:30:011502:91 и площадью 25,06 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для строительства завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ООО «СафПЭТ».

В целях строительства нового олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим» на территории г.Нижнекамска потребуется изменение вида разрешенного использования «Использование лесов» земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:000000:1564, 16:30:000000:1380, 16:30:000000:1566, 16:30:000000:1347, 16:30:000000:1565, 16:30:000000:1196  на вид разрешенного использования «Нефтехимическая промышленность».

Для расширения территории карьера по добыче кирпичных глин ООО «Нижнекамский кирпичный завод, расположенного в г.Нижнекамске, потребуется изменение вида разрешенного использования «Сельскохозяйственное использование» земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:010805:178 и 16:30:010805:179  на вид разрешенного использования «Недропользование».

В целях размещения новых производственных объектов (промышленный район «БСИ») потребуется перевод земельных участков с кадастровыми номерами 16:30:011502:88, 16:30:011502:89, 16:30:011502:84, 16:30:011502:86, 16:30:011502:83, 16:30:011502:76, 16:30:011502:77 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

3.4.2 Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятий по размещению новых объектов агропромышленного комплекса на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» генеральным планом не предусмотрено.

В связи с расположением теплиц (для выращивания продуктов питания по ул.Индустриальная) в единой расчетной санитарно-защитной зоне Нижнекамского промышленного узла предлагается их перефункционирование в коммунально-складскую зону не выше 5 класса опасности. Генеральным планом предусмотрено размещение теплиц на новых территориях в южной части поселения.

Таблица 3.4.2.1

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в период до 2035 года

	№ п/п
	Местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятий
	Единица измерения
	Мощность
	Срок реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Новая (дополнительная)
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок (2021- 2035  годы)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	1
	г.Нижнекамск, ул.Индустриальная
	Теплицы (для выращивания продуктов питания)
	Перефункционирование существующей территории в  коммунально-складскую зону не выше 5 класса опасности
	га
	10,68
	-
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	южная часть МО «г.Нижнекамск»
	
	Новое строительство
	га
	-
	10,54
	+
	+
	генеральный план МО «г.Нижнекамск»


3.4.3 Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск», Схемой территориального планирования Нижнекамского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

«Планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» предусмотрено строительство комплекса по производству олефинов и полиолефинов на предприятии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Данный комплекс будет располагаться на землях лесного фонда в 73 квартале ГКУ «Нижнекамское лесничество» Биклянского участкового лесничества (целевое назначение лесов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации). Площадь изымаемого участка составит 33,4 га. Взамен данного изымаемого участка на территории Простинского сельского поселения в качестве компенсации предлагается перевод земельного участка с кадастровым номером 16:30:040201:285 площадью 9,76 га и земельного участка с кадастровым номером 16:30:040201:286 площадью 38,86 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда (ориентировочное целевое назначение – леса, расположенные в лесостепной зоне).

3.5. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Все мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане городского поселения г.Нижнекамск предусмотрены в соответствии с предложениями Исполнительного комитета муниципального образования «г.Нижнекамск», утвержденными эскизами застройки кварталов и микрорайонов г.Нижнекамск, прогнозной жилищной обеспеченностью на первую очередь и расчетный срок, принятой в Стратегии социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района и Схеме территориального развития Республики Татарстан.
Согласно расчету, проведенному в рамках Схемы территориального планирования Республики Татарстан и Стратегии развития Нижнекамского муниципального района, в 2020г. обеспеченность населения жильем должна составить 25,0 кв.м общей площади на 1 жителя, а в 2035 г. достигнет 31,9 кв.м. на 1 человека.
К 2035 году общий объем жилого фонда муниципального образования увеличится до 8 532 142,35 кв.м.

Таблица 3.5.1
Характеристика проектируемой  жилой застройки МО «г.Нижнекамск»

	Показатели
	2016г.
	2020г.
	2035г.

	Численность населения  (тыс.чел.)
	236294
	242660
	266480

	Жилищная обеспеченность (кв.м. / чел.)
	20,5
	25,0
	31,9

	Общая жилая площадь (тыс. кв.м.)
	4863,0
	6099,5
	8532,1

	Новое строительство за период (тыс.кв.м.)
	-
	1236,5
	2432,7


По данным, полученным от Исполнительного комитета муниципального образования «г.Нижненкамск», максимальный износ жилых зданий составляет 41-49%. Таким образом, снос жилья по ветхости генеральным планом не предусматривается.
Аварийное жилье в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» отсутствует.
На первую очередь реализации генерального плана МО «г.Нижнекамск» намечено освоение следующих площадок: 

1) Завершение освоения микрорайона №15, расположенного на юго-западе г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 54,8 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
2) Завершение освоения микрорайона №22 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство составит 16,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда  (многоквартирная застройка);
3) Завершение освоения микрорайона «Общегородской центр», расположенного в центральной части города Нижнекамск, где ориентировочное жилищное строительство составит 140,4 тыс.кв.м общей площади (многоквартирная застройка);
4) Формирование нового микрорайона №29 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 251,7 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
5) Формирование нового микрорайона №33 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 135,2 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

6) Завершение освоения микрорайона №35А в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 61,9 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

7) Завершение строительства индивидуальных жилых домов в микрорайоне №46, расположенного в северо-западной части города Нижнекамск, где ориентировочное жилищное строительство составит 22,0 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда (216 участков).

8) Формирование нового микрорайона №47 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 128,3 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

9) Формирование нового микрорайона №48 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 221,8 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

10) Формирование нового микрорайона №49 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 124,3 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

11) Формирование новых микрорайонов №58 и №59, расположенных в северной части города Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 24,7 и 9,0 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);

14) Продолжение освоения территории «Жилой массив «ул.Береговая», расположенной на берегу р.Кама, где ориентировочное жилищное строительство составит 46,1 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда (384 участка).
Кроме этого, в соответствии с предложением Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района предлагается включение двух индивидуальных жилых домов в д.Дмитриевка. Ориентировочный объем жилищного фонда на данных участках составит 0,24 тыс.кв.м.

Объем жилищного строительства в первую очередь генерального плана МО «г.Нижнекамск» составит 1236,5 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе:

- индивидуального жилья – 68,3 тыс.кв.м;
- многоквартирного жилья – 1168,1 тыс.кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана предложено:

1) Формирование нового микрорайона №50 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 125,9 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

2) Формирование нового микрорайона №51 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 204,4 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

3) Формирование нового микрорайона №52 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 182,9 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

4) Формирование нового микрорайона №53 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 173,3 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

5) Формирование нового микрорайона №54 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 197,6 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);

6) Формирование нового микрорайона №55 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 175,4 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
7) Формирование нового микрорайона №56 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 147,1 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
8) Формирование нового микрорайона №57 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 74,4 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);
9) Формирование нового микрорайона №60 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 119,6 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
10) Формирование нового микрорайона №61 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 79,0 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
11) Формирование нового микрорайона №63 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 186,5 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
12) Формирование нового микрорайона №65 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 119,2 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
13) Формирование нового микрорайона №66 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 155,2 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
14) Формирование нового микрорайона №67 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 64,3 тыс.кв.м общей площади квартир (многоквартирная застройка);
15) Формирование нового микрорайона №68 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 100,3 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);
16) Формирование нового микрорайона №69 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 160,3 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);
17) Формирование нового микрорайона №70 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 76,4 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);
18) Формирование нового микрорайона №71 в г.Нижнекамск, где новое жилищное строительство ориентировочно составит 46,3 тыс.кв.м общей площади квартир (малоэтажная многоквартирная застройка);
19) Завершение освоения территории «Жилой массив «ул.Береговая», расположенной на берегу р.Кама, где ориентировочное жилищное строительство составит 9,8 тыс.кв.м общей площади индивидуального жилого фонда (82 участка).
Объем жилищного строительства на расчетный срок генерального плана на данных территориях составит 2432,7 тыс.кв.м общей площади жилья, в том числе:

- индивидуального жилья – 9,8 тыс.кв.м.,
- многоквартирного жилья – 2422,9 тыс.кв.м.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2015-2035 гг.) ориентировочно составит 3669,1 тыс.кв.м общей площади, жилищная обеспеченность к расчетному сроку реализации генерального плана повысится до 31,9 кв.м на 1 жителя.

Ориентировочно, за период реализации генерального плана необходимо ежегодно вводить в среднем 193,1 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 3.5.2
Площадки нового жилищного строительства в генеральном плане
 МО «г.Нижнекамск» по этапам расчетного срока
	Наименование территории
	Тип застройки
	Площадь территории, га
	Общая площадь жилья,тыс.кв.м.

	
	
	
	

	1 очередь (2016-2020 гг.)

	г.Нижнекамск

	мкр.15
	многоэтажная до 10 эт.
	3,63
	19,6

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	4,36
	35,2

	мкр.22
	многоэтажная выше 10 эт.
	0,44
	16,0

	Общегородской центр
	среднеэтажная 5-8 эт.
	0,83
	3,4

	
	многоэтажная до 10 эт.
	1,00
	2,1

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	14,73
	135,0

	мкр.29
	многоэтажная выше 10 эт.
	21,54
	251,7

	мкр.33
	многоэтажная до 10 эт.
	12,06
	120,0

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	2,09
	15,3

	мкр.35А
	многоэтажная до 10 эт.
	2,26
	52,4

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	0,83
	9,4

	мкр.46
	индивидуальная
	26,75
	22,0

	мкр.47
	многоэтажная до 10 эт.
	8,98
	98,3

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	1,91
	30,0

	мкр.48
	многоэтажная до 10 эт.
	14,15
	152,5

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	6,06
	69,3

	мкр.49
	многоэтажная до 10 эт.
	12,83
	124,3

	мкр.58
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	4,06
	24,7

	мкр.59
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	1,49
	9,0

	Жилой массив "ул.Береговая"
	индивидуальная
	76,75
	46,1

	д.Дмитриевка*

	 
	индивидуальная
	0,20
	0,2

	Всего
	 
	216,95
	1236,5

	В т.ч.
	индивидуальная
	103,70
	68,3

	 
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	5,54
	33,7

	 
	среднеэтажная 5-8 эт.
	0,83
	3,4

	 
	многоэтажная до 10 эт.
	54,92
	569,2

	 
	многоэтажная выше 10 эт.
	51,95
	561,9

	Расчетный срок (2021-2035 гг.)

	г.Нижнекамск

	мкр.50
	многоэтажная до 10 эт.
	8,03
	86,5

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	3,44
	39,4

	мкр.51
	многоэтажная до 10 эт.
	13,04
	140,5

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	5,59
	63,9

	мкр.52
	многоэтажная до 10 эт.
	11,67
	125,7

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	5,00
	57,2

	мкр.53
	многоэтажная до 10 эт.
	11,06
	119,1

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	4,74
	54,2

	мкр.54
	многоэтажная до 10 эт.
	12,61
	135,8

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	5,40
	61,8

	мкр.55
	многоэтажная до 10 эт.
	11,19
	120,6

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	4,80
	54,8

	мкр.56
	многоэтажная до 10 эт.
	9,38
	101,1

	
	многоэтажная выше 10 эт.
	4,02
	46,0

	мкр.57
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	12,24
	74,4

	мкр.60
	среднеэтажная 5-8 эт.
	15,24
	119,6

	мкр.61
	среднеэтажная 5-8 эт.
	8,95
	79,0

	мкр.63
	среднеэтажная 5-8 эт.
	21,14
	186,5

	мкр.65
	среднеэтажная 5-8 эт.
	13,50
	119,2

	мкр.66
	среднеэтажная 5-8 эт.
	17,59
	155,2

	мкр.67
	среднеэтажная 5-8 эт.
	7,29
	64,3

	мкр.68
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	16,50
	100,3

	мкр.69
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	26,37
	160,3

	мкр.70
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	12,57
	76,4

	мкр.71
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	10,30
	46,3

	мкр.72
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	7,70
	34,6

	Жилой массив "ул.Береговая"
	индивидуальная
	16,32
	9,8

	Всего
	 
	295,67
	2432,7

	В т.ч.
	индивидуальная
	16,32
	9,8

	 
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	85,68
	492,4

	 
	среднеэтажная 5-8 эт.
	83,7
	723,9

	 
	многоэтажная до 10 эт.
	76,97
	829,4

	 
	многоэтажная выше 10 эт.
	32,99
	377,2

	Итого
	 
	512,61
	3669,1

	В т.ч.
	индивидуальная
	120,02
	78,1

	 
	малоэтажная многоквартирная
	91,22
	526,1

	 
	среднеэтажная 5-8 эт.
	84,54
	727,2

	 
	многоэтажная до 10 эт.
	131,89
	1398,5

	 
	многоэтажная выше 10 эт.
	84,94
	939,1


Примечание: * Увеличение жилищного фонда за счет включения в границу населенного пункта.
Таблица 3.5.3

Характеристика существующей и проектируемой жилой застройки по кварталам муниципального образования «город Нижнекамск»
	№ квартала, микрорайона
	Тип застройки
	Существующая застройка
	Первая очередь    2020 г.
	Расчетный срок    2035 г.

	
	
	Территория,

га
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)
	Террито-рия (га)
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)
	Террито- рия (га)
	Общая площадь квартир (кв.м)
	Насе- ление (чел.)

	кв.1,2
	малоэтажная многоквартирная 4 эт.
	2,056
	15 347,50
	751
	2,056
	15 347,50
	614
	2,056
	15 347,50
	481

	
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	9,2061
	84 144,70
	4120
	9,2061
	84 144,70
	3366
	9,2061
	84 144,70
	2638

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	0,8865
	6 860,00
	336
	0,8865
	6 860,00
	274
	0,8865
	6 860,00
	215

	кв.3
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	7,3323
	67 905,70
	3325
	7,3323
	67 905,70
	2716
	7,3323
	67 905,70
	2129

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	0,428
	4 401,50
	215
	0,428
	4 401,50
	176
	0,428
	4 401,50
	138

	кв.5, кв."Е"
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	9,9675
	109 172,20
	5345
	9,9675
	109 172,20
	4367
	9,9675
	109 172,20
	3422

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	3,885
	45 169,10
	2211
	3,885
	45 169,10
	1807
	3,885
	45 169,10
	1416

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,6257
	7 680,60
	376
	0,6257
	7 680,60
	307
	0,6257
	7 680,60
	241

	кв.6,7
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	7,9428
	81 111,20
	3971
	7,9428
	81 111,20
	3244
	7,9428
	81 111,20
	2543

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,079
	13 795,00
	675
	1,079
	13 795,00
	552
	1,079
	13 795,00
	432

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,8631
	12 567,90
	615
	0,8631
	12 567,90
	503
	0,8631
	12 567,90
	394

	мкр.6,7,8
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт
	23,1604
	220 087,31
	10775
	23,1604
	220 087,31
	8803
	23,1604
	220 087,31
	6899

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,7193
	21 793,00
	1067
	1,7193
	21 793,00
	872
	1,7193
	21 793,00
	683

	
	многоэтажная многоквартирная 12-14 эт.
	9,4476
	33 374,80
	1634
	9,4476
	33 374,80
	1335
	9,4476
	33 374,80
	1046

	кв.8,9
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт
	13,5676
	131 068,60
	6417
	13,5676
	131 068,60
	5243
	13,5676
	131 068,60
	4109

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,0397
	15 681,74
	768
	1,0397
	15 681,74
	627
	1,0397
	15 681,74
	492

	мкр.9А
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт
	1,3366
	13 643,70
	668
	1,3366
	13 643,70
	546
	1,3366
	13 643,70
	428

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	1,4014
	25 606,80
	1254
	1,4014
	25 606,80
	1024
	1,4014
	25 606,80
	803

	кв."В"
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт
	1,5538
	12 156,40
	595
	1,5538
	12 156,40
	486
	1,5538
	12 156,40
	381

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	0,8783
	13 548,82
	663
	0,8783
	13 548,82
	542
	0,8783
	13 548,82
	425

	мкр.9
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт
	12,0228
	103 718,11
	5078
	12,0228
	103 718,11
	4149
	12,0228
	103 718,11
	3251

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,1742
	42 141,31
	2063
	1,1742
	42 141,31
	1686
	1,1742
	42 141,31
	1321

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,87
	10 975,30
	537
	0,87
	10 975,30
	439
	0,87
	10 975,30
	344

	мкр.10
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	5,8872
	73 929,40
	3619
	5,8872
	73 929,40
	2957
	5,8872
	73 929,40
	2318

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	6,6961
	87 506,11
	4284
	6,6961
	87 506,11
	3500
	6,6961
	87 506,11
	2743

	мкр.11
	блокированная
	1,8891
	9 922,80
	486
	1,8891
	9 922,80
	397
	1,8891
	9 922,80
	311

	
	среднеэтажная многоквартирная 5-7 эт.
	1,5774
	18 203,10
	891
	1,5774
	18 203,10
	728
	1,5774
	18 203,10
	571

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	6,3613
	90 445,31
	4428
	6,3613
	90 445,31
	3618
	6,3613
	90 445,31
	2835

	
	многоэтажная многоквартирная 12-14 эт.
	2,088
	28 564,30
	1398
	2,088
	28 564,30
	1143
	2,088
	28 564,30
	895

	мкр.12
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	5,8755
	55 713,50
	2728
	5,8755
	55 713,50
	2229
	5,8755
	55 713,50
	1747

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	4,6937
	75 713,71
	3707
	4,6937
	75 713,71
	3029
	4,6937
	75 713,71
	2373

	мкр.13
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	5,9601
	63 982,80
	3132
	5,9601
	63 982,80
	2559
	5,9601
	63 982,80
	2006

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	4,6049
	39 963,60
	1957
	4,6049
	39 963,60
	1599
	4,6049
	39 963,60
	1253

	мкр.14
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	5,7011
	60 185,08
	2947
	5,7011
	60 185,08
	2407
	5,7011
	60 185,08
	1887

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	1,8696
	25 795,70
	1263
	1,8696
	25 795,70
	1032
	1,8696
	25 795,70
	809

	мкр.14А
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	0,6805
	9 279,50
	454
	0,6805
	9 279,50
	371
	0,6805
	9 279,50
	291

	мкр.15
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	1,1644
	15 619,70
	765
	4,7956
	35 219,70
	1409
	4,7956
	35 219,70
	1104

	
	многоэтажная многоквартирная 12-13 эт.
	0,0
	0,0
	0
	4,355
	35 200,00
	1408
	4,355
	35 200,00
	1103

	мкр.17-18
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	9,511
	95 511,60
	4676
	9,511
	95 511,60
	3820
	9,511
	95 511,60
	2994

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	9,6897
	140 821,40
	6894
	9,6897
	140 821,40
	5633
	9,6897
	140 821,40
	4414

	
	многоэтажная многоквартирная 12-14 эт.
	0,3896
	6 847,10
	335
	0,3896
	6 847,10
	274
	0,3896
	6 847,10
	215

	мкр.19
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	5,9332
	92 174,20
	4513
	5,9332
	92 174,20
	3687
	5,9332
	92 174,20
	2889

	мкр.20
	малоэтажная многоквартирная 4 эт.
	1,8596
	8 353,10
	409
	1,8596
	8 353,10
	334
	1,8596
	8 353,10
	262

	
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	10,0518
	96 205,88
	4710
	10,0518
	96 205,88
	3848
	10,0518
	96 205,88
	3016

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	10,9914
	125 745,90
	6156
	10,9914
	125 745,90
	5030
	10,9914
	125 745,90
	3942

	мкр.21
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	12,5235
	172 775,73
	8459
	12,5235
	172 775,73
	6911
	12,5235
	172 775,73
	5416

	мкр.22
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	4,6767
	74 157,30
	3631
	4,6767
	74 157,30
	2966
	4,6767
	74 157,30
	2325

	
	многоэтажная многоквартирная 12-13 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,4357
	16 000,00
	640
	0,4357
	16 000,00
	502

	Общегородской центр (городской парк "Семья")
	многоэтажная многоквартирная 5-14 эт.
	0,0
	0,0
	0
	14,7331
	134 951,00
	5398
	14,7331
	134 951,00
	4230

	
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	1,0
	2 092,00
	84
	1,0
	2 092,00
	66

	
	среднеэтажная многоквартирная 6-8 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,8333
	3 360,00
	134
	0,8333
	3 360,00
	105

	мкр.23
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	0,3924
	4 037,70
	198
	0,3924
	4 037,70
	162
	0,3924
	4 037,70
	127

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	4,7773
	70 417,10
	3447
	4,7773
	70 417,10
	2817
	4,7773
	70 417,10
	2207

	
	многоэтажная многоквартирная 13 эт.
	0,4197
	6 518,20
	319
	0,4197
	6 518,20
	261
	0,4197
	6 518,20
	204

	мкр.24
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	7,8448
	60 553,10
	2965
	7,8448
	60 553,10
	2422
	7,8448
	60 553,10
	1898

	мкр.25
	среднеэтажная многоквартирная 7-8 эт.
	1,4574
	14 476,80
	709
	1,4574
	14 476,80
	579
	1,4574
	14 476,80
	454

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	4,7099
	106 928,90
	5235
	4,7099
	106 928,90
	4277
	4,7099
	106 928,90
	3352

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,3559
	3 850,30
	189
	0,3559
	3 850,30
	154
	0,3559
	3 850,30
	121

	мкр.26
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	8,148
	117 947,80
	5774
	8,148
	117 947,80
	4718
	8,148
	117 947,80
	3697

	
	многоэтажная многоквартирная 11 эт.
	0,1271
	4 451,90
	218
	0,1271
	4 451,90
	178
	0,1271
	4 451,90
	140

	мкр.27
	среднеэтажная многоквартирная 5-7 эт.
	2,3405
	40 590,72
	1987
	2,3405
	40 590,72
	1624
	2,3405
	40 590,72
	1272

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	11,0119
	177 513,03
	8691
	11,0119
	177 513,03
	7101
	11,0119
	177 513,03
	5565

	мкр.28
	среднеэтажная многоквартирная 5-7 эт.
	2,6482
	38 241,10
	1872
	2,6482
	38 241,10
	1530
	2,6482
	38 241,10
	1199

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	7,3298
	132 987,90
	6511
	7,3298
	132 987,90
	5320
	7,3298
	132 987,90
	4169

	мкр.29
	многоэтажная многоквартирная 13 эт.
	0,0
	0,0
	0
	21,5404
	251 742,65
	10070
	21,5404
	251 742,65
	7892

	мкр.29А
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	2,748
	90 500,30
	4431
	2,748
	90 500,30
	3620
	2,748
	90 500,30
	2837

	мкр.29Б
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,2523
	11 550,45
	565
	0,2523
	11 550,45
	462
	0,2523
	11 550,45
	362

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	7,4667
	186 116,52
	9112
	7,4667
	186 116,52
	7445
	7,4667
	186 116,52
	5834

	мкр.30
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	1,0096
	9 558,70
	468
	1,0096
	9 558,70
	382
	1,0096
	9 558,70
	300

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	8,8889
	115 552,00
	5657
	8,8889
	115 552,00
	4622
	8,8889
	115 552,00
	3622

	
	многоэтажная многоквартирная 11-14 эт.
	0,5996
	35 400,50
	1733
	0,5996
	35 400,50
	1416
	0,5996
	35 400,50
	1110

	мкр.31
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	3,3863
	21 194,30
	1038
	3,3863
	21 194,30
	848
	3,3863
	21 194,30
	664

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	5,2158
	39 324,50
	1 925
	5,2158
	39 324,50
	1573
	5,2158
	39 324,50
	1233

	мкр.33
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	2,0863
	15 258,24
	610
	2,0863
	15 258,24
	478

	
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	12,064
	119 990,96
	4800
	12,064
	119 990,96
	3761

	мкр.34
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	16,9818
	80 400,56
	3936
	16,9818
	80 400,56
	3216
	16,9818
	80 400,56
	2520

	мкр.35
	среднеэтажная многоквартирная 6 эт.
	0,1811
	5 594,30
	274
	0,1811
	5 594,30
	224
	0,1811
	5 594,30
	175

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	12,8386
	152 259,74
	7454
	12,8386
	152 259,74
	6090
	12,8386
	152 259,74
	4773

	
	многоэтажная многоквартирная 11-12 эт.
	0,7718
	24 524,40
	1 201
	0,7718
	24 524,40
	981
	0,7718
	24 524,40
	769

	мкр.35А
	среднеэтажная многоквартирная 6 эт.
	1,4716
	15 785,91
	773
	1,4716
	15 785,91
	631
	1,4716
	15 785,91
	495

	
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	5,679
	74 349,84
	3640
	7,9355
	126 775,20
	5071
	7,9355
	126 775,20
	3974

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,8259
	9 443,34
	378
	0,8259
	9 443,34
	296

	мкр.36
	индивидуальная
	56,7005
	27 200,00
	1332
	56,7005
	27 200,00
	1088
	56,7005
	27 200,00
	853

	
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	4,1258
	37 617,41
	1842
	4,1258
	37 617,41
	1505
	4,1258
	37 617,41
	1179

	
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	2,7533
	44 266,59
	2167
	2,7533
	44 266,59
	1771
	2,7533
	44 266,59
	1388

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,8779
	12 950,91
	634
	0,8779
	12 950,91
	518
	0,8779
	12 950,91
	406

	мкр.36А
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	4,2487
	27 467,50
	1345
	4,2487
	27 467,50
	1099
	4,2487
	27 467,50
	861

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,615
	24 670,33
	1208
	1,615
	24 670,33
	987
	1,615
	24 670,33
	773

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	1,1568
	10 140,10
	496
	1,1568
	10 140,10
	406
	1,1568
	10 140,10
	318

	мкр.36Б
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	2,5623
	21 289,30
	1042
	2,5623
	21 289,30
	852
	2,5623
	21 289,30
	667

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,4534
	4 385,30
	215
	0,4534
	4 385,30
	175
	0,4534
	4 385,30
	137

	мкр.37
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	6,6092
	62 296,40
	3050
	6,6092
	62 296,40
	2492
	6,6092
	62 296,40
	1953

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	2,3678
	40 239,60
	1970
	2,3678
	40 239,60
	1610
	2,3678
	40 239,60
	1261

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,6317
	8 703,40
	426
	0,6317
	8 703,40
	348
	0,6317
	8 703,40
	273

	мкр.СУЗ
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	3,3545
	44 100,53
	2159
	3,3545
	44 100,53
	1764
	3,3545
	44 100,53
	1382

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	1,2223
	19 914,04
	975
	1,2223
	19 914,04
	797
	1,2223
	19 914,04
	624

	мкр.СО
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	1,6572
	14 720,18
	721
	1,6572
	14 720,18
	589
	1,6572
	14 720,18
	461

	
	многоэтажная многоквартирная 9 эт.
	2,782
	38 247,98
	1873
	2,782
	38 247,98
	1530
	2,782
	38 247,98
	1199

	мкр.44
	многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	12,2357
	88 546,50
	4335
	12,2357
	88 546,50
	3542
	12,2357
	88 546,50
	2776

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	1,2152
	10 240,80
	501
	1,2152
	10 240,80
	410
	1,2152
	10 240,80
	321

	мкр.45
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	13,9098
	57 438,30
	2812
	13,9098
	57 438,30
	2298
	13,9098
	57 438,30
	1801

	мкр.46
	индивидуальная
	0,0
	0,0
	0
	26,7519
	22 032,00
	881
	26,7519
	22 032,00
	691

	мкр.47
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	8,9845
	98 289,40
	3932
	8,9845
	98 289,40
	3081

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	1,907
	29 997,44
	1200
	1,907
	29 997,44
	940

	мкр.48
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	14,1498
	152 464,10
	6099
	14,1498
	152 464,10
	4779

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	6,0642
	69 338,06
	2774
	6,0642
	69 338,06
	2174

	мкр.49
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	12,8332
	124 289,00
	4972
	12,8332
	124 289,00
	3896

	мкр.50
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	8,0306
	86 529,82
	2713

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	3,4417
	39 352,28
	1234

	мкр.51
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	13,03666
	140 470,01
	4403

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	5,58714
	63 883,36
	2003

	мкр.52
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	11,66998
	125 744,03
	3942

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	5,00142
	57 186,24
	1793

	мкр.53
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	11,05762
	119 145,86
	3735

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	4,73898
	54 185,50
	1699

	мкр.54
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	12,60574
	135 826,85
	4258

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	5,40246
	61 771,73
	1936

	мкр.55
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	11,18971
	120 569,13
	3780

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	4,79559
	54 832,78
	1719

	мкр.56
	многоэтажная многоквартирная 10 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	9,38343
	101 106,46
	3169

	
	многоэтажная многоквартирная 12 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	4,02147
	45 981,49
	1441

	мкр.57
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	12,2391
	74 401,49
	2332

	мкр.58
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	4,0571
	24 663,11
	987
	4,0571
	24 663,11
	773

	мкр.59
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	1,4863
	9 035,22
	361
	1,4863
	9 035,22
	283

	мкр.60
	среднеэтажная многоквартирная 5 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	15,2421
	119 604,76
	3749

	мкр.61
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	8,9527
	79 016,53
	2477

	мкр.63
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	21,1364
	186 549,87
	5848

	мкр.65
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	13,5043
	119188,95
	3736

	мкр.66
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	17,5860
	155 214,04
	4866

	мкр.67
	среднеэтажная многоквартирная 7 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	7,2855
	64 301,82
	2016

	мкр.68
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	16,5
	100 303,50
	3144

	мкр.69
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	26,37
	160 303,23
	5025

	мкр.70
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	19,045
	76 413,03
	2395

	мкр.71
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	9,2363
	46 339,70
	1453

	мкр.72
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0
	7,1628
	34 642,30
	1086

	пос. Строителей
	индивидуальная
	47,5881
	16 700,00
	818
	47,5881
	16 700,00
	668
	47,5881
	16 700,00
	524

	
	малоэтажная многоквартирная 3 эт.
	0,7709
	4 470,00
	219
	0,7709
	4 470,00
	179
	0,7709
	4 470,00
	140

	Ахтуба
	индивидуальная
	7,707
	6 480,00
	317
	7,707
	6 480,00
	259
	7,707
	6 480,00
	203

	Жилой массив "ул.Береговая"
	индивидуальная
	4,9095
	2 400,00
	117
	81,6595
	48 450,00
	1938
	97,9793
	58 241,88
	1826

	Итого г.Нижне-камск:
	всего, в т.ч.:
	515,43
	4 824 479,85
	236 197
	750,37
	6 060 701,73
	242 428
	1 050,92
	8 493 358,35
	266 250

	
	индивидуальная
	116,9051
	52 780,00
	2 584
	220,41
	120 862
	4 834
	236,73
	130 653,88
	4096

	
	блокированная
	1,8891
	9 922,80
	486
	1,89
	9 923
	397
	1,89
	9 922,80
	311

	
	малоэтажная многоквартирная до 4 эт.
	4,6865
	28 170,60
	1 379
	10,23
	61 869
	2 475
	100,78
	554 272,18
	17375

	
	среднеэтажная 5-8 эт.
	162,96
	1 634 066,28
	80 000,66
	162,96
	1 637 426
	65 497
	247,51
	2 361 302,25
	74022

	
	многоквартирная 9-10 эт.
	202,6901
	2 813 433,06
	137 740
	274,59
	3 382 584
	131 114
	351,56
	4 211 976,03
	128 754

	
	многоквартирная выше 10 эт.
	26,2951
	286 107,11
	14 007
	79,46
	848 038
	38 111
	112,45
	1 225 231,22
	41 692

	д.Дмитриевка
	индивидуальная 
(постоянное население)
	17,2776
	2120,00
	39
	17,4776
	2360,00
	20
	17,4776
	2360,00
	20

	
	индивидуальная 
(второе жилье)
	
	6900,00
	46
	
	6900,00
	46
	
	6900,00
	46

	Итого д.Дмитри-евка:
	индивидуальная
	17,2776
	9020,00
	39
	17,4776
	9260
	20
	17,4776
	9260,00
	20

	д.Ильинка
	индивидуальная 
(постоянное население)
	21,4722
	9600,00
	58
	21,4722
	9600,00
	32
	21,4722
	9600,00
	30

	
	индивидуальная (второе жилье)
	
	12 800,00
	64
	
	12800,000
	64
	
	12800,00
	64

	Итого д.Ильинка:
	индивидуальная
	21,4722
	22400,00
	58
	21,4722
	22400
	32
	21,4722
	22400,00
	30

	пос. Биклянское лесничество
	индивидуальная (постоянное население)
	0
	0
	0
	12,75
	7124,0
	180
	12,75
	7124,0
	180

	
	индивидуальная (второе жилье)
	12,75
	7124,0
	180
	0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0

	Итого пос.Биклянское лесничество
	индивидуальная
	12,75
	7124,00
	0
	12,75
	7124,00
	180
	12,75
	7124,00
	180

	Итого МО "г.Нижне-камск"
	всего, в т.ч.:
	566,93
	4 863 023,85
	236 294
	802,07
	6 099 485,73
	242 660
	1 102,62
	8 532 142,35
	266 480

	
	индивидуальная
	168,40
	91 324,00
	2681
	272,11
	159 646,00
	5 066
	288,43
	169 437,88
	4 326

	
	блокированная
	1,89
	9 922,80
	486
	1,89
	9 922,80
	397
	1,89
	9 922,80
	311

	
	малоэтажная многоквартирная до 4 эт.
	4,69
	28 170,60
	1379
	10,23
	61 868,93
	2 475
	100,78
	554 272,18
	17 375

	
	среднеэтажная 5-8 эт.
	162,96
	1 634 066,28
	80001
	162,96
	1 637 426,28
	65 497
	247,51
	2 361 302,25
	74 022

	
	многоквартирная 9-10 эт.
	202,69
	2 813 433,06
	137740
	274,59
	3 382 583,88
	131 114
	351,56
	4 211 976,03
	128 754

	
	многоквартирная выше 10 эт.
	26,30
	286 107,11
	14007
	79,46
	848 037,85
	38 111
	112,45
	1 225 231,22
	41 692


Примечание: В итоговой сумме учитывается только постоянное население.
Таблица 3.5.4
Развитие жилищной инфраструктуры муниципального образования «город Нижнекамск»
	Вид  застройки
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Общая площадь жилья (кв.м.)
	Общая площадь жилья (кв.м.)
	Новое жилищное строительство за период, кв.м.
	Общая площадь жилья (кв.м.)
	Новое жилищное строительство за период, кв.м.

	МО "город Нижнекамск", в т.ч:
	4 863 023,85
	6 099 485,73
	1 236 461,88
	8 532 142,35
	2 432 656,62

	город Нижнекамск
	4 824 479,85
	6 060 701,73
	1 236 221,88
	8 493 358,35
	2 432 656,62

	- индивидуальная
	52 780,00
	120 862,0
	68 082,00
	130 653,88
	9 791,88

	- блокированная
	9 922,80
	9 922,8
	0,00
	9 922,80
	0,00

	- малоэтажная многоквартирная до 4 эт.
	28 170,60
	61 869,0
	33 698,40
	554 272,18
	492 403,18

	- среднеэтажная многоквартирная 5-8 эт.
	1 634 066,28
	1 637 426,0
	3 359,72
	2 361 302,25
	723 876,25

	- многоэтажная многоквартирная 9-10 эт.
	2 813 433,06
	3 382 584,0
	569 150,94
	4 211 976,03
	829 392,03

	- многоэтажная многоквартирная выше 10 эт.
	286 107,11
	848 038,0
	561 930,89
	1 225 231,22
	377 193,22

	д.Дмитриевка
	9020,00
	9260,0
	240,00
	9 260,00
	0,00

	- индивидуальная
	9020,00
	9260,0
	240,00
	9 260,00
	0,00

	д.Ильинка
	22400,00
	22400,0
	0,00
	22 400,00
	0,00

	- индивидуальная
	22400,00
	22400,0
	0,00
	22 400,00
	0,00

	пос.Биклянское лесничество
	7124,0
	7124,0
	0,00
	7 124,00
	0,00

	- индивидуальная
	7124,0
	7124,0
	0,00
	7 124,00
	0,00


Таблица 3.5.5
Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	1
	город Нижнекамск
	жилой фонд 
	новое строительство
	га/тыс.кв.м
	-
	216,75/

1236,2
	+
	-
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	295,67/
2432,7
	-
	+
	

	2
	д.Дмитриевка
	жилой фонд
	увеличение жилищного фонда за счет включения в границу населенного пункта и изменения вида разрешенного использования (ИЖС)
	га/тыс.кв.м
	-
	0,2/0,24
	+
	-
	Письмо Исполнительного комитета Нижнекамского МР №2598 от 08.11.2017г.


3.6. Развитие системы обслуживания населения
3.6.1 Развитие системы объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.6.2.

Город Нижнекамск, являясь центром Нижнекамского муниципального района, выполняет функцию центра межселенного обслуживания, поэтому при расчете необходимого количества некоторых объектов обслуживания учтены также потребности населения района. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения района, вёлся для следующих объектов: больницы, станции скорой медицинской помощи, бассейны, музеи.
Комплексность застройки территории города, заложенная генеральным планом, предусматривает одновременное развитие жилищного фонда и социальной сферы обслуживания.
Во всех районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами (таблица 3.4.1).

Таблица 3.6.1

Радиус обслуживания населения организациями, учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке городского населенного пункта

	Организации, учреждения и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, метров

	Дошкольные образовательные организации при застройке:
	

	- многоэтажной;
	300

	- в малых городах, при одно-, двухэтажной застройке
	500

	Общеобразовательные организации:
	

	- для учащихся II-III ступени;
	750

	- для учащихся I ступени
	500

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Поликлиники и их филиалы в городских населенных пунктах
	1000

	Аптеки при застройке:
	

	- многоэтажной;
	500

	- малоэтажной
	800

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке:
	

	- многоэтажной;
	500

	- малоэтажной
	800

	Отделения связи и филиалы банков
	500


Радиусы обслуживания в сельских населенных пунктах д.Дмитриевка, д.Ильинка и пос.Биклянское лесничество принимаются:

- общеобразовательных организаций: для учащихся I ступени обучения - не более 2 километров пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности; для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 километров пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 километров;

- предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 2000 метров;

- поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек - не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности.

В связи с малой численностью постоянного населения в д.Дмитриевка и д.Ильинка  (менее 50 человек), отсутствием свободных территорий для размещения общественных объектов в пос.Биклянское лесничество и близостью г.Нижнекамск генеральным планом строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания в данных населенных пунктах не предлагается. Однако, в городе Нижнекамск закладываются дополнительные мощности объектов для удовлетворения потребностей населения д.Дмитриевка, д.Ильинка и пос.Биклянское лесничество в полном объеме.
В целях удовлетворения потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, обеспечения равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия.

Таблица 3.6.2
Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания  муниципального образования «город Нижнекамск»

	Наименование
	Единица измерения
	Норма
	Существую-щее положе-

ние
	Потребность для муниципального образования
	Существующее сохраняемое
	Потребное новое строительство
	Предлагаемое новое строительство/ увеличение мощности объектов к 2035г. 
	Обеспеченность к 2035г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания), %5

	
	
	
	
	Первая очередь (2020г.)
	Расч. срок (2035г.)
	
	Первая очередь (до 2020г.)
	Расч. срок (2021-2035гг.)
	
	

	Дошкольные образовательные организации
	место
	85% детей в возрасте 1-6 лет
	15 121
	17 942
	15 513
	15 121
	2 821
	0
	9 050
	134,74

	Общеобразовательные организации
	место
	100% детей в возрасте 7-17 лет
	24 598
	32 055
	35 859
	24 598
	7 457
	3 804
	22 708
	131,94

	Организации дополнительного образования детей
	место
	120% школьников
	31 349
	38 466
	43 031
	31 349
	7 117
	4 565
	11 682
	100,0

	Больницы
	койка
	13,47 коек на 1000 человек
	1 644
	3 793
	4 133
	1 644
	2 149
	340
	1390
	80,03

	Станции скорой медицинской помощи
	автомобиль
	1 автомобиль
на 10000 чел.
	27
	28
	31
	22
	6
	3
	9
	100,0

	Лечебно-профилактические медицинские организации, диспансеры без стационара
	посещение в смену
	18,15 посещений в смену на 1000 чел.
	5 724
	4 401
	4 833
	5 724
	0
	0
	625
	131,34

	Аптеки
	объект
	1 объект на 13 тыс.чел.
	68
	19
	20
	68
	0
	0
	0
	331,72

	Раздаточные пункты детской молочной кухни
	кв.м общей площади
	0,3 кв.м 

на 1 ребенка 

до года
	718
	932
	974
	718
	214
	42
	256
	100,0

	Спортивные залы
	кв.м площади пола
	350 кв.м на 1000 чел.
	29 489
	84 868
	93 205
	29 489
	55 442
	8 337
	63 779
	100,0

	Плоскостные спортивные сооружения
	кв.м
	1949,4 кв.м на 1000 чел.
	146 339
	472 691
	519 125
	146 339
	326 703
	46 435
	373 138
	100,0

	Бассейны
	кв.м зерк. воды
	75 кв.м на 1000 чел.
	2 205
	21 121
	23 010
	2 205
	18 917
	1 888
	4645
	29,83

	Клубы, Дома культуры
	место
	25 мест на 1000 чел./

20 мест на 1000 чел.
	270
	6 062
	5 326
	270
	5 797
	0
	3050
	62,3

	Кинотеатры
	место
	25 мест на 1000 чел.
	1 559
	6 062
	6 658
	1559
	4 508
	596
	5 103
	100,0

	Библиотеки
	экземпля-

ров
	6 экз. на 1 чел.
	396 297
	1 454 880
	1 597 800
	396 297
	1 059 663
	142 920
	1 202 583
	100,0

	Музеи
	объект
	1-2 на муниц.район
	2
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	200,0

	Театры
	место
	5 мест на 1000 чел.
	193
	1 212
	1 332
	193
	1 020
	119
	1 200
	104,51

	Торговые объекты, в т.ч.: магазины, киоски, торговые центры, павильоны, торговые комплексы
	кв.м торг.пл.
	280 кв.м на 1000 чел.
	208 009
	67 894
	74 564
	208 009
	0
	0
	29 003
	317,63

	Предприятия питания
	место
	40 мест на 1000 чел.
	18 394
	9 699
	10 652
	18 394
	0
	0
	0
	172,62

	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее

место
	9 раб.мест на 1000 чел.
	2 169
	2 182
	2 397
	2 169
	15
	214
	229
	100,0

	Отделения связи
	объект
	1 объект на 9-25 тыс.жит.
	13
	13
	15
	13
	0
	2
	2
	100,0

	Отделения полиции
	объект
	1 ОПОП на 10-12 тыс.человек
	17
	20
	22
	17
	3
	2
	5
	100,0

	Отделения, филиалы банков
	объект
	0,5 объекта на 1000 жит.
	47
	121
	133
	47
	74
	12
	86
	100,0

	Районные (городские народные) суды
	рабочее место
	1 судья на 30 тыс.чел.
	18
	8
	9
	18
	0
	0
	0
	200,02

	Юридические консультации
	рабочее место
	1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.
	63
	24
	27
	63
	0
	0
	0
	236,42

	Нотариальные конторы
	рабочее место
	1 нотариус на 30 тыс.чел.
	7
	8
	9
	7
	1
	1
	2
	100,0

	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1 объект на  20 тыс. чел.
	16
	12
	13
	16
	0
	0
	5
	161,53

	Общественные уборные
	прибор
	1 прибор на 1000 чел.
	9
	242
	266
	9
	234
	23
	257
	100,0

	Гостиницы
	место
	6 мест на 1000 чел.
	745
	1 455
	1 598
	745
	711
	143
	700
	90,4


Примечание: 1показатель обеспеченности более 100% связан с применением типовых проектов проектируемых объектов

2показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

3поскольку больницы (без учета хосписов, домов сестринского ухода и т.д.), станции скорой медицинской помощи, бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность по данным объектам рассчитывается на население района в целом с учетом объектов, предлагаемых к размещению в пгт Камские Поляны. 
4показатель обеспеченности более 100% связан с необходимостью обеспечения объектами населения новой жилищной площадки

5таблица 3.4.2. Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в муниципальном образовании г.Нижнекамск.
3.6.1.1 Развитие системы образовательных организаций
Детские дошкольные организации
Согласно расчету, потребность в детских дошкольных организациях  на первую очередь (2020 г.) составит 17942 мест, на расчетный срок (2035г.) -  15513 места. Таким образом, на первую очередь реализации генерального плана необходимо строительство детских дошкольных организаций общей вместимостью 2815 мест.

Город обладает небольшими внутренними резервами для размещения новых и расширения существующих детских дошкольных учреждений на территории сложившейся застройки. Необходимое количество детских дошкольных учреждений генеральным планом предлагается разместить в микрорайонах нового жилищного строительства. Помимо соблюдения нормативной обеспеченности, дополнительным принципом при размещении детских дошкольных учреждений является соблюдение нормативного радиуса обслуживания (см.табл.3.4.1), а также применение для строительства типовых проектов детских учреждений. 
Генеральным планом предусматривается строительство 39 новых  детских садов общей мощностью 9050 мест.
На первую очередь генеральным планом предлагается строительство 12 детских дошкольных учреждений общей вместимостью 2950 мест в следующих микрорайонах:

- микрорайон 15 – детский сад на 190 мест,
- Общегородской центр - детский сад на 190 мест,
- микрорайон 29 –  три детских сада на 290 мест каждый,
- микрорайон 29Б – детский сад на 140 мест,
- микрорайон 34 –  детский сад на 260 мест, 
- микрорайон 35 – детский сад на 260 мест,
- микрорайон 47 – детский сад на 260 мест,
- микрорайон 48 – два детских сада на 260 мест каждый,
- микрорайон 49 – детский сад на 260 мест,
На расчетный срок генеральным планом предлагается строительство 28 детских дошкольных учреждений общей вместимостью 6100 мест в следующих микрорайонах:

- микрорайон 33 – два детских сада на 260 мест каждый,
- микрорайон 49 – детский сад на 260 мест,
- микрорайон 50 – два детских сада на 260 и 320 мест,
- микрорайон 51 – детский сад на 260 мест,
- микрорайон 52 – два детских сада на 260 мест каждый,
- микрорайон 53 - детский сад на 260 мест,
- микрорайон 54 – два детских сада на 260 мест каждый,

- микрорайон 55 – детский сад на 320 мест,

- микрорайон 56 – детский сад на 320 мест,

- микрорайон 57 – детский сад на 190 мест,

- микрорайон 60 – два детских сада на 190 мест каждый,

- микрорайон 63 – два детских сада на 140 и 190 мест,

- микрорайон 65 – детский сад на 220 мест,

- микрорайон 66 – два детских сада на 140 мест каждый,

- микрорайон 67 – детский сад на 220 мест,

- микрорайон 68 – детский сад 260 мест,

- микрорайон 69 - два детских сада на 140 мест каждый,

- микрорайон 70 – детский сад на 140 мест,

- микрорайон 71 – детский сад на 120 мест,

- жилой массив «ул.Береговая» - детский сад на 120 мест.
Генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается капитальный ремонт 18 детских дошкольных организаций на первую очередь и 16 детских дошкольных организаций на расчетный срок.
На сегодняшний день часть существующих детских садов в г.Нижнекамск расположены в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника:

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 г.Нижнекамск»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 г.Нижнекамск»;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 г.Нижнекамск»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №22 г.Нижнекамск»;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37 г.Нижнекамск»;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43 г.Нижнекамск»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44 г.Нижнекамск»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82 г.Нижнекамск»;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №89 г.Нижнекамск».

Детские сады №9, 19, 22, 37, 43 находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта. Однако, согласно СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» в санитарно-защитной зоне не допускается использовать территории, находящиеся в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, для проведения какой-либо хозяйственной деятельности.
В соответствии с этим генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» проведение мероприятий по капитальному ремонту на данных объектах не предлагается.
Общеобразовательные школы

Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2020г. составит 32055 мест, в 2035 г. – 35859 мест. Необходимое новое строительство общеобразовательных школ к расчетному сроку реализации генерального плана составит 11261 место.

Необходимое количество общеобразовательных школ генеральным планом предлагается разместить в микрорайонах нового жилищного строительства. Помимо соблюдения нормативной обеспеченности, дополнительным принципом при размещении учреждений является соблюдение нормативного радиуса обслуживания (см.табл.3.4.1). Кроме этого, предлагается применение типовых проектов общеобразовательных школ.
В настоящее время в Республике Татарстан утверждена государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2025 годы». Основной целью реализуемой программы является обеспечение высокого качества образования в Республике Татарстан в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Республики Татарстан. По итогам реализации все обучающиеся в школах будут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ, имеющих высокую степень износа, в новые школы.

Генеральным планом в соответствии с реализуемыми программами на территории муниципального образования предусматривается строительство 26 новых общеобразовательных школ общей мощностью 22708 мест.
На первую очередь генеральным планом предлагается строительство 9 школ в следующих микрорайонах:

- микрорайон 15 – общеобразовательная школа на 500 мест;

- микрорайон 29 – две общеобразовательные школы на 1100 и 624 места;

- микрорайон 31 – общеобразовательная школа на 1100 мест;

- микрорайон 34 – общеобразовательная школа на 1100 мест;

- микрорайон 35А – общеобразовательная школа  на 1100 мест;

- микрорайон 45 – общеобразовательная школа на 800 мест;
- микрорайон 47 - общеобразовательная школа на 800 мест;

- микрорайон 48 - общеобразовательная школа на 1100 мест.
На расчетный срок генеральным планом предлагается строительство 16 школ в следующих микрорайонах:

- микрорайон 33 – общеобразовательная школа на 1224 мест;

- микрорайон 50 - общеобразовательная школа на 1224 мест;
- микрорайон 51 - общеобразовательная школа на 1224 мест;
- микрорайон 52 - общеобразовательная школа на 1224 мест;

- микрорайон 53 - общеобразовательная школа на 1224 мест;
- микрорайон 54 - общеобразовательная школа на 1224 мест;

- микрорайон 55 - общеобразовательная школа на 800 мест;

- микрорайон 56 - общеобразовательная школа на 1224 мест;

- микрорайон 57 - общеобразовательная школа на 500 мест;

- микрорайон 61 - общеобразовательная школа на 700 мест;

- микрорайон 63 - общеобразовательная школа на 800 мест;

- микрорайон 65 - общеобразовательная школа на 500 мест;

- микрорайон 66 - общеобразовательная школа на 800 мест;

- микрорайон 68 - общеобразовательная школа на 800 мест;
- микрорайон 69 – общеобразовательная школа на 800 мест;
- жилой массив «ул.Береговая» - общеобразовательная школа на 216 мест.

Генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается капитальный ремонт 3 общеобразовательных школ на первую очередь. На расчетный срок предлагается капитальный ремонт 13 общеобразовательных школ и 1 специальной коррекционной школы.
На сегодняшний день часть существующих общеобразовательных школ в г.Нижнекамск расположены в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника:

- МБОУ «Средняя образовательная школа №2», 
- МБОУ «Средняя образовательная школа №3»,

- МБОУ «Средняя образовательная школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов», 
- МБОУ «Средняя образовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных предметов». 
Организации дополнительного образования детей

Расчетная потребность в организациях дополнительного образования детей в 2020г. составит  38466 мест, в 2035 г. – 43031 место. Необходимое количество мест в организациях дополнительного образования детей к расчетному сроку реализации генерального плана составит 11682 места.
Генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» в соответствии с проектом планировки «Общегородского центра г.Нижнекамск» в микрорайоне 30 предлагается строительство музыкальной школы мощностью 150 мест на первую очередь.
На расчетный срок генерального плана предлагается строительство школы искусств мощностью 600 учащихся в микрорайоне 50 и дома детского творчества мощностью 150 мест в микрорайоне 56.
Для полного обеспечения населения объектами дополнительного образования детей генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается организация кружков детского творчества на базе общеобразовательных школ, дворцов культуры, многофункциональных и общественных центров в микрорайонах нового строительства. На первую очередь генерального плана количество занимающихся в кружках должно увеличиться на 6967 мест, на расчетный срок – на 3815 мест.
В связи с ветхим состоянием здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1» генеральным планом предлагается капитальный ремонт на первую очередь.
Кроме этого, генеральным планом предусматривается капитальный ремонт зданий МБУ ДО «Дворец творчества и молодежи им.И.Х.Садыкова» и МБУ «Детская хоровая школа «Мечта» на расчетный срок.

На сегодняшний день большая часть подростковых клубов в г.Нижнекамск находятся в ветхом состоянии. Генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается капитальный ремонт данных объектов.
Подростковый клуб «Энергия» в г.Нижнекамск находится в ветхом состоянии и требует проведения капитального ремонта. Однако, он расположен в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. В связи с этим генеральным планом мероприятий по данному объекту не предлагается.
Таблица 3.6.1.1
Перечень мероприятий по развитию системы дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	+
	-
	ПП территории мкр.15, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	+
	-
	ПП территории «Общегородского центра», 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (мкр.29)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	290
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск (мкр.29)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	290
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск (мкр.29)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	290
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск (мкр.29Б)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	+
	-
	ПП территории мкр.29Б, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск (мкр.33)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск (мкр.33)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск (мкр.34)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	ПП территории мкр.34, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск (мкр.35)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	ПП территории мкр.35, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск (мкр.47)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	ПП территории мкр.47,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск (мкр.48)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г.Нижнекамск (мкр.48)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г.Нижнекамск (мкр.49)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	+
	-
	ПП территории мкр.49,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г.Нижнекамск (мкр.49)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	ПП территории мкр.49,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г.Нижнекамск (мкр.50)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г.Нижнекамск (мкр.50)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	320
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г.Нижнекамск (мкр.51)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г.Нижнекамск (мкр.52)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г.Нижнекамск (мкр.52)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г.Нижнекамск (мкр.53)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г.Нижнекамск (мкр.54)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г.Нижнекамск (мкр.54)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	26
	г.Нижнекамск (мкр.55)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	320
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	27
	г.Нижнекамск (мкр.56)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	320
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	28
	г.Нижнекамск (мкр.57)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	29
	г.Нижнекамск (мкр.60)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	30
	г.Нижнекамск (мкр.60)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	31
	г.Нижнекамск (мкр.63)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	190
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	32
	г.Нижнекамск (мкр.63)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	33
	г.Нижнекамск (мкр.65)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	220
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	34
	г.Нижнекамск (мкр.66)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	35
	г.Нижнекамск (мкр.66)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	36
	г.Нижнекамск (мкр.67)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	220
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	37
	г.Нижнекамск (мкр.68)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	260
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	38
	г.Нижнекамск (мкр.69)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	39
	г.Нижнекамск (мкр.69)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	40
	г.Нижнекамск (мкр.70)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	140
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	41
	г.Нижнекамск (мкр.71)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	120
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	42
	г.Нижнекамск (Жилой массив «ул.Береговая»)
	Детский сад
	новое строительство
	мест
	-
	120
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	43
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №1
	капитальный ремонт
	мест
	205
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	44
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №7
	капитальный ремонт
	мест
	200
	-
	+
	
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	45
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №8
	завершение капитального ремонта
	мест
	220
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров №2959-р от 16.12.2016г.

	46
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №11
	капитальный ремонт
	мест
	162
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	47
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №12
	капитальный ремонт
	мест
	150
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	48
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №13
	капитальный ремонт
	мест
	150
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	49
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №14
	завершение капитального ремонта
	мест
	280
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров №2959-р от 16.12.2016г.

	50
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №16
	капитальный ремонт
	мест
	210
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	51
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №17
	капитальный ремонт
	мест
	190
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	52
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №23
	капитальный ремонт
	мест
	214
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	53
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №24
	капитальный ремонт
	мест
	240
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	54
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №25
	капитальный ремонт
	мест
	230
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	55
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №27
	капитальный ремонт
	мест
	220
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	56
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №28
	капитальный ремонт
	мест
	205
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	57
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №29
	завершение капитального ремонта
	мест
	170
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров №2959-р от 16.12.2016г.

	58
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №31
	завершение капитального ремонта
	мест
	190
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	59
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №32
	капитальный ремонт
	мест
	240
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	60
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №33
	капитальный ремонт
	мест
	210
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	61
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №34
	капитальный ремонт
	мест
	190
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	62
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №35
	капитальный ремонт
	мест
	245
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	63
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №36
	капитальный ремонт
	мест
	185
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	64
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №39
	капитальный ремонт
	мест
	193
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	65
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №40
	капитальный ремонт
	мест
	140
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	66
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №41
	капитальный ремонт
	мест
	160
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	67
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №42
	капитальный ремонт
	мест
	200
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	68
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №45
	капитальный ремонт
	мест
	210
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	69
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №47
	завершение капитального ремонта
	мест
	200
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров №2959-р от 16.12.2016г.

	70
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №49
	капитальный ремонт
	мест
	185
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	71
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №53
	капитальный ремонт
	мест
	320
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	72
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №57
	капитальный ремонт
	мест
	158
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	73
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №58
	капитальный ремонт
	мест
	225
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	74
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №60
	капитальный ремонт
	мест
	160
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	75
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №63
	капитальный ремонт
	мест
	320
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	76
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №64
	капитальный ремонт
	мест
	220
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	77
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №66
	капитальный ремонт
	мест
	220
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	78
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №67
	капитальный ремонт
	мест
	320
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	79
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №68
	капитальный ремонт
	мест
	240
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	80
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №70
	капитальный ремонт
	мест
	125
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	81
	г.Нижнекамск
	МБОУ «Начальная школа-детский сад №71»
	капитальный ремонт
	дошкольныхмест /учащихся
	112/48
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	82
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №72
	капитальный ремонт
	мест
	240
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	83
	г.Нижнекамск
	МБДОУ №73
	капитальный ремонт
	мест
	177
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


Таблица 3.6.1.2
Перечень мероприятий по развитию системы общеобразовательных учреждений

 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	500
	+
	-
	ПП территории  мкр.15,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.29)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (мкр.29)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	624
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск (мкр.31)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	+
	-
	ПП территории мкр.31,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск (мкр.33)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск (мкр.34)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	+
	-
	ПП территории мкр.34,
Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск (мкр.35А)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	+
	-
	ПП территории мкр.35А, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск (мкр.45)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	+
	-
	Государственная программа «Развитие образования и науки в РТ на 2014-2020гг.»,

ПП территории мкр.45,
Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск (мкр.47)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	+
	-
	ПП территории мкр.47, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск (мкр.48)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1100
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск (мкр.50)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г.Нижнекамск (мкр.51)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск (мкр.52)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск (мкр.53)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г.Нижнекамск (мкр.54)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г.Нижнекамск (мкр.55)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г.Нижнекамск (мкр.56)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	1224
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г.Нижнекамск (мкр.57)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	500
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г.Нижнекамск (мкр.61)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	700
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г.Нижнекамск (мкр.63)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г.Нижнекамск (мкр.65)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	500
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г.Нижнекамск (мкр.66)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г.Нижнекамск (мкр.68)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г.Нижнекамск (мкр.69)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	800
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г.Нижнекамск (Жилой массив «ул.Береговая»)
	Общеобразовательная школа
	новое строительство
	мест
	-
	216
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	26
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №5»
	капитальный ремонт
	мест
	450
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	27
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №6»
	капитальный ремонт
	мест
	800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	28
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №7»
	капитальный ремонт
	мест
	1000
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	29
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №10»
	капитальный ремонт
	мест
	1000
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	30
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №19»
	капитальный ремонт
	мест
	1000
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	31
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №20»
	капитальный ремонт
	мест
	1000
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	32
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №21»
	капитальный ремонт
	мест
	1000
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	33
	г.Нижнекамск
	МБОУ «Гимназия №25»
	капитальный ремонт
	мест
	825
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	34
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №26»
	капитальный ремонт
	мест
	750
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	35
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №27»
	капитальный ремонт
	мест
	750
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	36
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №28»
	капитальный ремонт
	мест
	750
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	37
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №29»
	капитальный ремонт
	мест
	825
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	38
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №31»
	капитальный ремонт
	мест
	825
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	39
	г.Нижнекамск
	МБОУ «Гимназия №32»
	капитальный ремонт
	мест
	825
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	40
	г.Нижнекамск
	МБОУ «СОШ №33»
	капитальный ремонт
	мест
	750
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	41
	г.Нижнекамск
	МБОУ «Гимназия-интернат №34»
	капитальный ремонт
	мест
	198
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	42
	г.Нижнекамск
	МУ «Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VI вида «Надежда»
	капитальный ремонт
	дошкольныхмест /учащихся/ реабилитирующихся
	32/200/80
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


Таблица 3.6.1.3
Перечень мероприятий по развитию системы объектов дополнительного образования

 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	1
	г.Нижнекамск (мкр.30)
	Музыкальная школа
	новое строительство
	мест
	-
	150
	+
	-
	ПП территории «Общегородской центр», Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.50)
	Школа искусств
	новое строительство
	мест
	-
	600
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (мкр.56)
	Дом детского творчества
	новое строительство
	мест
	-
	150
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск
	МБУ ДО «Дворец творчества и молодежи им.И.Х.Садыкова»
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск
	МБУ «Детская хоровая школа «Мечта»
	капитальный ремонт
	учащихся
	177
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1»
	капитальный ремонт
	учащихся
	310
	-
	+
	-
	Программа развития культуры и искусства в НМР на 2015-2017гг.

	7
	г.Нижнекамск
	Административно-методический центр МБУ «Центр подростковых клубов»
	капитальный ремонт
	кв.м.
	89,4
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Аметист»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	105/141,2
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2507-р от 28.10.2016

	9
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Юный техник»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/207,5
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2507-р от 28.10.2016

	10
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Буревестник»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	105/57,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Гайдаровец»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/73,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Гренада»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/73,3
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Дружба»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	105/72,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Луч»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	105/57,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Ровесник»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	75/87,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Романтик»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/132,5
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2507-р от 28.10.2016

	17
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Чародейка»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/131,9
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Юность»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/75,1
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г.Нижнекамск
	Подростковый клуб «Юность»
	капитальный ремонт
	учащихся/

кв.м.
	135/75,1
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г.Нижнекамск
	Кружки детского творчества при общеобразовательных школах, ДК, МФЦ
	организационное мероприятие
	мест
	-
	6967
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	3815
	-
	+
	


3.6.1.2 Развитие системы медицинских организаций
Больничные организации 
Стационары больничных организаций имеют районный уровень обслуживания и рассчитываются на весь район в целом. Норматив обеспеченности 13,47 коек на 1000 человек включает в себя весь коечный фонд, необходимый для стационарного обслуживания населения (включая койки сестринского ухода, хосписы, полустационарные койки и т.д.). 
Расчетная потребность в коечном фонде больничных организаций для населения Нижнекамского муниципального района составляет 3793 койки на первую очередь и 4133 койки на расчетный срок, для населения муниципального образования «г.Нижнекамск» - на первую очередь реализации генерального плана 3269 коек и 3589 коек на расчетный срок. 

Необходимость в размещении на территории и проектная мощность домов сестринского ухода, хосписов, полустационарных коек определяется по заданию на проектирование Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Для определения потребности в коечном фонде стационаров для муниципального образования «г.Нижнекамск» в генеральном плане применен норматив 10,2 койки на 1000 человек (согласно Распоряжению Правительства РФ №1063-р от 3 июля 1996 года «О социальных нормативах и нормах»). Таким образом, расчетная потребность в коечном фонде стационаров для населения муниципального образования «г.Нижнекамск» составляет 2475 коек на первую очередь и 2718 коек на расчетный срок.
Существующий коечный фонд в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» составляет 1488 коек. Для удовлетворения потребности населения муниципального образования «г.Нижнекамск» в коечном фонде дополнительно потребуется строительство 1230 коек на расчетный срок.
В целях обеспечения потребностей населения генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается новое строительство больницы в микрорайоне 53 проектной мощностью 525 коек на расчетный срок.
Кроме этого, предлагается реконструкция существующей ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром» с увеличением мощности коечного фонда на 705 коек за счет строительства нового больничного корпуса на расчетный срок. 
Схемой территориального планирования Республики Татарстан предлагается капитальный ремонт следующих объектов:

- Нижнекамский кожно-венерологический диспансер на первую очередь,
- Нижнекамское межрайонное судебно-медицинское отделение на первую очередь,

- Филиал «Нижнекамский наркологический диспансер» на первую очередь,

- Филиал государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РТ» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» на первую очередь, 
- Нижнекамский психоневрологический диспансер на расчетный срок.

В соответствии с предложениями Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»:

- завершение капитального ремонта детской поликлиники №2, грудничковой  на первую очередь;

 - капитальный ремонт женской консультации на первую очередь;
- капитальный ремонт приемно-диагностического отделения на расчетный срок;

- капитальный ремонт родильного дома и акушерского корпуса на расчетный срок.
Также предлагается капитальный ремонт городской поликлиники №1 ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» в микрорайоне 27А на первую очередь.
Кроме этого, генеральным планом предлагается капитальный ремонт ГАУЗ «Центр медицинской профилактики» на расчетный срок:

- центр здоровья при городской поликлинике №1 ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»;
- врачебно-физкультурное отделение при МБОШИ «Гимназия-интернат №13».
Здания ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Детский центр медицинской профилактики» в микрорайоне «Б» находятся в ветхом состоянии.  Однако, данные объекты расположены в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. В связи с этим генеральным планом мероприятий по данным объектам не предлагается.
Станции скорой медицинской помощи
Станции скорой медицинской помощи имеют районный уровень обслуживания и рассчитываются на весь район в целом. Расчетная потребность в станциях скорой медицинской помощи для населения муниципального района составляет 28 специализированных автомобилей на первую очередь и 31 специализированных автомобилей на расчетный срок.
Для оказания неотложной помощи населению района в г.Нижнекамск функционирует станция скорой медицинской помощи, размещенная в Центральной многопрофильной районной больнице, которая должна обслуживать жителей всего района.
На сегодняшний день в г.Нижнекамске на станции скорой медицинской помощи размещено 25 специализированных автомобилей, 5 из которых находятся в аварийном состоянии и требуют замены.
Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:
- списание 5 аварийных специализированных автомобилей на первую очередь;

- доукомплектование 6 специализированными автомобилями на первую очередь и 3 специализированными автомобилями на расчетный срок.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Обеспеченность лечебно-профилактическими медицинскими организациями на сегодняшний день намного превышает нормативные потребности. По нормативам при прогнозируемой численности населения потребность в дополнительных  поликлинических учреждениях отсутствует. Тем не менее,  в соответствии с радиусом доступности данных объектов, введение новых объектов здравоохранения, как важной части сферы обслуживания населения, предусмотрено по мере развития существующих и освоения новых жилых территорий.
Размещение новой поликлиники планируется в микрорайоне 53 нового жилищного строительства на расчетный срок. Проектная мощность предлагаемой городской поликлиники составит 600 посещений в смену.
Кроме этого, предлагается строительство поликлиники (офиса врача) в жилом массиве «ул.Береговая» проектной мощностью 25 посещений в смену на расчетный срок.
В микрорайоне 62 предлагается строительство санатория-профилактория проектной мощностью 312 мест на расчетный срок.
Раздаточные пункты детской молочной кухни
Расширение сети раздаточных пунктов молочной кухни возможно за счет размещения необходимых площадей на первых этажах во вновь строящихся жилых домах, а также при предлагаемой к строительству поликлинике (мкр.53). Общая площадь предлагаемых раздаточных пунктов на первую очередь составит 214 кв.м, на расчетный срок  - 42 кв.м. 
Аптеки
Размещение аптек предлагается во встроено-пристроенных помещениях жилых домов в микрорайонах нового строительства.
Таблица 3.6.1.4
Перечень мероприятий по развитию системы медицинских организаций

 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения

	1
	г.Нижнекамск
	Нижнекамский психоневрологический диспансер
	капитальный ремонт
	коек/посещений в смену
	196/200
	-
	-
	+
	СТП РТ

	2
	г.Нижнекамск
	Нижнекамский кожно-венерологический диспансер:
	
	
	
	
	
	
	СТП РТ

	
	
	- здание №1
	капитальный ремонт
	коек/

посещений в смену
	33/250
	-
	+
	-
	

	
	
	- здание №2
	капитальный ремонт
	посещений в смену
	100
	-
	+
	-
	

	3
	г.Нижнекамск
	Нижнекамское межрайонное судебно-медицинское отделение
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	+
	-
	СТП РТ

	4
	г.Нижнекамск
	Филиал «Нижнекамский наркологический диспансер»
	капитальный ремонт
	коек/

посещений в смену
	65/210
	-
	+
	-
	СТП РТ

	5
	г.Нижнекамск
	Филиал государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РТ» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» 
	капитальный ремонт
	посещений в смену
	200
	-
	+
	-
	СТП РТ

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	1
	г.Нижнекамск (мкр.53)
	Больница
	новое строительство
	коек
	-
	525
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.53)
	Городская поликлиника
	новое строительство
	посещений в смену
	-
	600
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (жилой массив «ул.Береговая»)
	Поликлиника (офис врача)
	новое строительство
	посещений в смену
	-
	25
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск
	Санаторий-профилакторий
	новое строительство
	мест
	-
	312
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск (кв.«Б»)
	Станция скорой медицинской помощи
	списание аварийных спецавтомобилей
	автомобиль
	5
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	доукомплекто-вание спецавтомобилями
	автомобиль
	-
	6
	+
	-
	

	
	
	
	
	
	-
	3
	-
	+
	

	6
	г.Нижнекамск
	ГАУЗ «Нижнекамская многопрофильная центральная районная больница»

	
	
	- городская поликлиника №1
	капитальный ремонт 
	коек/

посещений в смену
	66/600
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск
	ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»:

	
	
	- детская поликлиника №2, грудничковая
	завершение капитального ремонта
	койки/

посещения в смену
	263/700
	-
	+
	-
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- приемно-диагностическое отделение
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- родильный дом, акушерский корпус
	капитальный ремонт
	койки
	162
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- женская консультация
	капитальный ремонт
	посещений в смену
	500
	-
	+
	-
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- больничный корпус
	новое строительство
	коек
	-
	705
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	ГАУЗ «Центр медицинской профилактики»

	
	
	- центр здоровья при городской поликлинике №1 ГАУЗ «НЦРМБ»
	капитальный ремонт
	посещений в смену
	18
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- врачебно-физкультурное отделение при МБОШИ «Гимназия-интернат №13»
	капитальный ремонт
	посещений в смену
	95
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск
	Встроенные раздаточные пункты молочной кухни
	новое строительство
	кв.м
	-
	214
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	42
	-
	+
	


3.6.1.3 Развитие системы учреждений культуры и искусства

На сегодняшний день в МО «г.Нижнекамск» низкая обеспеченность учреждениями досуга, культурно-зрелищными объектами.
Театры
В настоящее время проводится капитальный ремонт ГАУК РТ «Нижнекамский Государственный Татарский Драматический Театр им.Т.А.Миннуллина». Генеральным планом предлагается завершение капитального ремонта данного объекта на первую очередь.
Генеральным планом МО «г.Нижнекамска» в соответствии с проектом планировки «Общегородского центра» предлагается строительство театра проектной мощностью 1200 зрительных мест на расчетный срок.
Клубные учреждения
Расчетные потребности в объектах культуры и досуга к расчетному сроку реализации генерального плана составят 5797 мест. 
На территории города Нижнекамска ведется строительство МБУ «Дом культуры г.Нижнекамска» проектной мощностью 600 мест. Генеральным планом предлагается завершение строительства данного объекта на расчетный срок.

Генеральным планом МО «г.Нижнекамска» в соответствии с проектом планировки «Общегородского центра» предлагается строительство следующих объектов на расчетный срок:

- Общественный центр (Центр общения) проектной мощностью 550 зрительных мест,

- Зрелищно-выставочный комплекс проектной мощностью 1000 зрительных мест,

- Многофункциональный комплекс проектной мощностью 800 зрительных мест,

Кроме этого, генеральным планом предлагается строительство многофункционального центра с клубным учреждением проектной мощностью 100 мест в районе жилого массива «ул.Береговая» на расчетный срок.
Общедоступные библиотеки
Расчетная потребность в библиотечном фонде в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» на первую очередь составит 1496,55 тыс.экземпляров, на расчетный срок – 1598,88 тыс.экземпляров.

Таким образом, генеральным планом предлагается увеличение библиотечного фонда существующих библиотек, а также размещение новых детских и взрослых библиотек в микрорайонах нового жилищного строительства (мкр.45, 47, 54, 68, Жилой массив «ул.Береговая»). Данные объекты могут размещаться как во встроено-пристроенных помещениях жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях (объекты обслуживания населения микрорайона).

Библиотечный фонд муниципального образования «г.Нижнекамск» должен увеличиться на 1 059,66 тыс.экземпляров на первую очередь и на 142,92 тыс.экземпляров на расчетный срок.

Кинотеатры
Согласно рекомендуемым нормам на расчетный срок генерального плана МО «г.Нижнекамск» потребуется строительство кинотеатров общей вместимостью 5103 места. Необходимое количество кинотеатров проектом предлагается разместить в торгово-развлекательных центрах как в комплексах и микрорайонах существующей жилой застройки, так и на территории нового жилищного строительства.
Таблица 3.6.1.5
Перечень мероприятий по развитию системы учреждений культуры и искусства 

в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	Театры

	1
	г.Нижнекамск
	ГАУК РТ «Нижнекамский Государственный Татарский Драматический Театр им.Т.А.Миннуллина»
	завершение капитального ремонта
	объект
	1
	-
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Театр 
	новое строительство
	зрительных мест
	-
	1200
	-
	+
	ПП территории Общегородского центра, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Клубные учреждения

	1
	г.Нижнекамск
	МБУ «Дом культуры г.Нижнекамска»
	завершение строительства
	посадочное место
	-
	600
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Общественный центр (Центр общения)
	новое строительство
	зрительных мест
	-
	550
	-
	+
	ПП территории Общегородского центра, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Зрелищно-выставочный комплекс
	новое строительство
	зрительных мест
	-
	1000
	-
	+
	ПП территории Общегородского центра, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Многофункциональный комплекс
	новое строительство
	зрительных мест
	-
	800
	-
	+
	ПП территории Общегородского центра, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск (Жилой массив «ул.Береговая»)
	Многофункциональный центр (клуб)
	новое строительство
	посадочных мест
	-
	100
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Общедоступные библиотеки

	1
	г.Нижнекамск (микрорайоны 45, 47, 54, 68, жилой массив «ул.Береговая»)
	Общедоступные библиотеки
	новое строительство
	тыс.экз.
	-
	1059,66
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	142,92
	-
	+
	

	Кинотеатры

	1
	г.Нижнекамск
	Кинотеатры (в составе торгово-развлекательных центров)
	новое строительство
	мест
	-
	4508
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	596
	-
	+
	


3.6.1.4 Развитие системы объектов физической культуры и спорта
Крупные спортивные объекты

Генеральным планом в микрорайоне 64 предлагается строительство спортивного объекта мощностью трибун 5000 мест на расчетный срок. По проекту в составе зданий спортивного сооружения предлагается размещение следующих объектов:
- трибуна 5000 мест,

- административное здание,
- крытый каток с искусственным льдом (3792 кв.м),

- футбольное поле с беговыми дорожками (14047 кв.м),
- баскетбольная площадка (540 кв.м),

- площадка под «Воркаут» (160 кв.м),

- теннисная площадка (648 кв.м),

- площадка для пляжного волейбола (912 кв.м),

- площадка для экстремальных видов спорта (704 кв.м).

Также генеральным планом предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне 60 с игровым залом 2400 кв.м и трибуной на 200 мест на расчетный срок.
В микрорайоне 69 предлагается размещение спортивно-оздоровительного комплекса на расчетный срок, в составе которого предлагается бассейн 600 кв.м зеркала воды и спортивные залы площадью 9271,2 кв.м площади пола.
Бассейны. Бассейны имеют районный уровень обслуживания и рассчитываются на весь район в целом. Расчетная потребность в бассейнах для населения Нижнекамского муниципального района составит 21121 кв.м зеркала воды  на первую очередь и 23010 кв.м зеркала воды на расчетный срок. Для населения муниципального образования «г.Нижнекамск» потребуется 18200 кв.м зеркала воды на первую очередь и 19986 кв.м зеркала воды на расчетный срок. Строительство плавательных бассейнов предлагается в районах нового жилищного строительства.
Генеральным планом предлагается строительство крытого плавательного бассейна 1325 кв.м зеркала воды на расчетный срок в микрорайоне 56.
Кроме этого, предлагается размещение плавательных бассейнов в новых общеобразовательных школах в микрорайонах 33, 50, 52, 53, 54, 56.
Площадь бассейнов во вновь строящихся образовательных организациях предлагается принимать по типовому проекту 350 кв.м зеркала воды. Таким образом,  общая площадь бассейнов, размещаемых во вновь строящихся объектах образования, составит 2100 кв.м зеркала воды на расчетный срок.
Спортивные залы
Расчетная потребность для обеспечения населения МО «г.Нижнекамск» в спортивных залах на первую очередь составит 84931 кв.м площади пола, на расчетный срок – 93268 кв.м площади пола. 
В микрорайоне «Общегородской центр» предлагается строительство фитнес-центра на первую очередь. Проектная мощность спортивных залов составит 813 кв.м площади пола.

Генеральным планом муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается строительство спортивных залов в составе физкультурно-оздоровительного комплекса (мкр.60), спортивно-оздоровительного комплекса (мкр.69) на расчетный срок.
Кроме этого, спортивные залы будут размещены при новых общеобразовательных школах. Новое строительство спортивных залов при строящихся общеобразовательных организациях ориентировочно должна составить 3726 кв.м площади пола на первую очередь и 7380 кв.м площади пола на расчетный срок.
Дополнительное количество спортивных залов для повседневного обслуживания населения предлагается в районах нового жилищного строительства в специализированных спортивных центрах, в составе многофункциональных центров, а также встроено-пристроенные к жилым домам мощностью 4465 кв.м  площади пола на первую очередь, 35723,8  кв.м площади пола на расчетный срок.
Генеральным планом предлагается капитальный ремонт существующих спортивных залов средних специальных и профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных школ, спортивных объектов на расчетный срок.
Плоскостные сооружения

Расчетная потребность для обеспечения населения МО «г.Нижнекамск» в плоскостных сооружениях на первую очередь составит 473 041 кв.м, на расчетный срок – 519 476 кв.м. Дополнительная потребная мощность плоскостных сооружений для населения муниципального образования на первую очередь составит 326 703 кв.м, на расчетный срок – 46 435 кв.м.
В составе спортивного сооружения (с трибуной на 5000 мест) в микрорайоне 64 площадь предлагаемых плоскостных сооружений составит 20 803 кв.м на расчетный срок. Кроме строительства крупных плоскостных сооружений генеральным планом предлагается размещение плоскостных сооружений в составе жилых комплексов в микрорайонах нового жилищного строительства, а также в составе новых общеобразовательных объектов. 
В составе общеобразовательных школ предлагается строительство открытых плоскостных сооружений (универсальных спортивных площадок) общей мощностью 19 363,5 кв.м на первую очередь и 34 424 кв.м на расчетный срок. 

В составе жилых комплексов предлагается размещение открытых плоскостных сооружений (баскетбольных площадок, волейбольных площадок, площадок для минифутбола, хоккейных коробок и т.д.) для обеспечения повседневной потребности населения. Кроме этого, предлагается размещение плоскостных сооружений в городских парках, пляжных зонах.

На конец расчетного срока генерального плана площадь плоскостных сооружений, размещаемых в проектируемых и существующих жилых комплексах, городских парках, пляжных зонах должна составить – 298 547,5 кв.м.
Таблица 3.6.1.6
Перечень мероприятий по развитию системы объектов физической культуры и спорта
 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения

	Бассейны

	1
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	212,5
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Спортивные залы

	1
	г.Нижнекамск
	Спортзал Нижнекамского химико-технологического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	338,1
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и нефтепереработки»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	278,8
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский медицинский колледж»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	273,8
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский технологический колледж»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	271,0
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	270,3
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский педагогический колледж»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	269,7
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	268,0
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГАОУ СПО «Нижнекамский индустриальный техникум»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	267,7
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Гани Сафиуллина»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	288,0
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Гани Сафиуллина»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	205,0
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Плоскостные сооружения

	1
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка ГБУ «Нижнекамский детский дом»
	капитальный ремонт
	кв.м.
	594
	-
	-
	+
	Проект СТП Нижнекамского МР, Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	Крупные спортивные объекты

	1
	г.Нижнекамск (мкр.64)
	Спортивный объект,  в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- трибуны
	новое строительство
	мест
	-
	5000
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- административное здание
	новое строительство
	кв.м.
	-
	1985
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- крытый каток с искусственным льдом
	новое строительство
	кв.м.
	-
	3792
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- футбольное поле с беговыми дорожками
	новое строительство
	кв.м.
	-
	14047
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- баскетбольная площадка
	новое строительство
	кв.м.
	-
	540
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- площадка под «Воркаут»
	новое строительство
	кв.м.
	-
	160
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- теннисная площадка
	новое строительство
	кв.м.
	-
	648
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- площадка для пляжного волейбола
	новое строительство
	кв.м.
	-
	912
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- площадка для экстремальных видов спорта
	новое строительство
	кв.м.
	-
	704
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.69)
	Спортивно-оздоровительный комплекс, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- спортивные залы
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	9271,2
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- плавательный бассейн
	новое строительство
	кв.м зеркала воды
	-
	600
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (мкр.60)
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- трибуны
	новое строительство
	мест
	-
	200
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	- игровой зал
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	2400
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Бассейны

	1
	г.Нижнекамск (мкр.56)
	Крытый плавательный бассейн
	новое строительство
	кв.м зеркала воды
	-
	1325
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск
	Плавательные бассейны проектируемых общеобразовательных школах
	новое строительство
	кв.м зеркала воды
	-
	2100
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	250,3
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	230,23
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	225
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	250
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	255,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	Плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 2»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	263,64
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск
	Малый плавательный бассейн СК «Нефтехимик» (СОК «Дружба»)
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	54,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	59,61
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск
	Малый плавательный бассейн МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	68,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г.Нижнекамск
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия №2»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	64,85
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск
	Малый плавательный бассейн МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м.зеркала воды
	54
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Спортивные залы

	1
	г.Нижнекамск (Общегородской центр)
	Фитнес-центр
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	813
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (микрорайоны нового жилищного строительства)
	Спортивные залы повседневного пользования
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	4465
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	35723,8
	-
	+
	

	3
	г.Нижнекамск
	Спортивные залы проектируемых общеобразовательных школах
	новое строительство
	кв.м площади пола
	-
	3726
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	7380
	-
	+
	

	4
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБУ ДО «ДЮСШ «Батыр», ФОК «Батыр»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	2592,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБУ ДО «Динамо», МФЗ «Ярыш»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	1276,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск
	Спортзал ЧУСК «Шинник»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	1184,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск
	Спортзал СК «Нефтехимик» (Спортзал «Факел»)
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	836,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ 1» (баскетбольный зал)
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	725,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	650,1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	646,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	645,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	645,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	644,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (гимнастический зал)
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	622,1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г.Нижнекамск
	Спортзал ЧУСК «Шинник» (зал национальной борьбы)
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	509,9
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	340,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	339,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	339,2
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	337,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	333,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	300,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	300,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 2»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	299,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	298,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	296,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	26
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 16»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	296,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	27
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 5»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	295,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	28
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 15»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	294,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	29
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 19»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	294,1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	30
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 12» (Спортзал и теннисный зал)
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	292,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	31
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	291,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	32
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Лицей № 35»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	290,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	33
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 10»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	290,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	34
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 20»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	289,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	35
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 21»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	287,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	36
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Лицей № 14»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	286,9
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	37
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 26»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	284,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	38
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 27»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	284,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	39
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 33»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	284,3
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	40
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 28»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	282,6
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	43
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 22»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	282,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	46
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 7»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	282,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	48
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Гимназия № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	273,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	49
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 6»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	270,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	50
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 8»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	269,8
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	51
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	267,2
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	52
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 10»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	224,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	53
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 19»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	147,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	54
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 7»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	146,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	55
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 16»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	145,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	56
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 20»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	145,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	57
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Лицей № 35»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	145,4
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	58
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 15»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	144,9
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	59
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 21»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	144,9
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	60
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОШИ «Лицей-интернат № 13»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	142,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	61
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «Лицей № 14»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	142,1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	62
	г.Нижнекамск
	Спортзал ГБСОУ «СКОШ № 23»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	112,0
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	63
	г.Нижнекамск
	Спортзал МБОУ «СОШ № 26»
	капитальный ремонт
	кв.м.площади пола
	106,1
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Плоскостные сооружения

	1
	г.Нижнекамск (микрорайоны нового жилищного строительства)
	Плоскостные сооружения при проектируемых общеобразовательных школах
	новое строительство
	кв.м
	-
	19363,5
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	34424
	-
	+
	

	2
	г.Нижнекамск
	Плоскостные сооружения в жилых комплексах, городских парках и т.д.
	новое строительство
	кв.м
	-
	33172
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	
	265375,5
	-
	+
	

	3
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка ЧУСК «Шинник»
	капитальный ремонт
	кв.м
	162
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м
	180
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 10»
	капитальный ремонт
	кв.м
	278,25
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 19»
	капитальный ремонт
	кв.м
	300
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 22»
	капитальный ремонт
	кв.м
	207,9
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	8
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «СОШ № 28»
	капитальный ремонт
	кв.м
	120
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	9
	г.Нижнекамск
	Волейбольная площадка МБОУ «Гимназия № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м
	162
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	10
	г.Нижнекамск
	Баскетбольная площадка МБОУ «СОШ № 10»
	капитальный ремонт
	кв.м
	291,25
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	11
	г.Нижнекамск
	Баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 19
	капитальный ремонт
	кв.м
	421,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	12
	г.Нижнекамск
	Баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 22
	капитальный ремонт
	кв.м
	385
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	13
	г.Нижнекамск
	Баскетбольная площадка МБОУ СОШ № 27
	капитальный ремонт
	кв.м
	473,92
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	14
	г.Нижнекамск
	Баскетбольная площадка МБОШИ Лицей-интернат № 13
	капитальный ремонт
	кв.м
	361
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	15
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 25»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	16
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 32»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1040
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	17
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 14»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1430
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	18
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «Лицей № 35»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1430
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	19
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1430
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	20
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 10»
	капитальный ремонт
	кв.м
	2064
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	21
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 12»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1430
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	22
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 15»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	23
	г.Нижнекамск
	Хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 16»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1815
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	24
	г.Нижнекамск
	Хоккейный корт МБОУ «СОШ № 19»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	25
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 20»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	26
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 21»
	капитальный ремонт
	кв.м
	400
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	27
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 22»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	28
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 26»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1596
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	29
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 27»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1430
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	30
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 28»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	31
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м
	600
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	32
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1197
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	33
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «Гимназия № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	34
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка пос.Строителей
	капитальный ремонт
	кв.м
	1375
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	35
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 6»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	36
	г.Нижнекамск
	хоккейная коробка МБОУ «СОШ № 8»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1980
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	37
	г.Нижнекамск
	футбольный стадион СК «Нефтехимик»
	капитальный ремонт
	кв.м
	7258,7
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	38
	г.Нижнекамск
	футбольный стадион ЧУСК «Шинник»
	капитальный ремонт
	кв.м
	7884
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	39
	г.Нижнекамск
	футбольный стадион ДЮСШ ООО «ФК Нефтехимик»
	капитальный ремонт
	кв.м
	6760
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	40
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «Лицей № 14»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	41
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 15»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	42
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 20»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1920
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	43
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 21»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1808
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	44
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 26»
	капитальный ремонт
	кв.м
	3752,3
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	45
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 28»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1776
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	46
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 29»
	капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	47
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 31»
	капитальный ремонт
	кв.м
	2480,5
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	48
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 6»
	капитальный ремонт
	кв.м
	2800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	49
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «СОШ № 8»
	капитальный ремонт
	кв.м
	2400
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	50
	г.Нижнекамск
	футбольное поле МБОУ «Гимназия № 1»
	капитальный ремонт
	кв.м
	3200
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	51
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола (пр.Строителей, 50)
	капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	52
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола (пр.Химиков, 4)
	капитальный ремонт
	кв.м
	1800
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	53
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола (пр.Химиков, 76А)
	капитальный ремонт
	кв.м
	450
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	54
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола 
(ул.Бызова, 1)
	капитальный ремонт
	кв.м
	450
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	55
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола (ул.Вокзальная, 28)
	капитальный ремонт
	кв.м
	200
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	56
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола (ул.Корабельная, 31)
	капитальный ремонт
	кв.м
	1250
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	57
	г.Нижнекамск
	площадка для минифутбола 
(ул.Лесная, 5)
	капитальный ремонт
	кв.м
	450
	-
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


3.6.1.5 Развитие сети культовых сооружений

Мероприятиями генерального плана муниципального образования «г.Нижнекамск» в соответствии с предложениями Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района предлагается размещение мечети в микрорайоне 35А на расчетный срок реализации.

Таблица 3.6.1.7
Перечень мероприятий по развитию сети культовых сооружений

 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Поселения) значения

	Объекты торговли

	1
	г.Нижнекамск (мкр.35А)
	Мечеть
	новое строительство
	объект
	-
	1
	-
	+
	ПП территории мкр.35А,

 Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


3.6.1.6 Развитие системы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Предприятия торговли

В соответствии с расчетом потребности населения в новых торговых объектах в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» не имеется. Тем не менее, введение новых объектов торговли и питания как важной части сферы обслуживания населения, предусмотрено по мере развития существующих и освоения новых жилых территорий. 
Строительство новых магазинов (отдельно-стоящих или встроенных в первые этажи жилых домов), будет осуществляться в новых жилых районах, как элемент повседневного обслуживания с учетом радиуса обслуживания. Для размещения крупных торговых центров, генеральным планом также предусмотрены свободные территории, в основном в районах нового строительства. 
На территории муниципального образования «г.Нижнекамск» предлагается размещение следующих объектов:
- торговый центр и магазин на территории микрорайона 15 г.Нижнекамск на первую очередь суммарной торговой площадью 6900 кв.м,

- торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне 31 г.Нижнекамск на первую очередь торговой площадью 14749 кв.м,

- торговый центр в микрорайоне 47 г.Нижнекамск на первую очередь торговой площадью 7354 кв.м.
Предприятия общественного питания

Обеспеченность предприятиями общественного питания на сегодняшний день намного превышает нормативные потребности и по нормативам при прогнозируемой численности населения. Потребность в дополнительных  предприятиях общественного питания отсутствует. Однако, в целях обеспечения развития территорий микрорайонов нового жилищного строительства и при возникновении потребности генеральным планом предлагаются предприятия общественного питания в составе объектов обслуживания микрорайонов. 

Предприятия бытового обслуживания
На сегодняшний день в сфере бытового обслуживания имеет место тенденция стимулирования развития малого бизнеса в сфере предоставления услуг. Поэтому, градостроительные мероприятия генерального плана не в состоянии в полной мере предусмотреть и разместить все необходимые объекты, вследствие невозможности контролирования данного процесса. 
К расчетному сроку генерального плана в МО «гНижнекамск» необходимо дополнительно открыть предприятия бытового обслуживания на 229 рабочих мест. Размещение предприятий бытового обслуживания возможно во встроено-пристроенных помещениях к жилым зданиям, а также  в новых торгово-развлекательных центрах и объектах обслуживания микрорайонов.
Таблица 3.6.1.8
Перечень мероприятий по развитию системы объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Поселения) значения

	Объекты торговли

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Торговый центр
	новое строительство
	кв.м торговой площади
	-
	4800
	+
	-
	ПП территории мкр.15,

 Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Магазин
	новое строительство
	кв.м торговой площади
	-
	2100
	+
	-
	ПП территории мкр.15,

 Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск (мкр.31)
	Торгово-развлекательный комплекс
	новое строительство
	кв.м торговой площади
	-
	14749
	+
	-
	ПП территории мкр.31,

 Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	4
	г.Нижнекамск (мкр.47)
	Торговый центр
	новое строительство
	кв.м торговой площади
	-
	7354
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Предприятия бытового обслуживания

	1
	г.Нижнекамск
	Предприятия бытового обслуживания
	новое строительство
	рабочих мест
	-
	15
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	214
	-
	+
	


3.6.1.7 Развитие системы объектов административно-делового назначения
Административно-деловые территории

В соответствии с предложением Исполнительного комитета на первую очередь генерального плана предлагается строительство административного здания Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района в микрорайоне 15.
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016г. №2844-р предусматривается капитальный ремонт здания ГБУ «Нижнекамское государственное районное ветеринарное объединение и Управления сельского хозяйства и продовольствия в Нижнекамском муниципальном районе на первую очередь.

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016г. №2696-р предусматривается капитальный ремонт Муниципального архива Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе на первую очередь.
В соответствии с предложениями Исполнительного комитета генеральным планом предлагается размещение двух административных зданий в микрорайоне 15 на первую очередь. 

Кроме этого, в соответствие с проектом планировки «Обшегородского центра» предлагается строительство офисного здания в микрорайоне 30 на первую очередь реализации генерального плана.
Отделения связи

Расчетная потребность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» в отделениях связи составит 13 отделений связи, на расчетный срок – 15 отделений связи.
Мероприятиями генерального плана предлагается размещение двух дополнительных отделений связи на расчетный срок во встроено-пристроенных помещениях жилых домов в микрорайонах нового жилищного строительства.
Отделения банков

К концу срока реализации генерального плана необходимо разместить 86 отделений и филиалов банков в микрорайонах существующей жилой застройки и на территории нового жилищного строительства.
Нотариальные конторы

Расчетная потребность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» в нотариальных конторах составит 8 рабочих мест на первую очередь и 9 рабочих мест на расчетный срок. Генеральным планом предлагается размещение нотариальных контор мощностью 1 рабочее место на первую очередь и 1 рабочее место на расчетный срок в микрорайонах нового жилищного строительства.
Таблица 3.6.1.9
Перечень мероприятий по развитию системы объектов административно-делового назначения 
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения

	1
	г.Нижнекамск 
	ГБУ «Нижнекамское государственное районное ветеринарное объединение»
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2844-р от 06.12.2016г.

	2
	г.Нижнекамск
	Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Нижнекамском муниципальном районе
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2844-р от 06.12.2016г.

	3
	г.Нижнекамск
	Муниципальный архив РТ
	капитальный ремонт
	объект
	1
	-
	+
	-
	Распоряжение Кабинета Министров РТ №2696-р от 21.11.2016г.

	4
	г.Нижнекамск
	Здание Исполнительного комитета
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Поселения) значения

	Отделения связи

	1
	г.Нижнекамск
	Отделения связи
	новое строительство
	объект
	-
	2
	-
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	Кредитно-финансовые учреждения

	1
	г.Нижнекамск
	Отделения банков
	новое строительство
	объект
	-
	74
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	12
	-
	+
	

	Нотариальные конторы

	1
	г.Нижнекамск
	Нотариальная контора
	новое строительство
	рабочее место
	-
	1
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	+
	

	Офисы деловых учреждений

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Административное здание 
	новое строительство
	кв.м.
	-
	1200
	+
	-
	ПП территории мкр.15,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Административное здание
	новое строительство
	кв.м.
	-
	1200
	+
	-
	ПП территории мкр.15,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	3
	г.Нижнекамск
(мкр.30)
	Офисное здание
	новое строительство
	кв.м.
	-
	2288
	+
	-
	ПП территории мкр.30,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


3.6.1.8 Развитие системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Гостиницы
Расчетная потребность в гостиницах на 2020г. составит 1456 мест, на 2035г. – 1599 мест. На расчетный срок реализации генерального плана в городе дополнительно потребуется строительство гостиниц общей вместимостью 854 места. 

В соответствии с проектом планировки «Общегородской центр» генеральным планом предлагается строительство гостиницы мощностью 600 мест в микрорайоне 30 на расчетный срок.
Кроме этого, размещение гостиницы на 100 мест планируется в микрорайоне 15 на первую очередь.
Жилищно-эксплуатационные организации

Жилищно-эксплуатационные организации обеспечивают сохранность жилищного фонда и надлежащее его использование, высокий уровень обслуживания населения, а также контролируют соблюдение жителями правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории.
Для обеспечения микрорайонов нового жилищного строительства генеральным планом предлагается размещение жилищно-эксплуатационных организаций исходя из расчета: 1 объект на микрорайон до 20 тыс.населения. Таким образом, предлагается размещение 2 жилищно-эксплуатационных организаций на первую очередь и 3 жилищно-эксплуатационных организаций на расчетный срок.
Общественные уборные

Расчетная потребность в общественных уборных муниципального образования «г.Нижнекамск» составляет 243 прибора на первую очередь и 266 приборов на расчетный срок. Таким образом, генеральным планом предлагается размещение общественных туалетов суммарной мощностью 234 прибора на первую очередь и 23 прибора на расчетный срок.
Общественные уборные должны устраиваться в следующих местах населенных пунктов:

а) на площадях, транспортных магистралях, улицах с большим пешеходным движением;

б) на площадях около вокзалов, на всех железнодорожных станциях, морских и речных пристанях, автостанциях и аэровокзалах;

в) в загородных и внутригородских парках, на больших бульварах, местах массового отдыха трудящихся (парки, лесные массивы и др.);

г) на территории торговых центров, колхозных рынков;

д) на стадионах, пляжах, местах водных спортивных сооружений и других объектах подобного типа;

е) на автострадах, выставках, около открытых кинотеатров и т.д.

Таблица 3.6.1.10
Перечень мероприятий по развитию системы предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Поселения) значения

	Гостиницы

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Гостиница
	новое строительство
	кв.м./мест
	-
	5250/100
	+
	-
	ПП территории мкр.15, 
Генеральный план МО «г.Нижнекамск»



	2
	г.Нижнекамск (мкр.30)
	Гостиничный комплекс
	новое строительство
	мест
	-
	600
	-
	+
	ПП территории Общегородского центра 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»



	Жилищно-эксплуатационные организации

	1
	г.Нижнекамск (микрорайоны нового жилищного строительства)
	Жилищно-эксплуатационные организации
	новое строительство
	объект
	-
	2
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	3
	-
	+
	

	Общественные уборные

	1
	г.Нижнекамск
	Общественные уборные
	новое строительство
	прибор
	-
	234
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	23
	-
	+
	


3.6.1.9 Развитие системы общественных пунктов охраны правопорядка
В соответствии с проектом планировки территории микрорайона №15 генеральным планом предлагается новое строительство Здания правосудия на первую очередь.
Общественные пункты охраны правопорядка (далее ОПОП) создаются при администрациях районов, префектурах, Управах местного самоуправления для организации и содействия органам внутренних дел в борьбе с преступностью, профилактике правонарушений на соответствующей территории. На сегодняшний день на территории муниципального образования «г.Нижнекамск» размещается 17 общественных пунктов охраны правопорядка. При этом один ОПОП создается из расчета на 10-12 тысяч населения. 
Мероприятиями генерального плана предлагается дополнительное размещение 3 ОПОП на первую очередь, а также 2 ОПОП на расчетный срок в микрорайонах нового строительства.

Таблица 3.6.1.11
Перечень мероприятий по развитию системы общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП)
 в муниципальном образовании «город Нижнекамск»  
	 № п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измерения
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения

	1
	г.Нижнекамск (мкр.15)
	Здание правосудия
	новое строительство
	объект
	-
	1
	+
	-
	ПП территории мкр.15, 

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	2
	г.Нижнекамск (микрорайоны нового жилищного строительства)
	ОПОП
	новое строительство
	объект
	-
	3
	+
	-
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	
	
	
	
	
	-
	2
	-
	+
	


3.6.2 Развитие системы объектов коммунального обслуживания (кладбищ)

Расчетная потребность в кладбищах традиционного захоронения населения муниципального образования «г.Нижнекамск» составит 38,3 га к концу расчетного срока (2035 г.). 
Для обеспечения нормативной потребности и в связи с отсутствием свободных территорий в муниципальном образовании «г.Нижнекамск» предлагается размещение кладбища площадью 40,0 га на территории соседнего Афанасовского сельского поселения (письмо Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Исх.№6323/ИсхОрг от 23.11.2017г.).
Так как на сегодняшний день территория одного участка существующего кладбища находится на земельных участках сельскохозяйственного назначения, генеральным планом предлагается осуществить перевод земельного участка под кладбищем в категорию земель промышленности и иного специального назначения с установлением вида разрешенного использования – 12.1. «Ритуальная деятельность».

3.7. Мероприятия по сохранению памятников истории и культуры
Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в целях обеспечения их физической сохранности. 

Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

Сохранение выявленных объектов культурного наследия и их территорий осуществляется в порядке, установленном Статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Росссийской Федерации».
В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке , определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объектов объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Согласно статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. 

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников. 

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утв. приказом Минкультуры СССР от 13 мая 1986 г. N 203 (в части, не противоречащей Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ).  
Таблица 3.6.2.1
Перечень мероприятий по кладбищам в МО «г.Нижнекамск»
	№ п/п
	Населен-ный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Едини-ца измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Суще-ствую-щая
	Допол-нитель-ная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчет-ный срок 

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (ПОСЕЛЕНИЯ)

	Кладбища

	1
	Афанасов-ское сельское поселение
	Кладбище
	новое строительство
	га
	-
	40,0
	+
	-
	Письмо Исх.№6323/ИсхОрг от 23.11.2017г.,

Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


Таблица 3.6.2.2
Перечень земельных участков, занятых кладбищами и предлагаемых к переводу

	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь земель-ного участка по кадастру, га
	Площадь переводи-мого земель-ного участка, га
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование

	
	
	по классифика-тору
	по документу
	
	
	
	

	г.Нижнекамск

	16:30:011602:953
	Земли сельскохозяйствен-ного назначения
	-
	Для сельскохозяйственного производства
	13,6936
	13,6936
	Земли промышленности и иного специального назначения
	12.1. Ритуальная деятельность

	Итого к переводу
	
	
	
	13,6936
	13,6936
	
	


3.8. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Основная задача развития сферы туризма – развитие культурно-познавательного, экскурсионного, этнографического, событийного, лечебно-оздоровительного, рекреационного, детского, приключенческого, водного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного, экологического направлений туристской индустрии и обеспечения рекреационными территориями, объектами и услугами местное население и посетителей района.

Учитывая направленность туристической деятельности в республике на внутренний и въездной туризм, Нижнекамский муниципальный район имеет предпосылки для формирования туристско-рекреационной системы, способной обеспечить значительный вклад в социально-экономическое развитие района за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, увеличения рабочих мест, улучшения здоровья населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного потенциала.

Для обеспечения формирования конкурентоспособной туристской отрасли в краткосрочной перспективе требуется:

- увеличить время пребывания туристов на территории за счет увеличения продолжительности туристского сезона до круглогодичного, увеличения продолжительности пребывания туристов (от 3 до 12 дней);

- развивать приоритетные виды туризма, определенные оценкой туристско-рекреационного потенциала и спросом на них;

- создать и развивать центры туризма, как места наиболее эффективного и перспективного ведения туристско-рекреационной деятельности;

- сформировать туристско-рекреационные зоны, как места интенсивного ведения туристско-рекреационной деятельности и развития туристической инфраструктуры (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, страхование и др.).

Градостроительный аспект процесса становления туризма в регионе проявляется в вопросах развития материальной базы туризма, а именно в вопросах формирования системы туристско-рекреационных зон и подзон, центров и подцентров, туристско-рекреационных объектов и связей между ними. Эти объекты связаны туристическими маршрутами, как в пределах одной зоны, так и между ними, формируя единую систему туристско-рекреационных связей. В состав зон включаются также близлежащие территории, расширяющие диапазон предоставляемых туристам услуг и время их пребывания на территории зоны. Формирование данных зон связано с восстановлением и развитием существующих объектов туристического показа и сервиса и со строительством новых объектов, в частности, в сфере обслуживания.
Нижнекамская зона – полифункциональная зона регионального значения как зона концентрации объектов различного профиля с перспективами развития различных видов туризма: спортивного, спортивно-развлекательного, культурно-развлекательного, а также поддержание лечебно-оздоровительного, детского туризма и кратковременного отдыха.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Нижнекамского района в целом выступает г. Нижнекамск, подцентром (маршрутно-опорной точкой) – п. Красный Ключ. Для привлечения туристов на территорию данной зоны и предоставления качественных туристических и сервисных услуг предлагается расширение сети туристических и обслуживающих объектов (объекты питания, гостиницы и гостиничные дома, информационные центры и др.), а также реконструкция лечебно-оздоровительных объектов, детских оздоровительных лагерей, строительство культурно-развлекательных и спортивно-оздоровительных комплексов с возможностью формирования на их базе спортивно-оздоровительного направления туризма в районе, строительство и организация рекреационных объектов кратковременного отдыха (базы отдыха, семейный мини-парк) с возможностью расширения спектра предоставляемых туристско-рекреационных услуг (прокат лыж, катание на лошадях, посещение фермы и др.) и услуг по обслуживанию посетителей (строительство кафе, автостоянки, гостиничных домиков).
Туристические маршруты

Развитие туристско-рекреационной системы Нижнекамского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами, как в границах района, так и между туристско-рекреационными зонами республики. Все зоны, маршрутно-опорные центры, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему транспортно-экскурсионными связями межрегионального, регионального и районного (местного) значения.

Наличие крупного водного объекта на территории Нижнекамского района создает предпосылки для организации водного маршрута федерального значения - круизного маршрута по Каме. Данный маршрут связывают республику с соседствующими регионами, а также туристско-рекреационные зоны республики, охватывающие акватории Волги и Камы, между собой. Действующий на сегодняшний день круизный маршрут по Каме требует большей популяризации, что можно обеспечить в ходе реализации туристических проектов: Туристско-оздоровительный парк «Камские Поляны», город Елабуга и др. Данный маршрут свяжет на уровне республики Камскую, Елабужскую, Казанскую, Тетюшско-Болгарскую туристско-рекреационные зоны. 

На региональном уровне можно выделить следующие туристические маршруты, которые планируется организовать с участием города Нижнекамск:

- Региональный туристический маршрут «Жемчужное ожерелье Татарстана».

- Региональный маршрут «Татарстан – страна городов» по «новым городам» республики (г. Нижнекамск, г. Набережные Челны, г. Альметьевск и др.).
Для обеспечения развития въездного туризма в район и в город необходимо развивать местные культурно-познавательные, экологические, приключенческие туристические маршруты. Также разнообразный перечень существующих и предлагаемых туристско-рекреационных объектов, богатый природный потенциал, наличие мест размещения туристов и отдыхающих создают предпосылки для организации конных, автомобильных, велосипедных, пешеходных маршрутов различной тематической направленности и уровня сложности. 
Предложения по формированию туристско-рекреационных зон на территории района направлены, кроме развития въездного туризма, также на удовлетворение туристско-рекреационных потребностей местного населения (развития внутреннего туризма). Основным направлением внутреннего туризма является удовлетворение местного населения в кратковременном и долговременном отдыхе, что обеспечивается наличием соответствующих рекреационных объектов (домов отдыха, туристических баз и кемпингов, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, туристических баз выходного дня, загородных домов и др.) и открытых пространств для отдыха (лесов лесопарковых зон, водных объектов, пригодных для ведения рекреационной деятельности, оборудованных пляжей).
В Нижнекамском районе и в городе Нижнекамск сеть объектов долговременного и кратковременного отдыха представлена санаториями-профилакториями, детскими оздоровительными лагерями, базами отдыха и другими рекреационными и лечебно-оздоровительными объектами, сконцентрированными на севере района вдоль левого берега реки Кама и в лесных массивах в пригороде г. Нижнекамск.
Наличие крупного водного объекта и лесных массивов, сформированная зона рекреационного освоения способствуют дальнейшему развитию существующих рекреационных территорий и созданию новых. Однако, необходимо обратить особое внимание на еще одно условие формирования благоприятных территорий для отдыха местного населения – наличие оборудованных пляжей. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330.2016, ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и другой справочной информации был осуществлен расчет необходимых территорий пляжей общего пользования для местного постоянного и временного населения (см. табл. 3.7.1).
Таблица 3.7.1
Необходимые площади территории пляжей для населения 
МО «г.Нижнекамск» на первую очередь (до 2020 года) 
и расчетный срок (2021-2035 годы)

	Наименование территории
	Коэффи-циент одновре-менной загрузки пляжей
	Первая очередь 

(до 2020 года)
	Расчетный срок

(2021-2035 годы)

	
	
	Числен-ность населе-ния, чел.
	Норма терри-тории пляжа, м2/чел
	Необходимый размер террито-рии пляжа (с учетом существующих территорий), га
	Числен-ность населе-ния, чел.
	Норма терри-тории пляжа, м2/чел
	Необходимый размер террито-рии пляжа (с учетом существующих территорий), га

	МО «г. Нижнекамск», в том числе
	0,2
	242660
	8
	38,83
	266480
	8
	42,64

	г. Нижнекамск
	0,2
	242428
	8
	38,79
	266250
	8
	42,60


Согласно проведенным расчетам на первую очередь необходимо благоустроить и при необходимости организовать 41,7 га пляжей для удовлетворения потребностей местного населения в отдыхе на воде, на расчетный период потребуется 3,81 га. Выбор соответствующих территорий под пляжи предлагается осуществлять, прежде всего, на перспективных территориях рекреационного освоения.

Таким образом, генеральным планом муниципального образования «город Нижнекамск», с учетом мероприятий Схемы территориального планирования Республики Татарстан и проекта Схемы территориального планирования Нижнекамского муниципального района предлагается реализация следующих мероприятий (см. табл. 3.7.2).
Таблица 3.7.2
Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в муниципальном образовании «город Нижнекамск»

	№ п/п
	Населенный пункт, местоположение
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчет-ный срок

 (2021-2035 гг.)
	

	Мероприятия федерального значения

	1
	МО
«г.Нижнекамск»
	Круизный туристический маршрут
	организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	+
	СТП Республики Татарстан

	Мероприятия регионального значения

	1
	МО
«г.Нижнекамск»
	Туристический маршрут

«Жемчужное ожерелье Татарстана» 

(Большое Кольцо)
	организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	-
	СТП Республики Татарстан

	2
	МО
«г.Нижнекамск»
	Туристический маршрут

«Татарстан - страна городов»

(Новые города)
	организация маршрута
	-
	-
	-
	+
	-
	СТП Республики Татарстан

	3
	МО
«г.Нижнекамск»
	Разработка проекта развития Нижнекамской туристско-рекреационной зоны
	разработка проекта
	-
	-
	-
	+
	-
	СТП Республики Татарстан

	Мероприятия местного значения

	1
	МО
«г.Нижнекамск»
	Разработка проектов организации зон рекреации на водных объектах (официальных пляжей)
	разработка проекта
	-
	-
	
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	2
	МО
«г.Нижнекамск»
	Историко-культурные маршруты (по историческим и достопримечательным местам Нижнекамского района)
	организация маршрута
	мест
	-
	
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	3
	МО
«г.Нижнекамск»
	Конные, автомобильные, велосипедные, пешеходные маршруты
	организация маршрута
	объект
	-
	
	+
	+
	СТП Нижнекамского МР

	4
	МО
«г.Нижнекамск»
	Строительство санатория в микрорайоне 62
	новое строительство
	га
	-
	9,4
	+
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	5
	МО
«г.Нижнекамск»
	Организация парковой зоны в микрорайонах 46 и 64
	новое строительство
	га
	
	49,9
	+
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	6
	МО
«г.Нижнекамск»
	Организация набережной
	новое строительство
	га
	
	14,4
	+
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»

	7
	МО
«г.Нижнекамск»
	Озелененные территории общего пользования
	новое строительство
	га
	-
	4,0
	+
	+
	Генеральный план МО «г.Нижнекамск»


3.9. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Нижнекамск»

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внешних, пригородных и внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, удовлетворить потребности жителей города в услугах  транспорта  для  бытовых  и производственных   нужд,  как  в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта, городских, пригородных и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания. 

3.9.1 Развитие внешнего транспорта
Проектом предлагается развитие автомобильного транспорта и автомобильных дорог:


- объездной автомобильной дороги, проходящей южнее промышленных площадок с выходом на внешнюю автомобильную дорогу регионального значения в направлении г.Набережные Челны, протяженностью 21,6 км. Строительство объездной дороги вокруг городов Нижнекамск и Набережные Челны, которое планируется в соответствии с Программой Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»;
· отрезков объездной автодороги, начинающейся от проектируемого въезда в город с юго-западного направления до существующей дороги (по дамбе) в районе населенного пункта Ильинка, и далее от населенного пункта Дмитриевка через поселок Красный ключ до пересечения с продолжением ул. Лесной в прибрежную зону в районе острова Песчаный;

· сети местных автодорог на внешние направления - к коллективным садам, к санаториям, к базам отдыха и летним оздоровительным лагерям;

· пригородных маршрутов будет при увеличении пассажиропотока.
3.9.2 Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов
Основные мероприятия по развитию улиц и дорог в г. Нижнекамске предусматривают:
- Строительство магистральных улиц общегородского, районного значения и местного значения на планируемых к застройке территориях, общей протяженностью 54,8 км.;
· Строительство транспортных развязок в узлах пересечения автомобильных дорог регионального значения с магистралями общегородского значения.
В сельских населенных пунктав Дмитриевка и Ильинка в составе городского поселения, планируется реконструкция существующей улично-дорожной сети сети. 
3.8.2 Развитие сети городского пассажирского транспорта 
Основные мероприятия Генерального плана по развитию городского общественного транспорта на расчетный срок  реализации генерального плана (до  2035 г.), включают в себя:

- строительство участков трамвайных линий протяженностью 20,5 км

- строительство нового трамвайного депо на территории вдоль автодороги №1, юго-восточнее р. Омшанки на расчетный срок реализации генплана;
- продолжение автобусных маршрутов вдоль планируемых улиц общегородского и районного значения, 

Развитие сети городского пассажирского транспорта, предусмотренное в Генеральном плане, обеспечивает:

- приоритетное развитие в транспортной системе городского электротранспорта (трамвая);

- организация экспрессных линий автобуса на связях дальних районов города с общегородским центром и между собой;

- доведение средних затрат времени на трудовые поездки до 35 - 45 минут в один конец;

- уменьшение наполнения подвижного состава в часы пик до нормативной величины.

3.10. Мероприятия инженерной подготовки территории

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования.

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест. 
Мероприятия по борьбе с эрозионными и склоновыми процессами

В границах муниципального образования рекомендуются мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов. 

Главным мероприятием в борьбе с овражной эрозией является тщательная организация поверхностного стока в зоне территории оврагов.

На приовражных полосах при проведении работ по вертикальной планировке следует создавать уклоны поверхности от бровок оврага.

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории МО, улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов существующих оврагов и склонов речных террас проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. В соответствии с СП 32.13330 применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских МО, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Подробно организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация поверхностного стока». 

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Мероприятия инженерной защиты от склоновых процессов во многом схожи.
Рекомендуемые мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных эрозионным и склоновым  процессам, приведены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1

Мероприятия по борьбе эрозией и склоновыми процессами

	№

п/п
	Местоположение


	Опасные природные

процессы
	Мероприятия

	1
	Нижнекамск
	Овражная эрозия

и склоновые процессы
	Приостановка роста оврагов, устройство нагорных канав, укрепление дна оврага и откосов, защитное озеленение. Засыпка промоин и рытвин.


Мероприятия по борьбе с затоплением и подтоплением

Для защиты поселков Дмитриевка, Ильинка, Пробуждение от возможного затопления водами Куйбышевского водохранилища территорий построена "Ограждающая дамба на левом берегу реки Кама у города Нижнекамска Республики Татарстан". Ниже приведены характеристики дамбы по данным исполнительного комитета г.Нижнекамск (прил.1):

1.Общая протяженность дамбы 12,7 км; 

2.Конструктивно дамба представляет собой насыпную земляную призму высотой 6 м, с устройством автодороги в бетонном исполнении протяженностью 5,2 км и протяженностью 7,5 км грунтовой дороги; на протяжении 1,2 км бетонные откосы с применением железобетонных плит;
3.Возведена для защиты от затопления следующих объектов:

три населенных пункта (Ильинка, Дмитриевка, Пробуждение (на территории Красноключинского СП)) и 40 тыс. ед. садово-огородных участков, где количество находящегося одновременно населения достигает 70 тыс.человек; инженерные сети; объекты благоустройства (асфальтные дороги); насосы третьего водоподъема крупнейшего нефтехимического предприятия  – ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
4.Требующий укрепления участок берега протяженностью 2530 м, площадью 63042 м², в т.ч.:  

- Участок Нижнекамского МР протяженностью 423 м, площадью 12658 м²;

- Участок Елабужского МР протяженностью 2107 м, площадью 50384 м².
Также для защиты от возможного затопления водами Куйбышевского водохранилища территорий, предполагаемых к использованию проектом предлагается сооружение дамбы обвалования. На карте инженерной подготовки территории отображено ориентировочные расположение и конфигурация защитной дамбы. На последующих стадиях проектирования требуется уточнение конфигурации и расположения дамбы. 

Согласно СП 104.13330.2016, при разработке проектов инженерной защиты следует предусматривать возможность использования гребня дамб обвалования для прокладки автомобильных дорог. В этом случае ширину дамбы по гребню и радиус его кривизны следует принимать в соответствии с требованиями СП 34.13330 и СП 119.13330. Трассу дамб следует выбирать в зависимости от топографических и инженерно-геологических условий строительства, хозяйственного значения данного участка территории, возможности обеспечения минимального изменения гидрологического режима водотока и максимального использования защищенной территории. Общую схему обвалования защищаемой территории на всем протяжении пониженных отметок ее естественной поверхности следует выбирать на основании технико-экономического сопоставления вариантов с учетом требований нормативных документов. Для проектной территории целесообразно применять общее обвалование территории (при отсутствии на ней водотоков).

Трассировку дамб обвалования в городской черте следует осуществлять с учетом использования защищаемых территорий под застройку в соответствии с требованиями СП 42.13330. Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Для осуществления контроля над процессом подтопления на территории муниципального образования г.Нижнекамск необходима организация кондиционного мониторинга за уровнем подземных вод (УПВ), чтобы на основании получаемых данных разрабатывать мероприятия по приостановлению процесса подтопления, а местами и по искусственному понижению УПВ. 

Учитывая высокое стояние и колебание уровня грунтовых вод, осушение поселковой территории намечается путем устройства закрытых дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории. Проектом предлагается систематический дренаж предназначенный для осушения сравнительно больших территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод. 

В настоящее время организация поверхностного стока решена в основном открытой сетью лотков и канав со сбросом воды на пониженные участки рельефа.

Схема организации поверхностного стока в разделе выполнена с учетом организации рельефа и назначения используемой территории.

Рельеф территории ровный, имеет общий уклон на юго-восток.

Проектирование водосточной сети города включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой. 

Проводя оценку приращиваемой территории города Нижнекамск по степени пригодности ее под застройку, следует отметить, что вся она располагается в зоне просадочных грунтов. Поэтому при проектировании новой застройки необходимо провести тщательное инженерно-геологическое обследование данной территории.

Учитывая высокое стояние уровня подземных вод на участке существующей жилой застройки (мкр.13, 14, 9, кв.9А, кв.7, кв.36А, мкр.36), осушение городской территории намечается путем устройства дренажных систем в комплексе с вертикальной планировкой, организацией поверхностного стока и благоустройства территории. Сброс дренажных вод осуществляется в ливневую канализацию.

Дренажные системы уложить вдоль основных улиц с естественным уклоном в сторону Омшанского оврага. 

Размеры дренируемых площадей требуют также уточнения на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.
Таблица 3.10.1
	№

п/п
	Местоположение


	Опасные природные

процессы
	Мероприятия

	1
	Нижнекамск
	Затопление


	Строительство дамбы обвалования

	
	
	Подтопление
	Подсыпка территорий до незатопляемых отметок, дренаж и осушение, организация поверхностного стока


Мероприятия по устранению просадочности грунтов

При освоении площадки под строительство устранение просадочных свойств  грунтов достигается:

а) в пределах верхней зоны просадки или ее части уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим закреплением;

б) в пределах всей просадочной толщи – глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания, в том числе с глубинными взрывами, химическим или термическим закреплением.
Условия строительства в сейсмоопасных районах
Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах» рассматриваемая территория относится к 6-балльной при возведении объектов повышенной ответственности (карта В) и к 7-балльной зонам сейсмичности при возведении особо ответственных объектов (карта С). Сейсмостойкость зданий и сооружений должна обеспечиваться соответствующими конструктивными решениями.
В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах", интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С). 

Карта А предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту В или С при соответствующем обосновании.

Решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.
Согласно Картам сейсмического районирования России ОСР-2015-В и ОСР-2015-С, территория муниципального образования попадает в зону сейсмичности в 6 и 7 баллов, соответственно. 

Таким образом, на территории муниципального образования при строительстве пониженного и нормального уровня, учитывая п. 6.12.1 СНиП 2.02.01-83, в районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, должны проектироваться с учетом СП 14.13330.
Мероприятия по защите дорог от снежных заносов
Мероприятия по защите от снежных заносов на территории Муниципального образования «г.Нижнекамск» рекомендуется предусмотреть на участках дорог широтного направления.

В соответствии с ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега", вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;


- освещение дорог в темное время суток.

Система мероприятий должна быть организована с учетом основных факторов: 

1) метелевый режим, высота снежного покрова, элементы земляного полотна, природный фактор (рельеф местности, по которой проходит дорога, наличие растительности и т.д.).

2) Основными снегозащитными мероприятиями при трассировании дорог являются:

- проложение трассы по наименее заносимым местам;

- учет направлений главных метелевых ветров при трассировании.

3) Незаносимость дороги снегом в значительной степени зависит от правильного сочетания элементов плана и продольного профиля с рельефом местности и учета при этом направления главных метелевых ветров. Степень заносимости земляного полотна при различном характере местности и расположении трассы неодинакова.

На всех дорогах, где дорожные условия позволяют применять быстроходные машины, основой снегоочистительных мероприятий рекомендована патрульная очистка.

Патрульная снегоочистка производится одиночными или отрядом плужно-щеточных автомобилей. Патрулирование ведется периодическими проходами снегоочистителей по закрепленному для обслуживания участку дороги в течение всей метели или снегопада.

Снежно-ледяные отложения, убираемые с участков дороги, проходящих по искусственным сооружениям (эстакад, мостов, путепроводов) в черте городов и населенных пунктов должны вывозиться на снегоприемные пункты.

Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий:

- обеспечения оперативности работ по вывозке снега с автомобильной дороги;

- минимизации транспортных расходов при вывозке снега;

- объемов снега, подлежащего вывозу с дороги;

- обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта.

Снегоприемные пункты бывают в виде "сухих" снежных свалок и снегоплавильных шахт, подключенных к системе городской канализации.

"Сухие" снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов населенного пункта.
Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

Мероприятия по организации поверхностного стока 

В настоящее время организация поверхностного стока решена в основном открытой сетью лотков и канав со сбросом воды на пониженные участки рельефа.

Схема организации поверхностного стока выполняется с учетом организации рельефа и назначения используемой территории.

Рельеф территории ровный, имеет общий уклон на юго-восток.

Проектирование водосточной сети города включает в себя установление бассейнов стока и определение трасс главных коллекторов.

Отвод дождевых и талых вод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытой системой организованного водоотвода, с территории секционной застройки - закрытой системой. 

В связи с возросшими требованиями к охране водоемов настоящим проектом предлагается схема очистки поверхностного стока в объеме не менее 70% годового стока для селитебных территорий и всего объема стока для площадок промпредприятий с обязательным размещением локальных очистных сооружений на их территории. (СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.)

Источником питания подземных вод являются: атмосферные воды, проникающие в грунт инфильтрацией осадков; подземные воды, подступающие к территории города по водоносным слоям. Большое влияние на изменение уровня подземных вод оказывает хозяйственная деятельность человека. 

Горизонтальный систематический дренаж совершенного типа закладывается на водоупоре глубиной не более 5-6 м.

Для дренажа применяются асбестоцементные трубы, средний диаметр труб - 250 мм, укладываются с уклоном 0,003 и глубиной заложения на 0,5 м ниже заданной отметки осушения.

Дренажные системы уложить вдоль основных улиц с естественным уклоном в сторону Омшанского оврага. Внутриквартальный дренаж выполняется по свободным территориям с выходом на основные магистральные улицы. Точный расчет дренажной системы и выбор места прохождения выполняется на последующих стадиях проектирования.

Размеры дренируемых площадей требуют также уточнения на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических изысканий.
Мероприятия по организации пляжа

Город Нижнекамск расположен на левом берегу р. Кама. 

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрена организация городской пляжной зоны в границах береговой полосы на р.Кама. 

В состав мероприятий по благоустройству пляжа входит расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности. 

Общая площадь благоустроенной территории пляжа составит 2,72га.

При организации пляжа необходимо произвести работы по вертикальной планировке и песчаной подсыпке по всей территории пляжа.

Также одним из мероприятий генерального плана является освоение территории о.Песчаный. Генеральным планом предлагается в бухте с западной части острова создать зону отдыха с устройством пляжа. В состав мероприятий по благоустройству данной территории входит расчистка береговой полосы и акватории, прилегающей к пляжу, от растительности, песчаная подсыпка по всей территории пляжа. Предлагаем ширину пляжа принять 50 м и длиной 100 м.


При строительстве загородных домиков для отдыха на территории острова необходимо выполнить мероприятия против подтопления.

Таблица 3.10.2

Ориентировочные объемы работ по благоустройству территорий

	№№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.


	Количество

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Мероприятия по организации поверхностного стока и понижению уровня подземных вод

	1.1
	Дренирование территории открытой сетью при обеспечении нормы осушения 2-3 м
	га
	-
	506

	2
	Мероприятия по организации пляжа

	
	Устройство пляжа (намыв песка, расчистка и планировка пляжной полосы)
	км
	0,23
	0,23


3.11. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «город Нижнекамск»
Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, в соответствии с письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. №14-4692-ГЕ, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, является актом о переводе земель или земельных участков. 

Генеральный план г.Нижнекамск утвержден Решением ХХIII сессии Совета Нижнекамского муниципального района от 23.04.2008г. № 16. В соответствии с действующим законодательством, утвержденная граница территории населенного пункта Нижнекамск упомянутого генерального плана была принята как существующая граница населенного пункта Нижнекамск разрабатываемого генерального плана муниципального образования «г. Нижнекамск». 

Одним из мероприятий генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск» является установление новых границ населенных пунктов. 

При установлении границ населенных пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом. 

Генеральным планом муниципального образования «г. Нижнекамск» предусматривается изменение границ г. Нижнекамск, д. Дмитриевка, д. Ильинка и образование нового населенного пункта поселка Биклянского лесничества.
На сегодняшний день согласно административно-территориальному делению Нижнекамского района, Закону Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» населенный пункт поселок Биклянского лесничества не входит в состав муниципального образования «г.Нижнекамск». О наличии в границах муниципального образования «г.Нижнекамск» территории проживания населения, не включенной в выше указанные документы как населенный пункт, свидетельствуют только  земельные участки , сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре объектов недвижимости.
Генеральным планом муниципального образования «г. Нижнекамск», с целью включения поселка Биклянского лесничества в границы муниципального образования, предлагается установить границы данного населенного пункта и внести изменения в соответствующие законы об установлении границ территорий. Основанием для образования данного населенного пункта является Решение Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства от 06.10.2017 г. об исключении из состава земель лесного фонда лесных участков, занятых лесным поселком, и Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

Общая площадь земель в пределах существующей границы города Нижнекамск составляет 11639,7 га, в пределах существующей границы деревни Дмитриевка – 21,4 га, в пределах существующей границы деревни Ильинка – 24,6 га.

Общая площадь земель в пределах предлагаемой границы города Нижнекамск составит 8908,0 га, в пределах предлагаемой границы деревни Дмитриевка – 22,7 га, в пределах предлагаемой границы деревни Ильинка – 25,0 га, в пределах предлагаемой границы поселка Биклянское лесничество – 17,0 га. 
Расширение границы города Нижнекамск предполагается произвести за счет земель непосредственно прилегающих к существующей границе города. Площадь земель, дополнительно включаемых в границу г.Нижнекамск, составит 9,5 га в составе восьми земельных участков, исключаемых земель – 2741,3 га, в том числе поставленных на кадастровый учет – 687,0 га и не поставленных на кадастровый учет – 2054,3 га. 
Площадь земель, дополнительно включаемых в границу д.Дмитриевка, составит 1,3 га в составе семи земельных участков. 
Площадь земель, дополнительно включаемых в границу д.Ильинка составит 0,4 га в составе четырех земельных участков. 
Решения о включении или исключении земельных участков из границ населенных пунктов были выполнены на основании планировочных решений генерального плана муниципального образования «г.Нижнекамск».

Перечень земельных участков и их частей, предлагаемые к включению и исключению в границы населенных пунктов муниципального образования «г.Нижнекамск» представлен в таблицах 3.11.1, 3.11.2.
Таблица 3.11.1

Перечень земельных участков (целых), включаемых в границу и исключаемых из границы территории населенных пунктов

	№ уч-в по схеме
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование*
	Категория земель
	Площадь всего земельного участка по кадастру, кв.м
	Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, кв.м
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование**

	ВКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	д.ДМИТРИЕВКА

	1
	16:30:011008:545
	Нет данных
	Нет данных
	10652
	10652
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	2
	16:30:011008:588
	Нет данных
	Земли сельскохозяйственного назначения
	409
	409
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	3
	16:30:011008:709
	Для сельскохозяйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1012
	1012
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	4
	16:30:011008:708
	Для сельскохозяйственного производства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1057
	1057
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПО д.ДМИТРИЕВКА
	 
	13130
	 
	 

	д.ИЛЬИНКА

	5
	16:30:011214:114
	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
	Земли сельскохозяйственного назначения
	398
	398
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	6
	16:30:011214:115
	Нет данных
	Земли сельскохозяйственного назначения
	334
	334
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	7
	16:30:011214:117
	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
	Земли сельскохозяйственного назначения
	622
	622
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	8
	16:30:011214:116
	Нет данных
	Земли сельскохозяйственного назначения
	779
	779
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	9
	16:30:011214:132
	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
	Земли сельскохозяйственного назначения
	463
	463
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	10
	16:30:011214:160
	Нет данных
	Земли сельскохозяйственного назначения
	737
	737
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	11
	16:30:011214:173
	Для ведения гражданами садоводства и огородничества
	Земли сельскохозяйственного назначения
	579
	579
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПО д.ИЛЬИНКА
	 
	3912
	 
	 

	г.НИЖНЕКАМСК

	25
	16:30:011502:89
	Для иных видов сельскохозяйственного использования
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10036
	10036
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	26
	16:30:011502:88
	Для иных видов сельскохозяйственного использования
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10033
	10033
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	27
	16:30:011502:86
	Для иных видов сельскохозяйственного использования
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10000
	10000
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	28
	16:30:011502:84
	Для ведения сельского хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10000
	10000
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	29
	16:30:011502:83
	Для ведения сельского хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	10000
	10000
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	30
	16:30:011502:80
	Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий
	Земли сельскохозяйственного назначения
	22904
	22904
	Земли населенных пунктов
	Сельскохозяйственное использование

	31
	16:30:011502:77
	Для ведения сельского хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	11255
	11255
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	32
	16:30:011502:76
	Для ведения сельского хозяйства
	Земли сельскохозяйственного назначения
	11255
	11255
	Земли населенных пунктов
	Производственная деятельность

	ИТОГО ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПО г.НИЖНЕКАМСК
	 
	95483
	 
	 

	ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	г.НИЖНЕКАМСК

	33
	16:30:010701:12
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	45
	45
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	34
	16:30:010701:13
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	64
	64
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	35
	16:53:041001:38
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	55
	55
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Энергетика

	36
	16:53:041001:1
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	703407
	703407
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	37
	16:53:041001:141
	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	699248
	699248
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	38
	16:53:041001:142(1)
	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	44
	7
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	16:30:011701:16
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	179
	16:30:011701:18
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	180
	16:30:011701:19
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	181
	16:30:011701:20
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	182
	16:30:011701:21
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	183
	16:30:011701:22
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	184
	16:30:011701:23
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	185
	16:30:011701:24
	Нет данных
	Нет данных
	121
	121
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	186
	16:30:011701:25
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	187
	16:30:011701:26
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	188
	16:30:011701:27
	Нет данных
	Нет данных
	67
	67
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	189
	16:30:011701:28
	Нет данных
	Нет данных
	10
	10
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	190
	16:30:011701:29
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	191
	16:30:011701:30
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	192
	16:30:011701:31
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	193
	16:30:011701:32
	Нет данных
	Нет данных
	52
	52
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	194
	16:30:011701:33
	Нет данных
	Нет данных
	52
	52
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	195
	16:30:011701:34
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	196
	16:30:011701:35
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	197
	16:30:011701:36
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	198
	16:30:011701:37
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	199
	16:30:011701:38
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	200
	16:30:011701:39
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	201
	16:30:011701:40
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	202
	16:30:011701:41
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	203
	16:30:011701:42
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	204
	16:30:011701:62
	Нет данных
	Нет данных
	130
	130
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Коммунальное обслуживание

	205
	16:30:011701:63
	Нет данных
	Нет данных
	130
	130
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	206
	16:30:011701:64
	Нет данных
	Нет данных
	135
	135
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	207
	16:30:011701:65
	Нет данных
	Нет данных
	68
	68
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	208
	16:30:011701:66
	Нет данных
	Нет данных
	77
	77
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	209
	16:30:011701:67
	Нет данных
	Нет данных
	59
	59
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	210
	16:30:011701:68
	Нет данных
	Нет данных
	169
	169
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	211
	16:30:011701:69
	Нет данных
	Нет данных
	64
	64
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	212
	16:30:011701:70
	Нет данных
	Нет данных
	61
	61
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	213
	16:30:011701:71
	Нет данных
	Нет данных
	45
	45
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	214
	16:30:011701:72
	Нет данных
	Нет данных
	52
	52
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	215
	16:30:011701:73
	Нет данных
	Нет данных
	110
	110
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	216
	16:30:011701:75
	Нет данных
	Нет данных
	130
	130
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	217
	16:30:011701:76
	Нет данных
	Нет данных
	63
	63
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	218
	16:30:011701:77
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	219
	16:30:011701:78
	Нет данных
	Нет данных
	63
	63
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	220
	16:30:011701:79
	Нет данных
	Нет данных
	59
	59
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	221
	16:30:011701:80
	Нет данных
	Нет данных
	169
	169
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	222
	16:30:011701:81
	Нет данных
	Нет данных
	49
	49
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	223
	16:30:011701:82
	Нет данных
	Нет данных
	77
	77
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	224
	16:30:011701:83
	Нет данных
	Нет данных
	59
	59
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	225
	16:30:011701:84
	Нет данных
	Нет данных
	68
	68
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	226
	16:30:011701:85
	Нет данных
	Нет данных
	132
	132
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Коммунальное обслуживание

	227
	16:30:011701:86
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	228
	16:30:011701:87
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	229
	16:30:011701:88
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	230
	16:30:011701:89
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	231
	16:30:011701:9
	Нет данных
	Нет данных
	17
	17
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	232
	16:30:011701:90
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	233
	16:30:011701:91
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	234
	16:30:011701:92
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	235
	16:30:011701:93
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	236
	16:30:011701:94
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	237
	16:30:011701:95
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	238
	16:30:011701:96
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	239
	16:30:011701:97
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	240
	16:30:011701:98
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	241
	16:30:011801:113
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	242
	16:30:011801:114
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	243
	16:30:011801:115
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	244
	16:30:011801:116
	Нет данных
	Нет данных
	100
	100
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	245
	16:30:011801:117
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	246
	16:30:011801:118
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	247
	16:30:011801:119
	Нет данных
	Нет данных
	100
	100
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	248
	16:30:011801:120
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	249
	16:30:011801:121
	Нет данных
	Нет данных
	123
	123
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	250
	16:30:011801:122
	Нет данных
	Нет данных
	100
	100
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	251
	16:30:011412:9
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2082
	2082
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	252
	16:30:011441:6
	Для размещения промышленных объектов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	1043
	1043
	Земли лесного фонда
	Склады

	253
	16:30:011441:7
	Нет данных
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	5677
	5677
	Земли лесного фонда
	Склады

	254
	16:30:011412:8
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	38136
	38136
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	255
	16:30:011413:2
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	5018
	5018
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	256
	16:30:011416:12
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	1430
	1430
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	257
	16:30:011418:2
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	2620
	2620
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	258
	16:30:011419:2
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	232
	232
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	259
	16:30:011419:3
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	1800
	1800
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	260
	16:30:011430:16
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	35054
	35054
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	261
	16:30:011433:2
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1747
	1747
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	262
	16:30:011435:5
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	243
	243
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	263
	16:30:011442:2
	Для размещения объектов лесного фонда
	Земли населённых пунктов
	8287
	8287
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	264
	16:30:011443:2
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	55919
	55919
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	265
	16:30:011447:3
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1344
	1344
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	266
	16:30:011448:14
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	3384
	3384
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	267
	16:30:011448:15
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	28923
	28923
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	268
	16:30:011448:18
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	29774
	29774
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	269
	16:30:011448:19
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	10267
	10267
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	270
	16:30:011801:10
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	5012
	5012
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	271
	16:30:011801:131
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	36029
	36029
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	272
	16:30:011801:132
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	71952
	71952
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	273
	16:30:011801:134
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1504
	1504
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	274
	16:30:011801:135
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	14988
	14988
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	275
	16:30:011801:136
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1826
	1826
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	276
	16:30:011801:137
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2335
	2335
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	277
	16:30:011801:138
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2888
	2888
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	278
	16:30:011801:139
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	329714
	329714
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	279
	16:30:011801:140
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	6837
	6837
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	280
	16:30:040302:72
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	1000
	1000
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	281
	16:30:011701:141
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1561
	1561
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	282
	16:30:011701:142
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	32763
	32763
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	283
	16:30:011701:143
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1115
	1115
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	284
	16:30:011701:144
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	35658
	35658
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	285
	16:30:011701:145
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	151
	151
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	286
	16:30:011701:146
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2729
	2729
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	287
	16:30:011701:147
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	91
	91
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	288
	16:30:011701:148
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	3275
	3275
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	289
	16:30:011701:151
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	12447
	12447
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	290
	16:30:011701:152
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	30746
	30746
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	291
	16:30:011701:154
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	6602
	6602
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	292
	16:30:011701:155
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	59804
	59804
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	293
	16:30:011701:156
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	97554
	97554
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	294
	16:30:011701:157
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	25969
	25969
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	295
	16:30:011701:158
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	27591
	27591
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	296
	16:30:011701:171
	Нет данных
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	10
	10
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	297
	16:30:011701:180
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	28900
	28900
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	298
	16:30:011701:181
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	860
	860
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	299
	16:30:011701:184
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	412
	412
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	300
	16:30:011701:185
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	1540
	1540
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	301
	16:30:011701:186
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	7590
	7590
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	302
	16:30:011701:187
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	11416
	11416
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	303
	16:30:011701:188
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	13950
	13950
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	304
	16:30:011701:189
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	4200
	4200
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	305
	16:30:011701:190
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	14350
	14350
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	306
	16:30:011701:3
	Для размещения объектов транспорта
	Земли населённых пунктов
	129
	129
	Земли лесного фонда
	Транспорт

	307
	16:30:011448:16
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	7725
	7725
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	308
	16:30:011441:5
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	39145
	39145
	Земли лесного фонда
	Производственная деятельность

	309
	16:30:011441:4
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	3835
	3835
	Земли лесного фонда
	Недропользование

	310
	16:30:011448:17
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2189
	2189
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	311
	16:30:011701:159
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	18643
	18643
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	312
	16:30:011801:133
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	47436
	47436
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	313
	16:30:011801:144
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	6000
	6000
	Земли лесного фонда
	Склады

	314
	16:30:011426:1
	Нет данных
	Нет данных
	38193
	38193
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	315
	16:30:011428:2
	Нет данных
	Нет данных
	88999
	88999
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	316
	16:30:011701:120
	Нет данных
	Нет данных
	130
	130
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Коммунальное обслуживание

	317
	16:30:011701:121
	Нет данных
	Нет данных
	130
	130
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	318
	16:30:011701:122
	Нет данных
	Нет данных
	135
	135
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	319
	16:30:011701:123
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	320
	16:30:011701:124
	Нет данных
	Нет данных
	119
	119
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	321
	16:30:011701:125
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	322
	16:30:011701:126
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	323
	16:30:011701:127
	Нет данных
	Нет данных
	164
	164
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	324
	16:30:011701:128
	Нет данных
	Нет данных
	64
	64
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	325
	16:30:011701:129
	Нет данных
	Нет данных
	71
	71
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	326
	16:30:011701:130
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	327
	16:30:011701:131
	Нет данных
	Нет данных
	13
	13
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	328
	16:30:011701:132
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	329
	16:30:011701:133
	Нет данных
	Нет данных
	69
	69
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	330
	16:30:011801:124
	Нет данных
	Нет данных
	39
	39
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	331
	16:30:011801:125
	Нет данных
	Нет данных
	110
	110
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	332
	16:30:011801:127
	Нет данных
	Нет данных
	55
	55
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	333
	16:30:011801:15
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	334
	16:30:011801:16
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	335
	16:30:011801:17
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	336
	16:30:011801:18
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	337
	16:30:011801:19
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	338
	16:30:011801:20
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	339
	16:30:011801:21
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	340
	16:30:011801:22
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	341
	16:30:011801:23
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	342
	16:30:011801:24
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	343
	16:30:011801:25
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	344
	16:30:011801:26
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	345
	16:30:011801:27
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	346
	16:30:011801:28
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	347
	16:30:011801:29
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	348
	16:30:011801:30
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	349
	16:30:011801:31
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	350
	16:30:011801:32
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	351
	16:30:011801:33
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	352
	16:30:011801:34
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	353
	16:30:011801:35
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	354
	16:30:011801:36
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	355
	16:30:011801:37
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	356
	16:30:011801:38
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	357
	16:30:011801:39
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	358
	16:30:011801:40
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	359
	16:30:011801:41
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	360
	16:30:011801:42
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	361
	16:30:011801:43
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	362
	16:30:011801:44
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	363
	16:30:011801:45
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	364
	16:30:011801:46
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	365
	16:30:011801:47
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	366
	16:30:011801:48
	Нет данных
	Нет данных
	6
	6
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	367
	16:30:011801:49
	Нет данных
	Нет данных
	50
	50
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	368
	16:30:011801:153
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	14641
	14641
	Земли лесного фонда
	Трубопроводный транспорт

	369
	16:30:011701:450
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	3000
	3000
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	370
	16:30:011438:1
	Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
	Земли населённых пунктов
	5098
	5098
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	371
	16:30:011431:49
	Нет данных
	Нет данных
	9
	9
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	372
	16:30:011430:18
	Для размещения иных объектов энергетики
	Земли населённых пунктов
	20822
	20822
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	373
	16:30:011430:17
	Для размещения иных объектов энергетики
	Земли населённых пунктов
	1464
	1464
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	374
	16:30:011701:497(1)
	Для размещения объектов электросетевого хозяйства
	Земли населённых пунктов
	245
	9
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	375
	16:30:011701:497(2)
	
	
	
	9
	
	

	376
	16:30:011701:497(3)
	
	
	
	121
	
	

	377
	16:30:011701:497(4)
	
	
	
	9
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Коммунальное обслуживание

	378
	16:30:011701:497(5)
	
	
	
	10
	
	

	379
	16:30:011701:497(6)
	
	
	
	10
	
	

	380
	16:30:011701:497(7)
	
	
	
	67
	
	

	381
	16:30:011701:497(8)
	
	
	
	10
	
	

	382
	16:30:011801:215
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	12230
	12230
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	383
	16:30:011801:213
	Для размещения иных объектов энергетики
	Земли населённых пунктов
	12621
	12621
	Земли лесного фонда
	Энергетика

	384
	16:30:011801:214
	Для размещения объектов транспорта
	Земли населённых пунктов
	4152
	4152
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	385
	16:30:011801:212(1)
	Для размещения объектов транспорта
	Земли населённых пунктов
	2985
	2643
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	386
	16:30:011801:212(2)
	
	
	
	342
	
	

	387
	16:30:011701:501
	Для размещения объектов транспорта
	Земли населённых пунктов
	2973
	2973
	Земли лесного фонда
	Земельные участки (территории) общего пользования

	388
	16:30:040302:136
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли населённых пунктов
	36
	36
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	389
	16:30:011801:216(1)
	Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
	Земли населённых пунктов
	165
	107
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	390
	16:30:011801:216(2)
	
	
	
	58
	
	

	391
	16:30:011801:218
	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	112
	112
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	392
	16:30:011801:217(1)
	Для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
	Земли населённых пунктов
	67
	8
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	393
	16:30:011801:217(2)
	
	
	
	59
	
	

	394
	16:30:011418:3
	Для размещения коммунальных, складских объектов
	Земли населённых пунктов
	2
	2
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	395
	16:30:011801:219
	Для размещения объектов лесного фонда
	Земли лесного фонда
	130241
	130241
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	396
	16:30:011801:220(1)
	Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения
	Земли лесного фонда
	37561
	32816
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	397
	16:30:011801:220(2)
	
	
	
	4745
	
	

	400
	16:30:011448:22(1)
	Для размещения и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта
	Земли населённых пунктов
	35
	2
	Земли лесного фонда
	Трубопроводный транспорт

	401
	16:30:011448:22(2)
	
	
	
	17
	
	

	402
	16:30:011448:22(3)
	
	
	
	16
	
	

	403
	16:30:011442:3(1)
	Для размещения объектов лесного фонда
	Земли лесного фонда
	2818
	980
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	404
	16:30:011442:3(2)
	
	
	
	1838
	Земли лесного фонда
	

	405
	16:30:011435:8(1)
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	4
	2
	Земли лесного фонда
	Трубопроводный транспорт

	406
	16:30:011435:8(2)
	
	
	
	1
	
	

	407
	16:30:011435:8(3)
	
	
	
	1
	
	

	409
	16:30:011801:222(1)
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	5
	1
	Земли лесного фонда
	Трубопроводный транспорт

	410
	16:30:011801:222(2)
	
	
	
	1
	
	

	411
	16:30:011801:222(3)
	
	
	
	1
	
	

	412
	16:30:011801:222(4)
	
	
	
	1
	
	

	413
	16:30:011801:222(5)
	
	
	
	1
	
	

	414
	16:30:011701:523
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	23237
	23237
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	415
	16:30:011701:524
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	61666
	61666
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	416
	16:30:011801:223
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	92201
	92201
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	417
	16:30:011801:224
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	82701
	82701
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	418
	16:30:011801:225
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	41240
	41240
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	419
	16:30:011801:226
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	59375
	59375
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	420
	16:30:011701:525
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	4695
	4695
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	421
	16:30:011701:526
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	880
	880
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	422
	16:30:011701:527
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	13955
	13955
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	423
	16:30:011701:528
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	317
	317
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	424
	16:30:011801:227
	Для прочих объектов лесного хозяйства
	Земли лесного фонда
	63275
	63275
	Земли лесного фонда
	Коммунальное обслуживание

	425
	16:30:011701:530
	Для размещения объектов лесного фонда
	Земли лесного фонда
	1500
	1500
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	426
	16:30:011701:531
	Для размещения объектов лесного фонда
	Земли лесного фонда
	11500
	11500
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	427
	16:30:060304:8
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1733061
	1733061
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	428
	16:30:060304:7
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	32618
	32618
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	429
	16:53:020108:21
	Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	34
	34
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Объекты придорожного сервиса

	430
	16:53:030111:27
	Нет данных
	Нет данных
	85
	85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	431
	16:53:030112:102
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	30
	30
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	432
	16:53:030112:105
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населённых пунктов
	7595
	7595
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	433
	16:53:030112:116
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населённых пунктов
	3993
	3993
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	434
	16:53:030112:118
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	71
	71
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	435
	16:53:030112:66
	Нет данных
	Нет данных
	108
	108
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	436
	16:53:030113:30
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	5864
	5864
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	437
	16:53:030114:39
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	5
	5
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	438
	16:53:030114:56
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	2330
	2330
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	439
	16:53:030115:11
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	29144
	29144
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	440
	16:53:030115:2
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	18732
	18732
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	441
	16:53:030117:1
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	7317
	7317
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	442
	16:53:030120:2
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	1455
	1455
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	443
	16:53:030120:3
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	106715
	106715
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	444
	16:53:030120:5
	Нет данных
	Нет данных
	7
	7
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	445
	16:53:030120:6
	Нет данных
	Нет данных
	5
	5
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	446
	16:53:030122:1
	Нет данных
	Нет данных
	10091
	10091
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	447
	16:53:030122:3
	Нет данных
	Нет данных
	40
	40
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	448
	16:53:020108:11
	Нет данных
	Нет данных
	34
	34
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	449
	16:53:020108:14
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	7908
	7908
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	450
	16:53:020108:3
	Для размещения объектов предпринимательской деятельности
	Земли населённых пунктов
	4726
	4726
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Объекты придорожного сервиса

	451
	16:53:020108:7
	Нет данных
	Нет данных
	7
	7
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	452
	16:53:020108:8
	Нет данных
	Нет данных
	7
	7
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	453
	16:53:020108:9
	Нет данных
	Нет данных
	76
	76
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	454
	16:53:030102:43
	Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства
	Земли населённых пунктов
	32400
	32400
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт

	455
	16:53:020103:84
	Нет данных
	Нет данных
	20
	20
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	456
	16:53:030108:58
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населённых пунктов
	1360
	1360
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	457
	16:53:030108:61
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	7797
	7797
	Земли лесного фонда
	Нефтехимическая промышленность

	458
	16:53:030109:25
	Для общего пользования (уличная сеть)
	Земли населённых пунктов
	4283
	4283
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	459
	16:53:030119:2
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	87748
	87748
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Энергетика

	460
	16:53:030123:1
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	28685
	28685
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	461
	16:53:030102:40
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	1
	1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	462
	16:53:030102:38
	Нет данных
	Нет данных
	1
	1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	463
	16:53:030102:39
	Нет данных
	Нет данных
	1
	1
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	464
	16:53:030106:89
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	9747
	9747
	Земли лесного фонда
	Недропользование

	465
	16:53:030117:2
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населённых пунктов
	60108
	60108
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	466
	16:53:030117:4
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населённых пунктов
	5864
	5864
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	467
	16:53:020108:2
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населённых пунктов
	195733
	195733
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	468
	16:53:030115:1
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	37427
	37427
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	469
	16:53:030112:103
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населённых пунктов
	7600
	7600
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	470
	16:53:030102:45
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населённых пунктов
	3365
	3365
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	471
	16:53:030113:20
	Нет данных
	Земли населённых пунктов
	3425
	3425
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	472
	16:53:030122:4
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населённых пунктов
	7893
	7893
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	473
	16:53:030108:65
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населённых пунктов
	667
	667
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	474
	16:53:030112:136
	Для размещения иных объектов промышленности
	Земли населённых пунктов
	222497
	222497
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Недропользование

	475
	16:53:030112:137
	Для размещения иных объектов промышленности
	Земли населённых пунктов
	79012
	79012
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Недропользование

	476
	16:53:030113:60
	Для размещения объектов торговли
	Земли населённых пунктов
	738
	738
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Магазины

	477
	16:53:030108:96
	Нет данных
	Нет данных
	3
	3
	Земли лесного фонда
	Использование лесов

	478
	16:53:030112:143
	Нет данных
	Нет данных
	55
	55
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	479
	16:53:030102:4034
	Для размещения иных объектов промышленности
	Земли населённых пунктов
	27
	27
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	480
	16:53:030119:3
	Для размещения объектов транспорта
	Земли населённых пунктов
	233
	233
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	481
	16:53:000000:2025
	Для размещения производственных зданий
	Земли населённых пунктов
	2985
	2985
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	482
	16:53:030108:152(1)
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населённых пунктов
	2
	1
	Земли лесного фонда
	Склады

	483
	16:53:030108:152(2)
	
	
	
	1
	
	

	484
	16:53:030108:153
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населённых пунктов
	4299
	4299
	Земли лесного фонда
	Склады

	ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ПО г.НИЖНЕКАМСК
	6539313
	6537023
	 
	 


* согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан

** в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Таблица 3.11.2

Перечень частей земельных участков, включаемых в границу и исключаемых из границы территории населенных пунктов

	№ уч-в по схеме
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешенное использование*
	Категория земель
	Площадь всего земельного участка по кадастру, кв.м
	Площадь включаемого/исключаемого земельного участка, кв.м
	Планируемая категория
	Планируемое разрешенное использование**

	г.НИЖНЕКАМСК

	ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	485
	16:30:011402:13
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	9094
	2151
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	486
	16:30:011402:64
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	9192
	1867
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	487
	16:53:000000:42
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	27816
	24433
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	488
	16:53:000000:49
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населенных пунктов
	15318
	9542
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Нефтехимическая промышленность

	489
	16:53:020108:10
	Нет данных
	Нет данных
	2730
	2434
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земельные участки (территории) общего пользования

	490
	16:53:030104:2
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населенных пунктов
	49380
	10865
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание

	491
	16:53:030106:117
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	41190
	1269
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Сельскохозяйственное использование

	492
	16:53:030106:174
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	189104
	7968
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	493
	16:53:030106:322
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	95732
	88368
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	494
	16:53:030112:104
	Для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта
	Земли населенных пунктов
	55788
	6764
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	495
	16:53:030116:4
	Под иными объектами специального назначения
	Земли населенных пунктов
	10960
	3654
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Энергетика

	496
	16:53:030116:8
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населенных пунктов
	2379
	2105
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Нефтехимическая промышленность

	497
	16:53:030116:9
	Для размещения промышленных объектов
	Земли населенных пунктов
	352
	293
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Нефтехимическая промышленность

	498
	16:53:030117:11
	Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов
	Земли населенных пунктов
	26592
	5137
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Склады

	499
	16:53:030120:4
	Нет данных
	Земли населенных пунктов
	180293
	166105
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Железнодорожный транспорт

	ИТОГО ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ПО г.НИЖНЕКАМСК
	715920
	332955
	 
	 


* согласно данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан

** в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Таблица 3.11.3

Предложения по установлению границ населенных пунктов, га

	Наименование н.п.
	Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом
	Земельные участки, находящиеся за пределами существующей границы территории населенных пунктов, не учтенные утвержденным генеральным планом
	Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов
	Земли, предлагаемые к включению в проектную границу населенных пунктов
	Формирование проектных границ населенных пунктов

	
	
	Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет
	Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет
	Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет
	Земли промышленности, поставленные на кадастровый учет 
	Земли с неустановленной категорией земель, поставленные на кадастровый учет
	Земли лесного фонда, поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли населенных пунктов, поставленные на кадастровый учет
	Земли сельскохозяйственного назначения, поставленные на кадастровый учет
	Земли лесного фонда, поставленные на кадастровый учет
	Земли с неустановленной категорией земель, поставленные на кадастровый учет
	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	Земли в пределах проектных границ населенных пунктов
	Земли в пределах существующей границы территорий населенных пунктов в соответствии с утвержденным генеральным планом
	Земли, предлагаемые к исключению из существующей границы территории населенных пунктов
	Земли, требующие перевода в земли населенных пунктов

	г.Нижнекамск
	11639,7
	-
	621,6
	-
	11,4
	23,4
	68,9
	2016,0
	-
	9,5
	-
	-
	-
	8908,0
	11639,7
	2741,3
	9,5

	д.Дмитриевка
	22,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	1,1
	-
	24,0
	22,7
	-
	1,3

	д.Ильинка
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	25,4
	25,0
	-
	0,4

	п.Биклянское лесничество
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,0
	-
	-
	-

	Всего
	11687,4
	0,0
	621,6
	0,0
	11,4
	23,4
	68,9
	2016,0
	0,0
	10,2
	0,0
	1,1
	0,0
	8974,4
	11687,4
	2741,3
	11,3


Таблица 3.11.4

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов муниципального образования «город Нижнекамск»

	№ п/п
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Вид мероприятия
	Единица измере-ния
	Мощность
	Сроки реализации
	Источник мероприятия

	
	
	
	
	
	Существующая
	Дополнительная
	Первая очередь (до 2020 г.)
	Расчетный срок 

(2021-2035 гг.)
	

	МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения)

	1
	город Нижнекамск
	территория населенного пункта
	включение земельных участков в проектную границу населенного пункта
	га
	-
	9,5
	+
	+
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»

	2
	город Нижнекамск
	территория населенного пункта
	исключение земельных участков из границы населенного пункта
	га
	2741,3
	-
	+
	+
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»

	3
	д.Дмитриевка
	территория населенного пункта
	включение земельных участков в проектную границу населенного пункта
	га
	-
	1,3
	+
	+
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»

	4
	д.Ильинка
	территория населенного пункта
	включение земельных участков в проектную границу населенного пункта
	га
	-
	0,4
	+
	+
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»

	5
	п.Биклянское лесничество
	территория населенного пункта
	установление границы населенного пункта 
	га
	-
	17,0
	+
	
	Генеральный план

МО «город Нижнекамск»


4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 4.1
Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «город Нижнекамск»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Исходный год

(2015 г.)
	Первая очередь (2020 г.)
	Расчетный срок

 (2035 г.)

	1.
	Население

	1.1
	Численность населения муниципального образования «г.Нижнекамск» - всего, в том числе:
	чел.
	236 294
	242 660
	266 480

	
	г. Нижнекамск
	чел.
	236 197
	242 428
	266 250

	
	д.Дмитриевка
	чел.
	39
	20
	20

	
	д.Ильинка
	чел.
	58
	32
	30

	
	п.Биклянское лесничество*
	чел.
	-
	180
	180

	2.
	Жилищный фонд

	2.1
	Жилищный фонд муниципального образования «г.Нижнекамск» – всего, в том числе:
	тыс.кв.м
	4863,02
	6099,49
	8532,14

	
	г. Нижнекамск
	тыс.кв.м
	4824,47
	6060,7
	7493,35

	
	д.Дмитриевка
	тыс.кв.м
	9,02
	9,26
	9,26

	
	д.Ильинка
	тыс.кв.м
	22,4
	22,4
	22,4

	
	п.Биклянское лесничество*
	тыс.кв.м
	7,124
	7,124
	7,124

	2.2
	Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе:
	тыс.кв.м
	-
	1236,46
	2432,65

	
	г. Нижнекамск
	тыс.кв.м
	-
	1236,22
	2432,65

	
	д.Дмитриевка
	тыс.кв.м
	-
	0,24
	0,0

	
	д.Ильинка
	тыс.кв.м
	-
	0,0
	0,0

	
	п.Биклянское лесничество
	тыс.кв.м
	
	0,0
	0,0

	2.3
	Убыль жилья – всего, в том числе:
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	
	г. Нижнекамск
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	
	д.Дмитриевка
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	
	д.Ильинка
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	
	п.Биклянское лесничество
	тыс.кв.м
	-
	-
	-

	2.4
	Средняя обеспеченность населения жильем
	кв.м/чел
	20,5
	25,0
	31,9

	3.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	3.1
	Дошкольные образовательные организации, в т.ч.
	место
	15121
	18071
	24171

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	15121
	18071

	
	- новое строительство
	
	-
	2950
	6100

	3.2
	Общеобразовательные организации, в т.ч.
	место
	24598
	32822
	47306

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	24598
	32822

	
	- новое строительство
	
	-
	8224
	14484

	3.3
	Организации дополнительного образования детей, в т.ч.
	место
	31349
	38466
	43031

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	31349
	38466

	
	- новое строительство
	
	-
	7117
	4565

	3.4
	Больничные организации, в т.ч.
	койки
	1488
	1488
	2718

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1488
	1488

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	1230

	3.5
	Станции скорой медицинской помощи, в т.ч.
	автомобиль
	27
	28
	31

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	22
	28

	
	- новое строительство
	
	-
	6
	3

	3.6
	Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч.
	посещ./

смену
	5724
	5724
	6349

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	5724
	5724

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	625

	3.7
	Аптеки, в т.ч.
	объект
	68
	68
	68

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	68
	68

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	0

	3.8
	Раздаточные пункты детской молочной кухни, в т.ч.
	кв.м общ.пл.
	718
	932
	974

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	718
	932

	
	- новое строительство
	
	-
	214
	42

	3.9
	Культурно-досуговые учреждения, в т.ч.
	место
	270
	870
	3320

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	270
	870

	
	- новое строительство
	
	-
	600
	2450

	3.10
	Общедоступные библиотеки, в т.ч.
	тыс.экз.
	396297
	1455960
	1598880

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	396297
	1455960

	
	- новое строительство
	
	-
	1059663
	142920

	3.11
	Кинотеатры, в т.ч.
	место
	1559
	6067
	6663

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	1559
	6067

	
	- новое строительство
	
	-
	4508
	596

	3.12
	Спортивные залы, в т.ч.
	кв.м площади пола
	29489
	38493
	93268

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	29489
	38493

	
	- новое строительство
	
	-
	9004
	54775

	3.13
	Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч.
	кв.м
	146339
	1988747,5
	519477

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	146339
	198874,5

	
	- новое строительство
	
	-
	52535,5
	320602,5

	3.14
	Бассейны, в т.ч.
	кв.м зеркала воды
	2205
	2205
	6230

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	2205
	2205

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	4025

	3.15
	Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.
	раб.мест
	2169
	2184
	2398

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	2169
	2184

	
	- новое строительство
	
	-
	15
	214

	3.16
	Торговые объекты, в т.ч.
	кв.м торг.пл.
	208009
	237012
	237012

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	208009
	237012

	
	- новое строительство
	
	-
	29003
	0

	3.17
	Рыночные комплексы, в т.ч.
	кв.м
	3503
	3503
	3503

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	3503
	3503

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	0

	3.18
	Предприятия общественного питания, в т.ч.
	место
	18394
	18394
	18394

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	18394
	18394

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	0

	3.19
	Отделения связи, в т.ч.
	объект
	13
	13
	15

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	13
	13

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	2

	3.20
	Отделения и филиалы банков, в т.ч.
	объект
	47
	121
	133

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	47
	121

	
	- новое строительство
	
	-
	74
	12

	3.21
	Районные (городские народные суды), в т.ч.
	рабочее место
	18
	18
	18

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	18
	18

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	0

	3.22
	Юридические консультации, в т.ч.
	рабочее место
	63
	63
	63

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	63
	63

	
	- новое строительство
	
	-
	0
	0

	3.23
	Нотариальные конторы, в т.ч.
	рабочее место
	7
	8
	9

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	7
	8

	
	- новое строительство
	
	-
	1
	1

	3.24
	Гостиницы, в т.ч.
	место
	745
	845
	1445

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	745
	845

	
	- новое строительство
	
	-
	100
	600

	3.25
	Жилищно-эксплуатационные организации, в т.ч.
	объект
	16
	18
	21

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	16
	18

	
	- новое строительство
	
	-
	2
	3

	3.26
	Общественные пункты охраны правопорядка, в т.ч.
	объект
	17
	20
	22

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	17
	20

	
	- новое строительство
	
	-
	3
	2

	3.27
	Общественные уборные, в т.ч.
	прибор
	9
	243
	266

	
	- существующие сохраняемые
	
	-
	9
	243

	
	- новое строительство
	
	-
	234
	23

	4.
	Ритуальное обслуживание населения

	
	Общее количество кладбищ, в том числе
	га
	57,2452
	97,2452
	97,2452

	
	- на территории другого поселения
	га
	
	40
	40

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:
	
	
	
	

	5.1.2
	Регионального значения
	км
	8,50
	8,50
	8,54

	5.1.3
	Местного значения 
	км
	89,0
	-
	-

	
	Улично-дорожная сеть  населенных пунктов, в том числе:
	
	
	
	

	
	г. Нижнекамск 
	
	
	
	

	
	Магистральные улицы  общегородского значения регулируемого движения
	км
	38,9
	38,9
	47,6

	
	Магистральные улицы  районного  значения
	км
	48,6
	52,5
	65,6

	
	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	

	
	Улицы в жилой застройке
	км
	43,9
	56,9
	56,9

	
	улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	км
	94,8
	101,7
	101,7

	
	дер. Ильинка
	
	
	
	

	
	Улица в жилой застройке основная 
	км
	0,79
	0,79
	6,90

	
	дер. Дмитриевка
	
	
	
	

	
	Улица в жилой застройке основная
	км
	0,41
	0,41
	5,60


Примечание:* Пос. Биклянское лесничество – лесной поселок, расположенный на землях государственного лесного фонда, и предлагаемый в соответствии с федеральным законом от 29.07.2017 г. №280-ФЗ к образованию нового населенного пункта.
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M.M. A#izaTyiuH
2015 rox

Ha pa3paboTKy I eHepaTbHOro MIaHa MyHHIIUNANEHOT0 00pa3oBaHus «OPOJI
HmxHaexaMck» HKHEKaMCKOro MyHHIMITATIBHOTO paiiona PecryOnuku Tartapcran

No Haunmenosanue ConepxaHue pa3ienoB [Tpnmeya-
/1 pa3esoB HUE
1 2 3 4
1 By rpamocTpoutenbHOR | JIOKyMEHTaIMs 110 TEPPUTOPHATEHOMY
JIOKYMEHTaIUH{ TUTAaHAPOBAHMIO
2 | 3axa3zumk TocynapcTBeHHOE Ka3eHHOe yupexaenue «I maBnoe

HHBECTHUIIMOHHO-CTPOUTENBHOE YIIPABIICHUE
Pecrry6miku Tatapcran»

3 OcHoBanue TutynpHBI cnucok ['oCygapCTBEHHOIO Ka3eHHOTO
JUTS BBIOAYH 3a1aHUs VUpeXKICHUSA «['maBHOE WHBECTHIIMOHHO-
cTpomTensHOE ynpapieHue PecmyGmuku Tarapcran
Ha 2015 1.
4 | HaumeHOBaHHE 00BbeKTa | ['eHepabHBIA IaH MYHHIUNAIBHOIO 00pa3soBaHUS
«TOpox Hmxaexamck» Huwxuexamckoro
MyHHOuDaepHOro pationa PT
5 | Uctounuku BromxeTrble cpencra Pecniy6muku TaTapcran
(bHUHaHCHPOBAHUA
6 | OcHOBHBIE MecTOomonoXKEeHHe MYHHUIUIIAILHOTO  00pa3oBaHus
XapaKTePUCTUKH «ropon HmxHexamcK» - Hwmxuaexamckuit

MYHHUIMIATBHBIN paiioH, PecyOnmka Tarapcran.

B cocTaBe MyHUITHITATEHOTO 00pa3oBaHus 4 H.II
UNCIIEHHOCTh HacelleHus — 226 666 4el.: B TOM 4ucCle:
r. Huwxaexamck — 226 568 gen.;

H.II. Antanp— 47 4ger.

H.11. JIMATpreBKa — 22 4ell.;

g.11. Mnenaka — 29 gen.

7 | UcnonauTrens ITo mToram KOHKypca
HopmarusHO-11paBoBast - I'pagocTpouTENbHEIH KOJEKC Poccuiickoi
Gaza, yuer KoTopoil | Penepannu;
o0s3aTeneH - 3emenbHBIN KomeKe Poccuiickoit @enepanun
(Ne 136-D3);
- 3Bakon «O0 oO0mux [OpUHIUIEX OpraHU3alKuH
MECTHOI'0 CaMOYIIpaBJIEHHU B Poccuiickont

Depeparumy (Ne 131-03),

- 3akon «O mepeBome 3eMeNb HIH 3€MEIBHBIX
y9aCTKOB M3 OJIHOM KaTeropuu B npyryro» (Ne 111-03
- Jlecuoii xomexc Poccuiickoit @enepanuu
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(N200-D3);

- Bommsrnit kogekc Poccutickoit @enepanun (No74-D3);
- @epepanpupit  3akoH (Ne7-@3) «OO6 oxpane
OKpPY’KaIOILEH CPEeNbI;

- @enepanpHbi 3aK0H «O6 00BEKTaX KyIBTYpPHOTO
Hacienus (MaMsITHUKY UCTOPUU U KyJIbTyphl) HApOJOB
Poccwmiickoit @enepanuny (Ne 73-D3);

- UHBIE 3aKOHOJJaTeNIbHEIC aKThI.

Iens paboTer

Pa3zpaborka ['eHepanpHOrOo mimaHa MyHHIIUIAIBHOIO
oOpa3oBaHmsa «ropoxy HmxHexkamck», B CBS3H C
PErHOHATBHBIM MEpPOIPHUITHEM-PEKOHCTPYKIMEH
razonpoBoga «Moxra-Enabyra», u cormacHo cT. 9,
n.10 TK P® or 29.10.04 r. ®3-190, m3meHeHuem
pPacdeTHOTO CpoKa, a TaKXKe C YCTaHOBJIEHUEM TPaHMUIL
HACEJICHHbIX  IIYHKTOB B COOTBETCTBUH  C
KaJJaCTPOBLIMH IUITAaHAMHU TEPPUTOPUH, IMEET LEbIO:

- Ormpenenenue OITOCPOYHON CTpaTerwWd U STAlloOB
TPaJOCTPOUTENBHOTO  IUIAHHPOBAaHUS  Pa3BUTHUA
TEPPUTOPUH TOPOJICKOTO IIOCENIEHUs Ha OCHOBE
KOMILUTIEKCHOH OIEHKH COIMATIBHO-3KOHOMHYECKOTO,
IPUPOJHO-KIUMATUYECKOT O, 9KOJIOTUYECKOTO
COCTOSIHUS TIOCENICHUS], €T0 PECYPCHOTO MOTEHIIAANA.

- BBIOOp ONTHMAaTBHOTO pEIICHUS AapXUTEKTypHO-
IUTAHUPOBOYHON OpraHu3allid U (QYHKIIMOHAIBHOIO
30HHPOBAHUS TEPPUTOPUU IIOCEICHUS U BXOISIIIUX B
HETro HACEIICHHBIX ITYHKTOB.

- VYcraHOBNGHHWE TIpaHUI 30H IUIAHHPYEMOIO
pasMeIneHusi OOBEKTOB COIMAIBHO-KYJIBTYpHOIO H
KOMMYHaJIbHO-OBITOBOTO Ha3HAYEHUS, HHBIX 00BEKTOB
KallUTAIFHOTO  CTPOUTENBCTBA C  BBIIEICHHEM
TEpPUTOPU 0O0BEKTOB QeepaTbHOr0, PETHOHAIBHOTO
¥ MECTHOT'O 3HAYEHMUSL.

10

HcxonHrie JaHHBIE IS
MIPOEKTHPOBAHUS,
IpeIoCTaBIsIeMbIe
MYHUIATTATEHBIM
00pa3oBaHUEM WU
OpraHoM MECTHOTO
CaMOYTIPaBICHUSI.

['enepanpHbII IIJ1aH ropona Hwxuexamcka,
yrBepxxneHabii  Pemenumem XXIII ceccum Cosera
HmxHekaMCKOro  MyHHUIIMIIATBHOIO  padioHa  OT
23.04.2008 r. Ne 16;

Matepuansl 3eMIEyCTpOMCTBA M 3€MIIECIOIB30BaHUA
IIOCENIEHUs, B TOM 4YHCJI€ HAaCEJIEHHBIX IIyHKTOB B
3JIEKTPOHHOM BHJIE.

KapTtorpaduueckue u Tonorpadudeckue MaTepHaIbl.
Ceenenus 0 COBPEMEHHOM HCIIOJIb30BaHUU
TEPPUTOPUH.

JlaHHBIE O COCTOSHHH CYIIECTBYIOIIUX OOBEKTOB
WH)XEHEPHO-TEXHUYECKON UHPaCTPYKTYpHIL:
TemlocHabXeHne, ra3ocHaOXeHHe, BOIOCHAOXKEHHE,
KaHaJIU3alldy, OpraHu3anus cOopa M YTHIH3alUU
OBITOBBEIX OTXOJOB M OTXOJO0B KHBOTHOBOJICTBA.

N
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Jaunple 10 QYHKIMOHUPYIOIINM M HEIEHCTBYIOIINM
IPOM3BOJCTBEHHBIM OOBEKTaM IIPOMBIILICHHOCTH,
arpoIPOMBIIIIEHHOTO KOMILIEKCA.

Panee paspaboTaHHas, yTBEpXKACHHASA
TPaIOCTPOUTENbHAS JOKyMeHTanus (IpU HaJIAYUH),
YTBEPKICHHBIE IIpOrpamMMBbl COIIMAIBHO-
5KOHOMMYECKOI0 PasBUTHL MYHUIIATIANBHOTO
obOpa3oBanus, (enepaibHBle ¥  pPETHOHAIBHBIE
IpPOTPaMMBI, JIp. MaTepHalbl, KacarollUecs pa3BUTHUSL
MYHUIIUIAIEHOTO 00pa30BaHHUs.

11

CoctaB n COACPIXKaHue
IF€HEPATBHOTO IIJIaHa
IIOCCIICHUA

CoctaB u conepxanue I eHepanpHOro IjIaHa NPUHATE
B COCTaBe MPOEKTHBIX MaTepHaoB, HEOOXOOUMOM U
JOCTaTOYHOM JUIS OTPaKeHUS TPeOyeMBbIX U3MEHEHNUH,
a TaK k€ B COOTBETCTBUU cO cTaThel 23 «Conmeprkanue
TeHepalIbHBIX IIJTAaHOB IIOCEJICHUN»
I'pagocTpoutensHoro xonekca PO.

1.CocTaB M cojep:kaHHe YTBep:KIaeMoOil 4acTH B
COCTaBe TEKCTOBBIX M Ipa)MIeCcKHX MaTepHAJIOB B
TEKCTOBbIe H rpaduIecKne MaTepUaIbL.
Yacts 1 (yTBEpKIaeMasi)
Texcmogvle Mmamepuanvl.
IToioskeHne 0 TepPUTOPHUATBLHOM IJIAHHPOBAHMH,
BKITIOYAET B ce0I:
- CBEIEHUS O BHJIAX, HA3HAYCHUU U HAUMEHOBAHUSIX
IUTAHUPYEMBIX JUIS pa3MeIneHus 0ObEKTOB MECTHOTIO
3HAYCHHSI ITOCETCHUS, UX OCHOBHBIE XapaKTEPUCTUKH,
HX MECTOIOJIOKeHHe (I O0OBEKTOB MECTHOTO
3HAYCHUS, HE SBILIIOLINXCS JTHUHEUHBIMU OOBEKTaMHU,
YKa3BIBAIOTCA (YHKIMOHATIBHEIE 30HBI), a TaKXKe
XapaKkTEePUCTUKH 30H C OCOOBIMH  YCJIOBUSMH
HCIIOJB30BaHUSI  TEPPUTOPUH B  Ciydae, €CIH
YJCTAHOBJIEHHE TaKWX 30H TpebdyeTcs B CBS3H C
pa3MeIeHreM JaHHBIX 00BEKTOB;
- mapamMeTpsl (QYHKIMOHAIBHBIX 30H, a TakKxke
CBEIECHHUS O IUIAHHPYEMBIX UL Pa3MEIICHUsS B HUX
oOBekTax  (demepanbHOrO  3HA4YEHUsS, OOBEKTax
PETHOHATBHOTO  3HA4YCHHS, OOBEKTaX MECTHOIO
3HAYCHUS MYHHIMIIATGHOTO paiioHa, IOCETeHHd, 3a
HCKJIFOYEHUEM JIMHEHHBIX 00BEKTOB.
I'paguueckue mamepuansi:

- Kapra mnanmpyemoro pasmemeHus 0OHEKTOB

MECTHOTO 3HAUCHHUS,
- Kapra rpaHmii  HaceleHHBIX  IIYHKTOB,
BXOJISIUX B COCTAB ITOCETICHMUST,;
- Kapra dbyHKIIHOHATBHBIX 30H IIOCEIEHUS.

2. CocTaB U coJep;kaHHe 000CHOBBIBAIOIIEH YacTH
C y4eTOM H3MeHEHHii, BHOCHMBIX B TEKCTOBbIE H

(%)
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rpajuiaeckne MaTepHaJbl.

Yacte 2. Marepuansl 1m0 OOOCHOBAHMIO IIPOEKTa
TeHEPAIHFHOIO IIJIaHa.

Texcmogvie Mmamepuansl COOEPHCam:

- CBeJEHHS O IUIaHaX W IpOorpaMMax KOMIIJIEKCHOTO
COIUATEHO-5KOHOMHUYECKOTO PasBUTHS
MYHHUIMIATEHOTO 00pa3oBaHus (IpU UX HAIUYHH),
JUIS pealn3aldi KOTOPBIX OCYIIECTBIIIETCS CO3IAHUE
00BEKTOB MECTHOT'O 3HAUEHUS IIOCEIICHNS;

- 000CHOBaHHME BHIOPAaHHOIO BapUaHTA pPa3MEILECHUS
00BEKTOB MECTHOTO 3HA4YCHHs IIOCEIEHHUSI Ha OCHOBE
aHa/KM3a WCIOJIb30BAaHUS TEPPUTOPUN IIOCENIEHHS,
BO3MOYKHBIX HAIIPaBJICHUN Pa3BUTHS 3TUX TEPPUTOPHUH
U TIPOTHO3MPYEMBIX OTPAaHUYEHUN UX HCIIOIB30BAHN;
- OIEHKY BO3MOXXHOTO BIIMSHUS IIAHUPYEMBIX JULI
pa3MemieHuss ~ OOBEKTOB ~ MECTHOIO  3HAYEHHs
[IOCENICHUS Ha  KOMILUIEKCHOE  pa3BUTHE  OTHX

TEPPUTOPUH;
- YTBEpXKIEHHBIE NOKYMEHTaMH TEPPUTOPHAIBHOTO
IJIAHUPOBAHUS Poccutickoi Oenepanuy,

JOKYMEHTaMH  TEPPUTOPHATIBHOIO  IIJJaHWPOBAHUS
cyonrekTa Poccuiickoit @enepany CBEAECHUSA O BHIAX,
Ha3HAYEHHWH ¥ HAUMEHOBAHMIX IUIAHUPYEMBIX I
pa3MeIeHns] Ha TEPPUTOPHIX IOCENEHHS OOBEKTOB
¢enepanbHOro 3HA4eHHd, OOBEKTOB DPETHOHAIBHOIO
3HAUEHUs, ux OCHOBHEIE XapaKTEPUCTUKY,
MECTOIIOJIOXKEHNE, XapaKTEPUCTHKH 30H C OCOOBIMH
YCIAOBHSAMH HCIOJNB30BAHUSA TEPPUTOPUH B Ciydae,
€CII YCTAaHOBJICHWE TaKUX 30H TpeOyeTcs B CBA3HU C
pa3MelleHHeM  TaHHBIX  OOBEKTOB,  PEKBU3UTHI
YKa3aHHBIX JIOKYMEHTOB TEPPUTOPUATIEHOTO
IUIAHUPOBAHMS, a TaKKe OOOCHOBaHME BHIOPaHHOIO
BapHaHTa pa3MELICHUs TaHHBIX OOBEKTOB Ha OCHOBE
agamu3a  WCIOJIB30BAHUSA STUX  TEPPHUTOPHH,
BO3MOXXHBIX  HampaBlEeHHH WX  pasBUTHA U
IIPOTHO3UPYEMBIX OTPaHHYCHUHN UX HCIOIb30BaHMS;

- YTBEPXKIEHHbIE ITOKYMEHTOM TEPPUTOPHATIBLHOIO
IUTAaHUPOBAHUS MYHUIMIIAIBHOIO padloHa CBENEHMS O
BHJIaX, HA3HAYCHUH W HANMEHOBAHMSX IUIAHUPYEMBIX
Ul pa3MEIleHWs Ha TEpPPUTOPHH  IIOCEJIECHH,
BXOIAIIEr0 B COCTaB MYHHMIMIAIBHOIO DPatOHa,
00BEKTOB MECTHOTO 3HA4YeHWs MYyHHIUIIAIBHOIO
paiioHa, ux OCHOBHEIE XapaKTePUCTUKH,
MECTOIIOJIOXKEHHE, XaPAKTEPUCTHKH 30H C OCOOBIMH
YCIAOBUSIMHA WCIOJNB30BaHUS TEPPHUTOPUH B Clydae,
€CIIM YCTAaHOBJIEHHE TaKMX 30H TpeOyeTcs B CBS3U C
pasMelIeHHeM  JNaHHBIX ~ OOBEKTOB,  PEKBU3UTEI
yKa3aHHOTO JIOKyMEHTa TEPPUTOPHATEHOTO
IUIAHUPOBAHUS, a TakXe O0OOCHOBaHHME BBIOPAHHOIO
BapHaHTa Pa3MEIICHUSA JaHHBIX OOBEKTOB Ha OCHOBE
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aHamM3a  HCIONB30BaHHA  OTHX  TEPPUTOPHH,
BO3MOXHBIX  HAIpaBIICHUH WX  pa3BUTHI U
IIPOTHO3UPYEMBIX OTPAaHUYECHUH UX UCIIOIB30BAHMUS,

- IEpeYeHb M XapaKTEPUCTHKY OCHOBHEIX ()aKTOpPOB
pHCKa BO3HUKHOBEHHS YpPE3BBIYAHHBIX CUTyallUi
IPUPOJHOTO ¥ TEXHOIEHHOTO XapaKTepa;

- TepedYeHb  3eMENbHBIX  yYacTKOB, KOTOpHIE
BKIIIOYAIOTCS B TpPAHMIBI HACEIEHHBIX ITyHKTOB,
BXOJISIIIUAX B COCTAB IIOCENICHUS, MIIA UCKITIOYArOTCS U3
WX TpaHUI, C YKa3aHWEM KaTeropui 3eMenb, K
KOTOPHIM IUTAHHPYETCS. OTHECTH OSTHU 3eMeJbHBIe
YUYaCTKH, U IeJIeH UX IUIaHUPYEMOTO HCIIOIb30BaHUS.
I paghuyecrkue mamepuanvi

- Kapra pasmemenus MO «ropom Huxuekamck» B
CTPYKType Huxuaexamckoro MYHHIIATIATEHOTO
panoHa;

- KapTa coBpeMeHHOTr0 UCIIOIH30BAHUS TEPPUTOPHH;

- Kapra 30H ¢ 0COOBIMH YCIOBHSIMH TEPPUTOPHH
(cymmecTByIOLIEE MTOIOKEHUE);

- Kapra 30H ¢ 0cOOBIMH YCIOBUSMHU HCIIOTB30BAHUS
TEPPUTOPUH (IPOEKTHOE MPEITIOKEHUE);

- Kapra  Tepputopuifi = 00BEKTOB  KyJBTYpHOI'O
Hacnenus (Mpu HATHIUN);

- Kapra wH)XeHEepHO# ITOATOTOBKH TEPPUTOPHH;

- KapTter  pa3BUTHS  HHXCHEPHBIX  CeTed |
COOpY>KEHHUH;

- Kaptet U'TM I'O UC;

WHpIe KapTHL

12

HOpHZ{OK corjraCoBaHHA
" YTBEPXKIACHU AL
TEHEPAJIBbHOT'O IJIaHa
IIOCCIICHHUA

['enepanbHBIA IJIaH TOPOACKOIO MOCETIEHHS OMIEXKHT
COTJTIaCOBAaHUIO U YTBEPXKIEHHUIO B YCTaHOBJIICHHOM
3aKoHOAAaTeNsCTBOM P® mopsnke, B COOTBETCTBHH CO
cratbeit 24  «llogrotoBka W  yTBEp)KIEHHE
TeHepaIbHOrO IJIaHa IIOCEICHHS, TeHEPalIbHOIO IUIaHa
TOPOICKOTO OKpyra», U co craTbei 25 «OcobeHHOCTH
COrTacOBaHUS  IIpOoeKTa  TIE€HEpPaJbHOIO  ILIaHa
MOCeNIeH s, TeHEPAIBHOTO IIJJaHa TOPOJICKOrO OKpyTa»
I'pagocTpoutensHOro Konekca PO.

[IybmuyHple  COyIIaHus

110 PacCMOTPECHUTIO
TCHCPAJIbHOTO I1aHa
IIOCCIICHHUA

['enepayibHBINA IUIaH IIOCEJIEHUS TIOJUTEXKUT
00s3aTeIbHOMY  PacCMOTPEHHIO Ha  IIyOIMYHBIX
CIIYIIaHWX, IPOBOJUMBIX B COOTBETCTBHM CO CTAThEH
28  «IlybnmuHple  CIOymaHWs IO  IPOEKTaM
TeHEePATHHBIX [IJIAHOB ITOCETICHUI ».

Ucnonuurens OCYIIIECTBIISET MIOATOTOBKY
rpau4ecKuX U  TEKCTOBBIX  MarepuanoB  AJL
OTKPBITOTO JOCTyTIa B ceTH WurepHer,

JEMOHCTPAIIMOHHBIX MaTepUajoB (B 3IEKTPOHHOM
BHJIE) JUIS POBEACHUS IyOIMYHBIX CIIYIIAaHUMH.
[IpoBeneHne MmyOMMYHBIX CIIyIIaHUH OCYINECTBILIET
aaMuHECTpanys ropoaa Himkaekamcka.
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CornacoBanusg
TeHEPATTEHOTO
IIOCEJIEHUSI

IIaHa

HcnoxauTens OCYIIECTBISIET IIOJITOTOBKY
rpadu4ecKuX W  TEKCTOBBIX  MAaTEPHUAIOB I
IIPOBENICHUS IPOLIETyPhI COTTIACOBAHI:

- 11 omy6nukoBanus B CMM wm pasmerneHus B
UHGOPMALlMOHHOM  CHCTEME  TEPPUTOPUATIBHOTO
IUTAaHUPOBAHHS,

- U1 COIJIaCOBaHUS C  3aWHTEPECOBAHHBIMU
OpraHamu MECTHOTO CaMOYTIPaBJICHUS
MYHUIUNANBHBIX 00pa30BaHU, HMMEIOIHMX OOIIYIO
TPaHUIly C IOCEJICHHEM, IIOATOTOBHBIIUM IIPOEKT
TeHEepaIBHOTO TIJIaHa,;

- U1 COIJIaCOBaHUS C  OpraHaMH  MECTHOIO
caMmoyIpaBlieHus HIDKHEKaMCKOro MYHHIIUIAILHOTO
paiioHa, B TpaHHIIaX KOTOPOTO HAXOJUTCS MOCETICHUE
- JUIS COIJIACOBAaHHUS C OpraHAMH WCIIOJHHUTEILHOM
Biactu Pecriybnuku Tarapcran;

JUI1  COIVIacoBaHUS B  (QeaepanbHBIX
rOCYyIapCTBEHHOU BIIaCTH

IIponemypa  corylacoBaHUs ~ OCYIIECTBISETCS B
NIOPSAKE, YCTAHOBIEHHOM 3aKOHOIATETECTBOM PO,

opranax

15

Texauueckue
TpeOOBaHUS K IPOEKTY
T€HEepaIbHOTO IJIaHa
TIOCEJICHUS

Kaptsl, comepxamuecs B IPOEKTE TI'€HEPATHHOTO
IJIaHa IIOCEJICHHS JOJDKHBI OBITH BBIIOJIHEHLI B
OyMaXHOM M 3JeKTpoHHOM Buae B ¢opmare ['VIC
ArcGis. CeMaHTHYeCKHWE [aHHBIE JIOJDKHBI OBITH
IOpHUBs3aHBl K rpadpuueckodt wHbOpmanuu. B
OyMa>XHOM BHJE KapThl JOJDKHBI OBITH BBEIIOJHEHEI B
MacmTabax 1:50000, 1:10000 1:5000.

16

TpeGoBarust K CTeNeHU
CEKPETHOCTH

[Ipm Hamuuuu B MPOEKTE CBEICHHUH, OTHECEHHBIX K
TOCYyIapCTBEHHOM TaliHe, MO IEeXKAIUX
3aCEKPEYMBAHUIO, 3aIPELICHHBIX JUI  OTKPHITOTrO
OIyOJIMKOBaHUS, MPOEKT IOJDKEH OBITH BBINOJHEH C
COOTBETCTBYIOIIUM IPHUPOM CEKPETHOCTH

17

OTansl pa3paboTku
TeHEPATIHHOTO IIJIaHa
IIOCENIEHNUS]

Otansl pa3paboTKU T'eHepaIbHbIH IITaH:

1. Paszpaborka I'eHepampHOrO IIaHA TOPOICKOTO
noceneHus «ropon HuxaexaMcky;

2. IlogrotoBka mpoekra [eHepanmpHOrO  IUTaHA
TOpOACKOro mnoceneHus «ropox Hmxmaexamck» s
IIPOBEACHUS COIIACOBAHUM U IyOIMYHBIX CIIYIIaHUML;
3. Koppexrtuposka npoekra ['enepanpaoro mrana MO
«ropon HrmxaexamMck» IO pe3ylbTaTaM IPOBEICHHS
COTJIaCOBAHUH U IMyOJMYHBIX CITyIIAHHIH;

4. IlomroroBka HTOroBO# pemakiuu [ eHepanbHOTrO
miaga MO «ropon HmxmekaMmMck» IS Imepenadd
3akaz4uKy s yTBEpKIeHHs. BRITycK mpoekTa.

18

Cpoxu u STambl

pa3paboTKu

Cpoku m odTamel  pa3pabOTKH  OMPEHEIIIIOTCS
KaJICHJapHBIM ILIAHOM

19

OcoOsble ycnoBus

B xonme pa3paboTKM NPOEKTHOM IOKYMEHTAIlMH B

! B Clly4ae €CJId IPOBEACHUE TAKOI'0 COrIaCOBaHUA TpeGyeTCH B COOTBETCTBHH C 3aKOHOOATEIIbCTBOM.
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3alaHd€ MOTYT OBIThb BHECEHBI COTJIAaCOBaHHBIE B
YCTaHOBIICHHOM IIOPSIKE HEOOXOIUMBIE U3MEHEHUS U
JOTIOTHEHUSL.
20 | Tpebopanus [IpoexTHBIE MaTepuanbl MEepedaroTcs 3aka3yuky B 4
0pOpMIIEHUIO sK3eMInIsIpax: 1 9k3.- Ha OyMaXHOM HOCHUTENE, 3 3K3.-
MPOEKTHOTO MaTepuaiga | B AJEKTPOHHOM BHUJE.
CornacoBaso:

HavanepHuK ynpaBieHUs
COTIPOBOXKJICHUS Pa3pabOTKU

TEXHUYIECKOMN JOKYyMCHTaIuN

HaganpHUK OTIIeNa IPEeaIIPOeKTHBIX padoT

I'KY «I'maBHOE€ UHBECTULIMOHHO-
cTpoutensHoe ynpasieHue PT»

M.B. ®arxyniuH

N.B. AxaroB
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VIIPABIIEHVE CTPOUTE/ILCTBA M APXUTEKTYPBI TO3EJIEIT hoM APXUTEKTYPA HIJAPSCE
. Mot Symnap, 1, 2s, r. Hiramexacr, 423570 Moxrof 3., 26 e fopr, TySom Kama mshops, 423570

Ten.; (8555) 47-33-31, ganc: 47-33-31. E-mail; arhi nk@tatar.ru, caifr; e-nizhnekamsk.ru

Iepromy 3aAMECTHTENIO
reHepansHOTO AupexTopa I'YII
«TaTHHBECTTPAKABHIPOCKT»

A.A. Mopo3oBy

VeaxaeMerii Auppeii AnaTonberira!

B oreer m©a Bame mucemo mcx. Nel0936/17 or 21.10.2017 "O mnpenocTaBinenvm
unGopmauy s paspaborku ['eHepamsHoro mwiana MyHupnansHOro o6pasoBanus "ropox
Hixnexamck” HAIpas/sio MMEION[YIOCS B DACIOPSDKEHWM YIPABICHWS CTPOUTENLCTRA M
apxuTexTypsl K HMP mu}opMamio o rHApoTeXHIMIecCKOM Coopyxenun " Orpaxaiomas
namba Ha meBoM Gepery peku Kama y roposa HikxnaexaMcka PecnyOmuiu Tataperan”.

TIpunoxenve: Ha 211., B 1 3K3.

1.Cxema pacnionoxeHns aMOKI C yKa3aHHeM 30HEI BOMOKHOTO IIOITOIVICHHS B CIIydae ee
TIpOPEIBA;

2. Uadopmanuonnas cupaska 0o o6sexry "Orpaxnaioman famba Ha nesoM Gepery peku Kama y
roposa HuxaexaMcka PecnyOmuxu Tataperan”.

Vicnommsronmii 00s13aHHOCTH
HAYANBHUKA YTIpaRICHUS
CTPOMTENECTRA ¥ APXUTEKTYPEI P.P. Mycradun

Tapaena O.B.
(8555) 42-46-51
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Orpaxpatowan Aamba
o nesomy Gepery p.Kawa y r.HwkHekamcka

O6was npotskertocs 12,7 KM
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� Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон
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