|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Руководитель  исполнительного комитета  города Нижнекамска  Республики Татарстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.А. Болтиков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года |

ПРОТОКОЛ

городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года

(далее ОЗП)

|  |  |
| --- | --- |
| 21.07.2022г. | г. Нижнекамск |
|  |  |

Председательствующий: Ю.А. Болтиков – руководитель исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе работ по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района.

ДОКЛАДЫВАЛИ:

Болтиков Юрий Алексеевич - о текущем состоянии подготовки к ОЗП 2022/2023 года в целом по Республике и в Нижнекамском муниципальном районе.

Представители управлений Нижнекамского муниципального района - о подготовке своих подразделений к ОЗП 2022/2023 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию представителя управляющих компаний Камских Полян о предстоящем получении 48 паспортов готовности объектов к ОЗП 2022/2023гг. до 28 июля 2022г.;
2. Управлениям образования, здравоохранения, культуры, по делам молодёжи, центру занятости населения и соц. защиты:

предоставить в МУП «ДСЖКХиБ» (эл. адрес [kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)) информацию о подготовке к ОЗП 2022/2023гг. с расшифровкой по объектам и стадиям подготовки (опрессовка, промывка и т.п.) по объектам, по которым паспорта готовности к ОЗП 2022/2023гг. не получены;

Срок: до 12:00ч. 26 июля 2022 г.

и далее еженедельно по вторникам

1. ООО «Жилкомсервис», ООО «Теплосервис», ООО «Бриг», МКП «Водоканал»:

согласовать с МУП «ДСЖКХиБ» порядок отражения подготовки к ОЗП 2022/2023гг. котельных в АИС «Мониторинг ЖКХ»

Срок: до 12:00ч. 26 июля 2022 г.

1. АО «ВКиЭХ», МКП «Водоканал», НКТС филиал АО «Татэнерго», НКЭС филиал ОАО «Сетевая компания»:

предоставить в МУП «ДСЖКХиБ» (эл. адрес [kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)) информацию о ходе подготовки к ОЗП 2022/2023гг. по форме Приложения №2 постановления №153 от 15.06.2022г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Нижнекамска к отопительному периоду 2022/2023гг.» (размещено на сайте Нижнекамского муниципального района e-nkama.ru);

Срок: до 12:00ч. 26 июля 2022 г.

и далее еженедельно по вторникам

1. Управлению здравоохранения:

предоставить в МУП «ДСЖКХиБ» (эл. адрес [kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)) информацию о порядке и основаниях подписания паспорта готовности к ОЗП 2022/2023гг. представителем Ростехнадзора;

Срок: до 12:00ч. 26 июля 2022 г.

1. Управлениям города, управляющим компаниям, АО «ВКиЭХ», НКТС филиал АО «Татэнерго»:

согласовать порядок и сроки устранения замечаний, прямо не связанных с подготовкой к ОЗП (установка клапанов, манометров и т.п.) с целью своевременного подписания паспортов готовности к ОЗП 2022/2023гг.

Срок: до 12:00ч. 26 июля 2022 г.

1. Управляющим компаниям и ТСЖ:

продолжить работу по подготовке многоквартирных домов к ОЗП 2022/2023гг.

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол вел: | В.А. Бровко |

А.С. Яговкина

42-43-70

[kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)

Кабинет 308