|  |
| --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Ио директора МУП «ДСЖКХиБ» города Нижнекамска    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С Мухлисуллин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года |

ПРОТОКОЛ

городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года

(далее ОЗП)

|  |  |
| --- | --- |
| 28.07.2022г. | г. Нижнекамск |
|  |  |

Председательствующий: А.С. Мухлисуллин – ио директора, заместитель директора МУП «ДСЖКХиБ» города Нижнекамска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе работ по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района.

ДОКЛАДЫВАЛИ:

Представители управлений Нижнекамского муниципального района - о подготовке своих подразделений к ОЗП 2022/2023 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию ООО «НК ЖИЛКОМСЕРВИС» о планируемом сроке окончания подготовки объектов к ОЗП 2022/2023гг. до 15 августа 2022г.;
2. Принять информацию ООО УК «ЖКХ Афанасово», ООО «Техкомфорт», ООО «Сфера НК», ООО «ПЖКХ-21», ООО «ПЖКХ-10» о доведении уровня подготовки объектов к ОЗП 2022/2023гг. до среднего по городу до 04 августа 2022г.;

1. Председателям ТСЖ «Лесной квартал» и «Вахитова-14» доложить информацию о ходе подготовки объектов к ОЗП 2022/2023гг. директору МУП «ДСЖКХиБ» лично в срок до 02 августа 2022г.;
2. Директору Центра занятости населения информировать МУП «ДСЖКХиБ» о получении паспортов готовности к ОЗП 2022/2023гг. зданий, в которых располагаются офисы учреждения (г. Нижнекамск, ул.Бызова д.20А, пгт Камские Поляны, 2/01 пом.3);
3. Принять информацию управлений по делам молодёжи и социальной защиты об окончании капитальных ремонтов и подготовке объектов к ОЗП 2022/2023гг. до 15 августа 2022г.;
4. Руководителям управлений дошкольного образования, образования, здравоохранения, культуры, по делам молодёжи, спорта, социальной защиты и центру занятости населения:

предоставлять в МУП «ДСЖКХиБ» (эл. адрес [kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)) информацию о подготовке объектов к ОЗП 2022/2023гг. за подписью ответственного руководителя еженедельно по вторникам до 14:00ч. по следующей форме;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление | Общее количество объектов | Из них с центральным отоплением | Сведения о готовности объектов | |
| Акты промывки и опрессовки систем теплоснабжения | Паспорта готовности объектов |
| Всего по управлению, |  |  |  |  |
| в т.ч. город |  |  |  |  |
| в т.ч. район |  |  |  |  |

ФИО (лицо, ответственное за подготовку к ОЗП) подпись, дата

Контакты лица, ответственного за предоставление информации

1. ООО «Теплосервис» предоставлять в МУП «ДСЖКХиБ» (эл. адрес [kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)) информацию о ходе подготовки к ОЗП 2022/2023гг. в соответствии с фактической готовностью котельных;

|  |  |
| --- | --- |
| Всего котельных | Готовность котельных |
| 34 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол вел: | В.А. Бровко |

А.С. Яговкина

42-43-70

[kapstroi-gkh@mail.ru](mailto:kapstroi-gkh@mail.ru)

Кабинет 308